Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»

за  2023 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Ремонт участков автомобильных дорог Мезенского муниципального округа | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Протяженность участков улично-дорожной сети, приведенная в нормативное состояние, км | 0,9 | 0,9 |  |
| 2 | Расходы на содержание и ремонт дорог, осуществляемые МКУ Хозяйственная служба Мезенского муниципального округа | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Протяженность участков улично-дорожной сети, приведенных в нормативное состояние (содержание) км | 0,9 | 0,9 |  |
| 3 | Создание условий для предоставления транспортных услуг населения и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах муниципального округа | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Количество организованных автобусных маршрутов общего пользования (ед) | 6 | 5 | В связи с тем, что маршрут «Целегора – Мезень-Целегора» отсутствует в реестре маршрутов Мезенского муниципального округа, организовать данный маршрут не представляется возможным |
| 4 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном городском маршруте общего пользования №1 "Город - Аэропорт" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Регулярное действие автобусного маршрута общего пользования, период | 1 | 1 |  |
| 5 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном пригородном маршруте общего пользования №101 "Мезень - Дорогорское" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Регулярное действие автобусного маршрута общего пользования, период | 1 | 1 |  |
| 6 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном пригородном маршруте общего пользования №102 "Аэропорт - Кривка" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Регулярное действие автобусного маршрута общего пользования, период | 1 | 1 |  |
| 7 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном городском маршруте общего пользования №3 "Центр - портовый поселок Каменка" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Регулярное действие автобусного маршрута общего пользования, период | 1 | 1 |  |
| 8 | Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном пригородном маршруте общего пользования № 521 "Бычье - Мезень - Бычье" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Регулярное действие автобусного маршрута общего пользования, период – январь - март, июнь - октябрь, декабрь | 1 | 1 |  |
| 9 | Финансирование муниципального маршрута (пригородного и междугородного сообщения) Целегора - Мезень - Целогора | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Количество организованных автобусных маршрутов общего пользования, ед. | 1 | 0 | В связи с тем, что маршрут «Целегора – Мезень-Целегора» отсутствует в реестре маршрутов Мезенского муниципального округа, организовать данный маршрут не представляется возможным |
| 10 | Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта (Каменка – Мезень - Каменка) | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Количество организованных маршрутов водного транспорта общего пользования, ед. | 1 | 1 |  |
| 11 | Устройство трапов на причале Кривка | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Количество организованных маршрутов водного транспорта общего пользования, ед. | 1 | 1 | Отсутствие необходимости в устройстве трапов |
| 12 | Ремонт моста в с. Долгощелье по ул. Октябрьская | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Количество реализованных мероприятий по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа Архангельской области, ед | 13 | 13 |  |
| 13 | Ремонт моста в д. Карьеполье | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 14 | Приобретение автомашины УАЗ для дер. Козмогородское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 15 | Приобретение экскаватора-погрузчика ELAZ BL 888 для г. Мезени | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 16 | Приобретение прицепа тракторного самосвального 2 ПТС-4,5, 1 шт. в дер. Сояна | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 17 | Приобретение снегохода "Тайга-Патруль-800 SWT", сани-волокуши, 1 шт. в дер. Сояна | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 18 | Приобретение снегохода "Снегоход "Тайга-Патруль-800 SWT" в дер. Чижгора | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 19 | Приобретение лодочного мотора в с. Бычье | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 20 | Приобретение запасных частей к тракторам ДТ-75, МТЗ-82,Т-40,1-20 в дер. Бычье | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 21 | Приобретение трактора Беларус-82 и навесного оборудования к нему в с. Дорогорское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 22 | Приобретение трактора Беларус 82.1 и навесного оборудования к нему в дер. Целегора | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 23 | Приобретение автомобиля ГАЗ 98 (13+1) в с. Дорогорское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 24 | Приобретение лодки для обеспечения деятельности администрации муниципального образования в дер. Козьмогородское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 25 | Установка светофорных объектов | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Количество установленных светофорных объектов, ед. | 2 | 2 |  |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»

за 2023 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | бюджет муниципального округа | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. Ремонт участков автомобильных дорог Мезенского муниципального округа | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 2565,8 | 2565,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2565,8 | 2565,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2565,8 |  |
| 2. Расходы на содержание и ремонт дорог, осуществляемые МКУ Хозяйственная служба Мезенского муниципального округа | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 4822,3 | 4258,69 | 88 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4822,3 | 4258,69 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4258,69 | Отсутствие необходимости в средствах |
| 3. Создание условий для предоставления транспортных услуг населения и организация транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом в границах муниципального округа | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 6035,1 | 5867,44 | 97 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6035,1 | 5867,44 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5867,44 | Отсутствие необходимости в средствах |
| 4. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном городском маршруте общего пользования №1 "Город - Аэропорт" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 4686,9 | 2802,55 | 59,7 | 0,0 | 0,0 | 3280,8 | 1961,79 | 1406,1 | 840,76 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2802,55 | Заключение контракта на пассажирские перевозки с 22 мая, а не с 1 января |
| 5. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном пригородном маршруте общего пользования №101 "Мезень - Дорогорское" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1621,8 | 885,017 | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 1135,3 | 619,512 | 486,5 | 265,505 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 885,017 | Заключение контракта на пассажирские перевозки с 22 мая, а не с 1 января |
| 6. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном пригородном маршруте общего пользования №102 "Аэропорт - Кривка | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1081,8 | 1084,03 | 100 | 0,0 | 0,0 | 757,3 | 757,8 | 324,6 | 326,23 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1084,03 |  |
| 7. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном городском маршруте общего пользования №3 "Центр - портовый поселок Каменка" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 699,4 | 654,127 | 93,5 | 0,0 | 0,0 | 489,59 | 457,889 | 209,8 | 196,238 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 654,127 | Отсутствие рейсов по причине поломки теплохода Сиверко |
| 8. Организация транспортного обслуживания населения на муниципальном пригородном маршруте общего пользования № 521 "Бычье - Мезень - Бычье" | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1673,4 | 1126,96 | 78 | 0,0 | 0,0 | 845,4 | 463,37 | 828,0 | 664,294 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1126,96 | Заключение контракта на пассажирские перевозки с 22 мая, а не с 1 января |
| 9.Финансирование муниципального маршрута (пригородного и междугородного сообщения) Целегора - Мезень - Целогора | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 52,9 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | В связи с тем, что маршрут «Целегора – Мезень-Целегора» отсутствует в реестре маршрутов Мезенского муниципального округа, организовать данный маршрут не представляется возможным |
| 10. Организация транспортного обслуживания населения на пассажирских муниципальных маршрутах водного транспорта (Каменка – Мезень - Каменка) | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 3349,2 | 3349,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3349,2 | 3349,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 11. Устройство трапов на причале Кривка | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 50 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Отсутствие необходимости в устройстве трапов |
| 12. Ремонт моста в с. Долгощелье по ул. Октябрьская | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1696 | 1696 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1696 | 1696 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13. Ремонт моста в д. Карьеполье | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 207,8 | 207,8 | 100 | 0,0 | 0,0 | 207,8 | 207,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. Приобретение автомашины УАЗ для дер. Козмогородское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 1699,5 | 1699,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 1699,5 | 1699,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1699,5 |  |
| 15. Приобретение экскаватора-погрузчика ELAZ BL 888 для г. Мезени | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 9537,6 | 9537,6 | 100 | 0,0 | 0,0 | 9537,6 | 9537,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9537,6 |  |
| 16. Приобретение прицепа тракторного самосвального 2 ПТС-4,5, 1 шт. в дер. Сояна | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 580 | 580 | 100 | 0,0 | 0,0 | 580 | 580 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 580 |  |
| 17. Приобретение снегохода "Тайга-Патруль-800 SWT", сани-волокуши, 1 шт. в дер. Сояна | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 951,2 | 951,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 951,2 | 951,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 951,2 |  |
| 18. Приобретение снегохода "Снегоход "Тайга-Патруль-800 SWT" в дер. Чижгора | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 985,2 | 985,2 | 100 | 0,0 | 0,0 | 985,2 | 985,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 985,2 |  |
| 19. Приобретение лодочного мотора в с. Бычье | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 221 | 221 | 100 | 0,0 | 0,0 | 221 | 221 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 221 |  |
| 20. Приобретение запасных частей к тракторам ДТ-75, МТЗ-82,Т-40,1-20 в дер. Бычье | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 300 | 300 | 100 | 0,0 | 0,0 | 300 | 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 300 |  |
| 21. Приобретение трактора Беларус-82 и навесного оборудования к нему в с. Дорогорское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 3034,5 | 3034,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3034,5 | 3034,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3034,5 |  |
| 22. Приобретение трактора Беларус 82.1 и навесного оборудования к нему в дер. Целегора | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 3128 | 3128 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3128 | 3128 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3128 |  |
| 23. Приобретение автомобиля ГАЗ 98 (13+1) в с. Дорогорское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 3472,5 | 3472,5 | 100 | 0,0 | 0,0 | 3472,5 | 3472,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3472,5 |  |
| 24. Приобретение лодки для обеспечения деятельности администрации муниципального образования в дер. Козьмогородское | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 458,4 | 458,4 | 100 | 0,0 | 0,0 | 458,4 | 458,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,4 |  |
| 25.Установка светофорных объектов | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 368,01 | 368,01 | 100 | 0,0 | 0,0 | 294 | 294 | 74,01 | 74,01 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 368,01 |  |
| Всего по муниципальной программе |  | 53228,267 | 49243,453 | 93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49243,453 | X |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»

по итогам 2023 года

Ответственный исполнитель Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа |
| 1. Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения Мезенского муниципального округа | км. | 0,9 | 0,9 | 100 |  |
| 2. Количество отремонтированных инженерных сооружений (мостов, перемычек, водопропускных труб) на территории Мезенского муниципального округа Архангельской области | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 3. Количество имеющего подвижного состава, действующих на автобусных маршрутах Мезенского муниципального округа Архангельской области | ед. | 5 | 5 | 100 |  |
| 4. Количество организованного транспортного обслуживания населения Мезенского муниципального округа Архангельской области на автобусных маршрутах общего пользования | ед. | 6 | 5 | 83 | В связи с тем, что маршрут «Целегора – Мезень-Целегора» отсутствует в реестре маршрутов Мезенского муниципального округа, организовать данный маршрут не представляется возможным |
| 5. Количество организованного транспортного обслуживания населения Мезенского муниципального округа водным транспортом на муниципальном маршруте «Каменка – Мезень – Каменка» | ед. | 1 | 1 | 100 |  |
| 6. Количество реализованных мероприятий по социально-экономическому развитию Мезенского муниципального округа Архангельской области | ед. | 13 | 13 | 100 |  |
| 7. Количество ДТП, с участием несовершеннолетних | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 8. Число детей, погибших в ДТП | чел. | 0 | 0 | 100 |  |
| 9. Количество модернизированных нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям и организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения (включая тротуары на подходах к пешеходным переходам) | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 10. Количество модернизированных светофорных объектов | ед. | 0 | 0 | 100 |  |
| 11. Количество пешеходных переходов, оборудованных пешеходными ограждениями | ед. | 2 | 0 | 0 | Пешеходные ограждения приобретены, но не установлены |
| 12. Количество установленных светофорных объектов | ед. | 2 | 2 | 100 |  |
| 13. Доля водителей задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 40 | 40 | 100 |  |
| 14. Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по профилактике ДТП | % | 100 | 100 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Развитие транспортной системы и дорожного хозяйства в Мезенском муниципальном округе Архангельской области»

за 2023 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 0,96 | 30 | 28,8 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 0,93 | 50 | 46,5 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,85 | 20 | 17 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 92,3 |