АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 11 ноября 2019 года	№ 646

г.Мезень Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы»

В соответствии с постановлением администрации МО «Мезенский район» от 26 сентября 2013 года №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Мезенский муниципальный район», администрация МО «Мезенский район» п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения и дополнения в муниципальную программу «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы», утвержденную постановлением администрации от 12 ноября 2018 года № 525 (в ред.от 17.04.2019 №176), утвердив ее в новой прилагаемой редакции.

2. Отделу по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ администрации опубликовать постановление на официальном сайте администрации МО «Мезенский район».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на Коршакова А.Ф., заместителя главы администрации по вопросам инфраструктурного развития.

И.о.главы администрации	О.Ю. Тараканова

Направлено: дело, КУМИ, отдел экономики, АПК и торговли, финансовый отдел, отдел градостроительной деятельности.

Утверждена

постановлением администрации

МО «Мезенский район»

от 12.11.2018 № 525

(в ред. от 17.04.2019 № 176, от 11.11.2019 № 646)

Муниципальная программа

«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории муниципального образования «Мезенский район»

на 2019-2021 годы»

### П А С П О Р Т

муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования

«Мезенский район» на 2019-2021 годы»

| Наименование муниципальной Программы | Муниципальная программа «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы» |
| --- | --- |
| Исполнители муниципальной Программы | администрация МО «Мезенский район»; администрации муниципальных образований поселений Мезенского района |
| Цели муниципальной программы | комплексное развитие жилищного строительства, комплексное развитие социального строительства, развитие коммунальной инфраструктуры, капитальный, текущий ремонты и реконструкция объектов муниципального имущества |
| Задачи муниципальной программы | принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих и развивающих жилищное и социальное строительство; развитие рынка земельных отношений под жилищное строительство; обеспечение объектов строительства исходно-разрешительной, предпроектной и проектно-сметной документацией; развитие жилищного строительства за счет всех источников финансирования; обеспечение земельных участков под жилищное строительство инженерной инфраструктурой в населенных пунктах района; строительство и ремонт объектов социальной направленности для удовлетворения запросов населения; развитие коммунальной инфраструктуры, как один из основополагающих факторов улучшения качества жизни населения; капитальный ремонт объектов. |
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2019-2021годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | общий объем финансирования – 206 278,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 190 008,7 тыс. рублей; средства районного бюджета – 16 269,4 тыс. рублей. |

### 1. Характеристика сферы реализации программы и прогноз развития сферы с учетом реализации муниципальной программы

Жилищная проблема сегодня является наиболее острой из всех социальных проблем Мезенского района. По состоянию на 01.01.2018 суммарная площадь жилого фонда в районе составила 385,3 тыс.кв.м, из него в Мезени – 100,4 тыс.кв.м, в п.Каменка – 89,5 тыс.кв.м, в сельской местности – 195,4 тыс.кв.м. В среднем износ жилого фонда составляет более 50%.

Доля ветхого и аварийного жилья на 01.01.2018 года составляет 5,3 тыс.кв.м.

Из-за отсутствия жилого фонда расселение граждан из ветхого жилья даже после пожаров ведется чрезвычайно медленно.

В очереди на получение социального жилья в г.Мезень стоит 12 семей, в п.Каменке – 10 семей, у района нет возможности предоставления жилья малоимущим семьям и молодым специалистам. В настоящее время встал остро вопрос отсутствия благоустроенного жилья.

Рост объемов строительства жилья в многоквартирных домах за счет средств населения в Мезенском районе практически невозможен из-за высокой себестоимости строительства и низкой платежеспособности населения. Стоимость жилья повышает и отсутствие магистральных инженерных сетей и объектов коммунальной инфраструктуры. А отсутствие благоустроенного жилья сегодня мешает привлечению специалистов в район.

В Мезенском районе складывается неблагоприятная ситуация с объектами социальной инфраструктуры. Более чем 50% объектов требуется капитальный или текущий ремонт. Некоторые социальные объекты находятся в аварийном состоянии, а так же есть несоответствующие строительным и санитарным нормам. На сегодня требуется начать строительство детского сада в г.Мезень и школы в с.Долгощелье.

Увеличение объемов жилищного и социального строительства обязательно требует опережающего развития инженерной инфраструктуры. В городе Мезени в связи с тем, что вода не соответствует нормам СанПиНа, планируется проектирование и строительство водопровода. С появлением централизованного водопровода требуется строительство очистных сооружений. Значительная часть инженерных сетей требует текущего или капитального ремонта, как и объекты инженерной инфраструктуры.

Данная Программа должна обеспечить комплексный подход к решению проблем развития территорий, жилищного, социального строительства городских и сельских поселений, развитие инфраструктуры, а также способствовать более эффективному использованию бюджетных средств, выделяемых на эти цели.

Решение этих важных районных проблем возможно программно – целевым методом, при осуществлении данной Программы.

Целью настоящей Программы является комплексное развитие жилищного, социального строительства и коммунальной инфраструктуры, а так же их капитальный ремонт за счет всех  источников финансирования

Ожидаемые конечные результаты Программы и показатели социально-экономической эффективности Программы:

Увеличение количества семей, переселенных из ветхого жилья – 22 семьи;

Увеличение мест для обучения детей – 90 мест;

Увеличение числа мест для дошкольного обучения детей – 220 мест;

Увеличение площади земельных участков под жилищное строительство, обеспеченных коммунальной инфраструктурой, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства – 0,5 га.

Перечень целевых показателей муниципальной программы

«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории муниципального образования «Мезенский район»

на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонт объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы» |
| 1. Жилищное строительство |  |  |  |  | Строительство 12 кв. жилого дома по пр.Первомайский, 124Б, г.Мезень; Привязка и строительство 12 кв. жилого дома, г.Мезень, п.Каменка; Формирование земельных участков для многодетных семей |
| 2. Социальное строительство |  |  |  |  | Строительство детского сада на 220 мест в г.Мезень; Строительство общеобразовательной школы на 90 мест в с.Долгощелье |
| 3. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  | Проектирование и строительство водопровода; Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на участках для многодетных семей |
| 4. Капитальный, текущий ремонты и реконструкция |  |  |  |  | Ремонт административного здания |
| Подпрограмма «Жилищное строительство» |
| 1.Строительство 12 кв. жилого дома по пр. Первомайский, 124Б, г.Мезень | Ед. |  |  | 1 | Ввод объекта в эксплуатацию |
| 2. Привязка и строительство 12 кв. жилого дома, г.Мезень, п.Каменка | Ед. |  | 2 |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| 3. Формирование земельных участков для многодетных семей | Ед. | 14 |  |  | Увеличение площади земельных участков под жилищное строительство, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства |
| Подпрограмма «Социальное строительство» |
| 1. Строительство детского сада на 120 мест, п.Каменка | Ед. | 1 |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| 2. Строительство детского сада на 220 мест, г.Мезень | Ед. |  | 1 |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| 3. Строительство общеобразовательной школы на 90 мест, с.Долгощелье | Ед. |  | 1 |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| Подпрограмма «Инженерная инфраструктура» |
| 1.Проектирование и строительство водопровода | Ед. |  | 1 |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| 2. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на участках для многодетных семей | Ед. | 1 |  |  | Ввод объекта в эксплуатацию |
| Подпрограмма «Капитальный, текущий ремонты и реконструкция» |
| 1. Ремонт административных зданий | Ед. | 1 | 1 | 1 | Ремонт административных зданий |

2. Механизм реализации мероприятий программы

### РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

реализации муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы»

Ответственный исполнитель: Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района

## Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета с привлечением средств федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников (при условии финансирования из указанных источников).

Общий объем финансирования Программы составляет – 206 278,1 тыс. рублей, в том числе:

### средства областного бюджета – 190 008,7 тыс. рублей;

средства районного бюджета – 16 269,4 тыс. рублей.

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнитель муниципальной программы (подпрограммы) | Общий объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа | Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципально-го образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы» | Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района | 22 810,8 | 136 967,3 | 46 500,0 |
| 1. Подпрограмма | Жилищное строительство | Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района | 440,0 | 150,0 | 6 000,0 |
| 2. Подпрограмма | Социальное строительство | Администрация МО «Мезенский район» | 20 470,8 | 133 517,3 | 40 000,0 |
| 3. Подпрограмма | Инженерная инфраструктура | Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района | 400,0 | 1 300,0 | 0 |
| 4. Подпрограмма | Капитальный, текущий ремонты и реконструкция | Администрация МО «Мезенский район» | 1 500,0 | 2 000,0 | 500,0 |

Перечень мероприятий муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты

объектов на территории  муниципального образования «Мезенский район»  на 2019-2021 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Жилищное строительство» |
| Цель: строительство жилья для переселения граждан из ветхого жилищного фонда; строительство жилья для работников социальной сферы |
| Задачи: комплексное развитие жилищного строительства |
| 1. Строительство 12 кв. жилого дома по пр. Первомайский, 124Б, г. Мезень | Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района | итого | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 | Увеличение количества семей, переселенных из ветхого жилья |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 900,0 |  |  | 4 900,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2. Привязка и строительство 12 кв. жилого дома, г. Мезень, п. Каменка | Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района | итого | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 3. Формирование земельных участков для многодетных семей, ИЖС | Администрация МО «Мезенский район»; Администрации муниципальных образований поселений Мезенского района | итого | 230,0 | 230,0 | 100,0 |  | Увеличение площади земельных участков под жилищное строительство, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 133,0 | 133,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 107,0 | 107,0 | 100,0 |  |  |
| 4. Паспортизация, инвентаризация и оценка объектов жилого фонда |  | итого | 200,0 | 200, | 50,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,0 | 200, | 50,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Жилищное строительство» |
|  | итого | 6 590,0 | 440,0 | 150,0 | 6 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 033,0 | 133,0 |  | 4 900,0 |  |
|  | районный бюджет | 1557,0 | 307,0 | 150,0 | 1100,0 |  |
| 2. Подпрограмма «Социальное строительство» |
| Цель: комплексное развитие социального строительства |
| Задачи: строительство, реконструкция, капитальный ремонт школ, интернатов, детских садов |
| 1. Строительство детского сада на 120 мест, п.Каменка | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 69 249,12821 | 69 249,12821 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 51 947, | 51 947, |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17 113,0 | 17 113,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 187, | 187, |  |  |  |
| 2. Авторский надзор за строительством детского сада на 120 мест, п.Каменка | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 172,8 | 172,8 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 172,8 | 172,8 |  |  |  |
| 3. Внесение изменений в ПСД детского сада на 120 мест, п.Каменка | Администрация МО «Мезенский район» | итого |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 0 |  |  |  |  |
| 4.Строительство детского сада на 220 мест, г.Мезень | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 231 293,0 | 129879,0 | 61 414,0 | 40 000,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный областной бюджет | 227 794,6 | 127 282, | 61352,6 | 39 160,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3498,4 | 2 597,0 | 61,4 | 840,0 |  |
| 5. Авторский надзор за строительством детского сада на 220 мест, г. Мезень | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 00,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 00,0 |  | 0,0 |  |  |
| 6.Корректировка ПСД детского сада на 220 мест в г. Мезень | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 6 600,0 | 600,0 | 6 000,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6 600,0 | 600,0 | 6 000,0 |  |  |
| 7.Строительство общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 73 331,7 | 7 948,4 | 65 383,3 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный областной бюджет | 73 159,7 | 7 848,4 | 65 311,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 172,0 | 100,0 | 72,0 |  |  |
| 8. Авторский надзор за строительством общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 321,211 | 321,211 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 321,211 | 321,211 |  |  |  |
| 9. Формирование земельных участков социальных объектов | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 45,0 | 25,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 45,0 | 25,0 | 20,0 |  |  |
| 10. Внесение изменений в ПСД общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 11. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям школы на 90 мест, с. Долгощелье | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 12. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям детского сада на 220 мест в г. Мезень | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 13. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям пристройки к хирургическому корпусу МЦРБ | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 14. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям ФАП с. Койда | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 15. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям ФАП с. Долгощелье | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Социальное строительство» |
|  | итого | 193 988,1 | 20 470,8 | 133 517,3 | 40 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный и областной бюджет | 184 975,7 | 19 151,8 | 126 663,9 | 39 160,0 |  |
|  | районный бюджет | 9 012,4 | 1 319,0 | 6 853,4 | 840,0 |  |
| 3. Подпрограмма «Инженерная инфраструктура» |
| Цель: развитие коммунальной инфраструктуры |
| Задачи: строительство объектов коммунальной инфраструктуры, обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой; |
| 1.Проектирование и строительство водопровода | Администрация МО «Мезенский район»; | итого |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на участках для многодетных семей | Администрация МО «Мезенский район»; | итого | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 400,0 | 400,0 | 1200,0 |  |  |
| 3. Формирование границ земельных участков под объектами водоснабжения | Администрация МО «Мезенский район» | итого |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Инженерная инфраструктура» |
|  | итого | 1 700,0 | 400,0 | 1 300,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 700,0 | 400,0 | 1 300,0 |  |  |
| 4. Подпрограмма «Капитальный, текущий ремонты и реконструкция» |
| Цель: Капитальный, текущий ремонт и реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности» |
| Задачи: обеспечение объектов ремонта и реконструкции исходно-разрешительной, проектно-сметной документацией; капитальный, текущий ремонт и реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности |
| 1. Текущий ремонт административных зданий: | Администрация МО «Мезенский район» | итого | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |  |
| 1.1. г. Мезень, пр. Советский, 51 |  | итого |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |
| 1.2. г. Мезень, пр. Советский, 48 |  | итого |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |
| 1.3. г. Мезень, ул. Карла Маркса, 5 |  | итого |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |
| 1.4. г. Мезень, пр. Советский, 96 |  | итого |  |  | 500,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Капитальный, текущий ремонты и реконструкция» |
|  | итого | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |  |

## 3. Система управления и контроля исполнения Программы

Контроль за исполнением Программы осуществляет заместитель главы администрации МО «Мезенский район» по инфраструктурному развитию.

К реализации программных мероприятий привлекаются структурные подразделения администрации района, муниципальных образований и заинтересованные организации.

Координацию деятельности структурных подразделений администраций района, взаимодействие с организациями - участниками Программы, определение первоочередности выполнения мероприятий с учетом их приоритетности и наличия средств осуществляет заместитель главы администрации МО «Мезенский район» по инфраструктурному развитию.

Отчет, подготовленный по итогам реализации Программы за текущий год, рассматривается и утверждается вместе с отчетом об исполнении районного бюджета.

### 4. Оценка эффективности и прогноз ожидаемых социально-экономических (экологических) результатов от реализации Программы

Реализация Программы должна обеспечить достижение к 2021 году следующих показателей:

- развитие строительной отрасли в районе;

- увеличение годового объема ввода жилья;

- формирование рынка земельных участков;

- формирование эффективных механизмов градорегулирования и развития инженерной инфраструктуры.

Степень эффективности реализации мероприятий оценивается путем сопоставления фактически достигнутых показателей и индикаторов с их прогнозными значениями по следующей формуле:

Еi = Siфакт / Siплан x 100%, где:

Еi - эффективность достижения i-го показателя, %;

Siфакт - фактическое значение i-го показателя, достигнутое в ходе реализации Программы;

Siплан - плановое (прогнозное) значение i-го показателя, утвержденное Программой.

Программа считается выполненной (за отчетный год, за период реализации Программы), если оценочная эффективность реализации Программы выполнена не менее чем на 80 процентов показателей и индикаторов Программы.

В случае если оценочная эффективность реализации Программы попадает в пределы от 60 до 79 процентов, Программа требует доработки и корректировки.

Если оценочная эффективность реализации Программы менее 60 процентов, то степень эффективности ее реализации является низкой и Программа требует полной переработки.

## 5. Система программных мероприятий

Мероприятия Программы направлены на достижение основной цели, решение конкретных проблем развития жилищного и социального строительства и предусматривают концентрацию ресурсов и привлечение средств из различных источников.

Программа включает в себя 4 подпрограммы:

1. Жилищное строительство.

2. Социальное строительство.

3. Строительная инженерная инфраструктура.

4. Капитальный, текущий ремонт и реконструкция.

При этом каждая подпрограмма содержит свои программные мероприятия, приведенные в систему, имеет исполнителей, источники и объемы финансирования.

### П А С П О Р Т

### подпрограммы «Жилищное строительство» муниципальной программы

«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории  муниципального образования «Мезенский район»

на 2019-2021 годы»

| Наименование подпрограммы | «Жилищное строительство» |
| --- | --- |
| Ответственный исполнители подпрограммы | администрация МО «Мезенский район»; администрации муниципальных образований поселений Мезенского района |
| Цель подпрограммы | комплексное развитие жилищного строительства, |
| Задачи подпрограммы | принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих и развивающих жилищное строительство; обеспечение объектов строительства исходно-разрешительной, и проектно-сметной документацией; развитие жилищного строительства за счет всех источников финансирования; |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 6 590,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 5 033,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1 557,0 тыс. рублей; |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы

### «Жилищное строительство»

В данной подпрограмме планируется обеспечение социальным жильём граждан, проживающих в ветхом жилищном фонде, путём строительства 12-квартирного жилого дома в г.Мезень. Запланировано строительство двух 12-квартирных жилых домов для работников бюджетной сферы. Параллельно с этим предполагается создать маневренный жилищный фонд и разработать условия для малоэтажного домостроения. Цена за квадратный метр такого жилья, по оценкам профессиональных застройщиков Архангельской области, значительно ниже, чем строительство многоэтажных домов.

Также планируется проведение кадастровых работ в отношении земельных участков, предоставленных многодетным семьям. Средняя стоимость проведения кадастровых работ по Архангельской области составит не более 15 тыс. рублей. Мероприятие финансируется за счёт средств областного и муниципального бюджетов. Доля местного софинансирования составляет 5%.

Для увеличения строительства жилья предполагается осуществлять всемерную поддержку индивидуального строительства, предоставлять субсидии отдельным категориям граждан при приобретении (строительстве) жилья, а также развитие системы ипотечного жилищного кредитования и долевого строительства.

В рамках программы возможна разработка проектно-сметной документации, строительство, осуществление капитального ремонта объектов.

Перечень мероприятий подпрограммы «Жилищное строительство»

муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории  муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Строительство 12 кв. жилого дома по пр. Первомайский, 124Б, г. Мезень |  | итого | 5 000,0 |  |  | 5 000,0 | Увеличение количества семей, переселенных из ветхого жилья |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 4 900,0 |  |  | 4 900,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  |  | 100,0 |  |
| 2. Привязка и строительство 12 кв. жилого дома, г. Мезень, п. Каменка |  | итого | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 1 000,0 |  |  | 1 000,0 |  |
| 3. Формирование земельных участков для многодетных семей, ИЖС |  | итого | 330,0 | 230,0 | 100,0 |  | Увеличение площади земельных участков под жилищное строительство, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства. |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 133,0 | 133,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 207,0 | 107,0 | 100,0 |  |  |
| 4. Паспортизация, инвентаризация и оценка объектов жилого фонда |  | итого | 200,0 | 200, | 50,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,0 | 200 | 50,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Жилищное строительство» |
|  | итого | 6 590,0 | 440,0 | 150,0 | 6 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 5 033,0 | 133,0 |  | 4 900,0 |  |
|  | районный бюджет | 1 557,0 | 307,0 | 150,0 | 1100,0 |  |

### П А С П О Р Т

подпрограммы «Социальное строительство» муниципальной программы

«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории  муниципального образования «Мезенский район»

на 2019-2021 годы»

| Наименование подпрограммы | «Социальное строительство» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | администрация МО «Мезенский район»; администрации муниципальных образований поселений Мезенского района |
| Цель подпрограммы | комплексное развитие социального строительства, |
| Задачи подпрограммы | принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих и развивающих социальное строительство; обеспечение объектов строительства исходно-разрешительной и проектно-сметной документацией; строительство и ремонт объектов социальной направленности для удовлетворения запросов населения. |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 193 988,1 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 184 975,7 тыс. рублей; средства районного бюджета – 9 012,4 тыс. рублей. |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Социальное строительство»

В целях развития социальной сферы в программу включены строительство детского сада на 220 мест в г.Мезень, строительство детского сада на 120 мест в 
п. Каменке, строительство средней школы на 90 мест в с.Долгощелье, другие объекты. В данные мероприятия входят: подготовка исходно-разрешительной документации, разработка (привязка) проектно-сметной документации, строительство, реконструкция предполагаемого объекта, капитальный ремонт объекта.

Перечень мероприятий подпрограммы «Социальное строительство»

муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории  муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2020 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Строительство детского сада на 120 мест, п.Каменка |  | итого | 69 249,12821 | 69 249,12821 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | 51 947, | 51 947, |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 17 113,0 | 17 113,0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 187, | 187, |  |  |  |
| 2. Авторский надзор за строительством детского сада на 120 мест, п.Каменка |  | итого | 172,8 | 172,8 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 172,8 | 172,8 |  |  |  |
| 3. Внесение изменений в ПСД детского сада на 120 мест, п.Каменка |  | итого |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 4.Строительство детского сада на 220 мест, г.Мезень |  | итого | 231 293,0 | 129879,0 | 61 414,0 | 40 000,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный областной бюджет | 227 794,6 | 127 282, | 61352,6 | 39 160,0 |  |
|  |  | районный бюджет | 3498,4 | 2 597,0 | 61,4 | 840,0 |  |
| 5. Авторский надзор за строительством детского сада на 220 мест, г. Мезень |  | итого |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 6.Корректировка ПСД детского сада на 220 мест в г. Мезень |  | итого | 6 600,0 | 600,0 | 6 000,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 6 600,0 | 600,0 | 6 000,0 |  |  |
| 7.Строительство общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье |  | итого | 73 331,7 | 7 948,4 | 65 383,3 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный областной бюджет | 73 159,7 | 7 848,4 | 65 311,3 |  |  |
|  |  | районный бюджет | 172,0 | 100,0 | 72,0 |  |  |
| 8. Авторский надзор за строительством общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье |  | итого | 321,211 | 321,211 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 321,211 | 321,211 |  |  |  |
| 9. Формирование земельных участков социальных объектов |  | итого | 45,0 | 25,0 | 20,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 45,0 | 25,0 | 20,0 |  |  |
| 10. Внесение изменений в ПСД общеобразовательной школы на 90 мест, с. Долгощелье |  | итого | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 200,0 |  | 200,0 |  |  |
| 11. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям школы на 90 мест, с. Долгощелье |  | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 12. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям детского сада на 220 мест в г. Мезень |  | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 13. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям пристройки к хирургическому корпусу МЦРБ |  | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 14. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям ФАП с. Койда |  | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| 15. Получение ТУ для подключения к инженерным сетям ФАП с. Долгощелье |  | итого | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 100,0 |  | 100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Социальное строительство» |
|  | итого | 193 988,1 | 20 470,8 | 133 517,3 | 40 000,0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | федеральный и областной бюджет | 184 975,7 | 19 151,8 | 126 663,9 | 39 160,0 |  |
|  | районный бюджет | 9 012,4 | 1 319,0 | 6 853,4 | 840,0 |  |

### П А С П О Р Т

подпрограммы «Инженерная инфраструктура» муниципальной программы

«Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории муниципального образования «Мезенский район»

на 2019-2021 годы»

| Наименование подпрограммы | «Инженерная инфраструктура» |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | администрация МО «Мезенский район»; администрации муниципальных образований поселений Мезенского района |
| Цель подпрограммы | развитие коммунальной инфраструктуры, |
| Задачи подпрограммы | принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих и развивающих инженерную инфраструктуру; обеспечение объектов строительства исходно-разрешительной и проектно-сметной документацией; развитие коммунальной инфраструктуры, как один из основополагающих факторов улучшения качества жизни населения. |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 1 700,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 1 700,0 тыс. рублей; |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Инженерная инфраструктура»

Данный раздел Программы направлен на решение проблем в жилищном строительстве с целью комплексного развития застроенных и незастроенных территорий города, а также развития инженерной и коммунальной инфраструктуры района.

### В разделе инженерной инфраструктуры планируется проектирование и строительство водопроводных сетей в г.Мезень, капитальный ремонт объектов, а так же обеспечение коммунальной инфраструктурой участков, предоставляемых многодетным семьям и кооперативам, созданным многодетными семьями, для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства.

Перечень мероприятий подпрограммы «Инженерная инфраструктура»

муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории  муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021 годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Показатели результата реализации мероприятия по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1.Проектирование и строительство водопровода |  | итого |  |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |
| 2. Проектирование и строительство инженерной инфраструктуры на участках для многодетных семей |  | итого | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 400,0 | 400,0 | 1 200,0 |  |  |
| 3. Формирование границ земельных участков под объектами водоснабжения |  | итого |  |  | 100,0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 100,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме «Инженерная инфраструктура» |
|  | итого | 1 700,0 | 400,0 | 1 300,0 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |  |
|  | районный бюджет | 1 700,0 | 400,0 | 1 300,0 |  |  |

### П А С П О Р Т

подпрограммы «Капитальный, текущий ремонты и реконструкция» муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов на территории муниципального образования

«Мезенский район» на 2019-2021 годы»

| Наименование подпрограммы | Капитальный, текущий ремонты и реконструкция |
| --- | --- |
| Ответственные исполнители подпрограммы | администрация МО «Мезенский район»; администрации муниципальных образований поселений Мезенского района |
| Цель подпрограммы | капитальный, текущий ремонты и реконструкция объектов |
| Задачи подпрограммы | принятие муниципальных нормативных правовых актов, регулирующих проведение капитальных, текущих ремонтов и реконструкцию объектов; обеспечение исходно-разрешительной и проектно-сметной документацией; капитальный, текущий ремонты и реконструкция объектов, находящихся в муниципальной собственности. |
| Сроки и этапы реализации | 2019-2021 годы |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы | общий объем финансирования – 4 000,0 тыс. рублей, в том числе: средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей; средства местных бюджетов – 4 000,0 тыс. рублей; |

### Характеристика сферы реализации подпрограммы

«Капитальный, текущий ремонты и реконструкция»

В данном разделе планируется проведение капитального, текущего ремонта и реконструкции объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности, в частности, административных зданий.

В рамках подпрограммы возможна разработка проектно – сметной документации для реализации мероприятий подпрограммы.

Перечень мероприятий подпрограммы «Капитальный, текущий ремонты и реконструкция»

муниципальной программы «Развитие строительства, капитальный и текущий ремонты объектов

на территории  муниципального образования «Мезенский район» на 2019-2021годы»

| Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Текущий ремонт административных зданий: | администрация МО «Мезенский район» | итого | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  |  | районный бюджет | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |
| 1.1. г. Мезень, пр. Советский, 51 | администрация МО «Мезенский район» | итого |  |  | 500,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |
| 1.2. г. Мезень, пр. Советский, 48 | администрация МО «Мезенский район» | итого |  |  | 500,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |
| 1.3. г. Мезень, ул. Карла Маркса, 5 | администрация МО «Мезенский район» | итого |  |  | 500,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |
| 1.4. г. Мезень, пр. Советский, 96 | администрация МО «Мезенский район» | итого |  |  | 500,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  | 500,0 |  |
|  | итого | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 0 |  |  |  |
|  | районный бюджет | 4 000,0 | 1 500,0 | 2000,0 | 500,0 |

_______________________