Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26 марта 2019 г. N 153-пп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДРЕСНОЙ ПРОГРАММЫ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

"ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Архангельской области  от 16.04.2019 [N 204-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D8AB4D1F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 02.07.2019 [N 337-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D9AC471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 30.07.2019 [N 411-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DEAA471A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 24.10.2019 [N 589-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DFAD44196F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.12.2019 [N 745-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DDA3401F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 27.12.2019 [N 783-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DDAC471A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 28.01.2020 [N 29-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 21.04.2020 [N 214-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D3AE411A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 20.05.2020 [N 264-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DAA845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AB421B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 22.09.2020 [N 594-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8A94D156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.10.2020 [N 688-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AD4C156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 03.11.2020 [N 723-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D9AC441F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.12.2020 [N 857-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEA2441A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 22.12.2020 [N 943-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF34DAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 19.01.2021 [N 24-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFAF47186F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 05.03.2021 [N 110-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DCA9471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 30.03.2021 [N 155-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DCA34D1F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 09.07.2021 [N 342-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2A845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 22.07.2021 [N 372-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2AC4D1A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 17.08.2021 [N 424-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D3AB47156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 28.09.2021 [N 527-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D3A3471D6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 11.11.2021 [N 629-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAB441A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF344AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 15.11.2021 [N 633-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAB44146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 08.12.2021 [N 696-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBA2471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 17.02.2022 [N 83-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AB431D6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AC411E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 16.03.2022 [N 135-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AD441B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 19.04.2022 [N 246-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAE431B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 26.04.2022 [N 264-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAF411B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 28.04.2022 [N 269-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAC4D1F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O)) |  |

В соответствии со [статьей 16](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA2B4861A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Федерального закона от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", в целях реализации мероприятий по сокращению доли аварийного жилья в жилищном фонде в Архангельской области Правительство Архангельской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемые:

1) адресную [программу](#P49) Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы";

2) [Порядок](#P29568) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;

3) [Порядок](#P29655) предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии;

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2AC4D1A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.07.2021 N 372-пп)

4) [Порядок](#P30204) предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями.

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2AC4D1A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.07.2021 N 372-пп)

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.12.2020 N 943-пп)

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Губернатора

Архангельской области -

председатель Правительства

Архангельской области

А.В.АЛСУФЬЕВ

Утверждена

постановлением Правительства

Архангельской области

от 26.03.2019 N 153-пп

АДРЕСНАЯ ПРОГРАММА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ПЕРЕСЕЛЕНИЕ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА НА 2019 - 2025 ГОДЫ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Архангельской области  от 16.04.2019 [N 204-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D8AB4D1F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 02.07.2019 [N 337-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D9AC471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 30.07.2019 [N 411-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DEAA471A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 24.10.2019 [N 589-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DFAD44196F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.12.2019 [N 745-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DDA3401F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 27.12.2019 [N 783-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DDAC471A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 28.01.2020 [N 29-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 21.04.2020 [N 214-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D3AE411A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 20.05.2020 [N 264-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DAA845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AB421B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 22.09.2020 [N 594-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8A94D156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.10.2020 [N 688-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AD4C156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 03.11.2020 [N 723-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D9AC441F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.12.2020 [N 857-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEA2441A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 22.12.2020 [N 943-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF34DAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 19.01.2021 [N 24-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFAF47186F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 05.03.2021 [N 110-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DCA9471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 30.03.2021 [N 155-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DCA34D1F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 09.07.2021 [N 342-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2A845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 22.07.2021 [N 372-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2AC4D1A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 11.11.2021 [N 629-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAB441A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF344AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.11.2021 [N 633-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAB44146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 08.12.2021 [N 696-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBA2471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O),  от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AC411E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 19.04.2022 [N 246-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAE431B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 26.04.2022 [N 264-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAF411B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O)) |  |

ПАСПОРТ

адресной программы Архангельской области "Переселение

граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование программы | - | адресная программа Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы" (далее - Программа) |
| Основание разработки Программы | - | паспорт федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденный протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3;  Федеральный [закон](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C64FAFCA01656B4B7830F3DF147UAR3O) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" (далее - Федеральный закон N 185-ФЗ) |
| Государственный заказчик Программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Основной разработчик Программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области |
| Цель и задачи Программы | - | цель Программы - устойчивое сокращение непригодного для проживания жилищного фонда;  переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях Архангельской области, участвующих в Программе (далее - муниципальные образования) |
|  | задачи Программы:  задача N 1 - консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд);  задача N 2 - строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA8B3811A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Жилищного кодекса Российской Федерации;  задача N 3 - переселение в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий;  задача N 4 - переселение в свободный жилищный фонд муниципальных образований |
| Показатели выполнения Программы | - | число переселенных жителей - 27 003 человек;  количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены, - 1825 дома;  общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах - 470 329,47 кв. м,  в том числе по мероприятиям, по которым предусмотрено финансирование за счет средств Фонда:  число переселенных жителей - 26 921 человека;  количество аварийных многоквартирных домов, жители которых переселены, - 1822 домов;  общая площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах - 469 275,57 кв. м |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AB421B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFAF47186F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 09.07.2021 [N 342-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2A845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.11.2021 [N 633-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAB44146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AC411E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O)) | | |
| Сроки и этапы реализации Программы | - | этап 2019 года: 1 апреля 2019 года - 31 декабря 2020 года;  этап 2020 года: 1 января 2020 года - 31 декабря 2021 года;  этап 2021 года: 1 января 2021 года - 31 декабря 2022 года;  этап 2022 года: 1 января 2022 года - 31 декабря 2023 года;  этап 2023 года: 1 января 2023 года - 30 сентября 2024 года |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 24.10.2019 [N 589-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DFAD44196F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.11.2021 [N 633-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAB44146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF041AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O)) | | |
| Основные мероприятия Программы | - | приобретение помещений в многоквартирных жилых домах;  строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда;  предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA8B3811A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Жилищного кодекса Российской Федерации;  снос аварийного жилищного фонда |
| Объемы и источники финансирования Программы | - | общий объем финансирования - 24 740 870 008,50 рубля, в том числе:  средства областного бюджета - 2 165 523 381,79 рубля;  средства местных бюджетов - 37 242 468,25 рубля;  средства Фонда - 22 538 104 158,46 рубля |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 16.04.2019 [N 204-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D8AB4D1F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 30.07.2019 [N 411-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DEAA471A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.10.2019 [N 589-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DFAD44196F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF04DAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.12.2019 [N 745-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DDA3401F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 28.01.2020 [N 29-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 21.04.2020 [N 214-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D3AE411A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 20.05.2020 [N 264-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DAA845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AB421B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF040AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 03.11.2020 [N 723-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D9AC441F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.12.2020 [N 857-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEA2441A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFAF47186F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 05.03.2021 [N 110-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DCA9471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 09.07.2021 [N 342-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2A845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.11.2021 [N 633-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAB44146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF042AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O)) | | |
| Исполнители Программы | - | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области;  министерство строительства и архитектуры Архангельской области;  министерство имущественных отношений Архангельской области;  органы местного самоуправления муниципальных образований;  организации, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - | число переселенных граждан в результате выполнения Программы - 27 003 человек;  расселение жилых помещений в аварийных многоквартирных домах общей площадью 470 329,47 кв. м |
| (в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 21.04.2020 [N 214-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D3AE411A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 20.05.2020 [N 264-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DAA845146F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AB421B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF043AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFAF47186F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 08.12.2021 [N 696-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBA2471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AC411E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O)) | | |
| Система организации контроля за исполнением Программы | - | мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляет министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области путем представления отчетов в Фонд по форме и в сроки, устанавливаемые правлением Фонда |

I. Содержание проблемы, обоснование необходимости

ее решения программными методами

По состоянию на 1 января 2019 года на территории Архангельской области в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации 1661 многоквартирный дом (общая расселяемая площадь 455,9 тыс. кв. метров, проживает более 26 тыс. человек).

Проблема аварийного жилищного фонда - источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном жилищном фонде негативно влияют на здоровье граждан и на демографию, зачастую понижают социальный статус гражданина, не дают возможности реализовать право на приватизацию жилого помещения. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда сопряжено с низким уровнем благоустройства, что создает неравенство доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования.

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из наиболее актуальных проблем, существующих в Архангельской области, и требует использования программно-целевого метода.

В 2008 - 2018 годах общий объем финансирования в рамках региональных программ по переселению граждан из аварийных домов составил свыше 11 545,0 млн. рублей. В результате реализации мероприятий адресных программ свои жилищные условия улучшили 18,6 тыс. граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде общей площадью 318,3 тыс. кв. метров.

Настоящая Программа разработана в целях реализации [Указа](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6BACA9BCC476D1FC18486928CF65FF6C64FAFCA01656B4B7830F3DF147UAR3O) Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", паспорта национального проекта "Жилье и городская среда", утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 сентября 2018 года, N 12), паспорта федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда", утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту "Жилье и городская среда" от 21 декабря 2018 года N 3.

В соответствии с [пунктами 1](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA2B4871A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO), [2 части 2 статьи 16](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FACB08E1A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Федерального закона N 185-ФЗ программа включает перечень многоквартирных домов, которые признаны до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации. Данный перечень сформирован на основании сведений об общей площади жилых помещений аварийных многоквартирных домов (далее - сведения об аварийном жилищном фонде), представляемых органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования) в соответствии с [частью 6 статьи 17](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA2B6841A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Федерального закона N 185-ФЗ в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

II. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы,

показатели ее выполнения

Программа разработана для достижения устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, под которым понимается осуществление в отчетном периоде (с 2019 по 2024 годы) расселения в объеме, превышающем объем жилья, признаваемого в данный период аварийным.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBA2471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF047AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 08.12.2021 N 696-пп)

Основными задачами Программы являются:

консолидация финансовых ресурсов для обеспечения благоустроенными жилыми помещениями граждан, переселяемых из аварийного жилищного фонда, в том числе за счет привлечения финансовой поддержки Фонда;

строительство и приобретение жилья для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставление возмещения за жилые помещения лицам, в чьей собственности они находятся, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA8B3811A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Жилищного кодекса Российской Федерации;

переселение в рамках реализации договоров о развитии застроенных территорий;

переселение в свободный жилищный фонд муниципальных образований.

Выполнение мероприятий Программы будет осуществляться в 2019 - 2024 годах в пять этапов.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBA2471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 08.12.2021 N 696-пп)

Финансирование мероприятий Программы, реализуемых с финансовой поддержкой Фонда, осуществляется из всех источников в соответствии с Порядком движения денежных средств, направляемых государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на долевое финансирование региональных адресных программ, утвержденным решением правления Фонда от 5 марта 2014 года (протокол N 481), [Порядком](#P29655) предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, [Порядком](#P30204) предоставления и расходования субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на осуществление государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области, решениями главных распорядителей средств областного бюджета по передаче Управлению Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета, в бюджеты муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются данные межбюджетные трансферты, в порядке, установленном Федеральным казначейством.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D2AC4D1A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF041AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.07.2021 N 372-пп)

Условием предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Архангельской области на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области (за исключением городского округа Архангельской области "Северодвинск") в рамках реализации Программы, по которым они являются заказчиками, является централизация закупок в соответствии с [частью 7 статьи 26](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A4BCC673D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AF1F5AA1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Федерального закона от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и [Порядком](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBAE4D1A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113DF246AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) взаимодействия контрактного агентства Архангельской области, государственных заказчиков Архангельской области, государственных бюджетных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, муниципальных заказчиков Архангельской области, муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области и отдельных юридических лиц при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения нужд Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 20 декабря 2013 года N 595-пп.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8A94D156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.09.2020 N 594-пп)

III. Рекомендуемые требования к жилью, строящемуся

или приобретаемому в рамках Программы

Рекомендуемые [требования](#P537) к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках Программы, представлены в приложении N 1 к Программе.

Указанные рекомендуемые требования предназначены для использования государственными (муниципальными) заказчиками при подготовке документации на проведение закупок в целях реализации Программы, за исключением контрактов на выкуп помещений у собственников и контрактов на покупку жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, в домах, введенных в эксплуатацию.

IV. Перечень муниципальных образований,

участвующих в Программе

[Перечень](#P670) многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, представлен в приложении N 2 к Программе. В указанный перечень включены многоквартирные жилые дома, признанные до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, финансирование переселения граждан из которых за счет средств областного бюджета и (или) иных источников по состоянию на 1 января 2019 года не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Архангельской области, муниципальными правовыми актами муниципальных образований, а также не включенными в этапы прошлых лет региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, подлежащие переселению в рамках Программы и расположенные на территории 22 муниципальных образований.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770DFAD44196F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF345AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 24.10.2019 N 589-пп)

В перечень муниципальных образований для участия в Программе включены:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

городской округ "Город Архангельск";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF040AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

городской округ Архангельской области "Город Новодвинск";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF043AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

городской округ Архангельской области "Котлас";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF042AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

городской округ Архангельской области "Северодвинск";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF04DAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Вельский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF04CAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.01.2020 [N 29-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF345AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AC411E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O))

Вилегодский муниципальный округ Архангельской области;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.01.2020 [N 29-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF344AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.10.2020 [N 688-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AD4C156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O))

Виноградовский муниципальный округ Архангельской области;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.01.2020 [N 29-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF347AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772D9AC411E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O))

Каргопольский муниципальный округ Архангельской области;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 28.01.2020 [N 29-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF346AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 15.10.2020 [N 688-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771D8AD4C156F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O))

Коношский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF341AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Котласский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF340AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Красноборский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF343AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Ленский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF342AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Мезенский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF34DAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Няндомский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF34CAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Онежский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF245AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Пинежский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF244AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Плесецкий муниципальный округ Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF247AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

городское поселение "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF246AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Приморский муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF241AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Устьянкий муниципальный район Архангельской области;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF240AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

Холмогорский муниципальный район Архангельской области.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D2AE441C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF243AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 28.01.2020 N 29-пп)

В реализации Программы вправе принимать участие городские поселения, городские округа, муниципальные округа и муниципальные районы (в отношении жилого помещения, находящегося в границах сельского поселения, входящего в состав муниципального района), сельские поселения (в случае заключения с муниципальным районом соглашения, предусмотренного [абзацем вторым части 4 статьи 15](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA9A4B4C572D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AE175BA1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации").

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 21.04.2020 [N 214-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D3AE411A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 22.12.2020 [N 943-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF04DAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O))

Очередность включения муниципальных образований в очередной этап Программы определяется исходя из степени готовности земельных участков под строительство домов, наличия инфраструктуры, а также с учетом результативности реализации мероприятий предыдущего этапа Программы. Исходя из этого, до начала реализации этапа перечень муниципальных образований, включенный в этап Программы, реализация которого не начата, является предварительным и подлежит уточнению в период формирования заявки Архангельской области на получение финансовой поддержки за счет средств Фонда. При этом возможные изменения объемов расселения должны осуществляться в объеме, не превышающем объем расселяемой площади, предусмотренный перечнем многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года.

Кроме того, в [перечень](#P670) многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, согласно приложению N 2 к настоящей Программе, включены 10 многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования "Город Архангельск", мероприятия по расселению которых осуществляются без финансовой поддержки Фонда в рамках городской адресной [программы](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1CF70DFA244173275986CF53B31B5FDEE5352ABB7861437F04EF52F32A83C3357DE5C792CCEF718UCR2O) развития застроенных территорий муниципального образования "Город Архангельск", утвержденной решением Архангельского городского Совета депутатов от 2 сентября 2011 года N 310.

V. Обоснование объема средств на реализацию Программы

Общий объем финансирования Программы обоснован:

1) расчетной стоимостью одного квадратного метра общей площади жилых помещений, предоставляемых взамен расселяемых жилых помещений в аварийных домах. При этом расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади таких жилых помещений не должна превышать стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемую Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации.

Предельная расчетная стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемая для определения объемов финансирования мероприятий по строительству, в том числе по строительству "под ключ", и (или) приобретению жилых помещений в рамках Программы, с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда и областного бюджета устанавливается исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, определяемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации с учетом средней стоимости строительства многоквартирных домов для каждого субъекта Российской Федерации, в пределах лимитов областного бюджета, предусмотренных на реализацию соответствующего этапа по муниципальным образованиям в соответствии с распределением финансовых средств согласно [приложениям N 2](#P670) и [3](#P22865) к Программе;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DCA9471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF044AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 05.03.2021 N 110-пп)

2) общей площадью расселяемых жилых помещений, расположенных в аварийных домах, финансирование которых в рамках Программы предусмотрено с участием финансовой поддержки за счет средств Фонда.

VI. Механизм реализации Программы

Переселению в рамках выполнения Программы подлежат граждане, проживающие в многоквартирных домах, включенных в [перечень](#P670) многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, согласно приложению N 2 к настоящей Программе.

Реализация мероприятий Программы предусматривает применение комплекса экономических, организационных и нормативно-правовых мер.

Участниками Программы выступают муниципальные образования при выполнении условий, предусмотренных [статьей 14](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FABB6811A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Федерального закона N 185-ФЗ, и при наличии многоквартирных жилых домов, признанных до 1 января 2017 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации.

Программа реализуется посредством предоставления бюджетных инвестиций для подведомственного министерству строительства и архитектуры Архангельской области государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" и субсидий бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF345AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.12.2020 N 943-пп)

Государственному казенному учреждению Архангельской области "Главное управление капитального строительства" бюджетные инвестиции на реализацию Программы предоставляются на следующие мероприятия:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF347AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.12.2020 N 943-пп)

1) строительство многоквартирных домов, в том числе строительство многоквартирных домов методом "под ключ";

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF346AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.12.2020 N 943-пп)

2) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 49](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC078D1FC18486928CF65FF6C76FAA4A91E5BA1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF341AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.12.2020 N 943-пп)

Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" в соответствии с [подпунктом 6 пункта 8](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAB401C6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113EF846AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) постановления Правительства Архангельской области от 26 декабря 2018 года N 613-пп "О мерах по обеспечению исполнения областного бюджета" при заключении государственных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных [абзацами шестым](#P244) и [седьмым](#P246) настоящего раздела, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 90 процентов суммы соответствующего государственного контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год при наличии в государственных контрактах, а также в контрактах (договорах), заключаемых в рамках их исполнения, условия об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу казначейского сопровождения указанных авансовых платежей.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 30.03.2021 [N 155-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DCA34D1F6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF045AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O), от 19.04.2022 [N 246-пп](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAE431B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O))

Бюджетные инвестиции государственному казенному учреждению Архангельской области "Главное управление капитального строительства" перечисляются на основе представленных в министерство строительства и архитектуры Архангельской области заявок на финансирование с предоставлением копий следующих документов:

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF046AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 19.01.2021 N 24-пп)

1) в случае строительства многоквартирных домов, в том числе строительства многоквартирных домов методом "под ключ", - отчеты о выполненных объемах строительно-монтажных работ по формам [N КС-2](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6AAFA2BCC57B8CF61011652AC86AA07B71B3A8AD175EACBF8D456EB510AC7F7FE3313740C25C7EU3R0O) "Акт о приемке выполненных работ" и [N КС-3](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6AAFA2BCC57B8CF61011652AC86AA07B71B3A8AD175DAFB38D456EB510AC7F7FE3313740C25C7EU3R0O) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", утвержденным постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF041AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 19.01.2021 N 24-пп)

2) в случае приобретения у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 49](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC078D1FC18486928CF65FF6C76FAA4A91E5BA1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено):

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF040AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 19.01.2021 N 24-пп)

а) государственный контракт на приобретение жилого помещения в многоквартирных домах;

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF043AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 19.01.2021 N 24-пп)

б) акт приема-передачи жилого помещения, приобретенного в рамках исполнения государственного контракта на приобретение жилого помещения в многоквартирных домах.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF042AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 19.01.2021 N 24-пп)

Оплата государственных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных [абзацами шестым](#P244) и [седьмым](#P246) настоящего раздела, осуществляется в соответствии с фактически выполненными объемами работ, которые ранее не были оплачены, с учетом предоставленных авансовых платежей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DFA9401A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF04DAA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 19.01.2021 N 24-пп)

Бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области субсидии на реализацию Программы предоставляются на следующие мероприятия:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF340AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.12.2020 N 943-пп)

1) строительство многоквартирных домов, в том числе строительство многоквартирных домов методом "под ключ";

2) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 49](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC078D1FC18486928CF65FF6C76FAA4A91E5BA1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C771DEAD421E6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF343AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 22.12.2020 N 943-пп)

3) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения;

4) предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA8B3811A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Предоставление лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии осуществляется в соответствии с Порядком предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года N 153-пп (далее - Порядок предоставления субсидии).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAF411B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF140AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 26.04.2022 N 264-пп)

Субсидия предоставляется в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Архангельской области, установленной согласно приложению N 4 к Порядку предоставления субсидии, и полученным возмещением за изымаемое недвижимое имущество.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DEAF411B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF142AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 26.04.2022 N 264-пп)

Распределение средств финансовой поддержки между бюджетами муниципальных образований - участников Программы, в том числе объемы финансирования за счет средств Фонда и областного бюджета, осуществляется исходя из суммарной площади жилых помещений многоквартирных жилых домов на территории отдельного муниципального образования, признанных до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации, переселение граждан из которых запланировано в рамках настоящей Программы, а также исходя из способа реализации мероприятий Программы.

В случае:

1) строительства и (или) приобретения органами местного самоуправления муниципального образования жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по стоимости, превышающей предельную расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату стоимости такого превышения осуществляется за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

2) предоставления гражданину, переселяемому из аварийного жилищного фонда, жилого помещения, общая площадь которого превышает общую площадь ранее занимаемого им жилого помещения, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату такого превышения рекомендуется осуществлять за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

3) если возмещение за жилое помещение превышает размер возмещения, рассчитанный исходя из предельной расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, то оплата такого превышения осуществлять за счет средств местного бюджета соответствующего муниципального образования;

4) если реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения государственных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений, общая площадь которых превышает общую площадь соответствующих расселяемых жилых помещений, но не более определяемой в соответствии с жилищным законодательством нормы предоставления площади жилого помещения, финансирование расходов на оплату такого превышения осуществляется за счет средств областного бюджета. Одновременно с определением потребности в оплате такого превышения у органов местного самоуправления, на территории которых расположены расселяемые жилые помещения, возникают обязательства по расселению площади жилых помещений за счет средств местного бюджета в размере не менее чем частное от деления объема финансирования, предусмотренного за счет средств областного бюджета на оплату общей площади, превышающей расселяемую площадь жилых помещений в соответствующем муниципальном образовании, на стоимость одного квадратного метра, предусмотренную данным этапом на строительство и (или приобретение) жилых помещений. Срок исполнения вышеуказанного обязательства - не позднее срока завершения этапа, в котором предусмотрено финансирование соответствующего превышения.

В рамках реализации мероприятий Программы в случае, если построенное и (или) приобретенное жилое помещение по общей площади превышает общую площадь соответствующего расселяемого жилого помещения, но по общей стоимости не превышает предельную расчетную стоимость исходя из стоимости одного квадратного метра, определенной для соответствующего этапа Программы, оплата такого превышения допускается за счет средств Фонда и средств областного бюджета, предусмотренных на долевое софинансирование мероприятий Программы.

В случае если стоимость приобретаемого и (или) строящегося жилого помещения в рамках Программы превышает стоимость переселения, определенную в соответствии с Программой исходя из общей площади расселяемого жилого помещения, данное превышение оплачивается за счет средств местного бюджета муниципального образования, на территории которого находится расселяемый многоквартирный дом.

Переселение граждан осуществляется путем предоставления выселяемому из жилого помещения гражданину - нанимателю и членам его семьи другого жилого помещения по договору социального найма в соответствии с жилищным законодательством.

Гражданам, выселяемым из жилых помещений в аварийном многоквартирном доме, принадлежащих им на праве собственности, предоставляется право выбора в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FA8B3811A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Жилищного кодекса Российской Федерации на получение возмещения за изымаемые у них жилые помещения или по соглашению с собственниками им предоставляются другие жилые помещения.

Органу местного самоуправления на подготовительном этапе до начала реализации соответствующего этапа Программы рекомендуется проводить работу по информированию граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, включенных в перечень многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, об условиях и сроках, порядке переселения, порядке изъятия жилых помещений с целью выявления пожеланий собственников помещений в указанных домах о способе и иных условиях их переселения.

В размер возмещения за жилое помещение включаются рыночная стоимость жилого помещения, рыночная стоимость общего имущества в многоквартирном доме, в том числе рыночная стоимость земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с учетом его доли в праве общей собственности на такое имущество, а также все убытки, причиненные собственнику жилого помещения его изъятием, включая убытки, которые он несет в связи с изменением места проживания, временным пользованием иным жилым помещением до приобретения в собственность другого жилого помещения (в случае, предусмотренном [пунктом 6 статьи 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4A81359A1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Жилищного кодекса Российской Федерации), переездом, поиском другого жилого помещения для приобретения права собственности на него, оформлением права собственности на другое жилое помещение, досрочным прекращением своих обязательств перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D3AE411A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF043AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 21.04.2020 N 214-пп)

Граждане, которые приобрели право собственности на жилое помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования, имеют право на выплату возмещения за изымаемое жилое помещение, рассчитанного в порядке, установленном [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4A41759A1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Жилищного кодекса Российской Федерации, размер которого не может превышать стоимость приобретения ими такого жилого помещения, при этом положения [частей 8](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4A81357A1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) и [8.1 статьи 32](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A7BEC371D1FC18486928CF65FF6C76FAA4A41758A1E3D7556AFC44A86076F82F305EC2U5REO) Жилищного кодекса Российской Федерации в отношении таких граждан не применяются.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C770D3AE411A6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF042AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 21.04.2020 N 214-пп)

Если стоимость жилого помещения, передаваемого в собственность взамен изымаемого жилья, ниже выкупной цены изымаемого жилого помещения, то собственнику выплачивается разница между стоимостью прежнего и нового жилого помещения, а если стоимость предоставляемого жилого помещения выше выкупной цены изымаемого жилого помещения, то по соглашению сторон обязанность по оплате разницы между ними возлагается на собственника.

Стоимость предоставляемого жилого помещения определяется исходя из фактических затрат на строительство и (или) приобретение жилых помещений.

Реализация Программы осуществляется государственным заказчиком Программы, заинтересованными исполнительными органами государственной власти Архангельской области, органами местного самоуправления на основании соглашений, договоров и государственных (муниципальных) контрактов, заключаемых между исполнителями Программы в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае реализации Программы путем заключения государственных контрактов в соответствии с требованиями [статьи 20](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C76FAA4AC175FABBE861A6BA001F47377F42F325BDE5E7C30UCREO) Федерального закона N 185-ФЗ исполнителем Программы является министерство строительства и архитектуры Архангельской области. Перечень муниципальных образований, в которых реализация Программы будет осуществляться путем заключения государственных контрактов, определяется соответствующим постановлением Правительства Архангельской области.

При реализации мероприятий Программы в муниципальном образовании - участнике Программы жилые помещения, построенные и (или) приобретенные путем заключения государственных контрактов на строительство и (или) приобретение жилых помещений в многоквартирных домах, построенных на территории Архангельской области в рамках реализации Программы, в дальнейшем передаются в муниципальную собственность соответствующего муниципального образования для расселения многоквартирных домов, включенных в перечень аварийных домов на территории данного муниципального образования, планируемых к расселению в рамках Программы.

Передача имущества, находящегося в государственной собственности Архангельской области, оформляется распоряжением Правительства Архангельской области, которое должно содержать список жилых помещений, передаваемых в муниципальную собственность муниципального образования, и список аварийных многоквартирных домов, подлежащих расселению с использованием передаваемого имущества, а также фактическую стоимость передаваемых жилых помещений, определенную исходя из фактических затрат на их строительство и (или) приобретение.

В случае если при передаче жилых помещений, построенных и (или) приобретенных в рамках государственных контрактов согласно потребности, определенной и утвержденной главой муниципального образования, на территории которого расположены расселяемые жилые помещения, до момента заключения соответствующего(-их) государственных контрактов, потребность в жилых помещениях уменьшилась, то муниципальное образование обязуется обеспечить возврат в областной бюджет средств за счет средств местного бюджета в объеме, израсходованном на строительство и (или) приобретение жилых помещений, потребность в которых на момент передачи из областной в муниципальную собственность отсутствует. После возврата средств в полном объеме муниципальное образование может использовать переданные жилые помещения в соответствии с жилищным законодательством.

Этапы Программы (за исключением этапа 2023 года) должны быть реализованы (в части переселения граждан) не позднее 31 декабря года, следующего за годом принятия Фондом решения о предоставлении финансовой поддержки на реализацию соответствующего этапа, а этап 2023 года Программы должен быть реализован не позднее 30 сентября 2024 года.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBA2471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF041AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 08.12.2021 N 696-пп)

[План](#P22865) реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, по способам переселения представлен в приложении N 3 к Программе.

[План](#P25115) мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, представлен в приложении N 4 к Программе.

Государственный заказчик Программы осуществляет:

нормативно-правовое и методическое обеспечение реализации Программы, включая разработку финансовых и организационных механизмов;

привлечение в установленном порядке бюджетных средств и средств Фонда, необходимых для реализации Программы;

мониторинг реализации мероприятий Программы, в том числе расходования финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

подготовку и представление отчетов о реализации Программы за соответствующий год;

распределение между бюджетами муниципальных образований, участвующих в Программе, финансовой поддержки в пределах средств на реализацию Программы, полученных из Фонда, а также предусмотренных в областном бюджете на соответствующий год в качестве софинансирования;

оценку эффективности выполнения программных мероприятий, а при необходимости - корректировку целевых показателей и механизма реализации мероприятий Программы.

Органы местного самоуправления муниципального образования, участвующего в Программе, осуществляют:

представление в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области заявки на участие в Программе, перечня аварийных многоквартирных домов, документов о признании домов аварийными и подлежащими сносу, информации о планируемом переселении граждан из жилых помещений в аварийных многоквартирных домах;

установление очередности сноса аварийного жилищного фонда муниципальных образований и соответственно очередности переселения граждан;

в срок не позднее 6 месяцев после завершения расселения многоквартирного дома в рамках Программы снос дома за счет средств местного бюджета;

организацию и проведение с собственниками жилых помещений в аварийном доме работы, направленной на достижение соглашений с собственниками жилых помещений о способе переселения;

формирование необходимой для выполнения Программы нормативной правовой основы в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Архангельской области;

разработку и утверждение муниципальной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда;

информирование населения муниципального образования о реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74C34D3B782E6CA8A0B9C076D1FC18486928CF65FF6C64FAFCA01656B4B7830F3DF147UAR3O) N 185-ФЗ и настоящей Программы;

определение должностных лиц органов местного самоуправления муниципального образования, ответственных за реализацию Программы на территории муниципального образования;

формирование и предоставление в установленном порядке земельных участков под многоквартирное жилищное строительство, осуществляемое в рамках выполнения Программы;

целевое и эффективное расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы;

контроль и предоставление отчетности о расходовании бюджетных средств, направляемых на реализацию Программы.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области осуществляет:

целевое и эффективное расходование финансовых средств, направленных на реализацию Программы, в соответствии с заключенными с Фондом дополнительными соглашениями;

контроль и представление отчетности о расходовании финансовых средств, направляемых на реализацию Программы.

VII. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования Программы являются средства областного бюджета, средства местных бюджетов и средства Фонда.

Распределение средств в рамках Программы на текущий финансовый год определяется соответствующим постановлением Правительства Архангельской области.

Распределение объемов финансирования Программы по источникам финансирования в 2019 - 2024 годах приведено в следующей таблице:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=CFA3914CA5B394F6601D74D54E5726226BA2FFB1C772DBA2471B6F7F9035F93936BAA2F9541BA7B686113FF043AA2A27B9643F5FC9427C37D2F51AC2U3R3O) Правительства Архангельской области от 08.12.2021 N 696-пп)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Средства на расселение аварийного жилищного фонда | | | | Всего по Программе |
| средства Фонда | средства областного бюджета | средства областного бюджета на оплату площади предоставляемых помещений, превышающей общую площадь расселяемых помещений | средства местного бюджета |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 7 285 556 173,41 | 520 077 202,14 | 9 481 376,63 | 1 644 217,94 | 7 816 758 970,12 |
| 2 | Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" | 856 492 098,03 | 81 267 428,94 | - | 7 841 892,16 | 945 601 419,13 |
| 3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 1 675 619 959,67 | 37 658 531,63 | - | 9 596 904,63 | 1 722 875 395,93 |
| 4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 532 535 480,87 | 43 735 853,52 | - | 10 802 885,07 | 587 074 219,46 |
| 5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 1 233 878 193,68 | 190 665 953,22 | - | 215 898,00 | 1 424 760 044,90 |
| 6 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области | 282 946 678,83 | 25 274 430,37 | - | 75 068,00 | 308 296 177,20 |
| 7 | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | 572 398 519,19 | 97 345 259,16 | - | 1 740 339,62 | 671 484 117,97 |
| 8 | Итого по Виноградовскому муниципальному району Архангельской области | 468 831 153,55 | 62 009 627,40 | - | 284 117,25 | 531 124 898,20 |
| 9 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 166 261 046,64 | 7 475 336,90 | - | 131 588,45 | 173 867 971,99 |
| 10 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 899 590 165,18 | 119 189 727,72 | - | 408 454,55 | 1 019 188 347,45 |
| 11 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области | 576 117 918,74 | 104 431 250,98 | - | 226 539,38 | 680 775 709,10 |
| 12 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 1 289 761 877,93 | 87 328 142,78 | - | 1 799 349,21 | 1 378 889 369,92 |
| 13 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 353 039 879,09 | 52 054 794,21 | - | 98 150,50 | 405 192 823,80 |
| 14 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | 184 652 110,58 | 3 702 557,92 | - | 65 852,50 | 188 420 521,00 |
| 15 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | 510 911 906,69 | 55 451 108,81 | - | 122 432,50 | 566 485 448,00 |
| 16 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 1 983 045 378,96 | 273 889 339,24 | - | 558 628,50 | 2 257 493 346,70 |
| 17 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | 15 632 375,92 | 316 168,08 | - | 2 860,00 | 15 951 404,00 |
| 18 | Итого по Плесецкому муниципальному району Архангельской области | 586 405 585,78 | 93 408 988,33 | - | 261 084,79 | 680 075 658,90 |
| 19 | Итого по городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | 35 682 431,07 | 707 922,79 | - | 28 677,04 | 36 419 030,90 |
| 20 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 337 726 217,37 | 21 741 321,92 | - | 42 622,73 | 359 510 162,02 |
| 21 | Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | 2 232 518 786,02 | 201 045 211,86 | 4 387 406,73 | 379 463,00 | 2 438 330 867,61 |
| 22 | Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | 458 500 221,26 | 72 878 440,51 | - | 915 442,43 | 532 294 104,20 |
|  | Всего | 22 538 104 158,46 | 2 151 654 598,43 | 13 868 783,36 | 37 242 468,25 | 24 740 870 008,50 |

(таблица в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63DDD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 15.11.2021 N 633-пп)

VIII. Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов

Реализация Программы позволит обеспечить:

переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2017 года аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации жилых домов, в муниципальных образованиях, участвующих в Программе, в объеме 470 329,47 кв. м;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DA6D6D91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE6BD0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DD696892FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE6BD7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 08.12.2021 [N 696-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D9646891FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6A6E94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O))

обеспечение безопасных условий проживания 27 003 граждан;

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DA6D6D91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE6BD0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DD696892FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE6BD7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 08.12.2021 [N 696-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D9646891FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6A6E94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O))

снос 1825 аварийного многоквартирного дома.

(в ред. постановлений Правительства Архангельской области от 31.08.2020 [N 550-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DA6D6D91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE6BD0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 26.01.2021 [N 45-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DD696892FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE6BD7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 08.12.2021 [N 696-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D9646891FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 24.02.2022 [N 94-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6A6E94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O))

Планируемые [показатели](#P26680) переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, представлены в приложении N 5 к Программе.

IX. Организация управления Программой и контроль

за ходом ее реализации

Мониторинг реализации мероприятий Программы осуществляется министерством топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Мониторинг реализации мероприятий Программы включает периодическую отчетность о реализации мероприятий Программы, об использовании исполнителями мероприятий Программы выделяемых им финансовых средств, о качестве реализуемых мероприятий Программы, о сроках выполнения договоров (контрактов, соглашений).

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области обеспечивает согласованные действия по подготовке и реализации мероприятий Программы, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнования из областного бюджета для финансирования Программы, готовит и представляет в Фонд заявки на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда, отчеты о расходовании средств и о ходе реализации Программы по форме и в сроки, устанавливаемые правлением Фонда.

Администрации муниципальных образований, участвующих в Программе, представляют отчетную информацию министерству топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в соответствии с требованиями Фонда и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области представляет в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области отчетную информацию по заключенным в рамках реализации Программы государственным контрактам в соответствии с требованиями Фонда и министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области ежегодно представляет на рассмотрение Правительства Архангельской области отчет о ходе реализации Программы.

Приложение N 1

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда"

на 2019 - 2025 годы

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

к жилью, строящемуся или приобретаемому в рамках адресной

программы Архангельской области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. постановлений Правительства Архангельской области  от 16.04.2019 [N 204-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC55DA6D6295FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE6AD7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 11.11.2021 [N 629-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B90FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D4D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O)) |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование рекомендуемого требования | Содержание рекомендуемого требования |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Требования к проектной документации на дом | В проектной документации проектные значения параметров и другие проектные характеристики жилья, а также проектируемые мероприятия по обеспечению его безопасности устанавливаются таким образом, чтобы в процессе его строительства и эксплуатации оно было безопасным для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), имущества физических и юридических лиц, государственного или муниципального имущества, окружающей среды. |
| Проектная документация разрабатывается в соответствии с требованиями: |
| [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B39889ACA455D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) Правительства Российской Федерации от 16 февраля 2008 года N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; |
| Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B49088ACA557D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) N 123-ФЗ от 22 июля 2008 года "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; |
| Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B69C83AFAC5CD33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) N 384-ФЗ от 30 декабря 2009 года "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"; |
| СП 42.13330.2016 "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений"; |
| СП 54.13330.2016 "Здания жилые многоквартирные"; |
| СП 59.13330.2016 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения"; |
| СП 14.13330.2014 "Строительство в сейсмических районах"; |
| СП 22.13330.2016 "Основания зданий и сооружений"; |
| СП 2.13130.2012 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"; |
| СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"; |
| СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения". |
| Оформление проектной документации осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 21.1101-2013 "Основные требования к проектной и рабочей документации". |
| Планируемые к строительству (строящиеся) многоквартирные дома, указанные в [пункте 2 части 2 статьи 49](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAAB5DD33A37C2F810D231761955EBF7998E59047D75E49B37D8DA59503CE6C3344CC3V1R1O) Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также подлежащие приобретению жилые помещения, должны соответствовать положениям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов [СанПиН 2.1.2.2645-10](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F9915746BA5B97B6998AAAA854D33A37C2F810D231761955EBF7998C50017723BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июня 2010 года N 64 (с изменениями и дополнениями). |
| В отношении проектной документации на строительство многоквартирного дома, построенного многоквартирного дома, в котором приобретаются жилые помещения, должно быть обеспечено наличие положительного заключения проведенной в соответствии с требованиями градостроительного законодательства экспертизы |
| 2 | Требование к конструктивному, инженерному и технологическому оснащению строящегося многоквартирного дома, введенного в эксплуатацию многоквартирного дома, в котором приобретается готовое жилье | В строящихся домах обеспечивается наличие: |
| несущих строительных конструкций, выполненных из следующих материалов: |
| а) стены из каменных конструкций (кирпич и/или блоки), и/или крупных железобетонных блоков, и/или железобетонных панелей, и/или монолитного железобетонного каркаса с заполнением; |
| б) перекрытия из сборных и/или монолитных железобетонных конструкций; |
| в) фундаменты из сборных, и/или монолитных железобетонных, и/или каменных конструкций. |
| Не допускается строительство домов и приобретение жилья в домах, выполненных из легких стальных тонкостенных конструкций (ЛСТК), SIPпанелей, металлических сэндвич-панелей; |
| подключения к централизованным сетям инженерно-технического обеспечения по выданным соответствующими ресурсоснабжающими и иными организациями техническим условиям подключения (технологического присоединения) (при условии наличия соответствующих централизованных сетей инженерно-технического обеспечения населенных пунктов, в которых осуществляется строительство); |
| санитарного узла (раздельного или совмещенного), который должен быть внутриквартирным и включать ванну, унитаз, раковину. При отсутствии централизованной системы канализации рекомендуется устанавливать душ с поддоном вместо ванной; |
| внутридомовых инженерных систем, включая системы: |
| а) электроснабжения (с силовым и иным электрооборудованием в соответствии с проектной документацией); |
| б) холодного водоснабжения; |
| в) водоотведения (канализации). При отсутствии в соответствующем населенном пункте централизованной системы канализации рекомендуется установка септиков; |
| г) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); |
| д) отопления (при отсутствии централизованного отопления и наличии газа рекомендуется установка коллективных или индивидуальных газовых котлов); |
| е) горячего водоснабжения; |
| ж) противопожарной безопасности (в соответствии с проектной документацией); |
| з) мусороудаления (при наличии в соответствии с проектной документацией); |
| в случае экономической целесообразности рекомендуется использовать локальные системы энергоснабжения; |
| принятых в эксплуатацию и зарегистрированных в установленном порядке лифтов (при наличии в соответствии с проектной документацией). |
| Лифты обязательно оснащать оборудованием для связи с диспетчером. |
| Лифты рекомендуется оснащать: |
| а) кабиной, предназначенной для пользования инвалидом на кресле-коляске с сопровождающим лицом; |
| б) аварийным освещением кабины лифта; |
| в) светодиодным освещением кабины лифта в антивандальном исполнении; |
| г) панелью управления кабиной лифта в антивандальном исполнении; |
| внесенных в Государственный реестр средств измерений, поверенных предприятиями-изготовителями, принятых в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующих установленным требованиям к классам точности общедомовых (коллективных) приборов учета электрической, тепловой энергии, холодной воды, горячей воды (при централизованном теплоснабжении в установленных случаях); |
| оконных блоков со стеклопакетами класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; |
| освещения этажных лестничных площадок дома с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света, датчиков движения и освещенности; |
| при входах в подъезды дома освещения с использованием светильников в антивандальном исполнении со светодиодным источником света и датчиков освещенности, козырьков над входной дверью и утепленных дверных блоков с ручками и автодоводчиком; |
| во входах в подвал (техническое подполье) дома металлических дверных блоков с замками, ручками и автодоводчиком; |
| отмостки из армированного бетона и/или асфальта, устроенной по всему периметру дома и обеспечивающей отвод воды от фундаментов; |
| организованного водостока; |
| благоустройства придомовой территории, в том числе наличие твердого покрытия, озеленения и малых архитектурных форм, площадок общего пользования различного назначения, в том числе детской игровой площадки с игровым комплексом (в соответствии с проектной документацией) |
| (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B90FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D4D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 11.11.2021 N 629-пп) | | |
| 3 | Требования к функциональному оснащению и отделке помещений | Для переселения граждан из аварийного жилищного фонда рекомендуется использовать построенные и приобретаемые жилые помещения, расположенные на любых этажах дома, кроме подвального, цокольного, технического, мансардного: |
| оборудованные подключенными к соответствующим внутридомовым инженерным системам внутриквартирными инженерными сетями в составе (не менее): |
| а) электроснабжения с электрическим щитком с устройствами защитного отключения; |
| б) холодного водоснабжения; |
| в) горячего водоснабжения (централизованного или автономного); |
| г) водоотведения (канализации); |
| д) отопления (централизованного или автономного); |
| е) вентиляции; |
| ж) газоснабжения (при наличии в соответствии с проектной документацией) с устройством сигнализаторов загазованности, сблокированных с быстродействующим запорным клапаном, установленным первым по ходу газа на внутреннем газопроводе жилого здания с возможностью аварийно-диспетчерского обслуживания, а также с установкой легкосбрасываемых оконных блоков (в соответствии с проектной документацией); |
| з) внесенными в Государственный реестр средств измерений, поверенными предприятиями-изготовителями, принятыми в эксплуатацию соответствующими ресурсоснабжающими организациями и соответствующими установленным требованиям к классам точности индивидуальными приборами учета электрической энергии, холодной воды, горячей воды, природного газа (в установленных случаях) (в соответствии с проектной документацией); |
| имеющие чистовую отделку "под ключ", в том числе: |
| а) входную утепленную дверь с замком, ручками и дверным глазком; |
| б) межкомнатные двери с наличниками и ручками; |
| в) оконные блоки со стеклопакетами класса энергоэффективности в соответствии с классом энергоэффективности дома; |
| г) вентиляционные решетки; |
| д) подвесные крюки для потолочных осветительных приборов во всех помещениях квартиры; |
| е) установленные и подключенные к соответствующим внутриквартирным инженерным сетям: |
| звонковую сигнализацию (в соответствии с проектной документацией); |
| мойку со смесителем и сифоном; |
| умывальник со смесителем и сифоном; |
| унитаз с сиденьем и сливным бачком; |
| ванну с заземлением, со смесителем и сифоном; |
| одно- и двухклавишные электровыключатели; |
| электророзетки; |
| выпуски электропроводки и патроны во всех помещениях квартиры; |
| газовую или электрическую плиту (в соответствии с проектным решением); |
| радиаторы отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией), а при автономном отоплении и горячем водоснабжении также двухконтурный котел; |
| ж) напольные покрытия из керамической плитки в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), в остальных помещениях квартиры - из ламината класса износостойкости 22 и выше и/или линолеума на вспененной основе; |
| з) отделку стен водоэмульсионной и/или иной аналогичной краской в помещениях ванной комнаты, туалета (совмещенного санузла), кладовых, кухни (за исключением части стены (стен) в кухне, примыкающей(их) к рабочей поверхности, и части стены (стен) в ванной комнате, примыкающей(их) к ванне и умывальнику, отделка которых производится керамической плиткой); обоями в остальных помещениях; |
| и) отделку потолков во всех помещениях квартиры водоэмульсионной и/или иной аналогичной краской, и/или конструкцией из сварной виниловой пленки (ПВХ) и/или бесшовного тканевого полотна, закрепленных на металлическом и/или пластиковом профиле под перекрытием (натяжные потолки) |
| 4 | Требования к материалам, изделиям и оборудованию | Проектом на строительство многоквартирного дома рекомендуется предусмотреть применение современных сертифицированных строительных и отделочных материалов, изделий, технологического и инженерного оборудования. |
| Строительство должно осуществляться с применением материалов и оборудования, обеспечивающих соответствие жилища требованиям проектной документации. |
| Выполняемые работы и применяемые строительные материалы в процессе строительства дома, жилые помещения в котором приобретаются в соответствии с контрактом в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда, а также результаты таких работ должны соответствовать требованиям технических регламентов, требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов |
| 5 | Требование к энергоэффективности дома | Рекомендуется предусматривать класс энергетической эффективности дома не ниже "В" согласно [Правилам](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F9915746BA5B97B59888A8A55CD33A37C2F810D231761955EBF7998C50017723BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) определения класса энергетической эффективности, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 6 июня 2016 года N 399/пр. |
| Рекомендуется предусматривать следующие мероприятия, направленные на повышение энергоэффективности дома: |
| предъявлять к оконным блокам в квартирах и в помещениях общего пользования дополнительные требования, указанные выше; |
| производить установку в помещениях общего пользования, лестничных клетках, перед входом в подъезды светодиодных светильников с датчиками движения и освещенности; |
| проводить освещение придомовой территории с использованием светодиодных светильников и датчиков освещенности; |
| выполнять теплоизоляцию подвального (цокольного) и чердачного перекрытий (в соответствии с проектной документацией); |
| проводить установку приборов учета горячего и холодного водоснабжения, электроэнергии, газа и других, предусмотренных в проектной документации; |
| выполнять установку радиаторов отопления с терморегуляторами (при технологической возможности в соответствии с проектной документацией); |
| проводить устройство входных дверей в подъезды дома с утеплением и оборудованием автодоводчиками; |
| устраивать входные тамбуры в подъезды дома с утеплением стен, устанавливать утепленные двери тамбура (входную и проходную) с автодоводчиками. |
| Обеспечить наличие на фасаде дома указателя класса энергетической эффективности дома в соответствии с [разделом III](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F9915746BA5B97B59888A8A55CD33A37C2F810D231761955EBF7998C50007123BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Правил определения классов энергетической эффективности многоквартирных домов, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 6 июня 2016 года N 399/пр |
| 6 | Требования к эксплуатационной документации дома | Наличие паспортов и инструкций по эксплуатации предприятий-изготовителей на механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное, включая лифтовое, оборудование, приборы учета использования энергетических ресурсов (общедомовые (коллективные) и индивидуальные) и узлы управления подачи энергетических ресурсов и т.д., а также соответствующих документов (копий документов), предусмотренных [пунктами 24](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B49D8DA9AF5CD33A37C2F810D231761955EBF7998C50017E20BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) и [26](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B49D8DA9AF5CD33A37C2F810D231761955EBF7998C50017F21BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 2006 года N 491, включая Инструкцию по эксплуатации многоквартирного дома, выполненную в соответствии с п. 10.1 Градостроительного [кодекса](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAAB5DD33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) (Требования к безопасной эксплуатации зданий) и СП 255.1325800 "Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Общие положения" (в соответствии с проектной документацией). |
| Наличие инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования. Комплекты инструкций по эксплуатации внутриквартирного инженерного оборудования подлежат передаче Заказчику |

Приложение N 2

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

ПЕРЕЧЕНЬ

многоквартирных домов, признанных аварийными

до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6A6E94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 24.02.2022 N 94-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Адрес многоквартирного дома | Год ввода дома в эксплуатацию | Дата признания многоквартирного дома аварийным | Сведения об общей площади аварийного жилищного фонда, подлежащего расселению до 1 сентября 2025 года | | Планируемая дата окончания переселения | Площадь застройки многоквартирного дома | Информация о формировании земельного участка под аварийным многоквартирным домом | | |
| площадь земельного участка | кадастровый номер земельного участка | характеристика земельного участка (сформирован под одним домом, не сформирован) |
| год | дата | площадь, кв. м | количество человек | дата | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | | | | | 470 329,47 | 27 003 |  | 221 284,19 | 756 939,60 |  |  |
| По Программе, которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | | | | 469 275,57 | 26 921 |  | 220 505,19 | 745 277,60 |  |  |
| Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 25 004,10 | 1 499 |  | 22 504,60 | 14 424,00 |  |  |
| 1 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Лесная, д. 1, корп. А | 1980 | 15.03.2012 | 121,7 | 12 | 30.09.2024 | 163,9 | 1 463 | 29:01:190503:268 | сформирован под одним домом |
| 2 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Комсомольская, д. 40 | 1917 | 26.08.2013 | 14,7 | 1 | 30.09.2024 | 181,6 | 593 | 29:01:190120:111 | сформирован под одним домом |
| 3 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Железнодорожная, д. 2 | 1966 | 09.10.2013 | 75,3 | 11 | 30.09.2024 | 272,5 | 2 227 | 29:01:190503:269 | сформирован под одним домом |
| 4 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 84 | 1945 | 12.12.2013 | 193,5 | 10 | 30.09.2024 | 314,2 | - | - | не сформирован |
| 5 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 88 | 1945 | 12.12.2013 | 193,6 | 11 | 30.09.2024 | 307,9 | - | - | не сформирован |
| 6 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 90 | 1945 | 12.12.2013 | 191,8 | 7 | 30.09.2024 | 224,7 | - | - | не сформирован |
| 7 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Калинина, д. 10 | 1956 | 12.12.2013 | 150,6 | 9 | 30.09.2024 | 447,6 | - | - | не сформирован |
| 8 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Ленина, д. 57а | 1947 | 12.12.2013 | 193,8 | 8 | 30.09.2024 | 283,5 | - | - | не сформирован |
| 9 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Новая, д. 14 | 1949 | 12.12.2013 | 146,5 | 7 | 30.09.2024 | 295,2 | - | - | не сформирован |
| 10 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Новая, д. 4 | 1949 | 12.12.2013 | 204,9 | 9 | 30.09.2024 | 301,2 | - | - | не сформирован |
| 11 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Новая, д. 7 | 1950 | 12.12.2013 | 161,1 | 11 | 30.09.2024 | 310,1 | - | - | не сформирован |
| 12 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Островского, д. 5 | 1949 | 12.12.2013 | 212,7 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 13 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Суворова, д. 41 | 1974 | 12.12.2013 | 84,3 | 4 | 30.09.2024 | 171,3 | - | - | не сформирован |
| 14 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Кошевого, д. 20 | 1977 | 25.12.2013 | 94,6 | 7 | 30.09.2024 | 131,7 | 1 538 | 29:01:190316:151 | - |
| 15 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 40 | 1974 | 25.12.2013 | 98 | 5 | 30.09.2024 | 161,8 | - | - | не сформирован |
| 16 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Учхоз, д. 1 | 1927 | 25.12.2013 | 48,2 | 2 | 30.09.2024 | 187,8 | 1 976 | 29:01:190403:387 | сформирован под одним домом |
| 17 | сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Комсомольская, д. 1 | 1969 | 25.12.2013 | 76,5 | 3 | 30.09.2024 | 219,8 | - | - | не сформирован |
| 18 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Комсомольская, д. 5 | 1969 | 25.12.2013 | 75,9 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 19 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Красноармейская, д. 3а | 1968 | 25.12.2013 | 110,2 | 7 | 30.09.2024 | 277,4 | - | - | не сформирован |
| 20 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 21 | 1954 | 22.01.2014 | 90,4 | 10 | 30.09.2024 | 175,12 | - | - | не сформирован |
| 21 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 24 | 1953 | 22.01.2014 | 83,2 | 10 | 30.09.2024 | 152,4 | - | - | не сформирован |
| 22 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Октябрьская, д. 99 | 1952 | 22.01.2014 | 88,8 | 6 | 30.09.2024 | 160,4 | - | - | не сформирован |
| 23 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, пер. Труда, д. 9 | 1968 | 26.08.2014 | 157,8 | 10 | 30.09.2024 | 231,36 | - | - | не сформирован |
| 24 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 22 | 1953 | 26.08.2014 | 91,1 | 10 | 30.09.2024 | 288,5 | - | - | не сформирован |
| 25 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 46 | 1973 | 26.08.2014 | 63 | 8 | 30.09.2024 | 126 | - | - | не сформирован |
| 26 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 13 | 1953 | 26.08.2014 | 63 | 7 | 30.09.2024 | 116,9 | - | - | не сформирован |
| 27 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Учхоз, д. 3 | 1931 | 26.08.2014 | 96,1 | 7 | 30.09.2024 | 180,2 | - | - | не сформирован |
| 28 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 15 | 1954 | 06.10.2014 | 71,1 | 7 | 30.09.2024 | 127 | - | - | не сформирован |
| 29 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Калинина, д. 23Б | 1975 | 16.10.2014 | 76 | 2 | 30.09.2024 | 240,7 | - | - | не сформирован |
| 30 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Калинина, д. 23Г | 1974 | 16.10.2014 | 77,6 | 3 | 30.09.2024 | 182,3 | - | - | не сформирован |
| 31 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 12 | 1957 | 16.10.2014 | 69,2 | 6 | 30.09.2024 | 276,5 | - | - | не сформирован |
| 32 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 14 | 1958 | 16.10.2014 | 98,6 | 9 | 30.09.2024 | 271 | - | - | не сформирован |
| 33 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 16 | 1941 | 16.10.2014 | 72 | 6 | 30.09.2024 | 264,5 | - | - | не сформирован |
| 34 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 4 | 1957 | 16.10.2014 | 94,9 | 6 | 30.09.2024 | 388,7 | - | - | не сформирован |
| 35 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 5 | 1957 | 16.10.2014 | 58,2 | 3 | 30.09.2024 | 302,4 | - | - | не сформирован |
| 36 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Транспортная, д. 6 | 1958 | 16.10.2014 | 24,4 | 2 | 30.09.2024 | 258,6 | - | - | не сформирован |
| 37 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 38 | 1974 | 17.12.2014 | 99,6 | 10 | 30.09.2024 | 138,4 | - | - | не сформирован |
| 38 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Советская, д. 49 | 1916 | 17.12.2014 | 102,6 | 10 | 30.09.2024 | 227,5 | - | - | не сформирован |
| 39 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Тюленина, д. 8 | 1979 | 17.12.2014 | 141,8 | 14 | 30.09.2024 | 226 | - | - | не сформирован |
| 40 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 23 | 1947 | 04.02.2015 | 193,5 | 14 | 30.09.2024 | 404 | - | - | не сформирован |
| 41 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Горького, д. 4 | 1970 | 04.02.2015 | 139,7 | 14 | 30.09.2024 | 249,9 | - | - | не сформирован |
| 42 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. К.Маркса, д. 93 | 1960 | 04.02.2015 | 694,4 | 38 | 30.09.2024 | 433,2 | 2 790 | 29:01:190150:471 | сформирован под одним домом |
| 43 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Теребино, ул. Новая, д. 11 | 1988 | 12.02.2015 | 113 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 44 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Теребино, ул. Новая, д. 6 | 1988 | 12.02.2015 | 148,8 | 4 | 30.09.2024 | 239,7 | - | - | не сформирован |
| 45 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 1 | 1956 | 12.02.2015 | 102,0 | 3 | 30.09.2024 | 171,3 | - | - | не сформирован |
| 46 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 11 | 1956 | 12.02.2015 | 104,1 | 2 | 30.09.2024 | 186,3 | - | - | не сформирован |
| 47 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 4 | 1956 | 12.02.2015 | 100,2 | 4 | 30.09.2024 | 158,1 | - | - | не сформирован |
| 48 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 5 | 1956 | 12.02.2015 | 82 | 5 | 30.09.2024 | 136,3 | - | - | не сформирован |
| 49 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 6 | 1956 | 12.02.2015 | 74,3 | 8 | 30.09.2024 | 206 | - | - | не сформирован |
| 50 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 9 | 1956 | 12.02.2015 | 112,6 | 6 | 30.09.2024 | 192,5 | - | - | не сформирован |
| 51 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Торговая, д. 3 | 1955 | 12.02.2015 | 63,2 | 5 | 30.09.2024 | 160,1 | - | - | не сформирован |
| 52 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 11 | 1953 | 12.02.2015 | 81 | 5 | 30.09.2024 | 131,3 | - | - | не сформирован |
| 53 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 13 | 1956 | 12.02.2015 | 66,4 | 1 | 30.09.2024 | 200,7 | - | - | не сформирован |
| 54 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 6 | 1956 | 12.02.2015 | 100,8 | 7 | 30.09.2024 | 205,8 | - | - | не сформирован |
| 55 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 8 | 1980 | 12.02.2015 | 116 | 3 | 30.09.2024 | 164,1 | - | - | не сформирован |
| 56 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Центральная, д. 9 | 1956 | 12.02.2015 | 125,6 | 8 | 30.09.2024 | 207 | - | - | не сформирован |
| 57 | Сельское поселение "Низовское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Подгородье, ул. Лесная, д. 3 | 1956 | 12.02.2015 | 80,6 | 3 | 30.09.2024 | 152 | - | - | не сформирован |
| 58 | Сельское поселение "Пуйское Вельского муниципального района Архангельской области | с. Долматово, пер. Лесной, д. 3 | 1979 | 03.03.2015 | 289,3 | 17 | 30.09.2024 | 342,3 | - | - | не сформирован |
| 59 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 19 | 1966 | 13.05.2015 | 133,3 | 6 | 30.09.2024 | 298,2 | - | - | не сформирован |
| 60 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Заводская, д. 10 | 1959 | 13.05.2015 | 87,7 | 8 | 30.09.2024 | 128,9 | 1487 | - | не сформирован |
| 61 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 3 | 1978 | 13.05.2015 | 216,1 | 9 | 30.09.2024 | 293,1 | 881 | - | не сформирован |
| 62 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 7 | 1978 | 13.05.2015 | 219,4 | 15 | 30.09.2024 | 292,3 | 828 | - | не сформирован |
| 63 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Лесная, д. 2а | 1955 | 13.05.2015 | 147 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 64 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Набережная, д. 41 | 1968 | 13.05.2015 | 148,7 | 8 | 30.09.2024 | 344,5 | - | - | не сформирован |
| 65 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 13 | 1985 | 13.05.2015 | 227,3 | 9 | 30.09.2024 | 410,3 | 1350 | - | не сформирован |
| 66 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 15 | 1985 | 13.05.2015 | 227,2 | 9 | 30.09.2024 | 188,2 | - | - | не сформирован |
| 67 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Правобережная, д. 11 | 1979 | 13.05.2015 | 338 | 18 | 30.09.2024 | 350,8 | - | - | не сформирован |
| 68 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 10 | 1974 | 13.05.2015 | 148,8 | 12 | 30.09.2024 | 290,8 | - | - | не сформирован |
| 69 | Сельское поселение "Хозьминское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Якушевская, ул. Набережная, д. 31 | 1975 | 13.05.2015 | 38,2 | 1 | 30.09.2024 | 212,2 | - | - | не сформирован |
| 70 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 3а | 1973 | 10.08.2015 | 188,7 | 10 | 30.09.2024 | 281,9 | - | - | не сформирован |
| 71 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Заводская, д. 4 | 1959 | 10.08.2015 | 45,4 | 2 | 30.09.2024 | 150,8 | 1391 | - | не сформирован |
| 72 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 1 | 1978 | 10.08.2015 | 219,8 | 6 | 30.09.2024 | 301,9 | 1093 | - | не сформирован |
| 73 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 1а | 1980 | 10.08.2015 | 220,1 | 11 | 30.09.2024 | 321,9 | 1009 | - | не сформирован |
| 74 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 2 | 1980 | 10.08.2015 | 219,2 | 7 | 30.09.2024 | 290,8 | 842 | - | не сформирован |
| 75 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 4 | 1978 | 10.08.2015 | 219,2 | 9 | 30.09.2024 | 297 | - | - | не сформирован |
| 76 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 5 | 1978 | 10.08.2015 | 219,1 | 9 | 30.09.2024 | 297,5 | - | - | не сформирован |
| 77 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 6 | 1978 | 10.08.2015 | 220,4 | 7 | 30.09.2024 | 292,7 | - | - | не сформирован |
| 78 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 8 | 1978 | 10.08.2015 | 219,7 | 5 | 30.09.2024 | 386,9 | - | - | не сформирован |
| 79 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Комсомольская, д. 2 | 1982 | 10.08.2015 | 177,1 | 9 | 30.09.2024 | 306,9 | - | - | не сформирован |
| 80 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Набережная, д. 17 | 1959 | 10.08.2015 | 111,1 | 5 | 30.09.2024 | 221,1 | 869 | - | не сформирован |
| 81 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 1 | 1981 | 10.08.2015 | 92,4 | 3 | 30.09.2024 | 188,2 | - | - | не сформирован |
| 82 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 3 | 1985 | 10.08.2015 | 153,8 | 5 | 30.09.2024 | 181,8 | - | - | не сформирован |
| 83 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 5 | 1984 | 10.08.2015 | 229,8 | 6 | 30.09.2024 | 446,4 | - | - | не сформирован |
| 84 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 36 | 1949 | 21.08.2015 | 148 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 85 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Кооперативная, д. 12в | 1987 | 21.08.2015 | 54,9 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 86 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Почерняева, д. 7 | 1985 | 02.09.2015 | 187,4 | 6 | 30.09.2024 | 388,8 | 1747 | - | не сформирован |
| 87 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 4а | 1960 | 20.10.2015 | 28,7 | 2 | 30.09.2024 | 152,7 | - | - | не сформирован |
| 88 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 6а | 1959 | 20.10.2015 | 53,9 | 4 | 30.09.2024 | 173,4 | 1176 | - | не сформирован |
| 89 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Байбузенко, д. 7 | 1978 | 20.10.2015 | 150,2 | 5 | 30.09.2024 | 241,9 | - | - | не сформирован |
| 90 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Коммунальная, д. 2а | 1980 | 20.10.2015 | 157 | 8 | 30.09.2024 | 291,1 | - | - | не сформирован |
| 91 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Ломоносова, д. 2 | 1982 | 20.10.2015 | 46,1 | 3 | 30.09.2024 | 348,7 | 1521 | - | не сформирован |
| 92 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Правобережная, д. 1б | 1974 | 20.10.2015 | 156,8 | 6 | 30.09.2024 | 248,7 | - | - | не сформирован |
| 93 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 2 | 1982 | 20.10.2015 | 138,9 | 9 | 30.09.2024 | 200,2 | - | - | не сформирован |
| 94 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 4 | 1957 | 20.10.2015 | 208,4 | 16 | 30.09.2024 | 426,2 | - | - | не сформирован |
| 95 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 6 | 1976 | 20.10.2015 | 109,6 | 6 | 30.09.2024 | 240,6 | - | - | не сформирован |
| 96 | Сельское поселение "Солгинское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Солгинский, ул. Филимоновская, д. 8 | 1960 | 20.10.2015 | 110,1 | 10 | 30.09.2024 | 235 | - | - | не сформирован |
| 97 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 2 | 1957 | 04.12.2015 | 92,3 | 7 | 30.09.2024 | 140,2 | - | - | не сформирован |
| 98 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Лукинская, ул. Шоссейная, д. 4 | 1956 | 04.12.2015 | 35,4 | 4 | 30.09.2024 | 172,9 | - | - | не сформирован |
| 99 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Петуховская, д. 10 | 1962 | 04.12.2015 | 321,4 | 33 | 30.09.2024 | 277,4 | 732 | - | не сформирован |
| 100 | Сельское поселение "Муравьевское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пустыньга, д. 5 | 1989 | 04.12.2015 | 155,9 | 7 | 30.09.2024 | 184,4 | 225,3 | - | не сформирован |
| 101 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ж.д. ст. Вага, д. 6 | 1953 | 14.12.2015 | 93,2 | 3 | 30.09.2024 | 113,5 | - | - | не сформирован |
| 102 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 19 | 1953 | 14.12.2015 | 100,7 | 7 | 30.09.2024 | 300,7 | - | - | не сформирован |
| 103 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Киевская, д. 8 | 1978 | 14.12.2015 | 271,9 | 18 | 30.09.2024 | 200 | - | - | не сформирован |
| 104 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 13 | 1953 | 14.12.2015 | 105,5 | 10 | 30.09.2024 | 252,2 | - | - | не сформирован |
| 105 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Коммунальная, д. 15 | 1953 | 14.12.2015 | 64,3 | 11 | 30.09.2024 | 319,7 | - | - | не сформирован |
| 106 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Мичурина, д. 31 | 1962 | 14.12.2015 | 689,7 | 57 | 30.09.2024 | 496,6 | - | - | не сформирован |
| 107 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 36 | 1974 | 14.12.2015 | 99,7 | 5 | 30.09.2024 | 204,4 | - | - | не сформирован |
| 108 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 42 | 1976 | 14.12.2015 | 100,2 | 9 | 30.09.2024 | 204,7 | - | - | не сформирован |
| 109 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Ломоносова, д. 23 | 1969 | 22.12.2015 | 113,3 | 7 | 30.09.2024 | 231,3 | - | - | не сформирован |
| 110 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | дер. Шиловская, д. 54 | 1984 | 29.02.2016 | 249,7 | 18 | 30.09.2024 | 222,7 | - | - | не сформирован |
| 111 | Сельское поселение "Пуйское" Вельского муниципального района Архангельской области | с. Долматово, ул. Партизанская, д. 3 | 1973 | 29.08.2016 | 502,6 | 32 | 30.09.2024 | 332,7 | - | - | не сформирован |
| 112 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, пер. Труда, д. 3 | 1954 | 13.09.2016 | 130,2 | 10 | 30.09.2024 | 224,3 | - | - | не сформирован |
| 113 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. 1 Мая, д. 38 | 1950 | 13.09.2016 | 216,7 | 16 | 30.09.2024 | 188,5 | - | - | не сформирован |
| 114 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 1 | 1953 | 13.09.2016 | 80,6 | 7 | 30.09.2024 | 298,8 | - | - | не сформирован |
| 115 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 2 | 1953 | 13.09.2016 | 93,2 | 15 | 30.09.2024 | 147 | - | - | не сформирован |
| 116 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 39 | 1954 | 13.09.2016 | 111,4 | 8 | 30.09.2024 | 307 | - | - | не сформирован |
| 117 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 4 | 1953 | 13.09.2019 | 82 | 6 | 30.09.2024 | 238,6 | - | - | не сформирован |
| 118 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 20 | 1981 | 13.09.2016 | 95,3 | 11 | 30.09.2024 | 356,2 | - | - | не сформирован |
| 119 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Герцена, д. 21 | 1953 | 13.09.2016 | 44,5 | 2 | 30.09.2024 | 263,3 | - | - | не сформирован |
| 120 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Загородная, д. 5 | 1971 | 13.09.2016 | 64,5 | 19 | 30.09.2024 | 115,2 | - | - | не сформирован |
| 121 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Климовского, д. 22 | 1953 | 13.09.2016 | 68,3 | 4 | 30.09.2024 | 315,6 | - | - | не сформирован |
| 122 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Кошевого, д. 24 | 1977 | 13.09.2016 | 104,8 | 7 | 30.09.2024 | 124,14 | - | - | не сформирован |
| 123 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Лермонтова, д. 26 | 1984 | 13.09.2016 | 105,4 | 7 | 30.09.2024 | 279,3 | - | - | не сформирован |
| 124 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Нечаевского, д. 67 | 1940 | 13.09.2016 | 269,7 | 26 | 30.09.2024 | 330,8 | - | - | не сформирован |
| 125 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 42, стр. а | 1976 | 13.09.2016 | 50,3 | 1 | 30.09.2024 | 128,9 | - | - | не сформирован |
| 126 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Попова, д. 48 | 1972 | 13.09.2016 | 48,4 | 3 | 30.09.2024 | 190,3 | - | - | не сформирован |
| 127 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Привокзальная, д. 26 | 1958 | 13.09.2016 | 185,9 | 6 | 30.09.2024 | 286 | - | - | не сформирован |
| 128 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 76 | 1947 | 07.10.2016 | 643,3 | 28 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 129 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Гагарина, д. 78 | 1947 | 07.10.2016 | 657,8 | 36 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 130 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Кооперативная, д. 16 | 1944 | 07.10.2016 | 431,7 | 24 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 131 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 23 | 1957 | 02.11.2016 | 78,2 | 11 | 30.09.2024 | 115,2 | - | - | не сформирован |
| 132 | Сельское поселение "Судромское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Важская Запань, д. 10 | 1960 | 02.11.2016 | 143,3 | 8 | 30.09.2024 | 240,8 | - | - | не сформирован |
| 133 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Лесная, д. 10 | 1957 | 02.11.2016 | 100,4 | 3 | 30.09.2024 | 245,6 | 2144 | - | не сформирован |
| 134 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Южная, д. 6 | 1984 | 05.12.2016 | 312,5 | 11 | 30.09.2024 | 494,7 | - | - | не сформирован |
| 135 | Городское поселение "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Кулой, ул. Ломоносова, д. 6 | 1949 | 20.12.2016 | 207,9 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 136 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, пер. Нижний, д. 3 | 1957 | 26.12.2016 | 82,6 | 7 | 30.09.2024 | 162,2 | - | - | не сформирован |
| 137 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, пер. Нижний, д. 4 | 1958 | 26.12.2016 | 82,5 | 6 | 30.09.2024 | 131,9 | - | - | не сформирован |
| 138 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, пер. Нижний, д. 5 | 1957 | 26.12.2016 | 127,1 | 5 | 30.09.2024 | 167,7 | - | - | не сформирован |
| 139 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. 8 Марта, д. 13 | 1985 | 26.12.2016 | 120,4 | 8 | 30.09.2024 | 142 | - | - | не сформирован |
| 140 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Заречная, д. 27 | 1954 | 26.12.2016 | 135 | 3 | 30.09.2024 | 211,6 | - | - | не сформирован |
| 141 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Заречная, д. 28 | 1953 | 26.12.2016 | 82,1 | 7 | 30.09.2024 | 126,2 | - | - | не сформирован |
| 142 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 13 | 1966 | 26.12.2016 | 95,4 | 4 | 30.09.2024 | 234,7 | - | - | не сформирован |
| 143 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Комсомольская, д. 31 | 1959 | 26.12.2016 | 161,5 | 11 | 30.09.2024 | 228,3 | - | - | не сформирован |
| 144 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Набережная, д. 5 | 1957 | 26.12.2016 | 60,3 | 5 | 30.09.2024 | 155,2 | - | - | не сформирован |
| 145 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Набережная, д. 6 | 1957 | 26.12.2016 | 80,4 | 6 | 30.09.2024 | 151,5 | - | - | не сформирован |
| 146 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 10 | 1956 | 26.12.2016 | 91 | 5 | 30.09.2024 | 142 | - | - | не сформирован |
| 147 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 14 | 1956 | 26.12.2016 | 97,7 | 7 | 30.09.2024 | 160,8 | - | - | не сформирован |
| 148 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Комсомольский, ул. Октябрьская, д. 22 | 1957 | 26.12.2016 | 87,5 | 3 | 30.09.2024 | 115,2 | - | - | не сформирован |
| 149 | Сельское поселение "Пакшеньгское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Шокша, ул. Клубная, д. 2 | 1952 | 26.12.2016 | 111,7 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 150 | Сельское поселение "Пакшеньгское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Шокша, ул. Почтовая, д. 2 | 1986 | 26.12.2016 | 126,5 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 151 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Заречная, д. 11 | 1954 | 26.12.2016 | 94,4 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 152 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Попова, д. 2 | 1965 | 26.12.2016 | 125,7 | 4 | 30.09.2024 | 266,9 | - | - | не сформирован |
| 153 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Попова, д. 5 | 1950 | 26.12.2016 | 38,5 | 3 | 30.09.2024 | 91,6 | - | - | не сформирован |
| 154 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Свердлова, д. 11 | 1953 | 26.12.2016 | 38,7 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 155 | Сельское поселение "Попонаволоцкое" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Пасьва, ул. Свердлова, д. 4 | 1953 | 26.12.2016 | 57,2 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 156 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Синега-Лесопункт, ул. Молодежная, д. 10 | 1982 | 26.12.2016 | 120,3 | 5 | 30.09.2024 | 207,6 | - | - | не сформирован |
| 157 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Синега-Лесопункт, ул. Молодежная, д. 12 | 1929 | 26.12.2016 | 108,8 | 11 | 30.09.2024 | 262,2 | - | - | не сформирован |
| 158 | Сельское поселение "Усть-Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Синега-Лесопункт, ул. Молодежная, д. 28 | 1929 | 26.12.2016 | 99,5 | 9 | 30.09.2024 | 174,5 | - | - | не сформирован |
| 159 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, пер. Сплавной, д. 1 | 1956 | 26.12.2016 | 155,2 | 5 | 30.09.2024 | 206 | - | - | не сформирован |
| 160 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Александра Пелых, д. 13 | 1956 | 26.12.2016 | 156 | 7 | 30.09.2024 | 230,2 | - | - | не сформирован |
| 161 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Александра Пелых, д. 6 | 1957 | 26.12.2016 | 130,9 | 6 | 30.09.2024 | 207,8 | - | - | не сформирован |
| 162 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Александра Пелых, д. 8 | 1957 | 26.12.2016 | 143,7 | 6 | 30.09.2024 | 181,1 | - | - | не сформирован |
| 163 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Лесная, д. 5 | 1956 | 26.12.2016 | 62,1 | 3 | 30.09.2024 | 177,8 | 1150 | - | не сформирован |
| 164 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Лесная, д. 8 | 1966 | 26.12.2016 | 73 | 7 | 30.09.2024 | 205,1 | - | - | не сформирован |
| 165 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Первомайская, д. 1 | 1954 | 26.12.2016 | 105,1 | 5 | 30.09.2024 | 262,7 | 1331 | - | не сформирован |
| 166 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Первомайская, д. 4 | 1955 | 26.12.2016 | 83,3 | 5 | 30.09.2024 | 260,1 | 1220 | - | не сформирован |
| 167 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Пушкина, д. 2 | 1957 | 26.12.2016 | 86,1 | 7 | 30.09.2024 | 231 | 1125 | - | не сформирован |
| 168 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Советская, д. 11 | 1972 | 26.12.2016 | 131,8 | 3 | 30.09.2024 | 387,6 | 671,9 | - | не сформирован |
| 169 | Сельское поселение "Усть-Шоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Шоноша, ул. Южная, д. 24 | 1987 | 26.12.2016 | 108,3 | 3 | 30.09.2024 | 126,7 | - | - | не сформирован |
| 170 | Сельское поселение "Пуйское" Вельского муниципального района Архангельской области | с. Долматово, ул. Партизанская, д. 5 | 1973 | 29.12.2016 | 459,7 | 27 | 30.09.2024 | 337 | - | - | не сформирован |
| 171 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | п. Комсомольский, ул. Лесная, д. 10 | 1900 | 26.12.2016 | 40,7 | 1 | 30.09.2024 | 208 | 977 | - | не сформирован |
| 172 | Сельское поселение "Верхнешоношское" Вельского муниципального района Архангельской области | п. Комсомольский, ул. Лесная, д. 12 | 1900 | 26.12.2016 | 40 | 2 | 30.09.2024 | 169 | 333 | - | не сформирован |
| 173 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Белинского, д. 64 | 1973 | 27.12.2016 | 134,4 | 12 | 30.09.2024 | 269,6 | 2 057 | 29:01:190316:266 | не сформирован |
| 174 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Важская, д. 3 | 1990 | 27.12.2016 | 117,3 | 12 | 30.09.2024 | 167,5 | - | - | не сформирован |
| 175 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Гагарина, д. 14 | 1944 | 27.12.2016 | 190,3 | 13 | 30.09.2024 | 226 | - | - | не сформирован |
| 176 | Городское поселение "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | г. Вельск, ул. Киевская, д. 14 | 1978 | 27.12.2016 | 267,0 | 18 | 30.09.2024 | 203,7 | - | - | не сформирован |
| Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области Архангельской области | | |  |  | 5 491,10 | 273 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 177 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Авнюгский, ул. Центральная, д. 15 | 1956 | 27.12.2012 | 72 | 3 | 30.09.2024 | 96,0 | - | - | не сформирован |
| 178 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Авнюгский, ул. Строительная, д. 48 | 1954 | 14.02.2013 | 96 | 5 | 30.09.2024 | 96,0 | - | - | не сформирован |
| 179 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Авнюгский, ул. Строительная, д. 60 | 1956 | 14.02.2013 | 72 | 9 | 30.09.2024 | 96,0 | - | - | не сформирован |
| 180 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Двинской, ул. Первомайская, д. 6 | 1959 | 30.01.2014 | 82,2 | 6 | 30.09.2024 | 337,2 | - | - | не сформирован |
| 181 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Закодимский, д. 7 | 1967 | 30.07.2014 | 170 | 7 | 30.09.2024 | 170,0 | - | - | не сформирован |
| 182 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Кодимский, д. 11 | 1962 | 30.07.2014 | 85,5 | 3 | 30.09.2024 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 183 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Кодимский, д. 13 | 1962 | 30.07.2014 | 114 | 4 | 30.09.2024 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 184 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Кодимский, д. 19 | 1962 | 30.07.2014 | 85,5 | 4 | 30.09.2024 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 185 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Кодимский, д. 9 | 1962 | 30.07.2014 | 114 | 5 | 30.09.2024 | 114,0 | - | - | не сформирован |
| 186 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | дер. Бурцевская, д. 1 | 1956 | 22.07.2016 | 88,8 | 4 | 30.09.2024 | 196,6 | - | - | не сформирован |
| 187 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сплавной, д. 3 | 1967 | 22.07.2016 | 88,8 | 9 | 30.09.2024 | 212,8 | - | - | не сформирован |
| 188 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сплавной, д. 4 | 1960 | 22.07.2016 | 134,2 | 10 | 30.09.2024 | 162,0 | - | - | не сформирован |
| 189 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сплавной, д. 6 | 1981 | 22.07.2016 | 252,4 | 13 | 30.09.2024 | 234,2 | - | - | не сформирован |
| 190 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Вознесенское, д. 52 | 1978 | 22.07.2016 | 148,4 | 5 | 30.09.2024 | 217,4 | - | - | не сформирован |
| 191 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Вознесенское, д. 76 | 1973 | 22.07.2016 | 504,5 | 24 | 30.09.2024 | 345,0 | - | - | не сформирован |
| 192 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 35 | 1974 | 11.10.2016 | 515,7 | 27 | 30.09.2024 | 340,0 | - | - | не сформирован |
| 193 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Кировская, д. 18 | 1971 | 30.12.2016 | 515,8 | 30 | 30.09.2024 | 337,3 | - | - | не сформирован |
| 194 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 3 | 1963 | 30.12.2016 | 328,6 | 14 | 30.09.2024 | 213,3 | - | - | не сформирован |
| 195 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Комсомольская, д. 7 | 1961 | 30.12.2016 | 258,8 | 12 | 30.09.2024 | 176,6 | - | - | не сформирован |
| 196 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 29б | 1983 | 30.12.2016 | 740,5 | 35 | 30.09.2024 | 470,6 | - | - | не сформирован |
| 197 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 35а | 1976 | 30.12.2016 | 736,3 | 32 | 30.09.2024 | 495,0 | - | - | не сформирован |
| 198 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Ломоносова, д. 78 | 1967 | 30.12.2016 | 121,2 | 5 | 30.09.2024 | 161,6 | - | - | не сформирован |
| 199 | Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | с. Верхняя Тойма, ул. Угрюмова, д. 8 | 1958 | 30.12.2016 | 165,9 | 7 | 30.09.2024 | 156,0 | - | - | не сформирован |
| Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | | |  |  | 11 632,90 | 616 |  | 5 862,89 | 52 167,00 |  |  |
| 200 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 7 | 1979 | 11.04.2012 | 745,7 | 50 | 30.09.2024 | 728,97 | - | - | не сформирован |
| 201 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Мелиоративная, д. 8 | 1979 | 11.04.2012 | 192 | 11 | 30.09.2024 | 206,8 | 1129 | 29:03:030101:2557 | сформирован под одним домом |
| 202 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 60 | 1972 | 11.04.2012 | 202,6 | 16 | 30.09.2024 | 319,01 | 1167 | 29:03:030101:1081 | сформирован под одним домом |
| 203 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Никольск, ул. Юбилейная, д. 4 | 1971 | 21.09.2012 | 67,9 | 6 | 30.09.2024 | 90,6 | - | - | не сформирован |
| 204 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Никольск, ул. Юбилейная, д. 6 | 1972 | 21.09.2012 | 66,1 | 5 | 30.09.2024 | 88,5 | - | - | не сформирован |
| 205 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Широкий Прилук, ул. 50 лет Октября, д. 9 | 1967 | 05.11.2012 | 348 | 9 | 30.09.2024 | 250,7 | - | - | не сформирован |
| 206 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Прилукская, д. 6 | 1956 | 05.11.2012 | 22,6 | 3 | 30.09.2024 | 162,2 | - | - | не сформирован |
| 207 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Школьная, д. 4а | 1954 | 18.12.2012 | 216,3 | 9 | 30.09.2024 | 367,2 | - | - | не сформирован |
| 208 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Школьная, д. 5 | 1957 | 18.12.2012 | 242,3 | 12 | 30.09.2024 | 348,7 | - | - | не сформирован |
| 209 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Комсомольская, д. 6, корп. 1 | 1938 | 05.12.2013 | 339,8 | 22 | 30.09.2024 | 305,7 | - | - | не сформирован |
| 210 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | ж.д. ст. Кивер, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1943 | 27.12.2013 | 71,3 | 4 | 30.09.2024 | 229,9 | - | - | не сформирован |
| 211 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | ж.д. ст. Кивер, ул. Железнодорожная, д. 11 | 1957 | 27.12.2013 | 35,1 | 1 | 30.09.2024 | 110,9 | - | - | не сформирован |
| 212 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | ж.д. ст. Кивер, ул. Железнодорожная, д. 13 | 1955 | 27.12.2013 | 81,1 | 4 | 30.09.2024 | 105,2 | - | - | не сформирован |
| 213 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. 60 лет Октября, д. 1 | 1963 | 25.12.2014 | 295,5 | 7 | 30.09.2024 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 214 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Новаторов, д. 23 | 1970 | 25.12.2014 | 39,3 | 3 | 30.09.2024 | 61,35 | - | - | не сформирован |
| 215 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сорово, ул. Профсоюзная, д. 1, к. а | 1963 | 25.12.2014 | 330,4 | 15 | 30.09.2024 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 216 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Ломоносова, д. 6 | 1988 | 25.12.2014 | 139,8 | 3 | 30.09.2024 | 272,5 | - | - | не сформирован |
| 217 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 24 | 1980 | 25.12.2014 | 93,4 | 3 | 30.09.2024 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 218 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 6 | 1984 | 25.12.2014 | 52,3 | 2 | 30.09.2024 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 219 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 7 | 1988 | 25.12.2014 | 38 | 4 | 30.09.2024 | 128 | - | - | не сформирован |
| 220 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | пос. Фоминский, ул. Октябрьская, д. 8 | 1982 | 25.12.2014 | 93,4 | 5 | 30.09.2024 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 221 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Первомайская, д. 9 | 1967 | 30.12.2014 | 439,3 | 27 | 30.09.2024 | 288,1 | - | - | не сформирован |
| 222 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Связистов, д. 3 | 1972 | 30.12.2014 | 60,1 | 2 | 30.09.2024 | 259,3 | - | - | не сформирован |
| 223 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 19 | 1958 | 24.09.2015 | 223,8 | 16 | 30.09.2024 | 173,1 | - | - | не сформирован |
| 224 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. 50 лет Октября, д. 1 | 1900 | 06.08.2012 | 182 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 225 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. 50 лет Октября, д. 7 | 1900 | 06.08.2012 | 141,2 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 226 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Бирюзова, д. 11 | 1900 | 06.08.2012 | 78,4 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 227 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Кирова, д. 2 | 1900 | 06.08.2012 | 97,1 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 228 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Ленина, д. 5 | 1969 | 06.08.2012 | 94,6 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 229 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Ленина, д. 7 | 1955 | 06.08.2012 | 77,7 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 230 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Ленина, д. 8 | 1900 | 06.08.2012 | 47,3 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 231 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Победы, д. 1 | 1966 | 06.08.2012 | 94,6 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 232 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Победы, д. 3 | 1966 | 06.08.2012 | 94,7 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 233 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | п. Широкий Прилук, ул. Победы, д. 6 | 1967 | 06.08.2012 | 93,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 234 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Шалимово, ул. Восточная, д. 2 | 1975 | 30.12.2015 | 69,8 | 3 | 30.09.2024 | 141,4 | - | - | не сформирован |
| 235 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Шалимово, ул. Речная, д. 1 | 1975 | 30.12.2015 | 23,00 | 3 | 30.09.2024 | 142,9 | - | - | не сформирован |
| 236 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Шалимово, ул. Речная, д. 9 | 1970 | 30.12.2015 | 93,5 | 4 | 30.09.2024 | 141,4 | - | - | не сформирован |
| 237 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Садовая, д. 3 | 1962 | 31.12.2015 | 396 | 14 | 30.09.2024 | 250 | - | - | не сформирован |
| 238 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Садовая, д. 5 | 1967 | 31.12.2015 | 396,8 | 17 | 30.09.2024 | 246,8 | - | - | не сформирован |
| 239 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 2 | 1970 | 31.12.2015 | 437,2 | 18 | 30.09.2024 | 332,44 | - | - | не сформирован |
| 240 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 37 | 1962 | 31.12.2015 | 470,4 | 22 | 30.09.2024 | 339 | - | - | не сформирован |
| 241 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 43 | 1975 | 31.12.2015 | 508,8 | 19 | 30.09.2024 | 335,4 | - | - | не сформирован |
| 242 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 5 | 1968 | 31.12.2015 | 161,5 | 10 | 30.09.2024 | 116,3 | - | - | не сформирован |
| 243 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 60а | 1975 | 31.12.2015 | 671,2 | 31 | 30.09.2024 | 503,5 | - | - | не сформирован |
| 244 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Воронцово, ул. Лесная, д. 12 | 1984 | 31.12.2015 | 114,1 | 11 | 30.09.2024 | 155,4 | - | - | не сформирован |
| 245 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Воронцово, ул. Молодежная, д. 1 | 1982 | 31.12.2015 | 160 | 12 | 30.09.2024 | 188,7 | - | - | не сформирован |
| 246 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Воронцово, ул. Молодежная, д. 3 | 1966 | 31.12.2015 | 152,7 | 16 | 30.09.2024 | 202,3 | - | - | не сформирован |
| 247 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Мухонская, д. 89 | 1977 | 31.12.2015 | 159,7 | 16 | 30.09.2024 | 211,8 | - | - | не сформирован |
| 248 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Мухонская, д. 92, к. А | 1976 | 31.12.2015 | 118,9 | 12 | 30.09.2024 | 198,7 | - | - | не сформирован |
| 249 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Сидоровская, д. 61 | 1980 | 31.12.2015 | 154,1 | 6 | 30.09.2024 | 201,7 | - | - | не сформирован |
| 250 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | дер. Таборы, д. 24 | 1979 | 22.08.2016 | 113,6 | 5 | 30.09.2024 | 221,1 | - | - | не сформирован |
| 251 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Ленина, д. 10 | 1972 | 30.12.2016 | 507,2 | 25 | 30.09.2024 | 339,57 | - | - | не сформирован |
| 252 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 41 | 1974 | 30.12.2016 | 477,1 | 23 | 30.09.2024 | 333,9 | - | - | не сформирован |
| 253 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 54 | 1968 | 30.12.2016 | 507,8 | 25 | 30.09.2024 | 337,6 | - | - | не сформирован |
| 254 | Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | с. Ильинско-Подомское, ул. Советская, д. 56 | 1965 | 30.12.2016 | 502,3 | 39 | 30.09.2024 | 336,6 | - | - | не сформирован |
| Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | | |  |  | 11 207,30 | 530 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 255 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Запань Пенье, д. 10 | 1956 | 27.12.2016 | 349,6 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 256 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Запань Пенье, д. 32 | 1957 | 27.12.2016 | 358,3 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 257 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Запань Пенье, д. 34 | 1957 | 27.12.2016 | 341,3 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 258 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Комсомольская, д. 1 | 1962 | 27.12.2016 | 326,3 | 19 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 259 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Комсомольская, д. 3 | 1962 | 27.12.2016 | 319,5 | 17 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 260 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Комсомольская, д. 5 | 1963 | 27.12.2016 | 246,8 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 261 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Набережная, д. 15, корп. а | 1961 | 27.12.2016 | 215,3 | 22 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 262 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Набережная, д. 33 | 1931 | 27.12.2016 | 97,2 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 263 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. П.Виноградова, д. 55 | 1880 | 27.12.2016 | 174,9 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 264 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Березник, ул. Р.Куликова, д. 12 | 1955 | 27.12.2016 | 136,9 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 265 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Важский, ул. Гаражная, д. 10 | 1990 | 09.11.2016 | 483,5 | 27 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 266 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Важский, ул. Гаражная, д. 11 | 1989 | 09.11.2016 | 484,9 | 23 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 267 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Важский, ул. Индустриальная, д. 1 | 1951 | 09.11.2016 | 38,2 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 268 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Важский, ул. Индустриальная, д. 26 | 1951 | 09.11.2016 | 79,4 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 269 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Важский, ул. Школьная, д. 17 | 1954 | 09.11.2016 | 56 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 270 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Карговино, ул. Центральная, д. 22 | 1966 | 28.12.2016 | 362,8 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 271 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 23 | 1950 | 28.10.2016 | 497,3 | 33 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 272 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 25 | 1956 | 28.10.2016 | 729,9 | 32 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 273 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 34 | 1941 | 28.10.2016 | 131,6 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 274 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 40 | 1967 | 28.10.2016 | 515,3 | 22 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 275 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 51 | 1962 | 28.10.2016 | 240,4 | 19 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 276 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 53 | 1964 | 28.10.2016 | 345,5 | 17 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 277 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Комсомольская, д. 55 | 1963 | 28.10.2016 | 204,7 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 278 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 25, корп. а | 1960 | 28.10.2016 | 305,9 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 279 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Ломоносова, д. 4, корп. в | 1974 | 28.10.2016 | 195,1 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 280 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Центральная, д. 6 | 1956 | 19.10.2016 | 111,7 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 281 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Рочегда, ул. Центральная, д. 8 | 1956 | 19.10.2016 | 73,8 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 282 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Сельменьга, ул. Некрасова, д. 18 | 1991 | 30.12.2016 | 445,4 | 26 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 283 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 32 | 1974 | 21.10.2016 | 326,8 | 14 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 284 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 47, корп. А | 1964 | 21.10.2016 | 218,8 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 285 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 49, корп. А | 1964 | 21.10.2016 | 82,3 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 286 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 53, корп. А | 1967 | 21.10.2016 | 347 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 287 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 57, корп. А | 1969 | 21.10.2016 | 171,4 | 16 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 288 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 59, корп. А | 1970 | 21.10.2016 | 479,9 | 20 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 289 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Ломоносова, д. 61, корп. А | 1971 | 21.10.2016 | 354,5 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 290 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 30 | 1976 | 21.10.2016 | 240 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 291 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 32 | 1976 | 21.10.2016 | 360,6 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 292 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 34 | 1977 | 21.10.2016 | 307,9 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 293 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Усть-Ваеньга, ул. Северная, д. 6 | 1969 | 21.10.2016 | 110,3 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 294 | Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | пос. Хетово, ул. Комсомольская, д. 7 | 1964 | 22.11.2016 | 340,3 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по городскому округу "Город Архангельск" | | |  |  | 154 471,72 | 9 355 |  | 40 963,00 | 107 367,00 |  |  |
| 295 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 21 | 1931 | 26.06.2012 | 349,6 | 22 | 30.09.2024 | 320 | 449 | 29:22:050515:30 | сформирован под одним домом |
| 296 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 45 | 1957 | 26.06.2012 | 529 | 30 | 30.09.2024 | 353 | 1145 | 29:22:050502:961 | сформирован под одним домом |
| 297 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 9 | 1921 | 11.10.2012 | 294,95 | 16 | 30.09.2024 | 160 | - | - | не сформирован |
| 298 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пос. Расчалка 1 Линия, д. 11 | 1963 | 11.10.2012 | 61,2 | 4 | 30.09.2024 | 260 | 381 | 29:22:022210:6 | сформирован под одним домом |
| 299 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мореплавателей, д. 5 | 1964 | 11.10.2012 | 515,0 | 40 | 30.09.2024 | 743 | - | - | не сформирован |
| 300 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 373 | 1956 | 25.10.2012 | 413 | 29 | 30.09.2024 | 319 | - | - | не сформирован |
| 301 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 1 | 1965 | 25.10.2012 | 292,9 | 19 | 30.09.2024 | 191 | - | - | не сформирован |
| 302 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 109 | 1945 | 25.10.2012 | 296,2 | 20 | 30.09.2024 | 267 | - | - | не сформирован |
| 303 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 31, корп. 1 | 1961 | 25.10.2012 | 767,51 | 64 | 30.09.2024 | 505 | 660 | 29:22:050403:36 | сформирован под одним домом |
| 304 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Индустриальная, д. 15 | 1930 | 13.12.2012 | 409,9 | 26 | 30.09.2024 | 425 | - | - | не сформирован |
| 305 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 52 | 1958 | 13.12.2012 | 594,12 | 25 | 30.09.2024 | 362 | 533 | 29:22:040620:25 | сформирован под одним домом |
| 306 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 56 | 1958 | 13.12.2012 | 588,82 | 30 | 30.09.2024 | 356 | 453 | 29:22:040620:20 | сформирован под одним домом |
| 307 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 103 | 1950 | 24.01.2013 | 691,7 | 23 | 30.09.2024 | 449 | - | - | не сформирован |
| 308 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 50, корп. 1 | 1963 | 24.01.2013 | 442,03 | 35 | 30.09.2024 | 319 | - | - | не сформирован |
| 309 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24 | 1963 | 24.01.2013 | 430,15 | 29 | 30.09.2024 | 286 | 1036 | 29:22:031010:390 | сформирован под одним домом |
| 310 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 74 | 1955 | 31.01.2013 | 399,42 | 31 | 30.09.2024 | 270 | 411 | 29:22:040619:9 | сформирован под одним домом |
| 311 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 19 | 1931 | 31.01.2013 | 597,3 | 37 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 312 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Воскресенская, д. 37 | 1912 | 14.02.2013 | 100,5 | 8 | 30.09.2024 | 259 | 1127 | 29:22:040756:25 | сформирован под одним домом |
| 313 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 19 | 1917 | 14.02.2013 | 466 | 38 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 314 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 27 | 1927 | 14.03.2013 | 638,5 | 45 | 30.09.2024 | 416 | 626 | 29:22:050515:24 | сформирован под одним домом |
| 315 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 41 | 1941 | 13.06.2013 | 571,7 | 30 | 30.09.2024 | 437 | 634 | 29:22:081004:24 | сформирован под одним домом |
| 316 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 21 | 1954 | 13.06.2013 | 346 | 20 | 30.09.2024 | 383 | 563 | 29:22:080903:14 | сформирован под одним домом |
| 317 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 8 | 1932 | 13.06.2013 | 483 | 22 | 30.09.2024 | 333 | 2266 | 29:22:090109:2408 | сформирован под одним домом |
| 318 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 6 | 1961 | 13.06.2013 | 415,5 | 37 | 30.09.2024 | 324 | - | - | не сформирован |
| 319 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 33 | 1931 | 13.06.2013 | 323,5 | 30 | 30.09.2024 | 366 | 502 | 29:22:090106:10 | сформирован под одним домом |
| 320 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 39 | 1967 | 13.06.2013 | 444,1 | 22 | 30.09.2024 | 336 | 463 | 29:22:090106:7 | сформирован под одним домом |
| 321 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 53 | 1955 | 20.06.2013 | 776,7 | 36 | 30.09.2024 | 582 | 1912 | 29:22:050502:999 | сформирован под одним домом |
| 322 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 5, корп. 1 | 1939 | 20.06.2013 | 638,17 | 54 | 30.09.2024 | 460 | 680 | 29:22:050404:22 | сформирован под одним домом |
| 323 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Революции, д. 29, корп. 1 | 1959 | 20.06.2013 | 353,6 | 20 | 30.09.2024 | 252 | - | - | не сформирован |
| 324 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 6 | 1957 | 25.06.2013 | 525,9 | 26 | 30.09.2024 | 325 | - | - | не сформирован |
| 325 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 26 | 1952 | 25.06.2013 | 477,4 | 27 | 30.09.2024 | 292 | 449 | 29:22:040711:19 | сформирован под одним домом |
| 326 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Краснофлотская, д. 45 | 1905 | 25.06.2013 | 267,7 | 18 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 327 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 26, корп. 1 | 1963 | 25.06.2013 | 378,2 | 24 | 30.09.2024 | 285 | 1393 | 29:22:031010:397 | сформирован под одним домом |
| 328 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 79 | 1935 | 25.06.2013 | 670,4 | 47 | 30.09.2024 | 482 | - | - | не сформирован |
| 329 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 11 | 1928 | 09.08.2013 | 397,6 | 25 | 30.09.2024 | 319 | 404 | 29:22:050404:11 | сформирован под одним домом |
| 330 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 3 | 1936 | 09.08.2013 | 404,2 | 26 | 30.09.2024 | 382 | - | - | не сформирован |
| 331 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80, корп. 1 | 1964 | 09.08.2013 | 445,7 | 33 | 30.09.2024 | 312 | 1682 | 29:22:050106:2874 | сформирован под одним домом |
| 332 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 27 | 1960 | 09.08.2013 | 285,5 | 25 | 30.09.2024 | 214 | 264 | 29:22:050404:29 | сформирован под одним домом |
| 333 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 32, корп. 1 | 1932 | 09.08.2013 | 382,4 | 26 | 30.09.2024 | 374 | 512 | 29:22:050506:15 | сформирован под одним домом |
| 334 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 52, корп. 1 | 1933 | 09.08.2013 | 606,18 | 51 | 30.09.2024 | 502 | - | - | не сформирован |
| 335 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Ленинградский 1-й, д. 6 | 1951 | 15.08.2013 | 84,5 | 13 | 30.09.2024 | 95 | - | - | не сформирован |
| 336 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 6 | 1931 | 15.08.2013 | 586,64 | 32 | 30.09.2024 | 479 | - | - | не сформирован |
| 337 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1916 | 15.08.2013 | 12,1 | 2 | 30.09.2024 | 151 | - | - | не сформирован |
| 338 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Троицкий, д. 61, корп. 1 | 1932 | 23.08.2013 | 310,52 | 9 | 30.09.2024 | 687 | 1744 | 29:22:040751:37 | сформирован под одним домом |
| 339 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Авиационная, д. 68 | 1956 | 23.08.2013 | 376 | 14 | 30.09.2024 | 319 | - | - | не сформирован |
| 340 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 4 | 1950 | 23.08.2013 | 235,6 | 9 | 30.09.2024 | 260 | 927 | 29:22:031015:184 | сформирован под одним домом |
| 341 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Репина, д. 9 | 1928 | 23.08.2013 | 409,8 | 27 | 30.09.2024 | 278 | - | - | не сформирован |
| 342 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Титова, д. 4 | 1932 | 23.08.2013 | 455,09 | 31 | 30.09.2024 | 281 | 1854 | 29:22:031615:235 | сформирован под одним домом |
| 343 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 8, корп. 3 | 1957 | 18.10.2013 | 20,8 | 2 | 30.09.2024 | 96 | 185 | 29:22:050109:17 | сформирован под одним домом |
| 344 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 14 | 1960 | 18.10.2013 | 454,5 | 45 | 30.09.2024 | 361 | 2000 | 29:22:050108:7 | сформирован под одним домом |
| 345 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 10 | 1936 | 18.10.2013 | 523,25 | 25 | 30.09.2024 | 391 | 1490 | 29:22:031012:197 | сформирован под одним домом |
| 346 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Репина, д. 11 | 1930 | 18.10.2013 | 886,1 | 49 | 30.09.2024 | 540 | - | - | не сформирован |
| 347 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 2 | 1932 | 18.10.2013 | 381,15 | 27 | 30.09.2024 | 291 | 417 | 29:22:050515:19 | сформирован под одним домом |
| 348 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 67 | 1959 | 18.10.2013 | 321,35 | 27 | 30.09.2024 | 248 | 304 | 29:22:050108:24 | сформирован под одним домом |
| 349 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Северодвинская, д. 69 | 1962 | 18.10.2013 | 301,5 | 19 | 30.09.2024 | 253 | 321 | 29:22:050108:25 | сформирован под одним домом |
| 350 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 11 | 1954 | 25.10.2013 | 406,3 | 24 | 30.09.2024 | 326 | - | - | не сформирован |
| 351 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Морская, д. 3 | 1966 | 25.10.2013 | 383,9 | 19 | 30.09.2024 | 334 | - | - | не сформирован |
| 352 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 2 | 1935 | 28.11.2013 | 540,94 | 27 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 353 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 59 | 1933 | 28.11.2013 | 418,4 | 23 | 30.09.2024 | 267 | - | - | не сформирован |
| 354 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Юнг Военно-Морского Флота, д. 34, корп. 2 | 1932 | 28.11.2013 | 95,7 | 12 | 30.09.2024 | 228 | - | - | не сформирован |
| 355 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 377 | 1954 | 06.12.2013 | 415,08 | 31 | 30.09.2024 | 308 | - | - | не сформирован |
| 356 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 24 | 1954 | 06.12.2013 | 88,7 | 4 | 30.09.2024 | 152 | - | - | не сформирован |
| 357 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 76 | 1965 | 06.12.2013 | 331,6 | 21 | 30.09.2024 | 209 | 1049 | 29:22:080204:10 | сформирован под одним домом |
| 358 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 59 | 1931 | 24.12.2013 | 533,05 | 47 | 30.09.2024 | 350 | - | - | не сформирован |
| 359 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 30 | 1952 | 24.12.2013 | 479,4 | 28 | 30.09.2024 | 310 | 410 | 29:22:040711:22 | сформирован под одним домом |
| 360 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 36 | 1953 | 24.12.2013 | 476,8 | 25 | 30.09.2024 | 318 | 405 | 29:22:040710:14 | сформирован под одним домом |
| 361 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 5 | 1939 | 24.12.2013 | 479,9 | 19 | 30.09.2024 | 398 | - | - | не сформирован |
| 362 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 50 | 1936 | 24.12.2013 | 482,64 | 31 | 30.09.2024 | 366 | - | - | не сформирован |
| 363 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ильича, д. 46, корп. 1 | 1963 | 14.01.2014 | 438,1 | 37 | 30.09.2024 | 288 | - | - | не сформирован |
| 364 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 7 | 1936 | 14.01.2014 | 446,1 | 23 | 30.09.2024 | 384 | 1251 | 29:22:031015:192 | сформирован под одним домом |
| 365 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 50 | 1929 | 14.01.2014 | 511,14 | 33 | 30.09.2024 | 357 | - | - | не сформирован |
| 366 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 54 | 1960 | 14.01.2014 | 503,3 | 24 | 30.09.2024 | 448 | 2423 | 29:22:012001:677 | сформирован под одним домом |
| 367 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шабалина, д. 7 | 1960 | 14.01.2014 | 455,58 | 43 | 30.09.2024 | 275 | 346 | 29:22:050108:13 | сформирован под одним домом |
| 368 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 18 | 1957 | 24.01.2014 | 587,1 | 31 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 369 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мира, д. 8 | 1940 | 24.01.2014 | 403,1 | 20 | 30.09.2024 | 373 | - | - | не сформирован |
| 370 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 20 | 1930 | 24.01.2014 | 444,6 | 22 | 30.09.2024 | 423 | - | - | не сформирован |
| 371 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шкулева, д. 15 | 1963 | 24.01.2014 | 422 | 25 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 372 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 61 | 1931 | 06.02.2014 | 439,9 | 43 | 30.09.2024 | 355 | - | - | не сформирован |
| 373 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 63 | 1931 | 06.02.2014 | 547,8 | 38 | 30.09.2024 | 360 | - | - | не сформирован |
| 374 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Республиканская, д. 7 | 1948 | 14.03.2014 | 740,27 | 55 | 30.09.2024 | 470 | - | - | не сформирован |
| 375 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Динамо, д. 27 | 1975 | 25.04.2014 | 121 | 15 | 30.09.2024 | 250 | - | - | не сформирован |
| 376 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 2 | 1960 | 25.04.2014 | 479,4 | 35 | 30.09.2024 | 321 | 443 | 29:22:050108:10 | сформирован под одним домом |
| 377 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кочуринская, д. 50 | 1938 | 25.04.2014 | 196,28 | 24 | 30.09.2024 | 212 | - | - | не сформирован |
| 378 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 68 | 1959 | 25.04.2014 | 155,6 | 16 | 30.09.2024 | 231 | - | - | не сформирован |
| 379 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 42 | 1966 | 25.04.2014 | 214,8 | 20 | 30.09.2024 | 158 | 288 | 29:22:050504:26 | сформирован под одним домом |
| 380 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 27 | 1963 | 25.04.2014 | 508,1 | 45 | 30.09.2024 | 308 | - | - | не сформирован |
| 381 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 312 | 1937 | 06.05.2014 | 110,5 | 8 | 30.09.2024 | 164 | - | - | не сформирован |
| 382 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 384, корп. 2 | 1967 | 06.05.2014 | 272,6 | 18 | 30.09.2024 | 186 | - | - | не сформирован |
| 383 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 194 | 1955 | 06.05.2014 | 500,45 | 27 | 30.09.2024 | 439 | 440 | 29:22:040710:11 | сформирован под одним домом |
| 384 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гайдара, д. 21, корп. 1 | 1937 | 06.05.2014 | 426,8 | 27 | 30.09.2024 | 368 | 518 | 29:22:040730:14 | сформирован под одним домом |
| 385 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 60 | 1936 | 06.05.2014 | 536,9 | 34 | 30.09.2024 | 359 | - | - | не сформирован |
| 386 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50, корп. 1 | 1958 | 06.05.2014 | 447,02 | 31 | 30.09.2024 | 357 | 609 | 29:22:040620:26 | сформирован под одним домом |
| 387 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Советская, д. 77 | 1939 | 06.05.2014 | 531,4 | 27 | 30.09.2024 | 379 | - | - | не сформирован |
| 388 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 3 | 1935 | 13.05.2014 | 562 | 25 | 30.09.2024 | 376 | - | - | не сформирован |
| 389 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 13 | 1937 | 13.05.2014 | 566,1 | 21 | 30.09.2024 | 414 | - | - | не сформирован |
| 390 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кутузова, д. 13 | 1938 | 13.05.2014 | 468,8 | 31 | 30.09.2024 | 343 | 2805 | 29:22:031609:168 | сформирован под одним домом |
| 391 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 1 | 1963 | 13.05.2014 | 481,91 | 34 | 30.09.2024 | 303 | - | - | не сформирован |
| 392 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 3 | 1963 | 13.05.2014 | 458,16 | 44 | 30.09.2024 | 288 | - | - | не сформирован |
| 393 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 23 | 1962 | 13.05.2014 | 434,9 | 32 | 30.09.2024 | 285 | - | - | не сформирован |
| 394 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вельможного, д. 9 | 1937 | 20.05.2014 | 560,95 | 31 | 30.09.2024 | 368 | - | - | не сформирован |
| 395 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 7 | 1955 | 20.05.2014 | 376,7 | 21 | 30.09.2024 | 337 | - | - | не сформирован |
| 396 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 7 | 1959 | 20.05.2014 | 141,9 | 9 | 30.09.2024 | 226 | 832 | 29:22:012003:1217 | сформирован под одним домом |
| 397 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лодемская, д. 49 | 1969 | 20.05.2014 | 261,9 | 23 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 398 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Льва Толстого, д. 33 | 1950 | 20.05.2014 | 140 | 5 | 30.09.2024 | 216 | - | - | не сформирован |
| 399 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 156 | 1970 | 20.05.2014 | 1 009,85 | 69 | 30.09.2024 | 736 | - | - | не сформирован |
| 400 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 20, корп. 4 | 1957 | 20.05.2014 | 442,2 | 24 | 30.09.2024 | 287 | - | - | не сформирован |
| 401 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 57 | 1934 | 20.05.2014 | 556,8 | 38 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 402 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Школьная, д. 78 | 1931 | 20.05.2014 | 606,3 | 26 | 30.09.2024 | 474 | 1910 | 29:22:012003:1221 | сформирован под одним домом |
| 403 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Кузнецова, д. 22, корп. 1 | 1960 | 11.07.2014 | 652,1 | 43 | 30.09.2024 | 453 | - | - | не сформирован |
| 404 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесотехническая, д. 9 | 1959 | 21.08.2014 | 191,3 | 12 | 30.09.2024 | 219 | - | - | не сформирован |
| 405 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесоэкспортная, д. 4 | 1974 | 21.08.2014 | 539,3 | 22 | 30.09.2024 | 328 | - | - | не сформирован |
| 406 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Матросова, д. 3 | 1934 | 21.08.2014 | 371,1 | 17 | 30.09.2024 | 355 | - | - | не сформирован |
| 407 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Островная, д. 8 | 1966 | 21.08.2014 | 386,7 | 27 | 30.09.2024 | 324 | - | - | не сформирован |
| 408 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 64 | 1953 | 21.08.2014 | 86,8 | 10 | 30.09.2024 | 189 | - | - | не сформирован |
| 409 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 25 | 1956 | 21.08.2014 | 471,8 | 23 | 30.09.2024 | 330 | 491 | 29:22:090109:23 | сформирован под одним домом |
| 410 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 17 | 1912 | 21.08.2014 | 156,9 | 7 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 411 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 4 | 1928 | 21.08.2014 | 477,4 | 20 | 30.09.2024 | 377 | - | - | не сформирован |
| 412 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 1 | 1936 | 21.08.2014 | 457,9 | 29 | 30.09.2024 | 369 | - | - | не сформирован |
| 413 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ш. Лахтинское, д. 130 | 1956 | 21.08.2014 | 357,4 | 18 | 30.09.2024 | 242 | - | - | не сформирован |
| 414 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Новгородский, д. 111 | 1932 | 28.08.2014 | 517,9 | 32 | 30.09.2024 | 393 | - | - | не сформирован |
| 415 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 122 | 1941 | 28.08.2014 | 611,4 | 26 | 30.09.2024 | 389 | - | - | не сформирован |
| 416 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 14 | 1936 | 28.08.2014 | 479,77 | 33 | 30.09.2024 | 390 | - | - | не сформирован |
| 417 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 12 | 1931 | 09.09.2014 | 522,2 | 40 | 30.09.2024 | 360 | 579 | 29:22:040730:9 | сформирован под одним домом |
| 418 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 1, корп. 2 | 1931 | 09.09.2014 | 602,6 | 40 | 30.09.2024 | 303 | 481 | 29:22:040723:16 | сформирован под одним домом |
| 419 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 57 | 1936 | 09.09.2014 | 676,5 | 30 | 30.09.2024 | 396 | 973 | 29:22:040725:28 | сформирован под одним домом |
| 420 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 33, корп. 1 | 1925 | 28.10.2014 | 219,5 | 14 | 30.09.2024 | 200 | 263 | 29:22:050515:14 | сформирован под одним домом |
| 421 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39, корп. 1 | 1957 | 13.11.2014 | 590,8 | 37 | 30.09.2024 | 349 | 557 | 29:22:040605:14 | сформирован под одним домом |
| 422 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гуляева, д. 121 | 1931 | 13.11.2014 | 559,17 | 32 | 30.09.2024 | 387 | - | - | не сформирован |
| 423 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 24 | 1958 | 13.11.2014 | 514,7 | 38 | 30.09.2024 | 329 | - | - | не сформирован |
| 424 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 17 | 1952 | 13.11.2014 | 623,3 | 41 | 30.09.2024 | 384 | - | - | не сформирован |
| 425 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 2, корп. 1 | 1936 | 13.11.2014 | 561,2 | 33 | 30.09.2024 | 391 | - | - | не сформирован |
| 426 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 12 | 1947 | 13.11.2014 | 412,8 | 24 | 30.09.2024 | 311 | 1306 | 29:22:060416:1397 | сформирован под одним домом |
| 427 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ленина, д. 14 | 1949 | 13.11.2014 | 651,7 | 29 | 30.09.2024 | 448 | - | - | не сформирован |
| 428 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маймаксанская, д. 100 | 1948 | 13.11.2014 | 426,0 | 28 | 30.09.2024 | 289 | - | - | не сформирован |
| 429 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Маяковского, д. 9 | 1910 | 13.11.2014 | 237,06 | 11 | 30.09.2024 | 173 | - | - | не сформирован |
| 430 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Октябрьская, д. 30 | 1959 | 13.11.2014 | 50,3 | 5 | 30.09.2024 | 106 | - | - | не сформирован |
| 431 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 7 | 1956 | 13.11.2014 | 359,57 | 21 | 30.09.2024 | 342 | 434 | 29:22:050404:15 | сформирован под одним домом |
| 432 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 85 | 1934 | 13.11.2014 | 543,01 | 29 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 433 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 50 | 1958 | 13.11.2014 | 576 | 28 | 30.09.2024 | 363 | 512 | 29:22:040620:22 | сформирован под одним домом |
| 434 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 55 | 1939 | 13.11.2014 | 974,75 | 60 | 30.09.2024 | 652 | - | - | не сформирован |
| 435 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ударников, д. 11 | 1932 | 13.11.2014 | 422,4 | 23 | 30.09.2024 | 324 | 1382 | 29:22:031610:197 | сформирован под одним домом |
| 436 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 4 | 1932 | 11.12.2014 | 438,3 | 27 | 30.09.2024 | 280 | - | - | не сформирован |
| 437 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 5 | 1930 | 11.12.2014 | 425,1 | 29 | 30.09.2024 | 278 | - | - | не сформирован |
| 438 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 6 | 1932 | 11.12.2014 | 435,9 | 31 | 30.09.2024 | 278 | - | - | не сформирован |
| 439 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Катарина, д. 9 | 1932 | 11.12.2014 | 429,9 | 35 | 30.09.2024 | 272 | - | - | не сформирован |
| 440 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 22 | 1930 | 11.12.2014 | 514,99 | 37 | 30.09.2024 | 349 | 2035 | 29:22:012008:316 | сформирован под одним домом |
| 441 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 10 | 1936 | 11.12.2014 | 370,3 | 25 | 30.09.2024 | 292 | - | - | не сформирован |
| 442 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 11 | 1935 | 11.12.2014 | 349,7 | 17 | 30.09.2024 | 305 | - | - | не сформирован |
| 443 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Судоремонтников, д. 9 | 1935 | 11.12.2014 | 622,4 | 26 | 30.09.2024 | 400 | - | - | не сформирован |
| 444 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 55 | 1931 | 11.12.2014 | 392,94 | 20 | 30.09.2024 | 374 | - | - | не сформирован |
| 445 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Торговая, д. 109 | 1957 | 11.12.2014 | 251,9 | 17 | 30.09.2024 | 300 | 1507 | 29:22:012001:676 | сформирован под одним домом |
| 446 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 56, корп. 1 | 1933 | 18.12.2014 | 628,27 | 37 | 30.09.2024 | 458 | - | - | не сформирован |
| 447 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ломоносова, д. 226, корп. 1 | 1935 | 27.01.2015 | 550,49 | 31 | 30.09.2024 | 365 | 560 | 29:22:040729:12 | сформирован под одним домом |
| 448 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гвардейская, д. 16 | 1962 | 27.01.2015 | 433,47 | 28 | 30.09.2024 | 321 | - | - | не сформирован |
| 449 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Карельская, д. 55 | 1942 | 27.01.2015 | 655,32 | 39 | 30.09.2024 | 372 | 528 | 29:22:040719:8 | сформирован под одним домом |
| 450 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 5 | 1936 | 27.01.2015 | 434,4 | 23 | 30.09.2024 | 382 | 1196 | 29:22:031016:404 | сформирован под одним домом |
| 451 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красина, д. 25 | 1963 | 27.01.2015 | 358,67 | 24 | 30.09.2024 | 284 | - | - | не сформирован |
| 452 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 10 | 1951 | 27.01.2015 | 562,1 | 37 | 30.09.2024 | 433 | 618 | 29:22:080903:4 | сформирован под одним домом |
| 453 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 9 | 1953 | 27.01.2015 | 571,6 | 30 | 30.09.2024 | 407 | 588 | 29:22:080903:3 | сформирован под одним домом |
| 454 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 16 | 1937 | 27.01.2015 | 351,3 | 21 | 30.09.2024 | 370 | - | - | не сформирован |
| 455 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пустошного, д. 27 | 1935 | 27.01.2015 | 217,2 | 10 | 30.09.2024 | 307 | - | - | не сформирован |
| 456 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Родионова, д. 4 | 1951 | 27.01.2015 | 449,3 | 17 | 30.09.2024 | 253 | 2470 | 29:22:011202:206 | сформирован под одним домом |
| 457 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Тяговая, д. 43 | 1936 | 03.02.2015 | 214,6 | 16 | 30.09.2024 | 300 | - | - | не сформирован |
| 458 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 5 | 1961 | 03.03.2015 | 348,1 | 24 | 30.09.2024 | 351 | - | - | не сформирован |
| 459 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 19 | 1932 | 17.03.2015 | 385,2 | 23 | 30.09.2024 | 401 | 1466 | 29:22:090112:154 | сформирован под одним домом |
| 460 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 60 | 1951 | 05.05.2015 | 375,6 | 26 | 30.09.2024 | 225 | 1301 | 29:22:050503:1690 | сформирован под одним домом |
| 461 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 11 | 1918 | 14.05.2015 | 310,23 | 22 | 30.09.2024 | 216 | - | - | не сформирован |
| 462 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 361 | 1962 | 14.05.2015 | 725,8 | 35 | 30.09.2024 | 448 | - | - | не сформирован |
| 463 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 4 | 1937 | 14.05.2015 | 573,3 | 27 | 30.09.2024 | 393 | - | - | не сформирован |
| 464 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 31, корп. 1 | 1956 | 14.05.2015 | 576,7 | 43 | 30.09.2024 | 391 | 556 | 29:22:040605:9 | сформирован под одним домом |
| 465 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 22 | 1934 | 14.05.2015 | 578,4 | 32 | 30.09.2024 | 376 | - | - | не сформирован |
| 466 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мещерского, д. 16 | 1934 | 14.05.2015 | 641,45 | 36 | 30.09.2024 | 465 | - | - | не сформирован |
| 467 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 1 | 1961 | 14.05.2015 | 511,9 | 29 | 30.09.2024 | 310 | 818 | 29:22:050107:1075 | сформирован под одним домом |
| 468 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Целлюлозная, д. 12 | 1959 | 14.05.2015 | 680,5 | 36 | 30.09.2024 | 463 | - | - | не сформирован |
| 469 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 16 | 1936 | 14.05.2015 | 472,65 | 35 | 30.09.2024 | 365 | - | - | не сформирован |
| 470 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 369 | 1962 | 15.05.2015 | 513 | 30 | 30.09.2024 | 457 | - | - | не сформирован |
| 471 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 117 | 1956 | 15.05.2015 | 429,5 | 29 | 30.09.2024 | 325 | 452 | 29:22:040710:19 | сформирован под одним домом |
| 472 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 143, корп. 2 | 1961 | 15.05.2015 | 712 | 36 | 30.09.2024 | 449 | 628 | 29:22:040705:8 | сформирован под одним домом |
| 473 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 196 | 1955 | 15.05.2015 | 431,5 | 19 | 30.09.2024 | 315 | 730 | 29:22:040710:27 | сформирован под одним домом |
| 474 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 45 | 1936 | 15.05.2015 | 760,2 | 39 | 30.09.2024 | 509 | - | - | не сформирован |
| 475 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 28, корп. 1 | 1952 | 15.05.2015 | 462,8 | 25 | 30.09.2024 | 294 | 451 | 29:22:040711:21 | сформирован под одним домом |
| 476 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 6, корп. 1 | 1957 | 15.05.2015 | 604,82 | 26 | 30.09.2024 | 465 | 696 | 29:22:022225:3 | сформирован под одним домом |
| 477 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 29, корп. 1 | 1969 | 15.05.2015 | 473,5 | 26 | 30.09.2024 | 332 | 1012 | 29:22:060417:55 | сформирован под одним домом |
| 478 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 24 | 1934 | 15.05.2015 | 702,8 | 43 | 30.09.2024 | 485 | - | - | не сформирован |
| 479 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 97 | 1931 | 15.05.2015 | 333,1 | 13 | 30.09.2024 | 378 | - | - | не сформирован |
| 480 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 27 | 1969 | 15.05.2015 | 514,6 | 29 | 30.09.2024 | 315 | - | - | не сформирован |
| 481 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 2 | 1938 | 15.05.2015 | 796,9 | 51 | 30.09.2024 | 640 | 1015 | 29:22:050404:42 | сформирован под одним домом |
| 482 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 22 | 1955 | 15.05.2015 | 464,4 | 37 | 30.09.2024 | 312 | - | - | не сформирован |
| 483 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 6 | 1961 | 15.05.2015 | 495,7 | 28 | 30.09.2024 | 302 | 428 | 29:22:050108:12 | сформирован под одним домом |
| 484 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красина, д. 33 | 1965 | 15.05.2015 | 486,8 | 25 | 30.09.2024 | 340 | - | - | не сформирован |
| 485 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 16 | 1956 | 15.05.2015 | 468,1 | 18 | 30.09.2024 | 302 | - | - | не сформирован |
| 486 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 18 | 1957 | 15.05.2015 | 460,3 | 18 | 30.09.2024 | 296 | - | - | не сформирован |
| 487 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мичурина, д. 12 | 1935 | 15.05.2015 | 684,3 | 45 | 30.09.2024 | 394 | - | - | не сформирован |
| 488 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 146 | 1933 | 15.05.2015 | 555,1 | 35 | 30.09.2024 | 370 | - | - | не сформирован |
| 489 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Портовая, д. 2 | 1932 | 15.05.2015 | 450,55 | 31 | 30.09.2024 | 382 | - | - | не сформирован |
| 490 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Речная, д. 22, корп. 1 | 1979 | 15.05.2015 | 331 | 25 | 30.09.2024 | 216 | 432 | 29:22:022508:5 | сформирован под одним домом |
| 491 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Садовая, д. 18, корп. 3 | 1961 | 15.05.2015 | 172,8 | 14 | 30.09.2024 | 527 | - | - | не сформирован |
| 492 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 80 | 1956 | 08.06.2015 | 333,6 | 20 | 30.09.2024 | 233 | 326 | 29:22:040605:8 | сформирован под одним домом |
| 493 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Ленинградский, д. 335 | 1958 | 27.07.2015 | 718,1 | 42 | 30.09.2024 | 457 | - | - | не сформирован |
| 494 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лесозаводская, д. 12 | 1930 | 27.07.2015 | 723,36 | 43 | 30.09.2024 | 448 | - | - | не сформирован |
| 495 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Цигломенская, д. 29 | 1930 | 27.07.2015 | 484,8 | 23 | 30.09.2024 | 364 | 497 | 29:22:090106:16 | сформирован под одним домом |
| 496 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 25 | 1953 | 29.07.2015 | 19,8 | 1 | 30.09.2024 | 124 | - | - | не сформирован |
| 497 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 10 | 1953 | 04.08.2015 | 538,6 | 34 | 30.09.2024 | 387 | 1662 | 29:22:012010:996 | сформирован под одним домом |
| 498 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 30 | 1970 | 04.08.2015 | 396,9 | 26 | 30.09.2024 | 320 | - | - | не сформирован |
| 499 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 42 | 1957 | 04.08.2015 | 320,04 | 27 | 30.09.2024 | 364 | 470 | 29:22:050403:21 | сформирован под одним домом |
| 500 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 3, корп. 1 | 1940 | 04.08.2015 | 210,8 | 9 | 30.09.2024 | 457 | 591 | 29:22:050404:12 | сформирован под одним домом |
| 501 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Театральная, д. 49 | 1930 | 04.08.2015 | 137,4 | 11 | 30.09.2024 | 306 | - | - | не сформирован |
| 502 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 14 | 1969 | 04.08.2015 | 361,7 | 20 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 503 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Советских Космонавтов, д. 114 | 1932 | 05.08.2015 | 451,14 | 36 | 30.09.2024 | 373 | - | - | не сформирован |
| 504 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 4 | 1941 | 05.08.2015 | 471,3 | 25 | 30.09.2024 | 311 | - | - | не сформирован |
| 505 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 41 | 1963 | 05.08.2015 | 488,9 | 33 | 30.09.2024 | 349 | 427 | 29:22:050403:16 | сформирован под одним домом |
| 506 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 11 | 1957 | 05.08.2015 | 559,2 | 28 | 30.09.2024 | 365 | - | - | не сформирован |
| 507 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 13 | 1937 | 10.08.2015 | 534,5 | 33 | 30.09.2024 | 371 | - | - | не сформирован |
| 508 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 48 | 1961 | 10.08.2015 | 465,76 | 36 | 30.09.2024 | 299 | - | - | не сформирован |
| 509 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 32 | 1931 | 10.08.2015 | 551,8 | 40 | 30.09.2024 | 360 | - | - | не сформирован |
| 510 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кедрова, д. 20, корп. 1 | 1949 | 12.08.2015 | 597,8 | 28 | 30.09.2024 | 388 | - | - | не сформирован |
| 511 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 42 | 1913 | 12.08.2015 | 309,4 | 21 | 30.09.2024 | 229 | - | - | не сформирован |
| 512 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Советская, д. 55 | 1939 | 17.08.2015 | 420 | 23 | 30.09.2024 | 376 | - | - | не сформирован |
| 513 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 3 | 1948 | 18.08.2015 | 586,9 | 31 | 30.09.2024 | 392 | - | - | не сформирован |
| 514 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Тельмана, д. 7 | 1934 | 18.08.2015 | 588,3 | 33 | 30.09.2024 | 379 | - | - | не сформирован |
| 515 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных партизан, д. 35 | 1954 | 04.09.2015 | 575,1 | 28 | 30.09.2024 | 395 | - | - | не сформирован |
| 516 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Адмирала Макарова, д. 9, корп. 2 | 1932 | 18.09.2015 | 199 | 9 | 30.09.2024 | 450 | - | - | не сформирован |
| 517 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Дружбы, д. 27 | 1931 | 18.09.2015 | 723,34 | 39 | 30.09.2024 | 449 | - | - | не сформирован |
| 518 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 13 | 1952 | 18.09.2015 | 555,3 | 23 | 30.09.2024 | 375 | 604 | 29:22:080903:7 | сформирован под одним домом |
| 519 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Стивидорская, д. 5 | 1935 | 18.09.2015 | 514,4 | 31 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 520 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 15, корп. 5 | 1951 | 28.09.2015 | 382,1 | 24 | 30.09.2024 | 260 | 1453 | 29:22:050503:1640 | сформирован под одним домом |
| 521 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Обводный Канал, д. 27 | 1952 | 28.09.2015 | 411,9 | 29 | 30.09.2024 | 409 | - | - | не сформирован |
| 522 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вологодская, д. 33 | 1933 | 28.09.2015 | 523,3 | 29 | 30.09.2024 | 357 | 560 | 29:22:040725:22 | сформирован под одним домом |
| 523 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 8 | 1934 | 28.09.2015 | 564,1 | 41 | 30.09.2024 | 379 | - | - | не сформирован |
| 524 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Павла Усова, д. 39 | 1963 | 28.09.2015 | 519,3 | 36 | 30.09.2024 | 341 | 423 | 29:22:050403:17 | сформирован под одним домом |
| 525 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 43 | 1961 | 28.09.2015 | 736,2 | 58 | 30.09.2024 | 474 | - | - | не сформирован |
| 526 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Попова, д. 55 | 1955 | 28.09.2015 | 592,2 | 35 | 30.09.2024 | 386 | - | - | не сформирован |
| 527 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 73, корп. 2 | 1957 | 28.09.2015 | 487,7 | 38 | 30.09.2024 | 346 | - | - | не сформирован |
| 528 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Суфтина, д. 3 | 1961 | 28.09.2015 | 517,4 | 24 | 30.09.2024 | 315 | - | - | не сформирован |
| 529 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шенкурская, д. 20 | 1940 | 28.09.2015 | 75,8 | 4 | 30.09.2024 | 76 | - | - | не сформирован |
| 530 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 41 | 1955 | 28.09.2015 | 462,5 | 29 | 30.09.2024 | 313 | - | - | не сформирован |
| 531 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Георгия Иванова, д. 12 | 1900 | 13.10.2015 | 386,21 | 33 | 30.09.2024 | 316 | - | - | не сформирован |
| 532 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котовского, д. 9 | 1958 | 13.10.2015 | 447,5 | 18 | 30.09.2024 | 307 | - | - | не сформирован |
| 533 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29, корп. 1 | 1937 | 13.10.2015 | 706,3 | 55 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 534 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 17 | 1959 | 13.10.2015 | 711 | 39 | 30.09.2024 | 438 | - | - | не сформирован |
| 535 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 132, корп. 2 | 1968 | 13.10.2015 | 514,9 | 33 | 30.09.2024 | 348 | - | - | не сформирован |
| 536 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 144 | 1929 | 13.10.2015 | 709,3 | 33 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 537 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 52 | 1935 | 13.10.2015 | 1 208,75 | 78 | 30.09.2024 | 804 | - | - | не сформирован |
| 538 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 20 | 1959 | 13.10.2015 | 532,2 | 31 | 30.09.2024 | 445 | - | - | не сформирован |
| 539 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 22 | 1968 | 13.10.2015 | 240,7 | 17 | 30.09.2024 | 360 | - | - | не сформирован |
| 540 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Терехина, д. 51 | 1917 | 13.10.2015 | 215,1 | 14 | 30.09.2024 | 185 | - | - | не сформирован |
| 541 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Юности, д. 4 | 1937 | 13.10.2015 | 495,7 | 29 | 30.09.2024 | 412 | - | - | не сформирован |
| 542 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 9 | 1926 | 20.10.2015 | 203,7 | 11 | 30.09.2024 | 343 | - | - | не сформирован |
| 543 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 80 | 1963 | 20.10.2015 | 502,7 | 35 | 30.09.2024 | 313 | - | - | не сформирован |
| 544 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 3 | 1968 | 20.10.2015 | 529,6 | 29 | 30.09.2024 | 345 | - | - | не сформирован |
| 545 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 12 | 1959 | 20.10.2015 | 367,7 | 16 | 30.09.2024 | 265 | 346 | 29:22:050108:23 | сформирован под одним домом |
| 546 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 67 | 1924 | 20.10.2015 | 125,9 | 17 | 30.09.2024 | 190 | 867 | 29:22:050501:283 | сформирован под одним домом |
| 547 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Розы Люксембург, д. 10 | 1927 | 20.10.2015 | 351,6 | 17 | 30.09.2024 | 238 | 303 | 29:22:050515:41 | сформирован под одним домом |
| 548 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Севстрой, д. 2, корп. 3 | 1928 | 20.10.2015 | 169,6 | 13 | 30.09.2024 | 560 | - | - | не сформирован |
| 549 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 46 | 1949 | 20.10.2015 | 439,3 | 26 | 30.09.2024 | 302 | 401 | 29:22:050505:8 | сформирован под одним домом |
| 550 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кирпичного завода, д. 21 | 1968 | 22.10.2015 | 524,9 | 40 | 30.09.2024 | 344 | 455 | 29:22:090102:17 | сформирован под одним домом |
| 551 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Водоемная, д. 8 | 1934 | 05.11.2015 | 315,8 | 18 | 30.09.2024 | 307 | 2951 | 29:22:090109:2409 | сформирован под одним домом |
| 552 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красных маршалов, д. 1 | 1936 | 05.11.2015 | 569,6 | 34 | 30.09.2024 | 397 | - | - | не сформирован |
| 553 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Свободы, д. 55, корп. 1 | 1917 | 05.11.2015 | 240,8 | 20 | 30.09.2024 | 233 | 1203 | 29:22:040754:122 | сформирован под одним домом |
| 554 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Карла Маркса, д. 42 | 1903 | 10.11.2015 | 198,2 | 13 | 30.09.2024 | 215 | - | - | не сформирован |
| 555 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Советская, д. 50 | 1956 | 13.11.2015 | 482,5 | 33 | 30.09.2024 | 308 | - | - | не сформирован |
| 556 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Шилова, д. 31 | 1936 | 13.11.2015 | 562,63 | 44 | 30.09.2024 | 353 | - | - | не сформирован |
| 557 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Ярославская, д. 73 | 1930 | 13.11.2015 | 582,03 | 31 | 30.09.2024 | 371 | - | - | не сформирован |
| 558 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ш. Маймаксанское, д. 9 | 1939 | 13.11.2015 | 533,4 | 25 | 30.09.2024 | 416 | - | - | не сформирован |
| 559 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Котласская, д. 4 | 1960 | 27.11.2015 | 266,6 | 19 | 30.09.2024 | 309 | 424 | 29:22:050108:11 | сформирован под одним домом |
| 560 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 77 | 1963 | 13.11.2015 | 409,93 | 28 | 30.09.2024 | 289 | - | - | не сформирован |
| 561 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79 | 1963 | 13.11.2015 | 447,24 | 40 | 30.09.2024 | 288 | - | - | не сформирован |
| 562 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 79, к. 1 | 1964 | 13.11.2015 | 453,9 | 33 | 30.09.2024 | 315 | - | - | не сформирован |
| 563 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 49 | 1961 | 13.11.2015 | 728,4 | 37 | 30.09.2024 | 455 | - | - | не сформирован |
| 564 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Логинова, д. 68 | 1939 | 27.11.2015 | 580,4 | 33 | 30.09.2024 | 411 | 666 | 29:22:040619:6 | сформирован под одним домом |
| 565 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нагорная, д. 55, корп. 1 | 1957 | 27.11.2015 | 93,3 | 6 | 30.09.2024 | 112 | 164 | 29:22:050403:15 | сформирован под одним домом |
| 566 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Горького, д. 8 | 1940 | 01.12.2015 | 515,6 | 32 | 30.09.2024 | 349 | - | - | не сформирован |
| 567 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Каботажная, д. 3 | 1929 | 01.12.2015 | 397,9 | 26 | 30.09.2024 | 289 | - | - | не сформирован |
| 568 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Орджоникидзе, д. 24, корп. 2 | 1963 | 01.12.2015 | 444,84 | 42 | 30.09.2024 | 310 | - | - | не сформирован |
| 569 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 4 | 1964 | 11.12.2015 | 274,8 | 12 | 30.09.2024 | 486 | - | - | не сформирован |
| 570 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мира, д. 4 | 1940 | 11.12.2015 | 462,5 | 15 | 30.09.2024 | 409 | - | - | не сформирован |
| 571 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 54 | 1953 | 11.12.2015 | 137,6 | 9 | 30.09.2024 | 165 | - | - | не сформирован |
| 572 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 55 | 1956 | 11.12.2015 | 149,9 | 7 | 30.09.2024 | 180 | - | - | не сформирован |
| 573 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 56 | 1953 | 11.12.2015 | 139,4 | 4 | 30.09.2024 | 173 | - | - | не сформирован |
| 574 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 57 | 1959 | 11.12.2015 | 111,5 | 8 | 30.09.2024 | 153 | - | - | не сформирован |
| 575 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 61 | 1953 | 11.12.2015 | 117,5 | 6 | 30.09.2024 | 165 | - | - | не сформирован |
| 576 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 62 | 1978 | 11.12.2015 | 350 | 14 | 30.09.2024 | 444 | - | - | не сформирован |
| 577 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 65 | 1956 | 11.12.2015 | 141,3 | 10 | 30.09.2024 | 216 | - | - | не сформирован |
| 578 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пирсовая, д. 67 | 1954 | 11.12.2015 | 135,3 | 14 | 30.09.2024 | 226 | - | - | не сформирован |
| 579 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Машиностроителей, д. 4 | 1935 | 24.12.2015 | 614,8 | 40 | 30.09.2024 | 395 | - | - | не сформирован |
| 580 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Широкий, д. 9 | 1918 | 30.12.2015 | 277,1 | 18 | 30.09.2024 | 203 | - | - | не сформирован |
| 581 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Доковская, д. 7 | 1934 | 30.12.2015 | 275,6 | 14 | 30.09.2024 | 362 | - | - | не сформирован |
| 582 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 7 | 1929 | 31.12.2015 | 485,5 | 24 | 30.09.2024 | 473 | - | - | не сформирован |
| 583 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 5 | 1937 | 31.12.2015 | 451,15 | 23 | 30.09.2024 | 366 | - | - | не сформирован |
| 584 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 39 | 1957 | 31.12.2015 | 600,3 | 53 | 30.09.2024 | 371 | - | - | не сформирован |
| 585 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Емецкая, д. 9, корп. 1 | 1957 | 31.12.2015 | 355 | 12 | 30.09.2024 | 285 | - | - | не сформирован |
| 586 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кировская, д. 7 | 1934 | 31.12.2015 | 570,4 | 29 | 30.09.2024 | 346 | - | - | не сформирован |
| 587 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мирная, д. 34 | 1958 | 31.12.2015 | 448,7 | 18 | 30.09.2024 | 318 | - | - | не сформирован |
| 588 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Морская, д. 1 | 1960 | 31.12.2015 | 235,5 | 11 | 30.09.2024 | 251 | - | - | не сформирован |
| 589 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 11 | 1983 | 31.12.2015 | 627,4 | 33 | 30.09.2024 | 467 | - | - | не сформирован |
| 590 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 40, корп. 1 | 1932 | 31.12.2015 | 544,3 | 39 | 30.09.2024 | 354 | - | - | не сформирован |
| 591 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Рыбацкая, д. 16 | 1963 | 31.12.2015 | 96,2 | 2 | 30.09.2024 | 156 | - | - | не сформирован |
| 592 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Транспортная, д. 16 | 1971 | 31.12.2015 | 430,6 | 25 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 593 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 39 | 1903 | 31.12.2015 | 75,7 | 2 | 30.09.2024 | 182 | - | - | не сформирован |
| 594 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Фрунзе, д. 41 | 1903 | 31.12.2015 | 76,2 | 3 | 30.09.2024 | 183 | - | - | не сформирован |
| 595 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 29 | 1957 | 17.05.2016 | 627,7 | 31 | 30.09.2024 | 456 | 1396 | 29:22:011306:424 | сформирован под одним домом |
| 596 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 28, корп. 1 | 1952 | 25.05.2016 | 586,8 | 39 | 30.09.2024 | 417 | 680 | 29:22:031014:3 | сформирован под одним домом |
| 597 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Зеньковича, д. 30 | 1956 | 24.06.2016 | 549 | 33 | 30.09.2024 | 375 | 565 | 29:22:080902:10 | сформирован под одним домом |
| 598 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гидролизная, д. 11 | 1954 | 13.07.2016 | 586,6 | 37 | 30.09.2024 | 393 | - | - | не сформирован |
| 599 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Комсомольская, д. 48 | 1943 | 13.07.2016 | 415,93 | 11 | 30.09.2024 | 423 | 594 | 29:22:040718:16 | сформирован под одним домом |
| 600 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, просп. Никольский, д. 116 | 1934 | 21.07.2016 | 713,55 | 64 | 30.09.2024 | 499 | - | - | не сформирован |
| 601 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Декабристов, д. 8 | 1955 | 21.07.2016 | 565,6 | 16 | 30.09.2024 | 367 | 560 | 29:22:022225:4 | сформирован под одним домом |
| 602 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Мостовая, д. 22 | 1967 | 21.07.2016 | 55,39 | 9 | 30.09.2024 | 375 | - | - | не сформирован |
| 603 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 1 | 1926 | 25.07.2016 | 346,9 | 6 | 30.09.2024 | 490 | - | - | не сформирован |
| 604 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Бергавинова, д. 8 | 1935 | 25.07.2016 | 208,7 | 15 | 30.09.2024 | 367 | - | - | не сформирован |
| 605 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 84 | 1959 | 25.07.2016 | 487,6 | 34 | 30.09.2024 | 298 | - | - | не сформирован |
| 606 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Кольская, д. 19 | 1963 | 25.07.2016 | 329,5 | 19 | 30.09.2024 | 302 | - | - | не сформирован |
| 607 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Сурповская, д. 49 | 1966 | 25.07.2016 | 427,3 | 18 | 30.09.2024 | 335 | 1705 | 29:22:080203:46 | сформирован под одним домом |
| 608 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Теснанова, д. 20 | 1959 | 25.07.2016 | 340,5 | 22 | 30.09.2024 | 257 | 322 | 29:22:040706:12 | сформирован под одним домом |
| 609 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Двинской, д. 4 | 1955 | 02.08.2016 | 451,8 | 15 | 30.09.2024 | 412 | - | - | не сформирован |
| 610 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Калинина, д. 14 | 1957 | 02.08.2016 | 409,6 | 26 | 30.09.2024 | 259 | - | - | не сформирован |
| 611 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 20 | 1966 | 02.08.2016 | 383,8 | 21 | 30.09.2024 | 331 | - | - | не сформирован |
| 612 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 22 | 1967 | 02.08.2016 | 445,4 | 36 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 613 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Михаила Новова, д. 18 | 1958 | 02.08.2016 | 715,6 | 33 | 30.09.2024 | 457 | - | - | не сформирован |
| 614 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Пионерская, д. 149 | 1968 | 02.08.2016 | 522,1 | 23 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 615 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 24, корп. 2 | 1955 | 02.08.2016 | 455,7 | 25 | 30.09.2024 | 307 | - | - | не сформирован |
| 616 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 18 | 1959 | 02.08.2016 | 654,4 | 36 | 30.09.2024 | 442 | - | - | не сформирован |
| 617 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Проезжая, д. 24 | 1963 | 02.08.2016 | 298,4 | 20 | 30.09.2024 | 199 | - | - | не сформирован |
| 618 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 7 | 1955 | 02.08.2016 | 526,7 | 23 | 30.09.2024 | 333 | - | - | не сформирован |
| 619 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Чкалова, д. 9 | 1955 | 02.08.2016 | 519,7 | 28 | 30.09.2024 | 330 | - | - | не сформирован |
| 620 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Энтузиастов, д. 44, корп. 2 | 1962 | 02.08.2016 | 338,4 | 19 | 30.09.2024 | 221 | - | - | не сформирован |
| 621 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Гагарина, д. 41 | 1958 | 23.08.2016 | 392,8 | 20 | 30.09.2024 | 293 | 450 | 29:22:040605:20 | сформирован под одним домом |
| 622 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Партизанская, д. 12 | 1932 | 26.08.2016 | 575,9 | 37 | 30.09.2024 | 416 | - | - | не сформирован |
| 623 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 14 | 1991 | 26.08.2016 | 659,5 | 38 | 30.09.2024 | 480 | - | - | не сформирован |
| 624 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Петра Стрелкова, д. 9 | 1985 | 26.08.2016 | 637,9 | 30 | 30.09.2024 | 441 | - | - | не сформирован |
| 625 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Буденного, д. 3 | 1937 | 29.08.2016 | 612,8 | 25 | 30.09.2024 | 389 | - | - | не сформирован |
| 626 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, пер. Одиннадцатый, д. 6 | 1936 | 31.08.2016 | 202,3 | 14 | 30.09.2024 | 280 | - | - | не сформирован |
| 627 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Урицкого, д. 6 | 1930 | 15.09.2016 | 321 | 20 | 30.09.2024 | 223 | 276 | 29:22:050516:13 | сформирован под одним домом |
| 628 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1917 | 21.10.2016 | 56,7 | 5 | 30.09.2024 | 160 | - | - | не сформирован |
| 629 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Колхозная, д. 28 | 1970 | 21.10.2016 | 247,9 | 12 | 30.09.2024 | 323 | - | - | не сформирован |
| 630 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Красносельская, д. 16 | 1963 | 21.10.2016 | 38,4 | 3 | 30.09.2024 | 133 | - | - | не сформирован |
| 631 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Победы, д. 104, корп. 1 | 1961 | 21.10.2016 | 686,7 | 35 | 30.09.2024 | 459 | - | - | не сформирован |
| 632 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, наб. Георгия Седова, д. 12 | 1903 | 02.11.2016 | 716,54 | 48 | 30.09.2024 | 507 | - | - | не сформирован |
| 633 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 83 | 1963 | 02.11.2016 | 453 | 38 | 30.09.2024 | 312 | - | - | не сформирован |
| 634 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Выучейского, д. 63, корп. 1 | 1962 | 02.11.2016 | 513,2 | 30 | 30.09.2024 | 312 | - | - | не сформирован |
| 635 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Коммунальная, д. 5 | 1932 | 02.11.2016 | 620,1 | 25 | 30.09.2024 | 386 | 527 | 29:22:050404:38 | сформирован под одним домом |
| 636 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Романа Куликова, д. 3, корп. 3 | 1932 | 02.11.2016 | 413,3 | 27 | 30.09.2024 | 283 | 457 | 29:22:050515:18 | сформирован под одним домом |
| 637 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Физкультурников, д. 42 | 1966 | 02.11.2016 | 523,1 | 20 | 30.09.2024 | 317 | - | - | не сформирован |
| 638 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Соловецкая, д. 11 | 1993 | 07.11.2016 | 138 | 6 | 30.09.2024 | 222 | - | - | не сформирован |
| 639 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. КЛДК, д. 93 | 1926 | 30.11.2016 | 286,24 | 16 | 30.09.2024 | 331 | - | - | не сформирован |
| 640 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Лермонтова, д. 29 | 1936 | 09.12.2016 | 747,4 | 56 | 30.09.2024 | 456 | - | - | не сформирован |
| 641 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Вычегодская, д. 15, корп. 3 | 1949 | 27.12.2016 | 441,5 | 24 | 30.09.2024 | 301 | - | - | не сформирован |
| 642 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 12 | 1959 | 27.12.2016 | 704,3 | 44 | 30.09.2024 | 453 | 688 | 29:22:080903:6 | сформирован под одним домом |
| 643 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Нахимова, д. 4 | 1931 | 27.12.2016 | 526,8 | 45 | 30.09.2024 | 343 | 604 | 29:22:080904:8 | сформирован под одним домом |
| Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | | |  |  | 3 347,70 | 211 |  | 960,00 | 3 210,00 |  |  |
| 644 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 12 | 1978 | 08.02.2013 | 83,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 645 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 4 | 1982 | 17.07.2013 | 201,9 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 646 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, просп. Октябрьский, д. 70 | 1938 | 25.12.2013 | 98,5 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 647 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Акулова, д. 12 | 1917 | 25.12.2013 | 228,1 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 648 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Красная Горка, д. 2 | 1917 | 25.12.2013 | 164,2 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 649 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 35 | 1970 | 25.12.2013 | 104 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 650 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 37 | 1970 | 25.12.2013 | 116,7 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 651 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Лесная, д. 54 | 1973 | 25.12.2013 | 83,1 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 652 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Северная, д. 2б | 1977 | 25.12.2013 | 49,7 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 653 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 12 | 1962 | 25.12.2013 | 420,4 | 24 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 654 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Чеснокова, д. 14 | 1971 | 25.12.2013 | 472,7 | 31 | 30.09.2024 | 480 | 1791 | 29:05:130202:64 | сформирован под одним домом |
| 655 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Советская, д. 28 | 1971 | 28.05.2014 | 204 | 23 | 30.09.2024 | 480 | 1419 | 29:05:130122:309 | сформирован под одним домом |
| 656 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. 3 Линия, д. 1 | 1981 | 17.07.2015 | 129,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 657 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Кинемская, д. 58 | 1981 | 11.03.2016 | 80,3 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 658 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Болотникова, д. 52 | 1967 | 29.04.2016 | 326,5 | 17 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 659 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, пер. Восточный, д. 5 | 1983 | 29.08.2016 | 82,8 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 660 | Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | г. Каргополь, ул. Ленинградская, д. 28 | 1966 | 10.11.2016 | 502,2 | 40 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Коношскому муниципальному районуАрхангельской области | | |  |  | 17 711,89 | 859 |  | 0,00 | 4 869,94 |  |  |
| 661 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 15 | 1970 | 12.01.2014 | 107 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 662 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 17 | 1980 | 12.01.2014 | 138 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 663 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 21 | 1982 | 12.01.2014 | 183,8 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 664 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 23 | 1981 | 12.01.2014 | 139,3 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 665 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 3 | 1969 | 12.01.2014 | 43,6 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 666 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Ануфриево, ул. Центральная, д. 7 | 1970 | 12.01.2014 | 53,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 667 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Гавриловская, д. 2 | 1980 | 12.01.2014 | 108 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 668 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Гавриловская, д. 3 | 1989 | 12.01.2014 | 108,6 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 669 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Гавриловская, д. 4 | 1980 | 12.01.2014 | 108 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 670 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, пер. Школьный, д. 1 | 1980 | 12.01.2014 | 154 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 671 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, пер. Школьный, д. 3 | 1980 | 12.01.2014 | 154 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 672 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, пер. Школьный, д. 7 | 1977 | 12.01.2014 | 151,6 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 673 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Набережная, д. 10 | 1992 | 12.01.2014 | 100,7 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 674 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 1 | 1985 | 12.01.2014 | 150,7 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 675 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 10 | 1987 | 12.01.2014 | 147,9 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 676 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 3 | 1981 | 12.01.2014 | 151,5 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 677 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Приозерная, д. 8 | 1987 | 12.01.2014 | 155,8 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 678 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 1 | 1974 | 12.01.2014 | 132,3 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 679 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 11 | 1975 | 12.01.2014 | 108,8 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 680 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 22 | 1969 | 12.01.2014 | 483 | 24 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 681 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 24 | 1971 | 12.01.2014 | 512,1 | 28 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 682 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 29 | 1968 | 12.01.2014 | 117 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 683 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 33 | 1968 | 12.01.2014 | 107 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 684 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Климовская, ул. Центральная, д. 5 | 1975 | 12.01.2014 | 89,6 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 685 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Площадь, д. 2 | 1980 | 12.01.2014 | 137 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 686 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Порядинская, д. 18 | 1984 | 12.01.2014 | 157,8 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 687 | Сельское поселение "Климовское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Порядинская, д. 23 | 1980 | 12.01.2014 | 106,2 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 688 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Береговая, д. 14 | 1969 | 14.03.2014 | 152,4 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 689 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Железнодорожная, д. 23 | 1954 | 10.12.2014 | 35,2 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 690 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. 8 Марта, д. 31 | 1956 | 10.12.2014 | 40,1 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 691 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Гагарина, д. 10 | 1960 | 10.12.2014 | 51,5 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 692 | Сельское поселение "Вохтомское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мелентьевский, ул. Советская, д. 11 | 1970 | 04.09.2015 | 43,09 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 693 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Охотничья, д. 1 | 1963 | 18.05.2016 | 79,9 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 694 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Охотничья, д. 5 | 1964 | 18.05.2016 | 81 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 695 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Охотничья, д. 9 | 1965 | 18.05.2016 | 39 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 696 | Сельское поселение "Мирный" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Юношеская, д. 3 | 1967 | 18.05.2016 | 114 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 697 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Гагарина, д. 35 | 1979 | 30.06.2016 | 375,6 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 698 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Пересечная, д. 5 | 1971 | 30.06.2016 | 367,1 | 20 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 699 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Советская, д. 14 | 1969 | 30.06.2016 | 372,8 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 700 | Сельское поселение "Ерцевское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Ерцево, ул. Школьная, д. 15 | 1964 | 30.06.2016 | 278,3 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 701 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Можуга, д. 10 | 1957 | 01.08.2016 | 40,7 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 702 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Можуга, д. 11 | 1957 | 01.08.2016 | 41,2 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 703 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Можуга, д. 9 | 1969 | 01.08.2016 | 20,6 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 704 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Железнодорожная, д. 21 | 1976 | 01.08.2016 | 81,9 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 705 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Железнодорожная, д. 25 | 1960 | 01.08.2016 | 80,6 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 706 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Майская, д. 2 | 1980 | 01.08.2016 | 88,5 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 707 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Центральная, д. 3 | 1960 | 01.08.2016 | 31,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 708 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Новый, ул. Центральная, д. 6 | 1954 | 01.08.2016 | 60,6 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 709 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 13 | 1976 | 01.08.2016 | 93,7 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 710 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 17 | 1976 | 01.08.2016 | 45,6 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 711 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 23 | 1970 | 01.08.2016 | 94,2 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 712 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 6 | 1976 | 01.08.2016 | 24,7 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 713 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Норменга, ул. Центральная, д. 8 | 1976 | 01.08.2016 | 91,6 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 714 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Заводская, д. 15 | 1953 | 01.08.2016 | 112,8 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 715 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Заводская, д. 16 | 1962 | 01.08.2016 | 112 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 716 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Заводская, д. 19 | 1960 | 01.08.2016 | 113,2 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 717 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Подсобное хозяйство, д. 2 | 1958 | 01.08.2016 | 27,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 718 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Подсобное хозяйство, д. 3 | 1958 | 01.08.2016 | 56,9 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 719 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Подсобное хозяйство, д. 6 | 1979 | 01.08.2016 | 108,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 720 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 17 | 1932 | 01.08.2016 | 140 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 721 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Привокзальная, д. 27 | 1951 | 01.08.2016 | 63 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 722 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 32 | 1957 | 01.08.2016 | 125,3 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 723 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Пролетарская, д. 34 | 1934 | 01.08.2016 | 227,9 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 724 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Свободы, д. 37 | 1956 | 01.08.2016 | 84,3 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 725 | Сельское поселение "Подюжское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Подюга, ул. Свободы, д. 39 | 1975 | 01.08.2016 | 121,7 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 726 | Сельское поселение "Волошское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Волошка, ул. Гагарина, д. 1 | 1961 | 02.08.2016 | 357,6 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 727 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Комсомольская, д. 6 | 1978 | 16.11.2016 | 69,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 728 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Строителей, д. 8 | 1963 | 16.11.2016 | 78,2 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 729 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Школьная, д. 10 | 1973 | 16.11.2016 | 91 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 730 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, ул. Школьная, д. 12 | 1974 | 16.11.2016 | 124,9 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 731 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, пер. Речной, д. 2 | 1977 | 16.11.2016 | 79 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 732 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Лесная, д. 1 | 1958 | 16.11.2016 | 39,8 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 733 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Лесная, д. 2 | 1960 | 16.11.2016 | 123 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 734 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 10 | 1958 | 16.11.2016 | 51 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 735 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 11 | 1958 | 16.11.2016 | 51 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 736 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 3 | 1958 | 16.11.2016 | 21,9 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 737 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Гринево, ул. Центральная, д. 7 | 1969 | 16.11.2016 | 24,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 738 | Сельское поселение "Тавреньгское" Коношского муниципального района Архангельской области | пос. Красивое, ул. Первомайская, д. 2 | 1969 | 16.11.2016 | 77 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 739 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, пер. Апрельский, д. 7 | 1981 | 28.12.2016 | 136,8 | 5 | 30.09.2024 | - | 1700 | 29:06:120119:26 | сформирован под одним домом |
| 740 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 1 | 1957 | 28.12.2016 | 82,4 | 6 | 30.09.2024 | - | 600 | 29:06:120111:4 | сформирован под одним домом |
| 741 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 1а | 1961 | 28.12.2016 | 86,3 | 3 | 30.09.2024 | - | 886 | 29:06:120112:31 | сформирован под одним домом |
| 742 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 21 | 1896 | 28.12.2016 | 92,9 | 10 | 30.09.2024 | - | 400 | 29:06:120111:7 | сформирован под одним домом |
| 743 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 3 | 1957 | 28.12.2016 | 82 | 5 | 30.09.2024 | - | 600 | 29:06:12011165 | сформирован под одним домом |
| 744 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Вокзальная, д. 3а | 1961 | 28.12.2016 | 86,4 | 5 | 30.09.2024 | - | 1254 | 29:06:120112:32 | сформирован под одним домом |
| 745 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Волошская, д. 27 | 1965 | 28.12.2016 | 82,6 | 6 | 30.09.2024 | - | 1482 | 29:06:120109:224 | сформирован под одним домом |
| 746 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 1 | 1976 | 28.12.2016 | 154,4 | 11 | 30.09.2024 | - | 836 | 29:06:120102:3 | сформирован под одним домом |
| 747 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 3 | 1975 | 28.12.2016 | 90,0 | 7 | 30.09.2024 | - | 952 | 29:06:120102:4 | сформирован под одним домом |
| 748 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 3а | 1977 | 28.12.2016 | 193,2 | 8 | 30.09.2024 | - | 1769 | 29:06:120102:5 | сформирован под одним домом |
| 749 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 5 | 1976 | 28.12.2016 | 91,6 | 5 | 30.09.2024 | - | 995 | 29:06:120102:49 | сформирован под одним домом |
| 750 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Западная, д. 7 | 1986 | 28.12.2016 | 157,2 | 4 | 30.09.2024 | - | 1752 | 29606:120102:50 | сформирован под одним домом |
| 751 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 47 | 1964 | 28.12.2016 | 334,9 | 18 | 30.09.2024 | - | 2500 | 29:06:120107:23 | сформирован под одним домом |
| 752 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 54 | 1989 | 28.12.2016 | 735,7 | 38 | 30.09.2024 | - | 2800 | 29:06:120108:49 | сформирован под одним домом |
| 753 | Городскоепоселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 6 | 1930 | 28.12.2016 | 489,2 | 15 | 30.09.2024 | - | - | 29:06:120109:200 | сформирован под одним домом |
| 754 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 65 | 1957 | 28.12.2016 | 175,8 | 13 | 30.09.2024 | - | 2200 | 29:06:120105:127 | сформирован под одним домом |
| 755 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Мамонова, д. 67 | 1957 | 28.12.2016 | 173,7 | 4 | 30.09.2024 | - | 1050 | 29:06:120105:128 | сформирован под одним домом |
| 756 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 11 | 1985 | 28.12.2016 | 148,1 | 3 | 30.09.2024 | - | 2625 | 29:06:120103:64 | сформирован под одним домом |
| 757 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 19 | 1980 | 28.12.2016 | 153,6 | 8 | 30.09.2024 | - | 1005 | 29:06:120103:50 | сформирован под одним домом |
| 758 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 5 | 1986 | 28.12.2016 | 217,6 | 10 | 30.09.2024 | - | 2000 | 29:06:120103:52 | сформирован под одним домом |
| 759 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Механизаторов, д. 7 | 1981 | 28.12.2016 | 72,5 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 760 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Первомайская, д. 7 | 1964 | 28.12.2016 | 166 | 9 | 30.09.2024 | - | 2000 | 29:06:120116:65 | сформирован под одним домом |
| 761 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Печорская, д. 8 | 1930 | 28.12.2016 | 463,3 | 37 | 30.09.2024 | - | 1400 | 29:06:120126:128 | сформирован под одним домом |
| 762 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Полярная, д. 25 | 1981 | 28.12.2016 | 162,5 | 14 | 30.09.2024 | - | 1452 | 29:06:120127:84 | сформирован под одним домом |
| 763 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Спортивная, д. 2 | 1932 | 28.12.2016 | 516,6 | 19 | 30.09.2024 | - | 1600 | 29:06:12009:212 | сформирован под одним домом |
| 764 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 12 | 1976 | 28.12.2016 | 480,7 | 28 | 30.09.2024 | - | 1152 | 29:06:120109:223 | сформирован под одним домом |
| 765 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 12а | 1978 | 28.12.2016 | 335,8 | 21 | 30.09.2024 | - | 1470 | 29:06:120109:207 | сформирован под одним домом |
| 766 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 5 | 1932 | 28.12.2016 | 501,3 | 27 | 30.09.2024 | - | 2500 | 29:06:120109:218 | сформирован под одним домом |
| 767 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 7 | 1936 | 28.12.2016 | 455,6 | 24 | 30.09.2024 | - | 1134 | 29:06:120109:219 | сформирован под одним домом |
| 768 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Тельмана, д. 8 | 1936 | 28.12.2016 | 491 | 25 | 30.09.2024 | - | 1485 | 29:06:120109:220 | сформирован под одним домом |
| 769 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Трубная, д. 16 | 1985 | 28.12.2016 | 157,3 | 7 | 30.09.2024 | - | 2427 | 29:06:120107:235 | сформирован под одним домом |
| 770 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Южная, д. 31 | 1983 | 28.12.2016 | 152 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 771 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, пер. Апрельский, д. 3 | 1981 | 28.12.2016 | 190,6 | 7 | 30.09.2024 | - | 1144 | 29:06:120119:52 | сформирован под одним домом |
| 772 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, пер. Апрельский, д. 6 | 1980 | 28.12.2016 | 128,5 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 773 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Коноша, ул. Трубная, д. 18 | 1986 | 28.12.2016 | 132,4 | 10 | 30.09.2024 | - | 1507 | 29:06:120107:236 | сформирован под одним домом |
| 774 | Городское поселение "Коношское" Коношского муниципального района Архангельской области | ст. Вересово, ул. Бовы, д. 20 | 1964 | 28.12.2016 | 128 | 8 | 30.09.2024 | - | 921 | 29:06:080201:79 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" | | |  |  | 20 566,48 | 1 290 |  | 16 902,20 | 88 874,00 |  |  |
| 775 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Маяковского, д. 2а | 1938 | 28.12.2012 | 859,6 | 53 | 30.09.2024 | 678,4 | 2651 | 29:24:030204:2696 | сформирован под одним домом |
| 776 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 58 | 1932 | 28.12.2012 | 618,82 | 33 | 30.09.2024 | 927,2 | 4348 | 29:24:010206:1131 | сформирован под одним домом |
| 777 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Виноградова, д. 5 | 1931 | 30.08.2013 | 403,1 | 36 | 30.09.2024 | 335,6 | 2323 | 29:24:010304:1654 | сформирован под одним домом |
| 778 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Вяткина, д. 1 | 1928 | 27.09.2013 | 507,3 | 28 | 30.09.2024 | 616,4 | 2699 | 29:24:020102:785 | сформирован под одним домом |
| 779 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Толстого, д. 1 | 1959 | 10.10.2013 | 310,7 | 30 | 30.09.2024 | 208 | 1169 | 29:24:030207:1920 | сформирован под одним домом |
| 780 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Воровского, д. 19 | 1956 | 17.10.2013 | 131,3 | 10 | 30.09.2024 | 231,1 | - | - | не сформирован |
| 781 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 146 | 1937 | 03.12.2013 | 558,4 | 27 | 30.09.2024 | 368,4 | 2388 | 29:24:030103:402 | сформирован под одним домом |
| 782 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 146, корп. Б | 1933 | 03.12.2013 | 588,9 | 28 | 30.09.2024 | 450 | 3328 | 29:24:030103:403 | сформирован под одним домом |
| 783 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д. 37 | 1940 | 03.12.2013 | 400,7 | 21 | 30.09.2024 | 272,8 | 1766 | 29:24:010304:1655 | сформирован под одним домом |
| 784 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Вяткина, д. 5 | 1954 | 03.12.2013 | 39,3 | 1 | 30.09.2024 | 130 | 1358 | 29:24:020102:796 | сформирован под одним домом |
| 785 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 163 | 1958 | 03.12.2013 | 574,7 | 36 | 30.09.2024 | 370,6 | 1800 | 29:24:040101:29 | сформирован под одним домом |
| 786 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Набережная, д. 6 | 1932 | 03.12.2013 | 625,7 | 46 | 30.09.2024 | 398,5 | 1988 | 29:24:010304:1802 | сформирован под одним домом |
| 787 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Набережная, д. 8 | 1932 | 03.12.2013 | 533,76 | 45 | 30.09.2024 | 410,5 | 2563 | 29:24:010304:1803 | сформирован под одним домом |
| 788 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Правды, д. 34 | 1966 | 03.12.2013 | 343,5 | 24 | 30.09.2024 | 216,4 | 1187 | 29:24:010202:27 | сформирован под одним домом |
| 789 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 5 | 1929 | 03.12.2013 | 336,3 | 13 | 30.09.2024 | 269,3 | 1148 | 29:24:010207:510 | сформирован под одним домом |
| 790 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Угольная, д. 30 | 1960 | 03.12.2013 | 336,1 | 17 | 30.09.2024 | 210,9 | 2046 | 29:24:010204:1800 | сформирован под одним домом |
| 791 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Угольная, д. 34 | 1960 | 03.12.2013 | 332,1 | 22 | 30.09.2024 | 207,4 | 2040 | 29:24:010204:1801 | сформирован под одним домом |
| 792 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Чехова, д. 141 | 1900 | 03.12.2013 | 181,6 | 15 | 30.09.2024 | 136,9 | 922 | 29:24:010503:565 | сформирован под одним домом |
| 793 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, раб. пос. Вычегодский, ул. Привокзальная, д. 36 | 1958 | 20.12.2013 | 70,3 | 4 | 30.09.2024 | 189,8 | - | - | не сформирован |
| 794 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, раб. пос. Вычегодский, ул. Пырская, д. 54 | 1953 | 20.12.2013 | 53,8 | 1 | 30.09.2024 | 149,6 | - | - | не сформирован |
| 795 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, пер. Школьный, д. 4 | 1959 | 20.12.2013 | 96,7 | 11 | 30.09.2024 | 125,2 | 639 | 29:24:010201:405 | сформирован под одним домом |
| 796 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, просп. Мира, д. 42 | 1953 | 20.12.2013 | 380,8 | 20 | 30.09.2024 | 299,3 | 1541 | 29:24:040102:1375 | сформирован под одним домом |
| 797 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, просп. Мира, д. 44 | 1952 | 20.12.2013 | 565,8 | 42 | 30.09.2024 | 382,4 | 2429 | 29:24:040102:1376 | сформирован под одним домом |
| 798 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Джамбула, д. 21 | 1958 | 20.12.2013 | 353,1 | 15 | 30.09.2024 | 254,3 | 1044 | 29:24:020102:795 | сформирован под одним домом |
| 799 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Куйбышева, д. 15 | 1927 | 20.12.2013 | 46,6 | 3 | 30.09.2024 | 140 | 1376 | 29:24:030101:1047 | сформирован под одним домом |
| 800 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Культпросвета, д. 10 | 1953 | 20.12.2013 | 381,6 | 18 | 30.09.2024 | 321 | 1609 | 29:24:050202:792 | сформирован под одним домом |
| 801 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Лазо, д. 15 | 1961 | 20.12.2013 | 85,3 | 5 | 30.09.2024 | 118,7 | 1374 | 29:24:050202:791 | сформирован под одним домом |
| 802 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Лазо, д. 17 | 1961 | 20.12.2013 | 85,3 | 8 | 30.09.2024 | 113,9 | 1183 | 29:24:050202:793 | сформирован под одним домом |
| 803 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 54 | 1940 | 20.12.2013 | 624,4 | 39 | 30.09.2024 | 404,1 | 2268 | 29:24:030204:2697 | сформирован под одним домом |
| 804 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 55 | 1947 | 20.12.2013 | 452,9 | 24 | 30.09.2024 | 298,9 | 1834 | 29:24:030206:409 | сформирован под одним домом |
| 805 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Садовая, д. 7 | 1927 | 20.12.2013 | 396,2 | 18 | 30.09.2024 | 314,2 | 1774 | 29:24:010206:1132 | сформирован под одним домом |
| 806 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Свердлова, д. 97 | 1963 | 20.12.2013 | 293,5 | 17 | 30.09.2024 | 208,2 | 650 | 29:24:010303:2725 | сформирован под одним домом |
| 807 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Свердлова, д. 97, корп. А | 1964 | 20.12.2013 | 335,1 | 18 | 30.09.2024 | 211,6 | 1116 | 29:24:010303:2724 | сформирован под одним домом |
| 808 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Свердлова, д. 99 | 1965 | 20.12.2013 | 300,3 | 21 | 30.09.2024 | 214,5 | 950 | 29:24:010303:2726 | сформирован под одним домом |
| 809 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 68 | 1941 | 20.12.2013 | 531,8 | 28 | 30.09.2024 | 724,2 | 2640 | 29:24:010206:1130 | сформирован под одним домом |
| 810 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Толстого, д. 7 | 1955 | 20.12.2013 | 568,5 | 43 | 30.09.2024 | 374,6 | 1832 | 29:24:030207:1935 | сформирован под одним домом |
| 811 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Черняховского, д. 25 | 1954 | 20.12.2013 | 32,2 | 5 | 30.09.2024 | 113,2 | 1303 | 29:24:030209:1451 | сформирован под одним домом |
| 812 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Чехова, д. 132 | 1950 | 20.12.2013 | 53,1 | 4 | 30.09.2024 | 117,8 | 721 | 29:24:010503:562 | сформирован под одним домом |
| 813 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Шевченко, д. 29. | 1969 | 20.12.2013 | 538,8 | 30 | 30.09.2024 | 356,5 | 1786 | 29:24:050202:149 | сформирован под одним домом |
| 814 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Щорса, д. 20 | 1951 | 20.12.2013 | 108,6 | 10 | 30.09.2024 | 221,2 | 1688 | 29:24:050103:371 | сформирован под одним домом |
| 815 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 76 | 1921 | 08.04.2014 | 399,5 | 28 | 30.09.2024 | 256,2 | 1006 | 29:24:030204:145 | сформирован под одним домом |
| 816 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Советская, д. 6 | 1929 | 15.08.2014 | 416,4 | 27 | 30.09.2024 | 286,8 | 882 | 29:24:010205:843 | сформирован под одним домом |
| 817 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ушинского, д. 8 | 1963 | 26.09.2014 | 702,1 | 42 | 30.09.2024 | 455,5 | 2402 | 29:24:050104:623 | сформирован под одним домом |
| 818 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Школьная, д. 8 | 1959 | 26.09.2014 | 98 | 5 | 30.09.2024 | 135,4 | 424 | 29:24:010201:406 | сформирован под одним домом |
| 819 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Воровского, д. 15 | 1955 | 30.03.2015 | 107,8 | 13 | 30.09.2024 | 150,6 | 823 | 29:24:010503:563 | сформирован под одним домом |
| 820 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Серафимовича, д. 24 | 1962 | 25.08.2015 | 696,6 | 38 | 30.09.2024 | 458,7 | 2272 | 29:24:030209:74 | сформирован под одним домом |
| 821 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Толстого, д. 13 | 1959 | 30.12.2015 | 707,5 | 41 | 30.09.2024 | 442,9 | 1391 | 29:24:030207:1902 | сформирован под одним домом |
| 822 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Володарского, д. 125 | 1954 | 21.03.2016 | 225,1 | 18 | 30.09.2024 | 368,4 | 2909 | 29:24:010303:2597 | сформирован под одним домом |
| 823 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 27 | 1952 | 21.03.2016 | 52,8 | 4 | 30.09.2024 | 121,5 | - | - | не сформирован |
| 824 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Кирова, д. 72 | 1945 | 18.04.2016 | 423,7 | 25 | 30.09.2024 | 292,9 | 1314 | 29:24:010304:1635 | сформирован под одним домом |
| 825 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Р.Куликова, д. 14 | 1960 | 18.04.2016 | 329,7 | 20 | 30.09.2024 | 207,2 | 1202 | 29:24:010204:1547 | сформирован под одним домом |
| 826 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, пер. Школьный, д. 6 | 1961 | 27.06.2016 | 96,3 | 7 | 30.09.2024 | 127 | 632 | 29:24:010201:408 | сформирован под одним домом |
| 827 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Чайковского, д. 10 | 1960 | 27.06.2016 | 662,5 | 53 | 30.09.2024 | 446 | 588 | 29:24:010502:1420 | сформирован под одним домом |
| 828 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Гастелло, д. 32 | 1968 | 18.08.2016 | 539,1 | 36 | 30.09.2024 | 359,5 | 3722 | 29:24:050202:701 | сформирован под одним домом |
| 829 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Калинина, д. 17 | 1936 | 05.10.2016 | 578,6 | 29 | 30.09.2024 | 390 | 1952 | 29:24:030207:1908 | сформирован под одним домом |
| 830 | Городской округ Архангельской области "Котлас" | г. Котлас, ул. Ленина, д. 106 | 1923 | 26.12.2016 | 494,2 | 35 | 30.09.2024 | 312 | 1874 | 29:24:030203:170 | сформирован под одним домом |
| Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 11 365,40 | 598 |  | 2 323,60 | 11 682,06 |  |  |
| 831 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Казанская, д. 7 | 1953 | 01.08.2008 | 82 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 832 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Школьная, д. 46, к. фл. 1 | 1950 | 23.09.2008 | 37,7 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 833 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Мира, д. 28 | 1972 | 25.08.2011 | 40,2 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 834 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Октябрьская, д. 1 | 1952 | 28.01.2011 | 18,9 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 835 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | д. Кузнечиха, д. 14 | 1980 | 12.01.2012 | 81,4 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 836 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Рабочая, д. 3а | 1965 | 13.01.2012 | 92,1 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 837 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 4 | 1959 | 01.06.2012 | 42,7 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 838 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 5 | 1959 | 01.06.2012 | 42,9 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 839 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 7 | 1959 | 01.06.2012 | 41,9 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 840 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Железнодорожная, д. 9 | 1967 | 01.06.2012 | 29,9 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 841 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Лесная, д. 10 | 1953 | 01.06.2012 | 40,8 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 842 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Приводино, ул. Водников, д. 12 | 1930 | 03.12.2012 | 223,7 | 6 | 30.09.2024 | - | 1295 | 29:07:122301:5120 | сформирован под одним домом |
| 843 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Карла Либкнехта, д. 4 | 1900 | 14.12.2012 | 164 | 16 | 30.09.2024 | 361,4 | - | - | не сформирован |
| 844 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Красная, д. 12 | 1898 | 14.12.2012 | 174,4 | 8 | 30.09.2024 | 169,8 | - | - | не сформирован |
| 845 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Советская, д. 6 | 1909 | 14.12.2012 | 264,6 | 8 | 30.09.2024 | 249,4 | - | - | не сформирован |
| 846 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, пер. Музейный, д. 6 | 1936 | 18.12.2012 | 109,2 | 5 | 30.09.2024 | 189,2 | - | - | не сформирован |
| 847 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 32 | 1975 | 16.05.2013 | 45,3 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 848 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 38 | 1976 | 16.05.2013 | 45,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 849 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Заводская, д. 1, к. а | 1989 | 17.10.2013 | 59,3 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 850 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Октябрьская, д. 15 | 1953 | 17.10.2013 | 17,4 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 851 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 21 | 1846 | 30.10.2013 | 89,1 | 3 | 30.09.2024 | 235,2 | - | - | не сформирован |
| 852 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 29 | 1962 | 25.11.2013 | 467,8 | 24 | 30.09.2024 | 313,6 | - | - | не сформирован |
| 853 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, пер. Деповской, д. 17 | 1952 | 23.12.2013 | 40,5 | 2 | 30.09.2024 | 142,4 | - | - | не сформирован |
| 854 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Заречная, д. 5 | 1954 | 23.12.2013 | 79,7 | 4 | 30.09.2024 | 150,5 | - | - | не сформирован |
| 855 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Зеленая, д. 21 | 1952 | 23.12.2013 | 19,3 | 1 | 30.09.2024 | 70,1 | - | - | не сформирован |
| 856 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 73 | 1952 | 23.12.2013 | 116,1 | 7 | 30.09.2024 | 219,5 | - | - | не сформирован |
| 857 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Лесная, д. 18 | 1979 | 23.12.2013 | 77,8 | 5 | 30.09.2024 | 217,5 | - | - | не сформирован |
| 858 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Свободы, д. 20 | 1954 | 23.12.2013 | 61,5 | 3 | 30.09.2024 | 148,7 | - | - | не сформирован |
| 859 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, тер. Усадьба ПМК-11, д. 7 | 1977 | 23.12.2013 | 267,7 | 13 | 30.09.2024 | 210,4 | - | - | не сформирован |
| 860 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, тер. Усадьба ПМК-11, д. 8 | 1978 | 23.12.2013 | 242,8 | 12 | 30.09.2024 | 240,6 | - | - | не сформирован |
| 861 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Бегоулева, д. 4 | 1915 | 23.12.2013 | 290 | 16 | 30.09.2024 | 267,7 | - | - | не сформирован |
| 862 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Володарского, д. 6 | 1917 | 23.12.2013 | 274,9 | 15 | 30.09.2024 | 302,4 | - | - | не сформирован |
| 863 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Горбунова, д. 5 | 1901 | 23.12.2013 | 165,2 | 5 | 30.09.2024 | 190,8 | - | - | не сформирован |
| 864 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Пролетарская, д. 26 | 1892 | 23.12.2013 | 160,8 | 6 | 30.09.2024 | 344,6 | - | - | не сформирован |
| 865 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | г. Сольвычегодск, ул. Федосеева, д. 2а | 1972 | 23.12.2013 | 124,7 | 5 | 30.09.2024 | 152 | - | - | не сформирован |
| 866 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Молодежная, д. 11А | 1956 | 30.12.2013 | 72 | 5 | 30.09.2024 | 399,4 | - | - | не сформирован |
| 867 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Центральная, д. 17 | 1961 | 30.12.2013 | 53,3 | 3 | 30.09.2024 | 207,5 | - | - | не сформирован |
| 868 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Центральная, д. 19 | 1963 | 30.12.2013 | 81,2 | 4 | 30.09.2024 | 213,7 | - | - | не сформирован |
| 869 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Борки, ул. Центральная, д. 57 | 1980 | 30.12.2013 | 64 | 8 | 30.09.2024 | 391,3 | - | - | не сформирован |
| 870 | Городское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Выставка, ул. Центральная, д. 13 | 1986 | 30.12.2013 | 283,3 | 18 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 871 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Западная, д. 22 | 1980 | 20.03.2014 | 115,2 | 14 | 30.09.2024 | 191,1 | - | - | не сформирован |
| 872 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Пионерская, д. 2 | 1958 | 11.04.2014 | 20,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 873 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Южная, д. 1 | 1956 | 11.04.2014 | 41,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 874 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Сосновая, д. 7 | 1976 | 11.04.2014 | 77,6 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 875 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Гагарина, д. 19 | 1971 | 20.11.2014 | 40,2 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 876 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Нечаиха, д. 10 | 1957 | 19.12.2014 | 53,6 | 3 | 30.09.2024 | 215 | - | - | не сформирован |
| 877 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Рубцова, д. 20 | 1963 | 19.12.2014 | 237 | 16 | 30.09.2024 | 209,7 | - | - | не сформирован |
| 878 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 13 | 1950 | 19.12.2014 | 444,55 | 13 | 30.09.2024 | 330 | - | - | не сформирован |
| 879 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Ломоносова, д. 4 | 1949 | 19.12.2014 | 434 | 19 | 30.09.2024 | 327 | - | - | не сформирован |
| 880 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, пер. Северный, д. 4 | 1964 | 19.12.2014 | 96,4 | 3 | 30.09.2024 | 96,4 | - | - | не сформирован |
| 881 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Лесная, д. 41 | 1980 | 19.12.2014 | 28,6 | 2 | 30.09.2024 | 169,4 | - | - | не сформирован |
| 882 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Лесная, д. 43 | 1980 | 19.12.2014 | 85,8 | 4 | 30.09.2024 | 114,4 | - | - | не сформирован |
| 883 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Школьная, д. 12 | 1978 | 19.12.2014 | 87,5 | 7 | 30.09.2024 | 117,0 | - | - | не сформирован |
| 884 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Федотовская, ул. Школьная, д. 8 | 1964 | 19.12.2014 | 118 | 7 | 30.09.2024 | 118 | - | - | не сформирован |
| 885 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Северная, д. 91 | 1960 | 21.08.2015 | 247,6 | 11 | 30.09.2024 | 205 | - | - | не сформирован |
| 886 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Советская, д. 64 | 1948 | 21.08.2015 | 499,9 | 23 | 30.09.2024 | 324,9 | - | - | не сформирован |
| 887 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Советская, д. 6, корп. 2 | 1966 | 21.08.2015 | 504,2 | 21 | 30.09.2024 | 343,5 | - | - | не сформирован |
| 888 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Советская, д. 6, корп. 3 | 1969 | 21.08.2015 | 518,4 | 27 | 30.09.2024 | 345,0 | - | - | не сформирован |
| 889 | Городское поселение "Шипицынское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Шипицыно, ул. Лермонтова, д. 5 | 1951 | 21.08.2015 | 66,1 | 5 | 30.09.2024 | 109,8 | - | - | не сформирован |
| 890 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Тулубьево, ул. Набережная, д. 1 | 1946 | 29.12.2015 | 45,5 | 1 | 30.09.2024 | 322 | - | - | не сформирован |
| 891 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Тулубьево, ул. Набережная, д. 4 | 1920 | 29.12.2015 | 346,8 | 9 | 30.09.2024 | 559,5 | - | - | не сформирован |
| 892 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, пер. Юбилейный, д. 3 | 1956 | 29.12.2015 | 78,4 | 2 | 30.09.2024 | 138,7 | - | - | не сформирован |
| 893 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 37 | 1953 | 29.12.2015 | 19,2 | 5 | 30.09.2024 | 71,3 | - | - | не сформирован |
| 894 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Вычегодская, д. 9 | 1951 | 29.12.2015 | 36,6 | 3 | 30.09.2024 | 75,9 | - | - | не сформирован |
| 895 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Калинина, д. 2 | 1965 | 29.12.2015 | 339,8 | 21 | 30.09.2024 | 344 | - | - | не сформирован |
| 896 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Калинина, д. 4 | 1965 | 29.12.2015 | 206,1 | 10 | 30.09.2024 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 897 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Кирова, д. 52 | 1965 | 29.12.2015 | 115,75 | 6 | 30.09.2024 | 204 | - | - | не сформирован |
| 898 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Сплавная, д. 10 | 1952 | 29.12.2015 | 92,6 | 7 | 30.09.2024 | 152,6 | - | - | не сформирован |
| 899 | Городское поселение "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Харитоново, ул. Сплавная, д. 9 | 1952 | 29.12.2015 | 77 | 1 | 30.09.2024 | 176 | - | - | не сформирован |
| 900 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Центральная, д. 11 | 1948 | 05.10.2016 | 179,5 | 9 | 30.09.2024 | 372,4 | - | - | не сформирован |
| 901 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | дер. Курцево, ул. Центральная, д. 42 | 1939 | 30.12.2016 | 408,2 | 33 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 902 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 22 | 1974 | 30.12.2016 | 43,3 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 903 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Виноградова, д. 33 | 1975 | 30.12.2016 | 90,5 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 904 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Западная, д. 6 | 1954 | 30.12.2016 | 41 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 905 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Приводино, ул. Водников, д. 16 | 1930 | 30.12.2016 | 241,7 | 21 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 906 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | д. Наледино, ул. Заречная, д. 43 | 1976 | 30.12.2016 | 22,9 | 2 | 30.09.2024 | - | 1307 | 29:07:122301:4697 | сформирован под одним домом |
| 907 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Приводино, ул. Набережная, д. 16 | 1970 | 30.12.2016 | 282,7 | 19 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 908 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Удимский, ул. Семафорная, д. 5 | 1963 | 30.12.2016 | 82,9 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 909 | Городское поселение "Приводинское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Ерга, ул. Западная, д. 10 | 1980 | 30.12.2016 | 128,8 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 910 | Сельское поселение "Черемушское" Котласского муниципального района Архангельской области | пос. Черемушский, ул. Южная, д. 38 | 1956 | 30.12.2016 | 83,4 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 27 116,16 | 1 433 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 911 | Сельское поселение "Телеговское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Курорт Солониха, ул. Борисова, д. 8 | 1980 | 12.11.2012 | 482,7 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 912 | Сельское поселение "Телеговское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Ершевская, ул. Центральная, д. 6а | 1969 | 13.11.2012 | 428,9 | 25 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:081305:243 | сформирован под одним домом |
| 913 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Фроловская, ул. Береговая, д. 1 | 1973 | 29.12.2012 | 514,4 | 28 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 914 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 36 | 1968 | 29.12.2012 | 496,1 | 27 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013109:18 | сформирован под одним домом |
| 915 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Неверова, д. 6 | 1972 | 29.12.2012 | 431,5 | 27 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 916 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Неверова, д. 9 | 1964 | 29.12.2012 | 316,6 | 19 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 917 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 2 | 1978 | 29.12.2012 | 378,7 | 29 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 918 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 30 | 1967 | 29.12.2012 | 511,5 | 29 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 919 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Нижняя, д. 21 | 1954 | 21.03.2013 | 42,6 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 920 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 94 | 1959 | 12.04.2013 | 83,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 921 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 33 | 1961 | 03.06.2013 | 127,9 | 7 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013102:443 | сформирован под одним домом |
| 922 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 64 | 1910 | 03.06.2013 | 71,1 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 923 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 16 | 1972 | 03.06.2013 | 254,4 | 21 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 924 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 18 | 1973 | 03.06.2013 | 255,6 | 23 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 925 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 20 | 1976 | 03.06.2013 | 260,4 | 13 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013112:78 | сформирован под одним домом |
| 926 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 22 | 1974 | 03.06.2013 | 497 | 37 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013112:186 | сформирован под одним домом |
| 927 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 24 | 1967 | 03.06.2013 | 278,8 | 18 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 928 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 26 | 1976 | 03.06.2013 | 519,5 | 25 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 929 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 27 | 1964 | 03.06.2013 | 528,8 | 26 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013109:1002 | сформирован под одним домом |
| 930 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 29 | 1966 | 03.06.2013 | 511,7 | 19 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013109:98 | сформирован под одним домом |
| 931 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 31 | 1970 | 03.06.2013 | 510,4 | 24 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013109:27 | сформирован под одним домом |
| 932 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 36 | 1976 | 03.06.2013 | 504 | 38 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 933 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 25 | 1965 | 03.07.2013 | 526 | 26 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 934 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Сакулинская, д. 4 | 1964 | 15.10.2013 | 421,7 | 34 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 935 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Пономаревская, д. 5 | 1974 | 20.12.2013 | 458,8 | 32 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:103101:35 | сформирован под одним домом |
| 936 | Сельское поселение "Верхнеуфтюгское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Верхняя Уфтюга, ул. Молодежная, д. 16а | 1980 | 26.12.2013 | 178,5 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 937 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Верхняя, д. 25 | 1953 | 19.11.2014 | 45 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 938 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | дер. Фроловская, ул. Химиков, д. 10 | 1987 | 20.11.2014 | 66 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 939 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 18 | 1970 | 10.12.2014 | 41,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 940 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 19 | 1910 | 18.12.2014 | 255,8 | 21 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013103:287 | сформирован под одним домом |
| 941 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 25 | 1939 | 18.12.2014 | 66 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 942 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 12 | 1941 | 18.12.2014 | 168,1 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 943 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 13 | 1968 | 19.12.2014 | 511,5 | 25 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013102:292 | сформирован под одним домом |
| 944 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 21 | 1925 | 19.12.2014 | 80 | 4 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013103:285 | сформирован под одним домом |
| 945 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 27 | 1939 | 19.12.2014 | 262,4 | 20 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 946 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 8 | 1951 | 31.12.2014 | 78,1 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 947 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 39 | 1890 | 13.02.2015 | 250,3 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 948 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 83 | 1971 | 13.02.2015 | 504,1 | 31 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 949 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 21 | 1963 | 13.02.2015 | 519,1 | 21 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013102:302 | сформирован под одним домом |
| 950 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 23 | 1910 | 13.02.2015 | 251,8 | 6 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013102:301 | сформирован под одним домом |
| 951 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Пионерская, д. 18п | 1975 | 13.02.2015 | 39,3 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 952 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 27 | 1962 | 13.02.2015 | 160,5 | 13 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013109:460 | сформирован под одним домом |
| 953 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Плакидина, д. 29 | 1962 | 13.02.2015 | 159,1 | 13 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013109:23 | сформирован под одним домом |
| 954 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 26 | 1961 | 13.02.2015 | 379,9 | 18 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 955 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 28 | 1962 | 13.02.2015 | 387,3 | 20 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 956 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Верхняя, д. 1 | 1955 | 02.03.2015 | 42,7 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 957 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Березовка, ул. Нижняя, д. 16 | 1954 | 02.03.2015 | 42,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 958 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Новожилова, д. 5 | 1954 | 02.03.2015 | 204,9 | 14 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 959 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Комсомольская, д. 6 | 1973 | 03.03.2015 | 512,1 | 29 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013104:463 | сформирован под одним домом |
| 960 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 14 | 1969 | 03.03.2015 | 498,1 | 20 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013111:490 | сформирован под одним домом |
| 961 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 25 | 1967 | 03.03.2015 | 498,2 | 29 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 962 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 40 | 1977 | 03.03.2015 | 706,6 | 37 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 963 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Советская, д. 14 | 1972 | 03.03.2015 | 502,6 | 30 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013109:97 | сформирован под одним домом |
| 964 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Красная, д. 33 | 1971 | 04.03.2015 | 447,9 | 30 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013104:122 | сформирован под одним домом |
| 965 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 14 | 1915 | 04.03.2015 | 94,4 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 966 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 17 | 1933 | 04.03.2015 | 139,4 | 2 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013110:152 | сформирован под одним домом |
| 967 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 2а | 1986 | 04.03.2015 | 685,9 | 34 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 968 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, пер. Строительный, д. 6 | 1979 | 04.03.2015 | 417,7 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 969 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Садовая, д. 8 | 1955 | 18.03.2015 | 34,1 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 970 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 35 | 1958 | 22.04.2015 | 139,9 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 971 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 17, к. А | 1985 | 27.08.2015 | 240,4 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 972 | Сельское поселение "Черевковское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Черевково, ул. Октябрьская, д. 19, к. А | 1985 | 27.08.2015 | 187,4 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 973 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, пер. Больничный, д. 4 | 1943 | 28.12.2015 | 135,7 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 974 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, пер. Больничный, д. 7 | 1910 | 28.12.2015 | 188,4 | 8 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:01310:12 | сформирован под одним домом |
| 975 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Борисова, д. 1 | 1975 | 28.12.2015 | 498,6 | 22 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013113:336 | сформирован под одним домом |
| 976 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Двинская, д. 4 | 1910 | 28.12.2015 | 243,9 | 19 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013113:338 | сформирован под одним домом |
| 977 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Двинская, д. 4а | 1976 | 28.12.2015 | 498,8 | 22 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013113:339 | сформирован под одним домом |
| 978 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Загородная, д. 4 | 1983 | 28.12.2015 | 478,2 | 18 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 979 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Заречная, д. 8 | 1959 | 28.12.2015 | 121,5 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 980 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. имени И. Быстрова, д. 17 | 1984 | 28.12.2015 | 328,5 | 14 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:01310:464 | сформирован под одним домом |
| 981 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 10 | 1912 | 28.12.2015 | 117,7 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 982 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Набережная, д. 8 | 1910 | 28.12.2015 | 120,6 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 983 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Павла Кошубы, д. 14 | 1995 | 28.12.2015 | 377,8 | 17 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013110:56 | сформирован под одним домом |
| 984 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Павла Кошубы, д. 17 | 1984 | 28.12.2015 | 346,6 | 28 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 985 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 3 | 1979 | 28.12.2015 | 503,4 | 23 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:104219:6 | сформирован под одним домом |
| 986 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 4а | 1992 | 28.12.2015 | 693,4 | 28 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 987 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Первомайская, д. 6 | 1981 | 28.12.2015 | 719,8 | 31 | 30.09.2024 | - | - | 29:08:013110:153 | сформирован под одним домом |
| 988 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 16 | 1959 | 28.12.2015 | 327,3 | 16 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 989 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Свердлова, д. 22 | 1970 | 28.12.2015 | 516,2 | 16 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 990 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 10 | 1994 | 28.12.2015 | 305,4 | 22 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 991 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | с. Красноборск, ул. Юбилейная, д. 9 | 1990 | 28.12.2015 | 480,5 | 22 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 992 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 12 | 1973 | 28.12.2015 | 484,17 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 993 | Сельское поселение "Алексеевское" Красноборского муниципального района Архангельской области | пос. Дябрино, ул. Первомайская, д. 8а | 1975 | 28.12.2015 | 418,09 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 7 059,10 | 338 |  | 3 178,76 | 21 048,00 |  |  |
| 994 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. 1180 км, д. 10 | 1953 | 30.07.2012 | 35,3 | 1 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 995 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. 1180 км, д. 6 | 1956 | 30.07.2012 | 70,9 | 2 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 996 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. 1180 км, д. 8 | 1956 | 30.07.2012 | 36,7 | 1 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 997 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Витюнино, д. 38 | 1986 | 30.07.2012 | 40,6 | 1 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 998 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Лупья, ул. Банная, д. 13 | 1975 | 30.07.2012 | 80,4 | 5 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 999 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Лупья, ул. Банная, д. 2 | 1990 | 30.07.2012 | 38,8 | 1 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 1000 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 10 | 1959 | 30.07.2012 | 81,2 | 4 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1001 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 2 | 1964 | 30.07.2012 | 52,9 | 2 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1002 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Новая, д. 8 | 1952 | 30.07.2012 | 77,7 | 7 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 1003 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Первомайская, д. 4 | 1958 | 30.07.2012 | 41,7 | 1 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 1004 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Станционная, д. 7 | 1955 | 30.07.2012 | 77,2 | 6 | 30.09.2024 | 273,92 | - | - | не сформирован |
| 1005 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Кости Зинина, д. 47 | 1949 | 30.07.2012 | 445,7 | 21 | 30.09.2024 | 809,8 | 2571 | 29:09:010108:58 | сформирован под одним домом |
| 1006 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Молодежная, д. 1 | 1954 | 30.07.2012 | 82,8 | 6 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1007 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Молодежная, д. 3 | 1954 | 30.07.2012 | 82,2 | 4 | 30.09.2024 | 809,8 | 1650 | 29:09:010115:435 | сформирован под одним домом |
| 1008 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Центральная, д. 9 | 1956 | 30.07.2012 | 80,5 | 4 | 30.09.2024 | 809,8 | 2178 | 29:09:010114:468 | сформирован под одним домом |
| 1009 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Седунова, д. 53 | 1957 | 27.12.2012 | 80,6 | 10 | 30.09.2024 | 809,8 | 960 | 29:09:010112:589 | сформирован под одним домом |
| 1010 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Маяковского, д. 25 | 1984 | 30.05.2013 | 757 | 32 | 30.09.2024 | 810,14 | 3774 | 29:09:080136:242 | сформирован под одним домом |
| 1011 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Пионерская, д. 17 | 1971 | 30.05.2013 | 526,1 | 26 | 30.09.2024 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1012 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Северная, д. 11 | 1984 | 30.05.2013 | 149,6 | 5 | 30.09.2024 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1013 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, пер. Юбилейный, д. 7 | 1987 | 19.06.2013 | 126,6 | 5 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1014 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 12 | 1958 | 19.06.2013 | 109,4 | 2 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1015 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Лесная, д. 9 | 1961 | 19.06.2013 | 42,5 | 2 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1016 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Тыва, ул. Новая, д. 4 | 1958 | 19.06.2013 | 36,3 | 1 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1017 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Лысимо, ул. Набережная, д. 13 | 1953 | 27.12.2013 | 78 | 5 | 30.09.2024 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1018 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Адмирала Жданова, д. 20 | 1971 | 27.12.2013 | 457,2 | 17 | 30.09.2024 | 810,14 | 2345 | 29:09:080127:293 | сформирован под одним домом |
| 1019 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 26 | 1866 | 27.12.2013 | 284 | 18 | 30.09.2024 | 810,14 | 1555 | 29609:080103:175 | сформирован под одним домом |
| 1020 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Братьев Покровских, д. 7 | 1965 | 27.12.2013 | 142,5 | 12 | 30.09.2024 | 810,14 | 1607 | 29:09:080105:207 | сформирован под одним домом |
| 1021 | Сельское поселение "Сафроновское" Ленского муниципального района Архангельской области | с. Яренск, ул. Пионерская, д. 5 | 1977 | 27.12.2013 | 92,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1022 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Двинская, д. 16 | 1975 | 08.07.2014 | 176,2 | 8 | 30.09.2024 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1023 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Двинская, д. 4 | 1975 | 08.07.2014 | 182,9 | 7 | 30.09.2024 | 810,14 | - | - | не сформирован |
| 1024 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Строительная, д. 3 | 1975 | 08.07.2014 | 136,9 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1025 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Песочный, ул. Песочная, д. 23 | 1963 | 08.07.2014 | 150,9 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1026 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Октябрьская, д. 4 | 1966 | 31.03.2015 | 60,6 | 4 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1027 | Сельское поселение "Козьминское" Ленского муниципального района Архангельской области | пос. Гыжег, ул. Школьная, д. 12 | 1975 | 01.10.2015 | 81,5 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1028 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Гагарина, д. 11 | 1942 | 06.10.2016 | 389,1 | 14 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1029 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Гагарина, д. 12 | 1942 | 06.10.2016 | 447,2 | 19 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1030 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Гагарина, д. 9 | 1942 | 06.10.2016 | 454,1 | 18 | 30.09.2024 | 809,8 | - | - | не сформирован |
| 1031 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Кости Зинина, д. 45 | 1942 | 06.10.2016 | 447,7 | 20 | 30.09.2024 | 809,8 | 2869 | 29:09:010107:56 | сформирован под одним домом |
| 1032 | Городское поселение "Урдомское" Ленского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Урдома, ул. Железнодорожная, д. 53 | 1965 | 09.12.2016 | 325,1 | 23 | 30.09.2024 | 809,8 | 1539 | 29:09:010116:235 | сформирован под одним домом |
| Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 3 534,60 | 188 |  | 0,00 | 1 750,00 |  |  |
| 1033 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Октябрьский, д. 2д | 1982 | 06.12.2013 | 667,6 | 27 | 30.09.2024 | - | 2400 | 29:11:010138:111 | сформирован под одним домом |
| 1034 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп.Октябрьский, д. 73 | 1976 | 25.12.2013 | 515,2 | 32 | 30.09.2024 | - | 1428 | 29:11:010122:139 | сформирован под одним домом |
| 1035 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 41 | 1917 | 25.12.2013 | 22,2 | 1 | 30.09.2024 | - | 1015 | 29:11:010131:35 | сформирован под одним домом |
| 1036 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 92 | 1972 | 25.12.2013 | 288,6 | 16 | 30.09.2024 | - | 913 | 29:11:010121:113 | сформирован под одним домом |
| 1037 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Ломоносова, д. 19 | 1969 | 25.12.2013 | 472,9 | 28 | 30.09.2024 | - | 1429 | 29:11:010108:73 | сформирован под одним домом |
| 1038 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Набережная им. В.И.Ленина, д. 23 | 1964 | 04.06.2014 | 321,6 | 17 | 30.09.2024 | - | 2993 | 29:11:010131:32 | сформирован под одним домом |
| 1039 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Чупровская, д. 23 | 1992 | 01.08.2014 | 676,4 | 36 | 30.09.2024 | - | 2551 | 29:11:010140:143 | сформирован под одним домом |
| 1040 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 33 | 1900 | 25.09.2015 | 197,4 | 6 | 30.09.2024 | - | 924 | 29:11:010135:132 | сформирован под одним домом |
| 1041 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, просп. Советский, д. 66, корп. А | 1905 | 17.12.2015 | 37,9 | 3 | 30.09.2024 | - | 826 | 29:11:010125:71 | сформирован под одним домом |
| 1042 | Городское поселение "Мезенское" Мезенского муниципального района Архангельской области | г. Мезень, ул. Серафимовича, д. 8 | 1963 | 11.01.2016 | 334,8 | 22 | 30.09.2024 | - | 980 | 29:11:010178:14 | сформирован под одним домом |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | | |  |  | 11 651,90 | 669 |  | 8 391,80 | 17 760,00 |  |  |
| 1043 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 10 | 1943 | 18.12.2013 | 466,5 | 23 | 30.09.2024 | 390,8 | 1200 | 29:26:010209:663 | сформирован под одним домом |
| 1044 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 3-й Пятилетки, д. 7 | 1951 | 18.12.2013 | 742,6 | 54 | 30.09.2024 | 527,8 | 751 | 29:26:010211:58 | сформирован под одним домом |
| 1045 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 19 | 1938 | 18.12.2013 | 514,4 | 30 | 30.09.2024 | 381,8 | 1400 | 29:26:010209:664 | сформирован под одним домом |
| 1046 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 22 | 1939 | 18.12.2013 | 634,7 | 37 | 30.09.2024 | 419 | 588 | 29:26:010208:62 | сформирован под одним домом |
| 1047 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. 50-летия Октября, д. 6 | 1938 | 18.12.2013 | 1 046,20 | 47 | 30.09.2024 | 759,9 | 928 | 29:26:010210:155 | сформирован под одним домом |
| 1048 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 31 | 1953 | 18.12.2013 | 817,9 | 40 | 30.09.2024 | 517,5 | 763 | 29:26:010207:156 | сформирован под одним домом |
| 1049 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 12 | 1937 | 18.12.2013 | 365,4 | 23 | 30.09.2024 | 282,6 | 462 | 29:26:010210:142 | сформирован под одним домом |
| 1050 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 14 | 1937 | 18.12.2013 | 349,5 | 24 | 30.09.2024 | 276,8 | 418 | 29:26:010210:143 | сформирован под одним домом |
| 1051 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 5 | 1937 | 18.12.2013 | 257,6 | 14 | 30.09.2024 | 230,6 | 324 | 29:26:010208:66 | сформирован под одним домом |
| 1052 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Добровольского, д. 7 | 1937 | 18.12.2013 | 408,5 | 26 | 30.09.2024 | 285,6 | 397 | 29:26:010208:67 | сформирован под одним домом |
| 1053 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 11 | 1948 | 18.12.2013 | 546,6 | 27 | 30.09.2024 | 417,7 | 1200 | 29:26:010209:657 | сформирован под одним домом |
| 1054 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 13 | 1949 | 18.12.2013 | 237,3 | 15 | 30.09.2024 | 206 | 1150 | 29:26:010209:658 | сформирован под одним домом |
| 1055 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 21 | 1952 | 18.12.2013 | 574,2 | 36 | 30.09.2024 | 373,7 | 541 | 29:26:010211:54 | сформирован под одним домом |
| 1056 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 23 | 1948 | 18.12.2013 | 644,3 | 34 | 30.09.2024 | 423,7 | 556 | 29:26:010211:56 | сформирован под одним домом |
| 1057 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 30, корп. 1 | 1961 | 18.12.2013 | 606,5 | 54 | 30.09.2024 | 448,5 | 1400 | 29:26:010202:2166 | сформирован под одним домом |
| 1058 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 38 | 1960 | 18.12.2013 | 358 | 11 | 30.09.2024 | 252,8 | 900 | 29:26:010202:2167 | сформирован под одним домом |
| 1059 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 40, корп. 2 | 1960 | 18.12.2013 | 311,6 | 19 | 30.09.2024 | 261 | 900 | 29:2660102:2168 | сформирован под одним домом |
| 1060 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Новая, д. 42, корп. 1 | 1960 | 18.12.2013 | 414,5 | 28 | 30.09.2024 | 254,3 | 353 | 29:26:010202:163 | сформирован под одним домом |
| 1061 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 16 | 1936 | 18.12.2013 | 347,7 | 15 | 30.09.2024 | 225,8 | 400 | 29:26:010210:154 | сформирован под одним домом |
| 1062 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 7 | 1937 | 18.12.2013 | 540,8 | 27 | 30.09.2024 | 370,7 | 660 | 29:26:010210:164 | сформирован под одним домом |
| 1063 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Пионерская, д. 8 | 1936 | 18.12.2013 | 531,6 | 27 | 30.09.2024 | 365,7 | 712 | 29:26:010210:167 | сформирован под одним домом |
| 1064 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 23 | 1938 | 18.12.2013 | 538,2 | 29 | 30.09.2024 | 361 | 1180 | 29:26:0102085:750 | сформирован под одним домом |
| 1065 | Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | г. Новодвинск, ул. Ударников, д. 8 | 1936 | 18.12.2013 | 397,3 | 29 | 30.09.2024 | 358,5 | 577 | 29:26:010210:148 | сформирован под одним домом |
| Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 10 542,05 | 632 |  | 9 537,00 | 12 276,00 |  |  |
| 1066 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Лепша-Новый, ул. Октябрьская, д. 21 | 1964 | 07.06.2012 | 83,1 | 4 | 30.09.2024 | 138 | 139 | 29:12:090106:106 | не сформирован |
| 1067 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Свободы, д. 47 | 1987 | 07.02.2013 | 492,1 | 23 | 30.09.2024 | 342 | - | - | не сформирован |
| 1068 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Московская, д. 9 | 1961 | 18.07.2013 | 26,4 | 5 | 30.09.2024 | 95,8 | 95 | 29:12:010112:21 | не сформирован |
| 1069 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, д. 38 | 1953 | 29.08.2013 | 36,2 | 1 | 30.09.2024 | 118 | 750 | 29:12:010102:136 | не сформирован |
| 1070 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Красноармейская, д. 34 | 1969 | 14.04.2014 | 66,1 | 4 | 30.09.2024 | 97,09 | 218 | 29:12:010108:1 | не сформирован |
| 1071 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Шалакуша, ул. Гагарина, д. 9 | 1969 | 12.05.2014 | 332,7 | 13 | 30.09.2024 | 317,3 | 317 | 29:12:090111:107 | не сформирован |
| 1072 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Шестиозерский, ул. Центральная, д. 5 | 1955 | 18.12.2014 | 35,2 | 3 | 30.09.2024 | 170,6 | - | - | не сформирован |
| 1073 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Шалакуша, ул. Заводская, д. 13 | 1960 | 28.04.2015 | 346,3 | 14 | 30.09.2024 | 272 | 272 | 29:12:090114:5 | не сформирован |
| 1074 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. Лельма, ул. Железнодорожная, д. 1 | 1942 | 30.04.2015 | 32,1 | 1 | 30.09.2024 | 188,5 | 188 | 29:12:090126:32 | не сформирован |
| 1075 | Сельское поселение "Шалакушское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Лепша-Новый, ул. Пионерская, д. 13 | 1956 | 30.04.2015 | 81 | 11 | 30.09.2024 | 350 | 350 | 29:12:090106:38 | не сформирован |
| 1076 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. 60 лет Октября, д. 6 | 1934 | 20.12.2016 | 498,9 | 28 | 30.09.2024 | 338,5 | 500 | 29:12:010110:94 | не сформирован |
| 1077 | Сельское поселение "Мошинское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Новая, ул. Центральная, д. 17 | 1987 | 05.06.2015 | 86,8 | 5 | 30.09.2024 | 171,2 | 264 | 29:12:060128:87 | не сформирован |
| 1078 | Сельское поселение "Мошинское" Няндомского муниципального района Архангельской области | пос. Новая, ул. Центральная, д. 5 | 1968 | 05.06.2015 | 45,9 | 2 | 30.09.2024 | 135,5 | 200 | 29:12:060128:27 | не сформирован |
| 1079 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Тоншаевская, д. 13 | 1956 | 11.09.2015 | 79 | 9 | 30.09.2024 | 112,3 | 163 | 29:12:010202:127 | не сформирован |
| 1080 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Южная, д. 4 | 1981 | 28.12.2015 | 77,5 | 2 | 30.09.2024 | 206,4 | 342 | 29:12:010217:62 | не сформирован |
| 1081 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 27 | 1965 | 20.12.2016 | 359 | 23 | 30.09.2024 | 346 | 423 | 29:12:010104:24 | не сформирован |
| 1082 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 27 | 1953 | 20.12.2016 | 411,2 | 28 | 30.09.2024 | 273,3 | 390 | 29:12:010110:74 | не сформирован |
| 1083 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 33 | 1955 | 20.12.2016 | 490,6 | 30 | 30.09.2024 | 315,2 | 390 | 29:12:010110:2 | не сформирован |
| 1084 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 35 | 1954 | 20.12.2016 | 483 | 31 | 30.09.2024 | 312,6 | 390 | 29:12:010110:52 | не сформирован |
| 1085 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Леваневского, д. 37 | 1960 | 20.12.2016 | 491,2 | 33 | 30.09.2024 | 313 | 390 | 29:12:010110:4 | не сформирован |
| 1086 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ленина, д. 25 | 1936 | 20.12.2016 | 478,8 | 25 | 30.09.2024 | 328,6 | 439 | 29:12:010110:29 | не сформирован |
| 1087 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ленина, д. 27а | 1963 | 20.12.2016 | 103,25 | 12 | 30.09.2024 | 536,8 | 550 | 29:12:010110:104 | не сформирован |
| 1088 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Н.Томиловой, д. 49 | 1958 | 20.12.2016 | 91,9 | 8 | 30.09.2024 | 131,9 | 168 | 29:12:010209:111 | не сформирован |
| 1089 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Островского, д. 29 | 1933 | 20.12.2016 | 463,5 | 26 | 30.09.2024 | 302,5 | 389 | 29:12:010110:53 | не сформирован |
| 1090 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 19 | 1969 | 30.12.2016 | 518,9 | 35 | 30.09.2024 | 342 | 278 | 29:12:010104:21 | не сформирован |
| 1091 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 2 | 1940 | 30.12.2016 | 443,5 | 26 | 30.09.2024 | 302,4 | 361 | 29:12:010101:80 | не сформирован |
| 1092 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 30 | 1979 | 30.12.2016 | 727,8 | 39 | 30.09.2024 | 593,2 | 639 | 29:12:010104:62 | не сформирован |
| 1093 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Володарского, д. 31 | 1975 | 30.12.2016 | 446,1 | 32 | 30.09.2024 | 328,3 | 353 | 29:12:010104:26 | не сформирован |
| 1094 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Генерала Ковырзина, д. 61 | 1964 | 30.12.2016 | 170,4 | 20 | 30.09.2024 | 290 | 481 | 29:12:010102:144 | не сформирован |
| 1095 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Каменная, д. 27 | 1958 | 30.12.2016 | 104,4 | 4 | 30.09.2024 | 344,6 | 434 | 29:12:010113:35 | не сформирован |
| 1096 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ломоносова, д. 35 | 1960 | 30.12.2016 | 102,8 | 5 | 30.09.2024 | 147,2 | - | - | не сформирован |
| 1097 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Промартельная, д. 1 | 1972 | 30.12.2016 | 334,2 | 18 | 30.09.2024 | 297,6 | 373 | 29:12:010203:56 | не сформирован |
| 1098 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Садовая, д. 10 | 1961 | 30.12.2016 | 447,5 | 30 | 30.09.2024 | 270,4 | 340 | 29:12:010105:137 | не сформирован |
| 1099 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Садовая, д. 6 | 1962 | 30.12.2016 | 439,6 | 19 | 30.09.2024 | 311 | 404 | 29:12:010105:139 | не сформирован |
| 1100 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Советская, д. 27 а | 1960 | 30.12.2016 | 309 | 20 | 30.09.2024 | 206,9 | 266 | 29:12:010104:76 | не сформирован |
| 1101 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Советская, д. 29 | 1969 | 30.12.2016 | 223,9 | 9 | 30.09.2024 | 176,7 | 345 | 29:12:010104:78 | не сформирован |
| 1102 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Советская, д. 31 | 1963 | 30.12.2016 | 169,1 | 12 | 30.09.2024 | 137,6 | 243 | 29:12:010104:79 | не сформирован |
| 1103 | Городское поселение "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | г. Няндома, ул. Ф.Платтена, д. 4 | 1953 | 30.12.2016 | 413,1 | 22 | 30.09.2024 | 373,11 | 432 | 29:12:010110:112 | не сформирован |
| Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 39 727,30 | 2 408 |  | 32 266,60 | 107 975,00 |  |  |
| 1104 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Глазаниха, ул. Комсомольская, д. 12 | 1952 | 09.08.2010 | 40,1 | 3 | 30.09.2024 | 80,7 | - | - | не сформирован |
| 1105 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 23 | 1970 | 09.08.2010 | 172,7 | 7 | 30.09.2024 | 509,8 | 2925 | 29:13:100201:204 | сформирован под одним домом |
| 1106 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Заречная, д. 10 | 1981 | 09.08.2010 | 39,4 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1107 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Комарова, д. 5 | 1980 | 09.08.2010 | 40,1 | 2 | 30.09.2024 | 80,2 | - | - | не сформирован |
| 1108 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 25 | 1970 | 18.11.2010 | 307,2 | 15 | 30.09.2024 | 512,7 | - | - | не сформирован |
| 1109 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 44 | 1972 | 07.08.2013 | 460 | 30 | 30.09.2024 | 510,4 | 1330 | 29:27:060240:12 | сформирован под одним домом |
| 1110 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Мичуринская, д. 9 | 1975 | 07.08.2013 | 338,2 | 17 | 30.09.2024 | 337,8 | - | - | не сформирован |
| 1111 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Полевая, д. 1 | 1966 | 07.08.2013 | 467,5 | 34 | 30.09.2024 | - | 1448 | 29:27:060405:25 | сформирован под одним домом |
| 1112 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, пер. Заручейный, д. 1 | 1963 | 01.10.2013 | 101,2 | 2 | 30.09.2024 | 101,2 | 1298 | 29:13:100201:97 | сформирован под одним домом |
| 1113 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 14 | 1968 | 01.10.2013 | 172 | 8 | 30.09.2024 | 504,6 | 2500 | 29:13:100201:203 | сформирован под одним домом |
| 1114 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 76 | 1977 | 19.11.2013 | 306,8 | 34 | 30.09.2024 | 306,6 | 1376 | 29:27:060136:20 | сформирован под одним домом |
| 1115 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 38а | 1973 | 19.11.2013 | 451,6 | 37 | 30.09.2024 | 489,8 | 1420 | 29:27:060235:9 | сформирован под одним домом |
| 1116 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 6 | 1970 | 19.11.2013 | 235,3 | 7 | 30.09.2024 | 333,2 | 215,4 | 29:27:060506:33 | сформирован под одним домом |
| 1117 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пешкова, д. 6а | 1986 | 19.11.2013 | 468,9 | 29 | 30.09.2024 | 468,9 | - | - | не сформирован |
| 1118 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Строительная, д. 13 | 1984 | 19.11.2013 | 298,9 | 25 | 30.09.2024 | 482,7 | - | - | не сформирован |
| 1119 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Клубная, д. 20 | 1984 | 01.12.2013 | 125 | 4 | 30.09.2024 | 125 | 825 | 29:13:100201:324 | сформирован под одним домом |
| 1120 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 20 | 1974 | 16.12.2013 | 497,3 | 33 | 30.09.2024 | 497,3 | 1677 | 29:27:060235:3 | сформирован под одним домом |
| 1121 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 59а | 1953 | 23.12.2013 | 651,7 | 34 | 30.09.2024 | 712,1 | - | - | не сформирован |
| 1122 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Октябрьский, д. 93 | 1939 | 23.12.2013 | 161 | 9 | 30.09.2024 | 161 | 882 | 29:27:060116:8 | сформирован под одним домом |
| 1123 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 2 | 1962 | 23.12.2013 | 501,6 | 34 | 30.09.2024 | 501,6 | 1384 | 29:27:060306:6 | сформирован под одним домом |
| 1124 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пешкова, д. 3 | 1979 | 23.12.2013 | 51,8 | 6 | 30.09.2024 | 62,4 | - | - | не сформирован |
| 1125 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Подлесная, д. 35 | 1980 | 23.12.2013 | 675,8 | 30 | 30.09.2024 | 704,5 | 2672 | 29:27:060308:18 | сформирован под одним домом |
| 1126 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Полевая, д. 7 | 1963 | 23.12.2013 | 180,1 | 15 | 30.09.2024 | 180,1 | - | - | не сформирован |
| 1127 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Школьная, д. 22 | 1972 | 23.12.2013 | 489,9 | 29 | 30.09.2024 | 489,3 | 1719 | 29:27:060232:7 | сформирован под одним домом |
| 1128 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 5 | 1932 | 30.12.2013 | 524,7 | 42 | 30.09.2024 | 625,3 | 495,3 | 29:27:060506:32 | сформирован под одним домом |
| 1129 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Ленина, д. 204 | 1955 | 13.02.2014 | 481,8 | 27 | 30.09.2024 | 481,6 | 1855 | 29:27:060225:9 | сформирован под одним домом |
| 1130 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Набережная, д. 20 | 1957 | 21.02.2014 | 51,5 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1131 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 58, корп. а | 1968 | 24.04.2014 | 696,4 | 48 | 30.09.2024 | 694,3 | 2425 | 29:27:060217:4 | сформирован под одним домом |
| 1132 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 75 | 1961 | 24.04.2014 | 654,1 | 59 | 30.09.2024 | 682,7 | 1786,4 | 29:27:060223:14 | сформирован под одним домом |
| 1133 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 14 | 1959 | 24.04.2014 | 708,4 | 42 | 30.09.2024 | 706,9 | 2530 | 29:27:060306:19 | сформирован под одним домом |
| 1134 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Приморская, д. 17 | 1933 | 24.04.2014 | 615,2 | 31 | 30.09.2024 | 615,3 | 1445,6 | 29:27:060307:29 | сформирован под одним домом |
| 1135 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Школьная, д. 22а | 1973 | 16.05.2014 | 468,7 | 29 | 30.09.2024 | 496,8 | - | - | не сформирован |
| 1136 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 46 | 1974 | 01.07.2014 | 508,5 | 34 | 30.09.2024 | 508,5 | 1707,3 | 29:27:060241:1 | сформирован под одним домом |
| 1137 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 12 | 1959 | 01.07.2014 | 708,9 | 47 | 30.09.2024 | 706,2 | 900 | 29:27:060306:16 | сформирован под одним домом |
| 1138 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 4 | 1970 | 01.07.2014 | 335,1 | 22 | 30.09.2024 | 331,3 | 182 | 29:27:060506:31 | сформирован под одним домом |
| 1139 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 42 | 1983 | 10.07.2014 | 466,3 | 21 | 30.09.2024 | 466 | 2038,4 | 29:27:060235:5 | сформирован под одним домом |
| 1140 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Беломорская, д. 13а | 1983 | 01.08.2014 | 137,7 | 3 | 30.09.2024 | 138,9 | 594 | 29:27:060227:17 | сформирован под одним домом |
| 1141 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пешкова, д. 8, корп. а | 1990 | 01.08.2014 | 679,9 | 46 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1142 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Школьная, д. 9 | 1953 | 08.10.2014 | 43 | 2 | 30.09.2024 | 94,4 | 2245 | 29:13:100201:48 | сформирован под одним домом |
| 1143 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 26 | 1974 | 20.09.2014 | 315,2 | 10 | 30.09.2024 | 490,6 | - | - | - |
| 1144 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Кирова, д. 55 | 1912 | 24.11.2014 | 107,2 | 9 | 30.09.2024 | 107,2 | 700 | 29:27:060121:7 | сформирован под одним домом |
| 1145 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Кирова, д. 73 | 1977 | 24.11.2014 | 118,5 | 11 | 30.09.2024 | 118,5 | 796 | 29:27:060115:4 | сформирован под одним домом |
| 1146 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 40 | 1972 | 24.11.2014 | 493,4 | 24 | 30.09.2024 | 493,7 | 1332 | 29:27:060240:5 | сформирован под одним домом |
| 1147 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Красноармейская, д. 40 | 1977 | 24.11.2014 | 174,6 | 13 | 30.09.2024 | 234,8 | 713 | 29:27:060247:14 | сформирован под одним домом |
| 1148 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Мичуринская, д. 2 | 1974 | 24.11.2014 | 93,1 | 9 | 30.09.2024 | 93,1 | 1300 | 29:27:060405:14 | сформирован под одним домом |
| 1149 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Полевая, д. 5 | 1957 | 24.11.2014 | 169,1 | 10 | 30.09.2024 | 169,1 | 1191 | 29:27:060405:27 | сформирован под одним домом |
| 1150 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Индустриальная, д. 4 | 1960 | 17.12.2014 | 726,7 | 33 | 30.09.2024 | 725,8 | 1461 | 29:27:060306:36 | сформирован под одним домом |
| 1151 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 15 | 1956 | 25.12.2014 | 568 | 32 | 30.09.2024 | 567,5 | 1345 | 29:27:060306:20 | сформирован под одним домом |
| 1152 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Манкевича, д. 9 | 1956 | 31.12.2014 | 178 | 15 | 30.09.2024 | 243,3 | 1775 | 29:27:060506:27 | сформирован под одним домом |
| 1153 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Приморская, д. 10 | 1933 | 31.12.2014 | 197 | 15 | 30.09.2024 | - | 2030 | 29:27:060305:70 | сформирован под одним домом |
| 1154 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 6 | 1962 | 22.01.2015 | 704,2 | 45 | 30.09.2024 | 705 | 2255 | 29:27:060306:11 | сформирован под одним домом |
| 1155 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 40 | 1964 | 26.02.2015 | 506,8 | 47 | 30.09.2024 | 506,3 | 1384 | 29:27:060234:11 | сформирован под одним домом |
| 1156 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 52 | 1957 | 26.02.2015 | 490,2 | 26 | 30.09.2024 | 490,2 | 1750 | 29:27:060226:5 | сформирован под одним домом |
| 1157 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Глазаниха, ул. Зеленая, д. 6 | 1956 | 06.03.2015 | 72 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1158 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, пер. Андозерский, д. 2 | 1972 | 17.03.2015 | 91,5 | 8 | 30.09.2024 | 91,5 | 432 | 29:27:060405:28 | сформирован под одним домом |
| 1159 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Железнодорожная, д. 10 | 1960 | 19.03.2015 | 339,9 | 14 | 30.09.2024 | 514,4 | 1544 | 29:13:100201:176 | сформирован под одним домом |
| 1160 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 54 | 1956 | 25.05.2015 | 488 | 27 | 30.09.2024 | 541,2 | 1048,1 | 29:27:060226:6 | сформирован под одним домом |
| 1161 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 41 | 1961 | 25.05.2015 | 429,5 | 37 | 30.09.2024 | - | 1736 | 29:27:060234:16 | сформирован под одним домом |
| 1162 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 13 | 1954 | 25.05.2015 | 701,7 | 41 | 30.09.2024 | 701,6 | 2192 | 29:27:060306:40 | сформирован под одним домом |
| 1163 | Сельское поселение "Нименьгское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Нименьга, ул. Дальняя, д. 4 | 1988 | 19.06.2015 | 97,4 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | - |
| 1164 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Караминская, д. 4 | 1958 | 29.06.2015 | 32,5 | 3 | 30.09.2024 | - | 1068 | 29:13:100201:104 | сформирован под одним домом |
| 1165 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 15 | 1960 | 29.06.2015 | 412,2 | 17 | 30.09.2024 | 477,4 | 2700 | 29:13:100201:177 | сформирован под одним домом |
| 1166 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Пионерская, д. 4 | 1978 | 23.11.2015 | 212 | 17 | 30.09.2024 | 212,1 | 1106,3 | 29:27:060202:7 | сформирован под одним домом |
| 1167 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, пер. Квартальный, д. 4 | 1976 | 17.12.2015 | 81,1 | 8 | 30.09.2024 | 81,1 | 906 | 29:27:060240:14 | сформирован под одним домом |
| 1168 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 14 | 1960 | 17.12.2015 | 388,4 | 20 | 30.09.2024 | 388,7 | 818 | 29:27:060234:7 | сформирован под одним домом |
| 1169 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Лесопильщиков, д. 11 | 1956 | 17.12.2015 | 403,8 | 27 | 30.09.2024 | 403,9 | 1837 | 29:27:060306:15 | сформирован под одним домом |
| 1170 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 71 | 1979 | 24.12.2015 | 748,5 | 35 | 30.09.2024 | 750,3 | 1641 | 29:27:060223:3 | сформирован под одним домом |
| 1171 | Городское поселение "Малошуйское" Онежского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Малошуйка, ул. Мира, д. 18 | 1960 | 28.01.2016 | 721,8 | 35 | 30.09.2024 | 720,7 | 545,1 | - | - |
| 1172 | Городское поселение "Малошуйское" Онежского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Малошуйка, ул. Привокзальная, д. 3 | 1935 | 28.01.2016 | 123,9 | 8 | 30.09.2024 | 141,5 | 299,8 | - | - |
| 1173 | Городское поселение "Малошуйское" Онежского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Малошуйка, ул. Привокзальная, д. 6 | 1900 | 28.01.2016 | 47,9 | 3 | 30.09.2024 | 135,2 | 231,8 | - | - |
| 1174 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 50 | 1959 | 07.04.2016 | 526,5 | 36 | 30.09.2024 | 526,5 | - | - | - |
| 1175 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Гагарина, д. 56 | 1955 | 07.04.2016 | 518,1 | 30 | 30.09.2024 | 518,4 | - | - | - |
| 1176 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 42 | 1971 | 07.04.2016 | 512,1 | 27 | 30.09.2024 | 511,8 | 1681 | 29:27:060240:4 | сформирован под одним домом |
| 1177 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Льва Толстого, д. 2, корп. а | 1970 | 07.04.2016 | 337 | 26 | 30.09.2024 | 337,3 | - | - | - |
| 1178 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 66 | 1963 | 10.06.2016 | 500,2 | 34 | 30.09.2024 | 499,1 | 1686 | 29:27:060217:6 | сформирован под одним домом |
| 1179 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Кирова, д. 150, корп. А | 1954 | 10.06.2016 | 399,9 | 30 | 30.09.2024 | - | 1556,3 | 29:27:060102:15 | сформирован под одним домом |
| 1180 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 11 | 1967 | 10.06.2016 | 486 | 43 | 30.09.2024 | 485,2 | 1721 | 29:27:060232:1 | сформирован под одним домом |
| 1181 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 23 | 1965 | 10.06.2016 | 539,1 | 28 | 30.09.2024 | 540,1 | 1959 | 29:27:060235:8 | сформирован под одним домом |
| 1182 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 13 | 1968 | 06.07.2016 | 503,1 | 39 | 30.09.2024 | 566,1 | 2130 | 29:27:060232:2 | сформирован под одним домом |
| 1183 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 15 | 1969 | 15.07.2016 | 498,9 | 27 | 30.09.2024 | 496,6 | 1740 | 29:27:060232:9 | сформирован под одним домом |
| 1184 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Дружбы, д. 47 | 1971 | 15.07.2016 | 502,6 | 38 | 30.09.2024 | 501,3 | 1988 | 29:27:060231:6 | сформирован под одним домом |
| 1185 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Советская, д. 4 | 1984 | 20.07.2016 | 127,3 | 4 | 30.09.2024 | 127,3 | - | - | не сформирован |
| 1186 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 22 | 1974 | 20.07.2016 | 368,4 | 16 | 30.09.2024 | 505,3 | - | - | не сформирован |
| 1187 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Маложма, д. 5 | 1989 | 20.07.2016 | 39,4 | 2 | 30.09.2024 | 74,1 | - | - | не сформирован |
| 1188 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Октябрьская, д. 4 | 1984 | 25.07.2016 | 97,6 | 5 | 30.09.2024 | 96,1 | - | - | не сформирован |
| 1189 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Вересового, д. 17 | 1969 | 10.08.2016 | 507,1 | 24 | 30.09.2024 | 505,7 | - | - | не сформирован |
| 1190 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 68 | 1963 | 30.08.2016 | 492,7 | 29 | 30.09.2024 | 491,9 | 1986,5 | 29:27:060217:3 | сформирован под одним домом |
| 1191 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Советская, д. 3 | 1984 | 05.09.2016 | 62,7 | 3 | 30.09.2024 | 125,5 | - | - | не сформирован |
| 1192 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, пер. Квартальный, д. 9 | 1974 | 28.09.2016 | 55,4 | 2 | 30.09.2024 | 55,4 | 625 | 29:27:060240:19 | сформирован под одним домом |
| 1193 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 15 | 1963 | 28.09.2016 | 500,8 | 28 | 30.09.2024 | 501 | 2954 | 29:27:060234:17 | сформирован под одним домом |
| 1194 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Онежская, д. 3 | 1932 | 28.09.2016 | 629,5 | 61 | 30.09.2024 | 625,7 | 482 | 29:27:060506:30 | сформирован под одним домом |
| 1195 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, просп. Загородный, д. 54а | 1971 | 18.10.2016 | 515,3 | 38 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1196 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Профсоюзная, д. 8 | 1938 | 18.10.2016 | 478,5 | 25 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1197 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Гладких, д. 15 | 1986 | 18.10.2016 | 128,9 | 4 | 30.09.2024 | 128,9 | - | - | не сформирован |
| 1198 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Дружбы, д. 4 | 1984 | 18.10.2016 | 64 | 1 | 30.09.2024 | 127,8 | - | - | не сформирован |
| 1199 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Мира, д. 16 | 1985 | 18.10.2016 | 127,9 | 10 | 30.09.2024 | 127,9 | - | - | не сформирован |
| 1200 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Мира, д. 4 | 1983 | 18.10.2016 | 111,6 | 3 | 30.09.2024 | 111,6 | - | - | не сформирован |
| 1201 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Ворзогорская, д. 8 | 1923 | 24.10.2016 | 402 | 25 | 30.09.2024 | 402 | - | - | не сформирован |
| 1202 | Сельское поселение "Покровское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Верхнеозерский, ул. Октябрьская, д. 5 | 1986 | 10.11.2016 | 63,9 | 1 | 30.09.2024 | 129 | - | - | не сформирован |
| 1203 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Мичуринская, д. 1, к. Б | 1900 | 10.11.2016 | 133,6 | 6 | 30.09.2024 | 65,7 | 787 | 29:27:060405:11 | сформирован под одним домом |
| 1204 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Индустриальная, д. 6 | 1933 | 18.11.2016 | 527,7 | 21 | 30.09.2024 | 525,5 | 2246,4 | 29:27:060306:37 | сформирован под одним домом |
| 1205 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Заводская, д. 13 | 1953 | 18.11.2016 | 409 | 13 | 30.09.2024 | 475,1 | 1880 | 29:13:100201:182 | сформирован под одним домом |
| 1206 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Заводская, д. 15 | 1957 | 18.11.2016 | 416,8 | 23 | 30.09.2024 | 483,2 | 2420 | 29:13:100201:183 | сформирован под одним домом |
| 1207 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пионерская, д. 21 | 1968 | 18.11.2016 | 244,9 | 14 | 30.09.2024 | 512,4 | 1513 | 29:13:100201:206 | сформирован под одним домом |
| 1208 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Кодино, ул. Пролетарская, д. 18 | 1982 | 18.11.2016 | 389 | 25 | 30.09.2024 | 511 | 2363 | 29:13:100201:216 | сформирован под одним домом |
| 1209 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 10 | 1940 | 18.11.2016 | 385,4 | 17 | 30.09.2024 | 447,2 | - | - | не сформирован |
| 1210 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 4 | 1939 | 18.11.2016 | 451,8 | 26 | 30.09.2024 | 451,8 | - | - | не сформирован |
| 1211 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 6 | 1940 | 18.11.2016 | 392,9 | 10 | 30.09.2024 | 439,6 | - | - | не сформирован |
| 1212 | Сельское поселение "Кодинское" Онежского муниципального района Архангельской области | пос. Мудьюга, ул. Центральная, д. 7 | 1939 | 18.11.2016 | 384,5 | 21 | 30.09.2024 | 447,3 | - | - | не сформирован |
| 1213 | Городское поселение "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | г. Онега, ул. Козлова, д. 21 | 1964 | 23.12.2016 | 522,8 | 34 | 30.09.2024 | 622,9 | 1985 | 29:27:060235:10 | сформирован под одним домом |
| 1214 | Сельское поселение "Порожское" Онежского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. Вонгуда, ул. Железнодорожная, д. 7 | 1936 | 30.12.2016 | 304,1 | 25 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1215 | Сельское поселение "Порожское" Онежского муниципального района Архангельской области | ж.д. ст. Вонгуда, ул. Железнодорожная, д. 8 | 1936 | 30.12.2016 | 384,4 | 17 | 30.09.2024 | 451,8 | - | - | не сформирован |
| 1216 | Сельское поселение "Порожское" Онежского муниципального района Архангельской области | с. Порог, ул. Речников, д. 3 | 1932 | 30.12.2016 | 135,5 | 6 | 30.09.2024 | 152,2 | - | - | не сформирован |
| Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 318,20 | 22 |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1217 | Сельское поселение "Карпогорское" Пинежского муниципального района Архангельской области | с. Карпогоры, ул. Северная, д. 5 | 1981 | 24.09.2012 | 118,7 | 9 | 30.09.2024 | 167 | 167 | - | не сформирован |
| 1218 | Сельское поселение "Шилегское" Пинежского муниципального района Архангельской области | пос. Русковера, ул. Почтовая, д. 6 | 1961 | 30.12.2013 | 44,7 | 6 | 30.09.2024 | 118,8 | 118,8 | - | не сформирован |
| 1219 | Сельское поселение "Шилегское" Пинежского муниципального района Архангельской области | пос. Русковера, ул. Почтовая, д. 7 | 1961 | 30.12.2013 | 118,8 | 6 | 30.09.2024 | 118,8 | 118,8 | - | не сформирован |
| 1220 | Сельское поселение "Шилегское" Пинежского муниципального района Архангельской области | пос. Русковера, ул. Профсоюзная, д. 10 | 1963 | 30.12.2013 | 36 | 1 | 30.09.2024 | 72 | 72 | - | не сформирован |
| Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области | | |  |  | 12 679,80 | 605 |  | 13 063,30 | 45 203,70 |  |  |
| 1221 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 9 | 1956 | 22.02.2012 | 20 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1222 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Липаково, ул. Октябрьская, д. 15 | 1954 | 24.06.2013 | 82,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1223 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Дружбы, д. 1, корп. А | 1972 | 30.12.2013 | 334,6 | 12 | 30.09.2024 | 562,5 | 1113 | 29:15:120402:3249 | сформирован под одним домом |
| 1224 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 37 | 1988 | 30.12.2013 | 499,9 | 21 | 30.09.2024 | 359,1 | 1535 | 29:15:120402:2999 | сформирован под одним домом |
| 1225 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Партизанская, д. 37, корп. а | 1988 | 30.12.2013 | 492,9 | 23 | 30.09.2024 | 361,7 | 4664 | 29:15:120402:3001 | сформирован под одним домом |
| 1226 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Пионерская, д. 1, корп. А | 1927 | 30.12.2013 | 198 | 12 | 30.09.2024 | - | 1498 | 29:15:120403:2431 | сформирован под одним домом |
| 1227 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 1 | 1969 | 05.12.2014 | 149,6 | 5 | 30.09.2024 | 337,3 | 1360 | - | сформирован под одним домом |
| 1228 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Оксовский, ул. Индустриальная, д. 24 | 1966 | 05.12.2014 | 273,4 | 22 | 30.09.2024 | 296,9 | 1077,9 | - | сформирован под одним домом |
| 1229 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Оксовский, ул. Левачева, д. 31 | 1971 | 05.12.2014 | 355,7 | 28 | 30.09.2024 | 301,2 | 2226 | - | сформирован под одним домом |
| 1230 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 20 | 1971 | 05.12.2014 | 319,5 | 18 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1231 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 23 | 1972 | 05.12.2014 | 224,3 | 14 | 30.09.2024 | 475,9 | 1223 | - | сформирован под одним домом |
| 1232 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Левачева, д. 3 | 1953 | 05.12.2014 | 129 | 6 | 30.09.2024 | 149,4 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1233 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 13 | 1952 | 05.12.2014 | 141,6 | 5 | 30.09.2024 | 428,4 | 1802 | - | сформирован под одним домом |
| 1234 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 6 | 1949 | 05.12.2014 | 309,9 | 12 | 30.09.2024 | 534,7 | 1539 | - | сформирован под одним домом |
| 1235 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Линейная, д. 7 | 1949 | 05.12.2014 | 38,9 | 3 | 30.09.2024 | 507,9 | 1590 | - | сформирован под одним домом |
| 1236 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Первомайская, д. 4 | 1957 | 05.12.2014 | 69,9 | 3 | 30.09.2024 | 310,1 | 1756,4 | - | сформирован под одним домом |
| 1237 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 5 | 1950 | 05.12.2014 | 86,4 | 4 | 30.09.2024 | 201,4 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1238 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 7 | 1970 | 05.12.2014 | 475 | 30 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1239 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Советская, д. 3 | 1987 | 05.12.2014 | 355 | 18 | 30.09.2024 | 413,1 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1240 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Булатово, ул. Садовая, д. 3 | 1970 | 05.12.2014 | 259,2 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1241 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 9 | 1976 | 30.12.2014 | 717,3 | 30 | 30.09.2024 | 506,2 | 1493 | 29:15:120402:2988 | сформирован под одним домом |
| 1242 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Кооперативная, д. 9, корп. А | 1978 | 30.12.2014 | 482,1 | 22 | 30.09.2024 | 322,8 | 1116 | 29:15:120402:2989 | сформирован под одним домом |
| 1243 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Пролетарская, д. 44 | 1957 | 30.12.2014 | 31,6 | 1 | 30.09.2024 | 104,1 | 656 | 29:15:120401:5004 | сформирован под одним домом |
| 1244 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Свободы, д. 43а | 1983 | 30.12.2014 | 213,2 | 10 | 30.09.2024 | 255,8 | 1663 | 29:15:120401:5005 | сформирован под одним домом |
| 1245 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 7 | 1979 | 30.12.2014 | 576,6 | 19 | 30.09.2024 | 488 | 1394 | 29:15:120402:3356 | сформирован под одним домом |
| 1246 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Плесецк, ул. Чапыгина, д. 9 | 1978 | 30.12.2014 | 720,1 | 41 | 30.09.2024 | 481,3 | 2626 | 29:15:120402:3355 | сформирован под одним домом |
| 1247 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Обозерский, ул. Кирова, д. 86 | 1929 | 11.02.2015 | 208,8 | 10 | 30.09.2024 | 142,6 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1248 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Обозерский, ул. Кирова, д. 88 | 1930 | 11.02.2015 | 220 | 14 | 30.09.2024 | 147,6 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1249 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 13 | 1956 | 23.07.2015 | 41,9 | 4 | 30.09.2024 | 168,1 | 688 | - | сформирован под одним домом |
| 1250 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 14 | 1955 | 23.07.2015 | 31,6 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1251 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 3 | 1960 | 23.07.2015 | 29,6 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1252 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Набережная, д. 1 | 1958 | 23.07.2015 | 53,5 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1253 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Набережная, д. 4 | 1955 | 23.07.2015 | 20,6 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1254 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 10 | 1956 | 23.07.2015 | 39,7 | 4 | 30.09.2024 | 149,7 | 1234 | - | сформирован под одним домом |
| 1255 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 11 | 1955 | 23.07.2015 | 20,6 | 1 | 30.09.2024 | 204,9 | 1058 | - | сформирован под одним домом |
| 1256 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 12 | 1956 | 23.07.2015 | 20,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1257 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Советская, д. 8 | 1955 | 23.07.2015 | 82,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1258 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Чумбара-Лучинского, д. 1 | 1978 | 23.07.2015 | 87,4 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1259 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Чумбара-Лучинского, д. 12 | 1965 | 23.07.2015 | 160,4 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1260 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Комсомольская, д. 7 | 1959 | 23.07.2015 | 54,3 | 4 | 30.09.2024 | 131,9 | 1338 | - | сформирован под одним домом |
| 1261 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | пос. Сеза, ул. Чумбара-Лучинского, д. 16 | 1959 | 23.07.2015 | 46,6 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1262 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Кирова, д. 12 | 1932 | 24.06.2016 | 419,9 | 13 | 30.09.2024 | 284,6 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1263 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Крупской, д. 21 | 1938 | 24.06.2016 | 179,2 | 8 | 30.09.2024 | 360,7 | 1000 | - | сформирован под одним домом |
| 1264 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Лесная, д. 4 | 1956 | 24.06.2016 | 83,3 | 6 | 30.09.2024 | 204,3 | 599 | - | сформирован под одним домом |
| 1265 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 10 | 1960 | 24.06.2016 | 132,8 | 7 | 30.09.2024 | 264 | 1225 | - | сформирован под одним домом |
| 1266 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 4 | 1960 | 24.06.2016 | 124,4 | 9 | 30.09.2024 | 267,3 | 780 | - | сформирован под одним домом |
| 1267 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 5 | 1961 | 24.06.2016 | 90,5 | 4 | 30.09.2024 | 287,7 | 826 | - | сформирован под одним домом |
| 1268 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 6 | 1960 | 24.06.2016 | 111,5 | 4 | 30.09.2024 | 236,3 | 726 | - | сформирован под одним домом |
| 1269 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 7 | 1961 | 24.06.2016 | 123,6 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1270 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 8 | 1961 | 24.06.2016 | 91,5 | 3 | 30.09.2024 | 240,3 | 954 | - | сформирован под одним домом |
| 1271 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Нагорная, д. 9 | 1960 | 24.06.2016 | 94,5 | 4 | 30.09.2024 | 258,8 | 693 | - | сформирован под одним домом |
| 1272 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Октябрьская, д. 7 | 1979 | 24.06.2016 | 154,8 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1273 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Первомайская, д. 1, корп. А | 1930 | 24.06.2016 | 29,9 | 1 | 30.09.2024 | 781,5 | 4770 | - | сформирован под одним домом |
| 1274 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Первомайская, д. 3 | 1954 | 24.06.2016 | 431,6 | 11 | 30.09.2024 | 288,1 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1275 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 11 | 1969 | 24.06.2016 | 175,4 | 8 | 30.09.2024 | 429,3 | 1885 | - | сформирован под одним домом |
| 1276 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 3 | 1926 | 24.06.2016 | 159,3 | 11 | 30.09.2024 | 198,8 | 875 | - | сформирован под одним домом |
| 1277 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Пионерская, д. 8 | 1926 | 24.06.2016 | 213,1 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1278 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 1 | 1974 | 24.06.2016 | 220,6 | 9 | 30.09.2024 | 396,1 | 876,3 | - | сформирован под одним домом |
| 1279 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 12 | 1956 | 24.06.2016 | 81,8 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1280 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 15 | 1958 | 24.06.2016 | 61,9 | 3 | 30.09.2024 | 137,9 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1281 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 18 | 1959 | 24.06.2016 | 82,4 | 6 | 30.09.2024 | 456,6 | 3030 | - | сформирован под одним домом |
| 1282 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 20 | 1959 | 24.06.2016 | 81,9 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1283 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 4 | 1952 | 24.06.2016 | 246,2 | 6 | 30.09.2024 | 175 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1284 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 6 | 1952 | 24.06.2016 | 237,1 | 11 | 30.09.2024 | 168,8 | - | - | сформирован под одним домом |
| 1285 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Советская, д. 7 | 1931 | 24.06.2016 | 125,1 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| 1286 | Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | раб. пос. Самодед, ул. Тракторная, д. 13 | 1955 | 24.06.2016 | 254,2 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | сформирован под одним домом |
| Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 6 876,90 | 369 |  | 8 473,54 | 13 839,00 |  |  |
| 1287 | Сельское поселение "Уемское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Уемский, ул. Большесельская, д. 34 | 1970 | 11.04.2012 | 141,6 | 14 | 30.09.2024 | 333,8 | 1208 | 29:16:080801:271 | сформирован под одним домом |
| 1288 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 36 | 1949 | 14.03.2013 | 504,9 | 28 | 30.09.2024 | 705,9 | 1605 | 29:16:064001:725 | сформирован под одним домом |
| 1289 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 11 | 1953 | 24.12.2013 | 360,5 | 14 | 30.09.2024 | 311,9 | 510 | 29:16:064001:877 | сформирован под одним домом |
| 1290 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 38 | 1975 | 24.12.2013 | 61,8 | 5 | 30.09.2024 | 311,9 | 247 | 29:16:064001:876 | сформирован под одним домом |
| 1291 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 4 | 1960 | 24.12.2013 | 166,7 | 13 | 30.09.2024 | 149,9 | 576 | 29:16:064001:875 | сформирован под одним домом |
| 1292 | Сельское поселение "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Боброво, ул. Двинская, д. 18 | 1963 | 04.12.2014 | 504,5 | 36 | 30.09.2024 | 364,4 | 1928 | 29:16:100505:223 | сформирован под одним домом |
| 1293 | Сельское поселение "Боброво-Лявленское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Боброво, ул. Лесная, д. 1 | 1964 | 04.12.2014 | 504,9 | 34 | 30.09.2024 | 386,5 | 598 | 29:16:100505:515 | сформирован под одним домом |
| 1294 | Сельское поселение "Приморское" Приморского муниципального района Архангельской области | дер. Рикасиха, д. 54 | 1932 | 18.12.2014 | 74,2 | 7 | 30.09.2024 | 381,3 | 400 | 29:16:191801:23 | сформирован под одним домом |
| 1295 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 12 а | 1950 | 14.09.2015 | 453 | 29 | 30.09.2024 | 158,08 | 867 | 29:16:064001:723 | сформирован под одним домом |
| 1296 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 121 | 1981 | 08.12.2015 | 526,1 | 39 | 30.09.2024 | 688 | 516 | 29:16:064501:217 | сформирован под одним домом |
| 1297 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 30 | 1980 | 25.12.2015 | 156 | 7 | 30.09.2024 | 353,3 | 858 | 29:16:183201:207 | сформирован под одним домом |
| 1298 | Сельское поселение "Уемское" Приморского муниципального района Архангельской области | п. Уемский, ул. Заводская, д. 14 | 1973 | 22.07.2016 | 300,5 | 10 | 30.09.2024 | 175,5 | 367 | 29:16:080801:524 | сформирован под одним домом |
| 1299 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 2 | 1969 | 03.10.2016 | 395,5 | 17 | 30.09.2024 | 345,9 | - | - | - |
| 1300 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 4 | 1971 | 03.10.2016 | 316,6 | 18 | 30.09.2024 | 351,3 | - | - | - |
| 1301 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | с. Вознесенье, ул. Заозерная, д. 5 | 1972 | 03.10.2016 | 232,1 | 10 | 30.09.2024 | 351,3 | - | - | - |
| 1302 | Сельское поселение "Приморское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Лайский Док, ул. Хуторская, д. 10 | 1945 | 26.10.2016 | 19 | 2 | 30.09.2024 | 107,96 | - | - | - |
| 1303 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | дер. Ластола, ул. Северодвинская, д. 16 | 1968 | 02.12.2016 | 215,8 | 6 | 30.09.2024 | 348,2 | 825 | 29:16:171001:611 | сформирован под одним домом |
| 1304 | Сельское поселение "Островное" Приморского муниципального района Архангельской области | дер. Одиночка, д. 5а | 1957 | 02.12.2016 | 57,6 | 2 | 30.09.2024 | 132,1 | 328 | 29:16:181601:7 | сформирован под одним домом |
| 1305 | Сельское поселение "Талажское" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Талаги, д. 14 | 1970 | 26.12.2016 | 439,1 | 19 | 30.09.2024 | 544 | 544 | 29:16:064001:440 | сформирован под одним домом |
| 1306 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Ковалева, д. 2 | 1973 | 29.12.2016 | 507,3 | 17 | 30.09.2024 | 549,5 | 748 | 29:17:010101:235 | сформирован под одним домом |
| 1307 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Ковалева, д. 4 | 1970 | 29.12.2016 | 498,7 | 14 | 30.09.2024 | 596,1 | 748 | 29:17:010101:240 | сформирован под одним домом |
| 1308 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Сивко, д. 14 | 1917 | 29.12.2016 | 314,5 | 14 | 30.09.2024 | 651,4 | 966 | 29:17:010101:239 | сформирован под одним домом |
| 1309 | Сельское поселение "Соловецкое" Приморского муниципального района Архангельской области | пос. Соловецкий, ул. Сивко, д. 16 | 1953 | 29.12.2016 | 126 | 14 | 30.09.2024 | 190,1 | - | - | не сформирован |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | | |  |  | 34 454,26 | 2 115 |  | 40 002,70 | 165 572,00 |  |  |
| 1310 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 45 | 1956 | 18.01.2012 | 516,75 | 35 | 30.09.2024 | 616 | 2187 | 29:28:102007:21 | сформирован под одним домом |
| 1311 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 37 | 1940 | 31.01.2012 | 367,1 | 20 | 30.09.2024 | 340 | 1207 | 29:28:102014:15 | сформирован под одним домом |
| 1312 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 66 | 1959 | 29.02.2012 | 255,2 | 17 | 30.09.2024 | 266,5 | 1012 | 29:28:102027:19 | сформирован под одним домом |
| 1313 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Комсомольская, д. 18/37 | 1946 | 29.02.2012 | 1 026,42 | 87 | 30.09.2024 | 1016 | 3078 | 29:28:102027:11 | сформирован под одним домом |
| 1314 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 15/15 | 1937 | 20.03.2012 | 314,2 | 13 | 30.09.2024 | 445 | 1816 | 19:28:102001:13 | сформирован под одним домом |
| 1315 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 34 | 1939 | 20.03.2012 | 488,8 | 49 | 30.09.2024 | 524,5 | 2289 | 29:28102005:6 | сформирован под одним домом |
| 1316 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 7 | 1937 | 18.04.2012 | 515,35 | 27 | 30.09.2024 | 636 | 2402 | 29:28:102026:5 | сформирован под одним домом |
| 1317 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 30а | 1959 | 18.04.2012 | 314,6 | 17 | 30.09.2024 | 269 | 1650 | 29:28:102023:5 | сформирован под одним домом |
| 1318 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 9а | 1937 | 18.04.2012 | 77,3 | 5 | 30.09.2024 | 1311 | 2507 | 29:28:102018:19 | сформирован под одним домом |
| 1319 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 21 | 1937 | 18.04.2012 | 335,7 | 18 | 30.09.2024 | 454 | 2444 | 29:28:102004:10 | сформирован под одним домом |
| 1320 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 31 | 1943 | 17.10.2012 | 558,7 | 26 | 30.09.2024 | 568 | 3721 | 29:28:102029:10 | сформирован под одним домом |
| 1321 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, пер. Трудовой, д. 5 | 1963 | 13.11.2012 | 184,5 | 13 | 30.09.2024 | 229 | 888 | 29:28:1014102:12 | сформирован под одним домом |
| 1322 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 13 | 1941 | 07.02.2013 | 673,43 | 44 | 30.09.2024 | 581,6 | 3218 | 29:28:102027:13 | сформирован под одним домом |
| 1323 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 14 | 1940 | 07.02.2013 | 356,8 | 19 | 30.09.2024 | 332,7 | 1031 | 29:28:102008:9 | сформирован под одним домом |
| 1324 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1937 | 29.03.2013 | 325,12 | 25 | 30.09.2024 | 445 | 2174 | 29:28:101001:28 | сформирован под одним домом |
| 1325 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 42/26 | 1940 | 29.03.2013 | 412,94 | 35 | 30.09.2024 | 741 | 2638 | 29:28:102011:18 | сформирован под одним домом |
| 1326 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 43 | 1940 | 21.05.2013 | 483,5 | 26 | 30.09.2024 | 332,5 | 1412 | 29:28:102011:10 | сформирован под одним домом |
| 1327 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 35 | 1940 | 21.05.2013 | 844,99 | 51 | 30.09.2024 | 597 | 3177 | 29:28:102014:10 | сформирован под одним домом |
| 1328 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 12 | 1940 | 07.06.2013 | 425,4 | 22 | 30.09.2024 | 332 | 1027 | 29:28:102008:16 | сформирован под одним домом |
| 1329 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 16/42 | 1940 | 27.06.2013 | 904,89 | 53 | 30.09.2024 | 723,3 | 1936 | 29:28:102008:10 | сформирован под одним домом |
| 1330 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 29/28 | 1938 | 04.07.2013 | 201,6 | 18 | 30.09.2024 | 795 | 3015 | 29:28:102023:27 | сформирован под одним домом |
| 1331 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 35/27 | 1938 | 04.07.2013 | 73 | 4 | 30.09.2024 | 672 | 2088 | 29:28:102023:12 | сформирован под одним домом |
| 1332 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 3а | 1951 | 04.07.2013 | 43,4 | 3 | 30.09.2024 | 244 | 2131 | 29:28:102003:20 | сформирован под одним домом |
| 1333 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 12 | 1937 | 15.10.2013 | 350,33 | 28 | 30.09.2024 | 664 | 2350 | 29:28:102018:20 | сформирован под одним домом |
| 1334 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 11, корп. а | 1937 | 15.10.2013 | 398,43 | 26 | 30.09.2024 | 646 | 2528 | 29:28:102020:20 | сформирован под одним домом |
| 1335 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 9а | 1937 | 15.10.2013 | 359,27 | 22 | 30.09.2024 | 1284 | 2795 | 29:28:102020:13 | сформирован под одним домом |
| 1336 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 36а | 1939 | 24.10.2013 | 900,75 | 51 | 30.09.2024 | 611,8 | 3385 | 29:28:102005:16 | сформирован под одним домом |
| 1337 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 39/10 | 1939 | 24.10.2013 | 786,76 | 40 | 30.09.2024 | 763 | 2514 | 29:28:102008:15 | сформирован под одним домом |
| 1338 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 22а | 1959 | 05.11.2013 | 367,1 | 26 | 30.09.2024 | 1297 | 1297 | 29:28:102022,:25 | сформирован под одним домом |
| 1339 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 21/17 | 1937 | 05.11.2013 | 472,59 | 23 | 30.09.2024 | 653 | 1711 | 29:28:102017:25 | сформирован под одним домом |
| 1340 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 36 | 1939 | 05.11.2013 | 282,25 | 17 | 30.09.2024 | 525 | 2318 | 29:28:102005:17 | сформирован под одним домом |
| 1341 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 30 | 1939 | 09.12.2013 | 1 019,66 | 65 | 30.09.2024 | 716 | 2988 | 29:28:102023:22 | сформирован под одним домом |
| 1342 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 5 | 1937 | 09.12.2013 | 488,37 | 25 | 30.09.2024 | 456 | 2125 | 29:28:102003:21 | сформирован под одним домом |
| 1343 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 5 | 1941 | 09.12.2013 | 66,2 | 5 | 30.09.2024 | 488 | 2739 | 29:28:102005:11 | сформирован под одним домом |
| 1344 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Профсоюзная, д. 34/19 | 1942 | 09.12.2013 | 134,8 | 5 | 30.09.2024 | 918,3 | 2619 | 29:28:1020289:7 | сформирован под одним домом |
| 1345 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, пос. Белое Озеро, ул. Школьная, д. 1 | 1951 | 19.03.2014 | 49,5 | 1 | 30.09.2024 | 212 | 665 | 29:28:703002:119 | сформирован под одним домом |
| 1346 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 3 | 1937 | 19.03.2014 | 293,07 | 22 | 30.09.2024 | 456 | 1893 | 29:28:102003:19 | сформирован под одним домом |
| 1347 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 25 | 1941 | 15.04.2014 | 824,76 | 33 | 30.09.2024 | 590,1 | 3415 | 29:28:102028:8 | сформирован под одним домом |
| 1348 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 26 | 1959 | 15.04.2014 | 205,5 | 19 | 30.09.2024 | 266,8 | 1176 | 29:28:112205:21 | сформирован под одним домом |
| 1349 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 30 | 1959 | 15.04.2014 | 369,8 | 20 | 30.09.2024 | 269 | 1077 | 29:28:112205:60 | сформирован под одним домом |
| 1350 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 37/28 | 1943 | 15.04.2014 | 590,9 | 44 | 30.09.2024 | 1401 | 4860 | 29:28:102028:15 | сформирован под одним домом |
| 1351 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Мира, д. 24 | 1959 | 21.05.2014 | 360,8 | 21 | 30.09.2024 | 268,7 | 1215 | 29:28:112205:20 | сформирован под одним домом |
| 1352 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 24а | 1951 | 27.06.2014 | 228,2 | 12 | 30.09.2024 | 247,7 | 1376 | 29:28:102002:5 | сформирован под одним домом |
| 1353 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 40 | 1939 | 26.09.2014 | 359,5 | 24 | 30.09.2024 | 364 | 2157 | 29:28:102004:20 | сформирован под одним домом |
| 1354 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 23/16 | 1940 | 26.09.2014 | 425,16 | 23 | 30.09.2024 | 385 | 2214 | 29:28:102015:24 | сформирован под одним домом |
| 1355 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 22 | 1938 | 26.09.2014 | 586,29 | 39 | 30.09.2024 | 458 | 2437 | 29:28:102003:2 | сформирован под одним домом |
| 1356 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 19 | 1937 | 26.09.2014 | 580,94 | 35 | 30.09.2024 | 450 | 2233 | 29:28:102003:12 | сформирован под одним домом |
| 1357 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 10 | 1937 | 03.10.2014 | 738,44 | 42 | 30.09.2024 | 656,6 | 2484 | 29:28:102026:4 | сформирован под одним домом |
| 1358 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 33а | 1939 | 03.10.2014 | 770,69 | 47 | 30.09.2024 | 669 | 2299 | 29:28:102023:9 | сформирован под одним домом |
| 1359 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 17 | 1937 | 03.10.2014 | 596,4 | 26 | 30.09.2024 | 434 | 2220 | 29:28:102004:12 | сформирован под одним домом |
| 1360 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 29/13 | 1938 | 30.12.2014 | 62,5 | 8 | 30.09.2024 | 639,5 | 2455 | 29:28:102009,:272 | сформирован под одним домом |
| 1361 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, просп. Беломорский, д. 64 | 1955 | 19.01.2015 | 471 | 21 | 30.09.2024 | 333 | 945 | 29:28:102027:4 | сформирован под одним домом |
| 1362 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 35 | 1939 | 19.01.2015 | 718,7 | 51 | 30.09.2024 | 687,8 | 2712 | 29:28:102010:26 | сформирован под одним домом |
| 1363 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Ломоносова, д. 28а | 1951 | 19.01.2015 | 333,4 | 17 | 30.09.2024 | 250,2 | 1531 | 29:28:102023:8 | сформирован под одним домом |
| 1364 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Пионерская, д. 18 | 1937 | 19.01.2015 | 614,38 | 55 | 30.09.2024 | 661,7 | 170 | 29:28:102009:15 | сформирован под одним домом |
| 1365 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 5, корп. А | 1941 | 19.01.2015 | 803,2 | 44 | 30.09.2024 | 593 | 2016 | 29:28:102005:10 | сформирован под одним домом |
| 1366 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 42, корп. Б | 1939 | 19.01.2015 | 435,2 | 23 | 30.09.2024 | 333,2 | 2004 | 29:28:102007:24 | сформирован под одним домом |
| 1367 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 11, корп. а | 1951 | 19.01.2015 | 335,08 | 20 | 30.09.2024 | 251,1 | 1727 | 29:28:102001:7 | сформирован под одним домом |
| 1368 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 22, корп. а | 1941 | 19.01.2015 | 815,91 | 36 | 30.09.2024 | 557,2 | 2729 | 29:28:102031:13 | сформирован под одним домом |
| 1369 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 11, корп. В | 1953 | 09.02.2015 | 339,93 | 28 | 30.09.2024 | 271,1 | 1337 | 29:28:102020:2 | сформирован под одним домом |
| 1370 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 19, корп. А | 1937 | 14.05.2015 | 139,87 | 8 | 30.09.2024 | 662 | 2523 | 29:28:102017:26 | сформирован под одним домом |
| 1371 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 28 | 1938 | 15.06.2015 | 453,82 | 39 | 30.09.2024 |  |  | 29:28:102020:19 | сформирован под одним домом |
| 1372 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 33, корп. б | 1951 | 15.06.2015 | 372,49 | 34 | 30.09.2024 | 244,8 | 1977 | 29:28:102023:14 | сформирован под одним домом |
| 1373 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 11 | 1937 | 15.06.2015 | 323,17 | 18 | 30.09.2024 | 656 | 2595 | 29:28:102018:21 | сформирован под одним домом |
| 1374 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 33/18 | 1937 | 23.07.2015 | 119,6 | 10 | 30.09.2024 | 457 | 1258 | 29:28:102014:7 | сформирован под одним домом |
| 1375 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Лесная, д. 39 | 1941 | 07.08.2015 | 420,4 | 22 | 30.09.2024 | 342 | 1330 | 29:28:102024:21 | сформирован под одним домом |
| 1376 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Первомайская, д. 9 | 1960 | 21.12.2015 | 1 299,90 | 69 | 30.09.2024 | 451,5 | 1943 | 29:28:102012:19 | сформирован под одним домом |
| 1377 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 26 | 1945 | 21.12.2015 | 569,14 | 37 | 30.09.2024 | 438 | 1970 | 29:28:102032:20 | сформирован под одним домом |
| 1378 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Полярная, д. 36/30 | 1948 | 27.06.2016 | 94,5 | 6 | 30.09.2024 | 1400 | 4522 | 29:28:102029:14 | сформирован под одним домом |
| 1379 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 12, корп. А | 1951 | 12.08.2016 | 334,1 | 23 | 30.09.2024 | 253,2 | 1518 | 29:28:102001:21 | сформирован под одним домом |
| 1380 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 37/9 | 1939 | 12.08.2016 | 631,37 | 35 | 30.09.2024 | 674,4 | 2099 | 29:28:102006:6 | сформирован под одним домом |
| 1381 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Торцева, д. 9, корп. а | 1951 | 12.08.2016 | 376,7 | 27 | 30.09.2024 | 753 | 1770 | 29:28:102001:9 | сформирован под одним домом |
| 1382 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Железнодорожная, д. 20/8 | 1937 | 21.09.2016 | 460,7 | 26 | 30.09.2024 | 656 | 2362 | 29628:102018:6 | сформирован под одним домом |
| 1383 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д. 44 | 1941 | 24.10.2016 | 882,27 | 42 | 30.09.2024 | 579 | 2300 | 29628:102014:16 | сформирован под одним домом |
| 1384 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Республиканская, д. 17 | 1937 | 27.12.2016 | 67,6 | 5 | 30.09.2024 | 670 | 2731 | 29:28:102017:23 | сформирован под одним домом |
| 1385 | Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | г. Северодвинск, ул. Советская, д. 28/7 | 1937 | 27.12.2016 | 673,18 | 43 | 30.09.2024 | 453 | 1873 | 296287:102003:7 | сформирован под одним домом |
| Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 44 821,64 | 2 400 |  | 12 139,80 | 65 998,00 |  |  |
| 1386 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 1 | 1959 | 28.03.2012 | 34 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1387 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Пионерская, д. 2 | 1956 | 28.03.2012 | 102 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1388 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 16 | 1965 | 28.03.2012 | 108 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1389 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 17 | 1965 | 28.03.2012 | 37 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1390 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 18 | 1965 | 28.03.2012 | 94,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1391 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 61 | 1973 | 04.04.2012 | 47,8 | 7 | 30.09.2024 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1392 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малая Вирова, д. 18 | 1971 | 05.04.2012 | 95,6 | 4 | 30.09.2024 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1393 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малая Вирова, д. 20 | 1971 | 05.04.2012 | 95,6 | 3 | 30.09.2024 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1394 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малая Вирова, д. 6 | 1986 | 05.04.2012 | 154 | 5 | 30.09.2024 | 154 | - | - | не сформирован |
| 1395 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малый Дор, д. 2 | 1971 | 05.04.2012 | 361 | 15 | 30.09.2024 | 480 | - | - | не сформирован |
| 1396 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Малый Дор, д. 4 | 1972 | 05.04.2012 | 434 | 25 | 30.09.2024 | 480 | - | - | не сформирован |
| 1397 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 34 | 1973 | 05.04.2012 | 47,8 | 3 | 30.09.2024 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1398 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 6 | 1973 | 05.04.2012 | 95,6 | 5 | 30.09.2024 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1399 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 65 | 1973 | 05.04.2012 | 95,6 | 4 | 30.09.2024 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1400 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маренинская, д. 67 | 1973 | 05.04.2012 | 95,6 | 6 | 30.09.2024 | 95,6 | - | - | не сформирован |
| 1401 | Сельское поселение "Малодорское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Спасская, д. 12 | 1980 | 05.04.2012 | 171 | 6 | 30.09.2024 | 171 | - | - | не сформирован |
| 1402 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Маломедвежевская, д. 36 | 1968 | 16.04.2012 | 66 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1403 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Сарбала, д. 10 | 1979 | 16.04.2012 | 118 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1404 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Ульяновская, ул. Центральная, д. 4 | 1971 | 16.04.2012 | 30,7 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1405 | Сельское поселение "Ростовско-Минское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Филинская, ул. Центральная, д. 6 | 1975 | 16.04.2012 | 94,4 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1406 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, пер. Привокзальный, д. 6 | 1959 | 14.05.2012 | 84,6 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1407 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Поселковая, д. 13 | 1964 | 14.05.2012 | 47 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1408 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Поселковая, д. 16 а | 1955 | 14.05.2012 | 88 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1409 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Средняя, д. 8 | 1976 | 14.05.2012 | 51 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1410 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Юбилейная, д. 4 | 1968 | 14.05.2012 | 46,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1411 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Молодежная, д. 4 | 1982 | 24.05.2012 | 101 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1412 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Бестужево, ул. Центральная, д. 32А | 1977 | 24.05.2012 | 73 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1413 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 28 | 1970 | 19.06.2012 | 160 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1414 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, пер. Квартальный, д. 12 | 1950 | 03.08.2012 | 116,7 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1415 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 25 | 1980 | 03.08.2012 | 118,7 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1416 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 27 | 1953 | 03.08.2012 | 116,7 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1417 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 31, корп. А | 1953 | 03.08.2012 | 116,7 | 3 | 30.09.2024 | - | 726 | 29:18:100701:347 | сформирован под одним домом |
| 1418 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 32 | 1954 | 03.08.2012 | 119 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1419 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 23 | 1958 | 03.08.2012 | 405,8 | 30 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1420 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 47 | 1972 | 03.08.2012 | 489,7 | 31 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1421 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Привокзальная, д. 11 | 1978 | 25.09.2012 | 44 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1422 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | п. Лойга, ул. Привокзальная, д. 7 | 1960 | 25.09.2012 | 53,3 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1423 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 2 | 1957 | 01.10.2012 | 40 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1424 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Спортивная, д. 10 | 1958 | 01.10.2012 | 50 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1425 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Спортивная, д. 3 | 1956 | 01.10.2012 | 64 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1426 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 11 | 1958 | 02.10.2012 | 41 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1427 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Центральная, д. 31 | 1958 | 02.10.2012 | 154 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1428 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Линейная, д. 11 | 1963 | 14.11.2012 | 125,5 | 19 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1429 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 37, корп. а | 1979 | 16.11.2012 | 166,8 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1430 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 33 | 1946 | 16.11.2012 | 60,9 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1431 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 37 | 1960 | 16.11.2012 | 70 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1432 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 37, корп. А | 1985 | 19.11.2012 | 83 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1433 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Линейная, д. 9 | 1959 | 19.11.2012 | 30,2 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1434 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 27 | 1962 | 05.12.2012 | 331,9 | 17 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1435 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 30 | 1953 | 24.12.2012 | 116,7 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1436 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Кашина, д. 46, корп. а | 1980 | 24.12.2012 | 167,5 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1437 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 26 | 1962 | 24.12.2012 | 362,9 | 20 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1438 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 21 | 1955 | 24.12.2012 | 40 | 4 | 30.09.2024 | - | 900 | 29:18:040301:0113 | сформирован под одним домом |
| 1439 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Лесная, д. 10 | 1958 | 29.12.2012 | 28,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1440 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Советская, д. 25 | 1969 | 30.12.2012 | 104 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1441 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Советская, д. 27 | 1965 | 30.12.2012 | 146 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1442 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Железнодорожная, д. 6 | 1954 | 13.02.2013 | 42 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1443 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Житомирская, д. 7 | 1955 | 13.02.2013 | 41,3 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1444 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Заречная, д. 11 | 1956 | 13.02.2013 | 31,7 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1445 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Заречная, д. 7 | 1956 | 13.02.2013 | 41,2 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1446 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Заречная, д. 9 | 1956 | 13.02.2013 | 53,9 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1447 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Лесная, д. 2 | 1954 | 13.02.2013 | 32,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1448 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Лесная, д. 3 | 1973 | 13.02.2013 | 90,9 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1449 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Новая, д. 11 | 1956 | 13.02.2013 | 74 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1450 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 16 | 1962 | 13.02.2013 | 30,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1451 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 19 | 1971 | 13.02.2013 | 47,2 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1452 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 5 | 1961 | 13.02.2013 | 51 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1453 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 6 | 1952 | 13.02.2013 | 36 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1454 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Октябрьская, д. 8 | 1954 | 13.02.2013 | 31,6 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1455 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Пионерская, д. 13 | 1955 | 13.02.2013 | 38 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1456 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Советская, д. 13 | 1962 | 13.02.2013 | 38,6 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1457 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Советская, д. 9 | 1962 | 13.02.2013 | 39,5 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1458 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Строительная, д. 16 | 1954 | 13.02.2013 | 46 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1459 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Строительная, д. 18 | 1954 | 13.02.2013 | 42 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1460 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Строительная, д. 23 | 1953 | 13.02.2013 | 42,2 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1461 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Школьная, д. 4 | 1961 | 13.02.2013 | 82,4 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1462 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Илеза, ул. Юбилейная, д. 8 | 1975 | 13.02.2013 | 109,2 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1463 | Сельское поселение "Илезское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Шурай, ул. Привокзальная, д. 6 | 1955 | 13.02.2013 | 53 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1464 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, пер. Западный, д. 2 | 1953 | 21.02.2013 | 125 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1465 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, пер. Таежный, д. 2 | 1975 | 21.02.2013 | 86,7 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1466 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, пер. Таежный, д. 4 | 1973 | 21.02.2013 | 44,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1467 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 15 | 1976 | 21.02.2013 | 134,3 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1468 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 19 | 1973 | 21.02.2013 | 88,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1469 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 20 | 1973 | 21.02.2013 | 87,6 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1470 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Лесная, д. 21 | 1973 | 21.02.2013 | 87,6 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1471 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Солнечная, д. 24 | 1971 | 21.02.2013 | 42,3 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1472 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 14 | 1964 | 21.02.2013 | 185,9 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1473 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 16 | 1965 | 21.02.2013 | 185,2 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1474 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 17 | 1965 | 21.02.2013 | 182,6 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1475 | Сельское поселение "Березницкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Богдановский, ул. Центральная, д. 18 | 1965 | 21.02.2013 | 163,5 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1476 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Синики, ул. Центральная, д. 37 | 1979 | 27.02.2013 | 90,2 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1477 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Синики, ул. Центральная, д. 43 | 1976 | 27.02.2013 | 89,1 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1478 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. 40 лет Октября, д. 6 | 1954 | 27.02.2013 | 82,8 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1479 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Заречная, д. 45 | 1965 | 27.02.2013 | 93,2 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1480 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Лесная, д. 6 | 1964 | 27.02.2013 | 41,6 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1481 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 12 | 1968 | 27.02.2013 | 110,5 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1482 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 14 | 1968 | 27.02.2013 | 149,2 | 14 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1483 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 18 | 1967 | 27.02.2013 | 124,8 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1484 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 20 | 1969 | 27.02.2013 | 81,2 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1485 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 25 | 1971 | 27.02.2013 | 40,7 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1486 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 3 | 1956 | 27.02.2013 | 60,5 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1487 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 4 | 1956 | 27.02.2013 | 89,9 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1488 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 5 | 1957 | 27.02.2013 | 62,6 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1489 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Набережная, д. 6 | 1962 | 27.02.2013 | 94,1 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1490 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Новая, д. 5 | 1958 | 27.02.2013 | 80,3 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1491 | Сельское поселение "Синицкое" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кидюга, ул. Новая, д. 6 | 1956 | 27.02.2013 | 62,5 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1492 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 17 | 1962 | 27.02.2013 | 53 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1493 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 19 | 1956 | 27.02.2013 | 62,6 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1494 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 3 | 1956 | 27.02.2013 | 83,5 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1495 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Первомайская, д. 30 | 1956 | 27.02.2013 | 125 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1496 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 11 | 1957 | 27.02.2013 | 68,3 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1497 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 33 | 1973 | 27.02.2013 | 50,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1498 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 4 | 1957 | 27.02.2013 | 40,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1499 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Спортивная, д. 6 | 1957 | 27.02.2013 | 42 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1500 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Станционная, д. 26 | 1958 | 27.02.2013 | 30 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1501 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 5 | 1958 | 27.02.2013 | 82,6 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1502 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 9 | 1958 | 27.02.2013 | 42 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1503 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Центральная, д. 40 | 1990 | 27.02.2013 | 82 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1504 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Центральная, д. 8 | 1990 | 27.02.2013 | 112 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1505 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Архангельская, д. 1а | 1979 | 28.02.2013 | 64 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1506 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Архангельская, д. 5 | 1981 | 28.02.2013 | 56 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1507 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Космонавтов, д. 10 | 1989 | 28.02.2013 | 68 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1508 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Лесная, д. 3 | 1957 | 28.02.2013 | 43 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1509 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Лесная, д. 4 | 1957 | 28.02.2013 | 64 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1510 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Мира, д. 4 | 1987 | 28.02.2013 | 115,2 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1511 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Мира, д. 5 | 1987 | 28.02.2013 | 114,1 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1512 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Мира, д. 6 | 1988 | 28.02.2013 | 56,3 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1513 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Новая, д. 14 | 1981 | 28.02.2013 | 111 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1514 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Новая, д. 4 а | 1970 | 28.02.2013 | 120 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1515 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Печорская, д. 2 | 1992 | 28.02.2013 | 116 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1516 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Печорская, д. 6 | 1960 | 28.02.2013 | 53 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1517 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Привокзальная, д. 5 | 1961 | 28.02.2013 | 42,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1518 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Северная, д. 11 | 1954 | 28.02.2013 | 41,8 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1519 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Северная, д. 20 | 1964 | 28.02.2013 | 49 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1520 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 16 | 1958 | 28.02.2013 | 95 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1521 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 2 | 1958 | 28.02.2013 | 73,5 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1522 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Строительная, д. 4 | 1976 | 28.02.2013 | 52,4 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1523 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 13 | 1953 | 04.03.2013 | 62,5 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1524 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 15 | 1953 | 04.03.2013 | 63 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1525 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 7 | 1972 | 04.03.2013 | 54 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1526 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Зеленая, д. 9 | 1965 | 04.03.2013 | 54 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1527 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Комсомольская, д. 15 | 1980 | 04.03.2013 | 125 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1528 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Комсомольская, д. 17 | 1979 | 04.03.2013 | 51 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1529 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Комсомольская, д. 9 | 1979 | 04.03.2013 | 50,5 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1530 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Лесная, д. 11 | 1985 | 04.03.2013 | 108 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1531 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Лесная, д. 7 | 1985 | 04.03.2013 | 128 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1532 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Молодежная, д. 10 | 1984 | 04.03.2013 | 54 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1533 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Новая, д. 1 | 1981 | 04.03.2013 | 108 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1534 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Новая, д. 2 | 1984 | 04.03.2013 | 64 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1535 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Новая, д. 3 | 1982 | 04.03.2013 | 128 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1536 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Глубокий, ул. Почтовая, д. 12 | 1964 | 04.03.2013 | 84 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1537 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Бестужево, ул. Молодежная, д. 17 | 1976 | 04.03.2013 | 95,6 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1538 | Сельское поселение "Бестужевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Бестужево, ул. Центральная, д. 4 | 1965 | 04.03.2013 | 56 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1539 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 22 | 1960 | 05.03.2013 | 110,8 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1540 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 3 | 1973 | 05.03.2013 | 56,3 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1541 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Дзержинского, д. 4 | 1954 | 05.03.2013 | 35,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1542 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Заводская, д. 1 | 1949 | 05.03.2013 | 28,1 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1543 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Матросова, д. 1а | 1956 | 05.03.2013 | 60 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1544 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 4 | 1949 | 05.03.2013 | 41,8 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1545 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чехова, д. 10 | 1965 | 05.03.2013 | 128,3 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1546 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чкалова, д. 15 | 1950 | 05.03.2013 | 50,7 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1547 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чкалова, д. 17 | 1955 | 05.03.2013 | 102,4 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1548 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Чкалова, д. 19 | 1956 | 05.03.2013 | 50,6 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1549 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 3 | 1943 | 05.03.2013 | 57,9 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1550 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Калинина, д. 1 | 1964 | 05.03.2013 | 153,7 | 16 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1551 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Лермонтова, д. 5 | 1964 | 05.03.2013 | 152,9 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1552 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 23 | 1970 | 05.03.2013 | 522,8 | 27 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1553 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 34 | 1972 | 05.03.2013 | 487,3 | 23 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1554 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 36 | 1972 | 05.03.2013 | 495,2 | 22 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1555 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 38 | 1971 | 05.03.2013 | 475 | 28 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1556 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советов, д. 4 | 1957 | 05.03.2013 | 43,2 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1557 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советов, д. 8 | 1945 | 05.03.2013 | 97,2 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1558 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Захаровская, д. 15 | 1963 | 07.03.2013 | 103,7 | 7 | 30.09.2024 | 480 | 1160 | 29:18:080701:56 | сформирован под одним домом |
| 1559 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 13 | 1976 | 07.03.2013 | 49 | 4 | 30.09.2024 | - | 768 | 29:18:080701:76 | сформирован под одним домом |
| 1560 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 17 | 1976 | 07.03.2013 | 50,4 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1561 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 19 | 1977 | 07.03.2013 | 91,2 | 7 | 30.09.2024 | 480 | 1080 | 29:18:080701:69 | сформирован под одним домом |
| 1562 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Лесная, д. 5 | 1975 | 07.03.2013 | 57 | 7 | 30.09.2024 | 480 | 696 | 29:18:080701:87 | сформирован под одним домом |
| 1563 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 10 | 1985 | 07.03.2013 | 93,7 | 5 | 30.09.2024 | 480 | 936 | 29:18:080701:51 | сформирован под одним домом |
| 1564 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 4 | 1981 | 07.03.2013 | 103,68 | 6 | 30.09.2024 | 480 | 1026 | 29:18:080701:54 | сформирован под одним домом |
| 1565 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 5 | 1978 | 07.03.2013 | 94 | 6 | 30.09.2024 | 480 | 2204 | 29:18:080701:43 | сформирован под одним домом |
| 1566 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 6 | 1983 | 07.03.2013 | 103,68 | 11 | 30.09.2024 | 480 | 1026 | 29:18:080701:53 | сформирован под одним домом |
| 1567 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Алферовская, ул. Спортивная, д. 8 | 1983 | 07.03.2013 | 103,68 | 6 | 30.09.2024 | 480 | 1014 | 29:18:080701:52 | сформирован под одним домом |
| 1568 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Великая, ул. Зеленая, д. 2 | 1968 | 07.03.2013 | 83,2 | 5 | 30.09.2024 | 480 | 2576 | 29:18:080601:20 | сформирован под одним домом |
| 1569 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Великая, ул. Зеленая, д. 4 | 1962 | 07.03.2013 | 38,3 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1570 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Кондратовская, ул. Заречная, д. 7 | 1978 | 07.03.2013 | 54,6 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1571 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Кондратовская, ул. Клубная, д. 4 | 1964 | 07.03.2013 | 53 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1572 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Кондратовская, ул. Таграсная, д. 31 | 1981 | 07.03.2013 | 54,6 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1573 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Молодежная, д. 18 | 1985 | 07.03.2013 | 158,2 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1574 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Молодежная, д. 24 | 1988 | 07.03.2013 | 112 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1575 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Нагорная, д. 10 | 1979 | 07.03.2013 | 92,4 | 8 | 30.09.2024 | 120 | 1476 | 29:18:080101:7 | сформирован под одним домом |
| 1576 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Нагорная, д. 8 | 1979 | 07.03.2013 | 92,2 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1577 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Спортивная, д. 2 | 1962 | 07.03.2013 | 39,4 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1578 | Сельское поселение "Дмитриевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Щеколдинская, ул. Спортивная, д. 8 | 1973 | 07.03.2013 | 103,6 | 8 | 30.09.2024 | 120 | 2670 | 29:18:080101:71 | сформирован под одним домом |
| 1579 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 1а | 1957 | 14.03.2013 | 337,6 | 20 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1580 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Железнодорожная, д. 5 | 1943 | 14.03.2013 | 55,7 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1581 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советов, д. 12 | 1945 | 14.03.2013 | 191,3 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1582 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 2 | 1966 | 14.03.2013 | 417,3 | 19 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1583 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 6 | 1967 | 14.03.2013 | 460,4 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1584 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 8 | 1968 | 14.03.2013 | 463,8 | 29 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1585 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 9 | 1969 | 14.03.2013 | 511,6 | 28 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1586 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 16 | 1954 | 14.03.2013 | 50,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1587 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 22 | 1954 | 14.03.2013 | 107,8 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1588 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Назмеева, д. 27 | 1971 | 14.03.2013 | 120,6 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1589 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Деповская, д. 4 | 1954 | 14.03.2013 | 102,8 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1590 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Некрасова, д. 9 | 1964 | 14.03.2013 | 154 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1591 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | п. Кизема, ул. Павла Синицкого, д. 17 "а" | 1956 | 14.03.2013 | 143,9 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1592 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Энгельса, д. 9 | 1969 | 14.03.2013 | 44 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1593 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Будрино, д. 52 | 1978 | 18.03.2013 | 90,6 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1594 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Прилуки, д. 102 | 1980 | 18.03.2013 | 154 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1595 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Прилуки, д. 103 | 1980 | 18.03.2013 | 154 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1596 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Боровая, д. 17 | 1953 | 18.03.2013 | 80,8 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1597 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 20 | 1953 | 18.03.2013 | 137,9 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1598 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 21 | 1953 | 18.03.2013 | 82,3 | 7 | 30.09.2024 | 80 | 1053 | 29:18:100109:339 | сформирован под одним домом |
| 1599 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 22 | 1953 | 18.03.2013 | 130,2 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1600 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 24 | 1953 | 18.03.2013 | 88,3 | 6 | 30.09.2024 | 88,3 | 1168 | 29:18:100109:60 | сформирован под одним домом |
| 1601 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 26 | 1953 | 18.03.2013 | 110,5 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1602 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 28 | 1953 | 18.03.2013 | 104,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1603 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 42 | 1985 | 18.03.2013 | 76,6 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1604 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 40 | 1986 | 18.03.2013 | 305,9 | 17 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1605 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 44 | 1954 | 18.03.2013 | 66,1 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1606 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 46, корп. б | 1971 | 18.03.2013 | 109,1 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1607 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 50 | 1984 | 18.03.2013 | 133,1 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1608 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 52 | 1954 | 18.03.2013 | 113,9 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1609 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Зеленая, д. 56 | 1956 | 18.03.2013 | 117,8 | 9 | 30.09.2024 | 120 | 3441 | 29:18:100122:510 | сформирован под одним домом |
| 1610 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 8 | 1989 | 18.03.2013 | 109,6 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1611 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 11, корп. А | 1986 | 18.03.2013 | 123,3 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1612 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 29 | 1980 | 18.03.2013 | 119,2 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1613 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 30 | 1979 | 18.03.2013 | 120,1 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1614 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 32 | 1978 | 18.03.2013 | 137 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1615 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 34 | 1980 | 18.03.2013 | 118,8 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1616 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Профсоюзная, д. 40 | 1980 | 18.03.2013 | 82,2 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1617 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 12 | 1976 | 18.03.2013 | 99,7 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1618 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 44, корп. А | 1977 | 18.03.2013 | 165,5 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1619 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 47 | 1977 | 18.03.2013 | 123,4 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1620 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 29 | 1975 | 18.03.2013 | 120,8 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1621 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ягодная, д. 37 | 1984 | 18.03.2013 | 121,4 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1622 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Линейная, д. 2, корп. г | 1985 | 18.03.2013 | 89,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1623 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 3 | 1989 | 18.03.2013 | 152 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1624 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 4 | 1989 | 18.03.2013 | 63 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1625 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 18 | 1952 | 18.03.2013 | 160 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1626 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 19 | 1983 | 18.03.2013 | 51,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1627 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 2 | 1980 | 18.03.2013 | 57,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1628 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 20 | 1958 | 18.03.2013 | 132 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1629 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 21 | 1992 | 18.03.2013 | 117 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1630 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 22 | 1981 | 18.03.2013 | 103 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1631 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 3 | 1991 | 18.03.2013 | 75 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1632 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 30 | 1963 | 18.03.2013 | 123,5 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1633 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 34 | 1988 | 18.03.2013 | 140 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1634 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 48 | 1986 | 18.03.2013 | 30 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1635 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 5 | 1990 | 18.03.2013 | 140 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1636 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 51 | 1991 | 18.03.2013 | 120 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1637 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 56 | 1989 | 18.03.2013 | 58,6 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1638 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 58 | 1959 | 18.03.2013 | 56,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1639 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 59 | 1960 | 18.03.2013 | 56 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1640 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 62 | 1981 | 18.03.2013 | 70 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1641 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 67 | 1962 | 18.03.2013 | 88,2 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1642 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Ульюха, д. 8 | 1954 | 18.03.2013 | 103 | 2 | 30.09.2024 | 120 | 2560 | 29:18:061301:11 | сформирован под одним домом |
| 1643 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Розы Шаниной, д. 16 | 1974 | 18.03.2013 | 109,9 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1644 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Садовая, д. 11 | 1977 | 18.03.2013 | 105,6 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1645 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Садовая, д. 14 | 1970 | 18.03.2013 | 190 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1646 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Строительная, д. 1 | 1989 | 18.03.2013 | 149,4 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1647 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Строительная, д. 3 | 1983 | 18.03.2013 | 154 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1648 | Сельское поселение "Строевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Строевское, ул. Черемуховая, д. 10 | 1968 | 18.03.2013 | 155 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1649 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 10 | 1961 | 25.03.2013 | 117,8 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1650 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 5 | 1959 | 25.03.2013 | 50,3 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1651 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 8 | 1959 | 25.03.2013 | 114,9 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1652 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Клубная, д. 9 | 1959 | 25.03.2013 | 139,4 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1653 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 6 | 1989 | 25.03.2013 | 77,3 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1654 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 7 | 1989 | 25.03.2013 | 76,2 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1655 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Лесная, д. 8 | 1989 | 25.03.2013 | 151,7 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1656 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Молодежная, д. 14 | 1959 | 25.03.2013 | 55,4 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1657 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Молодежная, д. 5 | 1989 | 25.03.2013 | 156,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1658 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Речная, д. 1 | 1993 | 25.03.2013 | 137,2 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1659 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Центральная, д. 1 | 1961 | 25.03.2013 | 37,6 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1660 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Красный Бор, ул. Центральная, д. 8 | 1961 | 25.03.2013 | 65 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1661 | Сельское поселение "Плосское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Левоплосская, ул. Молодежная, д. 1 | 1988 | 26.03.2013 | 182 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1662 | Сельское поселение "Плосское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Левоплосская, ул. Молодежная, д. 3 | 1988 | 26.03.2013 | 168 | 11 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1663 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 17 | 1955 | 29.03.2013 | 37 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1664 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 18 | 1954 | 29.03.2013 | 136,8 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1665 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Лесная, д. 5 | 1954 | 29.03.2013 | 136,4 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1666 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Октябрьская, д. 2 | 1964 | 29.03.2013 | 84 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1667 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Октябрьская, д. 4 | 1964 | 29.03.2013 | 42 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1668 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Первомайская, д. 4 | 1964 | 29.03.2013 | 150 | 12 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1669 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Первомайская, д. 5 | 1964 | 29.03.2013 | 84 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1670 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Пионерская, д. 10 | 1960 | 29.03.2013 | 100 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1671 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Пионерская, д. 3 | 1958 | 29.03.2013 | 128 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1672 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 14 | 1955 | 29.03.2013 | 158 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1673 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 19 | 1968 | 29.03.2013 | 158 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1674 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Почтовая, д. 5 | 1961 | 29.03.2013 | 52 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1675 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 1 | 1974 | 29.03.2013 | 146 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1676 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 4 | 1954 | 29.03.2013 | 63 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1677 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 5 | 1954 | 29.03.2013 | 146 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1678 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Спортивная, д. 6 | 1954 | 29.03.2013 | 145 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1679 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 14 | 1954 | 29.03.2013 | 150 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1680 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 19 | 1954 | 29.03.2013 | 158 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1681 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 5 | 1954 | 29.03.2013 | 84 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1682 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 7 | 1954 | 29.03.2013 | 84 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1683 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 8 | 1954 | 29.03.2013 | 84 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1684 | Сельское поселение "Череновское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Квазеньга, ул. Школьная, д. 9 | 1954 | 29.03.2013 | 42 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1685 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 3 | 1958 | 08.05.2013 | 58,4 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1686 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 3 | 1966 | 26.07.2013 | 505,6 | 41 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1687 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Клубная, д. 3 | 1968 | 11.12.2013 | 519 | 36 | 30.09.2024 | 120 | 1440 | 29:18:100123:13 | сформирован под одним домом |
| 1688 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Детская, д. 5 | 1961 | 24.12.2013 | 389,5 | 27 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1689 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 33 | 1932 | 24.12.2013 | 293,8 | 18 | 30.09.2024 | 120 | 391 | 29:18:110103:223 | сформирован под одним домом |
| 1690 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Ленина, д. 84 | 1972 | 24.12.2013 | 350,7 | 27 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1691 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Набережная, д. 12 | 1938 | 24.12.2013 | 251,5 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1692 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Розы Шаниной, д. 9 | 1960 | 24.12.2013 | 183,2 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1693 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Советский, ул. Промышленная, д. 11а | 1960 | 25.12.2013 | 94,3 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1694 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Советский, ул. Южная, д. 13 | 1960 | 25.12.2013 | 95,3 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1695 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Советский, ул. Южная, д. 15 | 1960 | 25.12.2013 | 95,1 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1696 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Едемского, д. 22 | 1967 | 25.12.2013 | 92,6 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1697 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3а | 1951 | 25.12.2013 | 65,6 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1698 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3б | 1972 | 25.12.2013 | 73,7 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1699 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Северная, д. 3в | 1973 | 25.12.2013 | 80,8 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1700 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Клубная, д. 2 | 1969 | 31.12.2013 | 526,5 | 31 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1701 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Физкультурников, д. 49, корп. а | 1985 | 20.06.2014 | 117,3 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1702 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Клубная, д. 6 | 1969 | 19.09.2014 | 506,8 | 27 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1703 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Советская, д. 10 | 1958 | 02.10.2014 | 427 | 17 | 30.09.2024 | 120 | 413 | 29:18:110103:595 | сформирован под одним домом |
| 1704 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | н.п. Казарма. 880-881 км, д. 2 | 1985 | 31.10.2014 | 73 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1705 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 12 | 1956 | 02.12.2014 | 80 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1706 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 4 | 1958 | 02.12.2014 | 79,7 | 3 | 30.09.2024 | 120 | 500 | 29:18:040301:0098 | сформирован под одним домом |
| 1707 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 6 | 1958 | 02.12.2014 | 82,1 | 4 | 30.09.2024 | 120 | 500 | 29:18:040301:0096 | сформирован под одним домом |
| 1708 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 14 | 1957 | 03.12.2014 | 84 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1709 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 16 | 1956 | 03.12.2014 | 40 | 1 | 30.09.2024 | 120 | 900 | 29:18:040301:0083 | сформирован под одним домом |
| 1710 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 18 | 1957 | 03.12.2014 | 41 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1711 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 20 | 1955 | 03.12.2014 | 80 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1712 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 22 | 1958 | 03.12.2014 | 78 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1713 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 5 | 1957 | 03.12.2014 | 80 | 3 | 30.09.2024 | 120 | 600 | 29:18:040301:0101 | сформирован под одним домом |
| 1714 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 1 | 1958 | 04.12.2014 | 80 | 7 | 30.09.2024 | 120 | 1200 | 29:18:040301:0047 | сформирован под одним домом |
| 1715 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 6 | 1955 | 04.12.2014 | 40 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1716 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 7 | 1955 | 04.12.2014 | 80 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1717 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 8 | 1957 | 04.12.2014 | 79,9 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1718 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Октябрьская, д. 9 | 1955 | 04.12.2014 | 80 | 7 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1719 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 13 | 1958 | 04.12.2014 | 81,4 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1720 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 23 | 1958 | 04.12.2014 | 78 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1721 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 24 | 1958 | 04.12.2014 | 78 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1722 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Первомайская, д. 26 | 1958 | 04.12.2014 | 78 | 5 | 30.09.2024 | - | 800 | 29:18:040301:0070 | сформирован под одним домом |
| 1723 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Центральная, д. 11 | 1959 | 04.12.2014 | 81 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1724 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Центральная, д. 9 | 1956 | 04.12.2014 | 81 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1725 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 3 | 1977 | 04.12.2014 | 41,5 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1726 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 5 | 1959 | 04.12.2014 | 88,8 | 8 | 30.09.2024 | 120 | 300 | 29:18:040801:93 | сформирован под одним домом |
| 1727 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 6 | 1958 | 09.12.2014 | 83 | 4 | 30.09.2024 | 120 | 400 | 29:18:040801:16 | сформирован под одним домом |
| 1728 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 10 | 1960 | 09.12.2014 | 96 | 4 | 30.09.2024 | 120 | 300 | 29:18:040801:94 | сформирован под одним домом |
| 1729 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 11 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 3 | 30.09.2024 | 120 | 500 | 29:18:040801:91 | сформирован под одним домом |
| 1730 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 13 | 1960 | 09.12.2014 | 94 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1731 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 14 | 1962 | 09.12.2014 | 94 | 4 | 30.09.2024 | - | 300 | 29:18:040801:102 | сформирован под одним домом |
| 1732 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 15 | 1962 | 09.12.2014 | 47 | 3 | 30.09.2024 | - | 300 | 29618:040801:105 | сформирован под одним домом |
| 1733 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 4 | 1956 | 09.12.2014 | 41,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1734 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Молодежная, д. 9 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 3 | 30.09.2024 | 120 | 300 | 29:18:040801:0089 | сформирован под одним домом |
| 1735 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Речная, д. 4 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1736 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Учительская, д. 1 | 1962 | 09.12.2014 | 23,5 | 2 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1737 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Учительская, д. 5 | 1977 | 09.12.2014 | 41 | 4 | 30.09.2024 | 120 | 200 | 29:18:040801:97 | сформирован под одним домом |
| 1738 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 1 | 1958 | 09.12.2014 | 83 | 3 | 30.09.2024 | 120 | 300 | 29,:18:040801:0054 | сформирован под одним домом |
| 1739 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 2 | 1958 | 09.12.2014 | 41,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1740 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 6 | 1958 | 09.12.2014 | 83 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1741 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Мирный, ул. Центральная, д. 23 | 1959 | 09.12.2014 | 27,9 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1742 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Лесная, д. 8 | 1958 | 09.12.2014 | 28,7 | 3 | 30.09.2024 | - | 600 | 29:18:040801:18 | сформирован под одним домом |
| 1743 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Учительская, д. 4 | 1962 | 09.12.2014 | 27,5 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1744 | Сельское поселение "Лихачевское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Первомайский, ул. Центральная, д. 4 | 1958 | 09.12.2014 | 29,2 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1745 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | ст. Вонжуга, ул. Вокзальная, д. 9 | 1957 | 20.12.2012 | 42,1 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1746 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | ст. Вонжуга, ул. Лесная, д. 8 | 1953 | 20.12.2012 | 36,7 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1747 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Полевая, д. 4а | 1988 | 16.04.2015 | 149,9 | 8 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1748 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Кооперативная, д. 2 | 1991 | 13.07.2015 | 108,3 | 10 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1749 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Просторная, д. 8 | 1985 | 13.07.2015 | 128,1 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1750 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. 50 лет Октября, д. 5а | 1969 | 17.08.2015 | 510,1 | 29 | 30.09.2024 | - | 629 | 29:18:110105:600 | сформирован под одним домом |
| 1751 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | дер. Прокопцевская, д. 61 | 1985 | 19.08.2015 | 156,4 | 4 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1752 | Сельское поселение "Шангальское" Устьянского муниципального района Архангельской области | с. Шангалы, ул. Стениловского, д. 32 | 1990 | 21.12.2015 | 299,4 | 14 | 30.09.2024 | - | 617 | 29:18:110102:763 | сформирован под одним домом |
| 1753 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Заводская, д. 19 | 1951 | 30.12.2015 | 85,4 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1754 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Ленина, д. 1 | 1969 | 30.12.2015 | 47,2 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1755 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Матросова, д. 2 | 1975 | 30.12.2015 | 146 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1756 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Октябрьская, д. 13 | 1972 | 30.12.2015 | 107,4 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1757 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Октябрьская, д. 8 | 1950 | 30.12.2015 | 91,8 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1758 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Северная, д. 14 | 1960 | 30.12.2015 | 78 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1759 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Советская, д. 2 | 1951 | 30.12.2015 | 61,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1760 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Спортивная, д. 13 | 1954 | 30.12.2015 | 39,5 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1761 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Строительная, д. 1 | 1964 | 30.12.2015 | 184,8 | 6 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1762 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Строительная, д. 11 | 1957 | 30.12.2015 | 82,4 | 5 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1763 | Сельское поселение "Киземское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Кизема, ул. Терешковой, д. 1 | 1965 | 30.12.2015 | 514 | 24 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1764 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 21 | 1960 | 25.05.2016 | 356,6 | 26 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1765 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Ленина, д. 39 | 1991 | 25.05.2016 | 395,8 | 24 | 30.09.2024 | 480 | 556 | 29:18:100123:225 | сформирован под одним домом |
| 1766 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Поржемская, д. 11 | 1968 | 25.05.2016 | 197,2 | 16 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1767 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Заводская, д. 16 | 1955 | 05.08.2016 | 381,2 | 15 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1768 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, пер. Болотный, д. 6 | 1985 | 21.10.2016 | 119 | 9 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1769 | Сельское поселение "Лойгинское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Лойга, ул. Садовая, д. 29 | 1957 | 21.10.2016 | 82,7 | 3 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1770 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | раб. пос. Октябрьский, ул. Комсомольская, д. 17 | 1961 | 01.12.2016 | 440,5 | 37 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1771 | Городское поселение "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | пос. Костылево, ул. Привокзальная, д. 46 | 1981 | 01.12.2016 | 166,8 | 13 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | | |  |  | 9 695,07 | 511 |  | 3 935,40 | 11 261,90 |  |  |
| 1772 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Белая Гора, д. 9 | 1972 | 12.05.2012 | 113,2 | 4 | 30.09.2024 | 133,2 | - | - | не сформирован |
| 1773 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Демидово (Холмогорский с/с), д. 4 | 1979 | 12.05.2012 | 181,8 | 9 | 30.09.2024 | 209,1 | - | - | не сформирован |
| 1774 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 11 | 1917 | 12.05.2012 | 404,3 | 26 | 30.09.2024 | 480 | 920 | 29:19:161908:102 | сформирован под одним домом |
| 1775 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 51, корп. А | 1964 | 12.05.2012 | 299,1 | 20 | 30.09.2024 | 480 | 1008 | 29:19:161909:7 | сформирован под одним домом |
| 1776 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 52 | 1959 | 12.05.2012 | 319,2 | 20 | 30.09.2024 | 480 | 853 | 29:19:161910:37 | сформирован под одним домом |
| 1777 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. набережная имени Горончаровского, д. 47, корп. А | 1980 | 12.05.2012 | 131,7 | 9 | 30.09.2024 | 188,7 | - | - | не сформирован |
| 1778 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. набережная имени Горончаровского, д. 47, корп. Б | 1984 | 12.05.2012 | 183,7 | 9 | 30.09.2024 | 236 | - | - | не сформирован |
| 1779 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, пл. Морозова, д. 2 | 1958 | 25.11.2012 | 197,17 | 10 | 30.09.2024 | 1229 | 460 | 29:19:161910:210 | сформирован под одним домом |
| 1780 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 62, корп. А | 1971 | 15.12.2012 | 523,5 | 34 | 30.09.2024 | 480 | 1830 | 29:19:161910:206 | сформирован под одним домом |
| 1781 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 64, корп. А | 1964 | 15.12.2012 | 504,4 | 35 | 30.09.2024 | 480 | 1227 | 29:19:161910:204 | сформирован под одним домом |
| 1782 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Ломоносова, д. 66, корп. А | 1964 | 15.12.2012 | 454,7 | 29 | 30.09.2024 | 480 | 1004 | 29:19:161910:203 | сформирован под одним домом |
| 1783 | Сельское поселение "Холмогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Холмогоры, ул. Шубина, д. 21, корп. А | 1971 | 15.12.2012 | 493,2 | 22 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1784 | Сельское поселение "Белогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Белогорский, ул. Речная, д. 13 | 1976 | 15.01.2013 | 27,6 | 1 | 30.09.2024 | 159,5 | - | - | не сформирован |
| 1785 | Сельское поселение "Белогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Белогорский, ул. Речная, д. 14 | 1964 | 15.01.2013 | 192,3 | 10 | 30.09.2024 | 209,5 | - | - | не сформирован |
| 1786 | Сельское поселение "Белогорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Белогорский, ул. Советская, д. 6 | 1958 | 15.01.2013 | 182 | 8 | 30.09.2024 | 218,2 | - | - | не сформирован |
| 1787 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Емецк, ул. Кузнецова, д. 3 | 1955 | 29.04.2013 | 533,2 | 30 | 30.09.2024 | 441,3 | - | - | не сформирован |
| 1788 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Шильцово, ул. Жолобова, д. 14 | 1979 | 09.10.2013 | 254,8 | 10 | 30.09.2024 | 188 | - | - | не сформирован |
| 1789 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | дер. Шильцово, ул. Жолобова, д. 8 | 1976 | 10.07.2014 | 527,8 | 32 | 30.09.2024 | 349,2 | - | - | не сформирован |
| 1790 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 8, к. А | 1968 | 10.10.2014 | 247,5 | 8 | 30.09.2024 | 296,3 | 369,9 | - | не сформирован |
| 1791 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 10 | 1968 | 10.10.2014 | 107,2 | 3 | 30.09.2024 | 273,2 | 332,2 | - | не сформирован |
| 1792 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 10а | 1968 | 10.10.2014 | 52,6 | 3 | 30.09.2024 | 315,6 | 374,3 | - | не сформирован |
| 1793 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 12 | 1968 | 10.10.2014 | 49,6 | 4 | 30.09.2024 | 307,6 | 376,4 | - | не сформирован |
| 1794 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 1 | 1986 | 27.10.2014 | 76 | 4 | 30.09.2024 | 148 | - | - | не сформирован |
| 1795 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 2 | 1985 | 27.10.2014 | 37,2 | 5 | 30.09.2024 | 147,3 | - | - | не сформирован |
| 1796 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 26 | 1975 | 27.10.2014 | 36,9 | 3 | 30.09.2024 | 212,8 | - | - | не сформирован |
| 1797 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 3 | 1985 | 27.10.2014 | 38,2 | 4 | 30.09.2024 | 147,2 | - | - | не сформирован |
| 1798 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 34 | 1975 | 27.10.2014 | 81,8 | 1 | 30.09.2024 | 175 | - | - | не сформирован |
| 1799 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 37 | 1986 | 27.10.2014 | 135,6 | 5 | 30.09.2024 | 188,6 | - | - | не сформирован |
| 1800 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 38 | 1961 | 27.10.2014 | 52,5 | 1 | 30.09.2024 | 180,5 | - | - | не сформирован |
| 1801 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 39 | 1961 | 27.10.2014 | 108,1 | 4 | 30.09.2024 | 184,2 | - | - | не сформирован |
| 1802 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 40 | 1960 | 27.10.2014 | 54,7 | 2 | 30.09.2024 | 185,3 | - | - | не сформирован |
| 1803 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 44 | 1988 | 27.10.2014 | 54 | 1 | 30.09.2024 | 238,3 | - | - | не сформирован |
| 1804 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 45 | 1987 | 27.10.2014 | 51 | 1 | 30.09.2024 | 174,7 | - | - | не сформирован |
| 1805 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | с. Емецк, ул. Комсомольская, д. 32 | 1971 | 06.08.2016 | 294,5 | 18 | 30.09.2024 | 235,7 | - | - | не сформирован |
| 1806 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Почтовое, д. 16 | 1955 | 24.08.2016 | 78,1 | 7 | 30.09.2024 | 142,1 | - | - | не сформирован |
| 1807 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 19 | 1977 | 30.09.2016 | 160,3 | 9 | 30.09.2024 | 212,8 | - | - | не сформирован |
| 1808 | Сельское поселение "Емецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Ваймужский, д. 5 | 1986 | 30.09.2016 | 39,5 | 1 | 30.09.2024 | 144,8 | - | - | не сформирован |
| 1809 | Сельское поселение "Двинское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Двинской, ул. Лесная, д. 73 | 1984 | 19.10.2016 | 691,4 | 34 | 30.09.2024 | 497 | 525,9 | 29:19:170101:348 | не сформирован |
| 1810 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Варда, д. 8 | 1934 | 27.10.2016 | 39,8 | 1 | 30.09.2024 | - | - | - | не сформирован |
| 1811 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Печки, ул. Трудовая, д. 2 | 1963 | 27.10.2016 | 293,1 | 15 | 30.09.2024 | 207,5 | - | - | не сформирован |
| 1812 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Печки, ул. Трудовая, д. 4 | 1965 | 27.10.2016 | 160 | 7 | 30.09.2024 | 207,4 | - | - | не сформирован |
| 1813 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 18 | 1940 | 27.10.2016 | 58,1 | 1 | 30.09.2024 | 145,9 | - | - | не сформирован |
| 1814 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Двинская, д. 26 | 1941 | 27.10.2016 | 188,6 | 10 | 30.09.2024 | 167,4 | - | - | не сформирован |
| 1815 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Лесная, д. 11а | 1979 | 27.10.2016 | 25,1 | 1 | 30.09.2024 | 272,9 | - | - | не сформирован |
| 1816 | Сельское поселение "Усть-Пинежское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Усть-Пинега, ул. Пинежская, д. 12 | 1917 | 27.10.2016 | 180,8 | 7 | 30.09.2024 | 198,1 | - | - | не сформирован |
| 1817 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 65 | 1939 | 12.12.2016 | 191,8 | 7 | 30.09.2024 | 242,3 | - | - | не сформирован |
| 1818 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 66 | 1939 | 12.12.2016 | 150 | 9 | 30.09.2024 | 245,6 | - | - | не сформирован |
| 1819 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 67 | 1939 | 12.12.2016 | 135,5 | 6 | 30.09.2024 | 244,6 | - | - | не сформирован |
| 1820 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 70 | 1939 | 12.12.2016 | 104,6 | 3 | 30.09.2024 | 247,8 | - | - | не сформирован |
| 1821 | Сельское поселение "Матигорское" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Орлецы, д. 71 | 1939 | 12.12.2016 | 94,9 | 2 | 30.09.2024 | 197,9 | - | - | не сформирован |
| 1822 | Сельское поселение "Луковецкое" Холмогорского муниципального района Архангельской области | пос. Луковецкий, ул. Молодежная, д. 7 | 1984 | 30.12.2016 | 102,4 | 6 | 30.09.2024 | 152,6 | 201 | - | не сформирован |
| По иным программам, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | | |  |  | 1 053,90 | 82 |  | 779,00 | 11 662,00 |  |  |
| Итого по городскому округу "Город Архангельск": | | |  |  | 1 053,90 | 82 |  | 779,00 | 11 662,00 |  |  |
| 1823 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Поморская, д. 68, корп. 1 | 1917 | 09.08.2013 | 202,1 | 26 | 30.09.2024 | 154 | - | - | не сформирован |
| 1824 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Володарского, д. 34, корп. 1 | 1912 | 25.04.2014 | 288,9 | 20 | 30.09.2024 | 233 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |
| 1825 | Городской округ "Город Архангельск" | г. Архангельск, ул. Серафимовича, д. 33 | 1937 | 25.04.2014 | 562,9 | 36 | 30.09.2024 | 392 | 5831 | 29:22:050509:30 | сформирован для застройки под двумя домами |

Приложение N 3

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

ПЛАН

РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕСЕЛЕНИЮ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА, ПРИЗНАННОГО ТАКОВЫМ ДО 1 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА,

ПО СПОСОБАМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6A6E94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B7DF65D6D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 24.02.2022 N 94-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Всего расселяемая площадь жилых помещений | Всего стоимость мероприятий по переселению | Расселение в рамках программы, не связанное с приобретением жилых помещений и связанное с приобретением жилых помещений без использования бюджетных средств | | | | | | | | Мероприятия по переселению, связанные с приобретением (строительством) жилых помещений | | | | | | | | | | | | | | |
| Всего: | в том числе: | | | | | | | Всего: | | | в том числе: | | | | | | | | дальнейшее использование приобретенных (построенных) жилых помещений | | | |
| Выплата собственникам жилых помещений возмещения за изымаемые жилые помещения и предоставление субсидий | | | | Договоры о развитии застроенной территории и комплексном развитии территории | | Переселение в свободный жилищный фонд | Строите-льство домов | | Приобретение жилых помещений у застройщиков | | | | Приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками | | Предоставление по договорам социального найма | Предоставление по договорам найма жилищного фонда социального использования | Предоставление по договорам найма жилого помещения маневренного фонда | Предоставление по договорам мены |
| в строящихся домах | | в домах, введенных в эксплуатацию | |
| Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Стоимость возмещения | Субсидия на приобретение (строительство) жилых помещений | Субсидия на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом | Расселяемая площадь | Субсидия на возмещение расходов по договорам о комплексном и устойчивом развитии территорий | Расселяемая площадь | Расселяемая площадь | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Приобретаемая площадь | Стоимость | Площадь | Площадь | Площадь | Площадь |
| кв. м | руб. | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | руб. | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I. | ВСЕГО | 469 275,57 | 24 740 870 008,50 | 165 499,73 | 164 084,43 | 5 303 268 948,93 | 2 729 864 509,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 415,30 | 303 775,84 | 313 939,94 | 16 707 736 549,58 | 259 125,54 | 13 490 755 434,57 | 42 181,54 | 2 493 700 640,68 | 9 415,06 | 601 849 924,93 | 3 217,80 | 121 430 549,40 | 313 529,64 | 0,00 | 0,00 | 410,30 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 50 580,31 | 1 823 232 827,01 | 18 990,90 | 18 084,90 | 370 792 907,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 906,00 | 31 589,41 | 33 865,81 | 1 452 439 919,22 | 33 400,01 | 1 440 361 319,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,80 | 12 078 600,00 | 33 617,01 | 0,00 | 0,00 | 248,80 |
| 1.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 20 008,61 | 634 954 774,48 | 9 059,24 | 8 282,04 | 191 819 237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777,20 | 10 949,37 | 11 765,01 | 443 135 537,48 | 11 765,01 | 443 135 537,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 640,61 | 0,00 | 0,00 | 124,40 |
| 1.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 8 317,45 | 290 991 078,30 | 3 118,45 | 3 118,45 | 40 027 539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 199,00 | 5 608,10 | 250 963 539,30 | 5 608,10 | 250 963 539,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 608,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 9 952,25 | 477 347 040,87 | 2 056,71 | 2 056,71 | 69 727 360,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 895,54 | 8 677,40 | 407 619 680,00 | 8 677,40 | 407 619 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 677,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 2 231,20 | 29 008 000,00 | 2 231,20 | 2 231,20 | 29 008 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области" | 3 360,70 | 111 362 748,62 | 1 337,50 | 1 337,50 | 24 129 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 023,20 | 2 016,10 | 87 233 518,62 | 1 550,30 | 75 154 918,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 465,80 | 12 078 600,00 | 2 016,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 286,50 | 5 725 974,59 | 128,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,80 | 157,70 | 165,20 | 5 725 974,59 | 165,20 | 5 725 974,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | 5 364,60 | 257 761 669,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 364,60 | 5 634,00 | 257 761 669,23 | 5 634,00 | 257 761 669,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 509,60 | 0,00 | 0,00 | 124,40 |
| 1.8 | Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | 1 059,00 | 16 081 540,92 | 1 059,00 | 1 059,00 | 16 081 540,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 51 758,99 | 2 314 090 597,47 | 8 602,27 | 8 121,37 | 233 232 313,20 | 86 741 844,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,90 | 43 156,72 | 45 619,21 | 1 994 116 440,03 | 44 582,71 | 1 954 636 490,63 | 0,00 | 0,00 | 138,80 | 6 403 000,00 | 897,70 | 33 076 949,40 | 45 488,91 | 0,00 | 0,00 | 130,30 |
| 2.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 11 539,33 | 522 387 919,04 | 1 696,82 | 1 278,22 | 34 764 560,00 | 16 110 809,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 418,60 | 9 842,51 | 10 500,20 | 471 512 550,00 | 10 500,20 | 471 512 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 3 010,29 | 117 452 786,52 | 163,30 | 163,30 | 2 011 397,05 | 6 694 831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 846,99 | 3 074,80 | 108 746 558,47 | 3 074,80 | 108 746 558,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 074,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 7 849,10 | 338 639 310,31 | 1 965,94 | 1 938,84 | 53 999 948,20 | 6 628 767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27,10 | 5 883,16 | 6 319,42 | 278 010 595,11 | 6 319,42 | 278 010 595,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 319,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 8 312,40 | 379 143 442,10 | 1 780,14 | 1 780,14 | 50 190 000,00 | 9 751 080,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 532,26 | 7 028,91 | 319 202 361,60 | 7 028,91 | 319 202 361,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 028,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 3 010,90 | 125 566 920,70 | 718,50 | 718,50 | 18 002 500,00 | 10 194 455,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 292,40 | 2 302,04 | 97 369 965,00 | 2 302,04 | 97 369 965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 302,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | 1 829,80 | 82 399 041,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 829,80 | 1 933,60 | 82 399 041,77 | 1 933,60 | 82 399 041,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 886,90 | 0,00 | 0,00 | 46,70 |
| 2.7 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 2 873,20 | 148 713 087,35 | 167,90 | 167,90 | 15 163 999,95 | 5 047 337,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 705,30 | 2 875,80 | 128 501 750,00 | 2 875,80 | 128 501 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 833,90 | 0,00 | 0,00 | 41,90 |
| 2.8 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 276,30 | 10 918 442,00 | 53,00 | 53,00 | 1 409 000,00 | 1 416 642,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223,30 | 288,70 | 8 092 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 288,70 | 8 092 800,00 | 288,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 141,50 | 6 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,50 | 138,80 | 6 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,80 | 6 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 138,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 3 329,60 | 134 919 463,66 | 607,80 | 607,80 | 11 932 275,00 | 11 009 040,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 721,80 | 2 780,64 | 111 978 148,56 | 2 780,64 | 111 978 148,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 738,94 | 0,00 | 0,00 | 41,70 |
| 2.11 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 4 287,00 | 203 551 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 287,00 | 4 329,60 | 203 551 750,00 | 4 329,60 | 203 551 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 329,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Итого по городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | 943,60 | 36 419 030,90 | 530,70 | 530,70 | 12 766 000,00 | 7 731 881,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 412,90 | 438,00 | 15 921 149,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 438,00 | 15 921 149,40 | 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 318,70 | 15 770 217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 318,70 | 352,60 | 15 770 217,52 | 352,60 | 15 770 217,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 352,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 1 740,20 | 77 286 632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,20 | 1 816,68 | 77 286 632,50 | 1 816,68 | 77 286 632,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 816,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Итого по Холмогорскому муниципальный район Архангельской области | 2 261,87 | 114 519 553,10 | 882,97 | 882,97 | 32 992 633,00 | 12 157 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 378,90 | 1 439,42 | 69 369 920,10 | 1 268,42 | 60 306 920,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,00 | 9 063 000,00 | 1 439,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 88 869,90 | 4 409 290 457,99 | 14 272,84 | 14 244,44 | 410 470 690,49 | 239 569 289,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 74 597,06 | 78 452,64 | 3 759 250 477,90 | 60 280,00 | 2 858 130 682,29 | 16 718,74 | 829 340 090,68 | 214,70 | 10 504 704,93 | 1 239,20 | 61 275 000,00 | 78 421,44 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 45 981,44 | 2 244 039 452,95 | 4 304,81 | 4 304,81 | 137 440 313,83 | 40 450 199,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 676,63 | 44 284,27 | 2 066 148 939,17 | 44 284,27 | 2 066 148 939,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 284,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 2 200,00 | 117 290 800,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 35 352 195,40 | 81 938 604,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 6 265,18 | 337 658 525,24 | 3 166,08 | 3 166,08 | 104 985 793,56 | 42 376 439,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 099,10 | 3 276,26 | 190 296 292,03 | 3 276,26 | 190 296 292,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 276,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 540,00 | 28 789 560,00 | 540,00 | 540,00 | 18 900 000,00 | 9 889 560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 1 235,10 | 56 834 418,40 | 1 179,00 | 1 150,60 | 39 678 709,20 | 14 350 709,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28,40 | 56,10 | 58,50 | 2 805 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,50 | 2 805 000,00 | 58,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 2 498,70 | 117 316 900,00 | 1 045,90 | 1 045,90 | 29 750 000,00 | 15 566 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 452,80 | 1 551,67 | 72 000 000,00 | 1 551,67 | 72 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 551,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 230,29 | 10 504 704,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 230,29 | 214,70 | 10 504 704,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214,70 | 10 504 704,93 | 0,00 | 0,00 | 214,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | 1 137,40 | 56 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,40 | 1 137,40 | 56 870 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 137,40 | 56 870 000,00 | 1 137,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 1 400,80 | 69 643 573,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400,80 | 1 531,00 | 69 643 573,60 | 1 531,00 | 69 643 573,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 499,80 | 0,00 | 0,00 | 31,20 |
| 3.10 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 4 907,80 | 237 901 065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907,80 | 5 041,59 | 237 901 065,30 | 5 041,59 | 237 901 065,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 041,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | 193,00 | 9 697 632,98 | 36,00 | 36,00 | 1 260 000,00 | 659 304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 157,00 | 170,46 | 7 778 328,98 | 127,16 | 6 178 328,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43,30 | 1 600 000,00 | 170,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области | 4 443,60 | 207 193 086,70 | 1 348,50 | 1 348,50 | 36 250 200,00 | 17 063 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 095,10 | 3 209,43 | 153 879 086,70 | 3 209,43 | 153 879 086,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 209,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 1 673,55 | 86 210 647,21 | 452,55 | 452,55 | 6 853 478,50 | 17 273 772,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 221,00 | 1 258,62 | 62 083 396,51 | 1 258,62 | 62 083 396,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 16 163,04 | 829 340 090,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 163,04 | 16 718,74 | 829 340 090,68 | 0,00 | 0,00 | 16 718,74 | 829 340 090,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 718,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 55 349,54 | 2 973 408 587,43 | 9 411,73 | 9 411,73 | 272 642 200,00 | 177 857 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 937,81 | 47 507,44 | 2 522 908 807,43 | 46 892,34 | 2 507 908 807,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,10 | 15 000 000,00 | 47 507,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 26 494,28 | 1 452 335 867,43 | 2 981,73 | 2 981,73 | 107 000 000,00 | 26 285 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 512,55 | 23 512,55 | 1 319 050 867,43 | 23 512,55 | 1 319 050 867,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 512,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 1 000,00 | 51 250 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15 000 000,00 | 36 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 5 569,50 | 292 887 150,00 | 600,00 | 600,00 | 24 000 000,00 | 7 988 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 969,50 | 5 175,51 | 260 898 750,00 | 5 175,51 | 260 898 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 175,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области | 2 118,70 | 112 926 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 118,70 | 2 155,15 | 112 926 710,00 | 2 155,15 | 112 926 710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 155,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 2 270,60 | 157 806 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270,60 | 2 270,60 | 157 806 700,00 | 2 270,60 | 157 806 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 270,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 1 692,60 | 88 861 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692,60 | 1 811,60 | 88 861 500,00 | 1 811,60 | 88 861 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 811,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | 1 940,65 | 102 046 925,00 | 200,00 | 200,00 | 8 000 000,00 | 2 662 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 740,65 | 1 825,26 | 91 384 125,00 | 1 825,26 | 91 384 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 825,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 3 846,11 | 193 711 555,00 | 1 930,00 | 1 930,00 | 38 642 200,00 | 65 723 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 916,11 | 2 132,52 | 89 345 775,00 | 1 517,42 | 74 345 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 615,10 | 15 000 000,00 | 2 132,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | 1 671,20 | 88 110 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 671,20 | 1 806,00 | 88 110 230,00 | 1 806,00 | 88 110 230,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | 4 294,20 | 201 259 500,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 15 000 000,00 | 13 314 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 294,20 | 3 381,51 | 172 945 500,00 | 3 381,51 | 172 945 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 381,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 600,00 | 31 988 400,00 | 600,00 | 600,00 | 24 000 000,00 | 7 988 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | 125,20 | 6 313 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,20 | 129,24 | 6 313 900,00 | 129,24 | 6 313 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 3 126,50 | 161 921 750,00 | 500,00 | 500,00 | 20 000 000,00 | 6 657 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 626,50 | 3 307,50 | 135 264 750,00 | 3 307,50 | 135 264 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 307,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 600,00 | 31 988 400,00 | 600,00 | 600,00 | 21 000 000,00 | 10 988 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 222 716,83 | 13 220 847 538,60 | 114 221,99 | 114 221,99 | 4 016 130 837,45 | 2 225 695 796,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 494,84 | 108 494,84 | 6 979 020 905,00 | 73 970,48 | 4 729 718 135,00 | 25 462,80 | 1 664 360 550,00 | 9 061,56 | 584 942 220,00 | 0,00 | 0,00 | 108 494,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 50 448,06 | 2 947 640 421,78 | 35 581,63 | 35 581,63 | 1 263 658 737,45 | 762 263 024,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 866,43 | 14 866,43 | 921 718 660,00 | 14 866,43 | 921 718 660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 866,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 6 038,74 | 368 494 183,96 | 680,14 | 680,14 | 23 804 900,00 | 12 456 083,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 358,60 | 5 358,60 | 332 233 200,00 | 5 358,60 | 332 233 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 358,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 2 799,50 | 173 429 155,40 | 16,10 | 16,10 | 563 500,00 | 294 855,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,40 | 2 783,40 | 172 570 800,00 | 2 783,40 | 172 570 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 783,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 10 387,73 | 599 712 880,00 | 7 387,73 | 7 387,73 | 258 570 550,00 | 155 142 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 186 000 000,00 | 3 000,00 | 186 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 15 188,60 | 938 074 033,40 | 3 718,10 | 3 718,10 | 130 133 500,00 | 68 093 283,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 470,50 | 11 470,50 | 739 847 250,00 | 9 400,00 | 606 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 070,50 | 133 547 250,00 | 0,00 | 0,00 | 11 470,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области | 3 372,40 | 195 369 467,20 | 2 144,80 | 2 144,80 | 75 068 000,00 | 39 279 867,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,60 | 1 227,60 | 81 021 600,00 | 1 227,60 | 81 021 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | 9 803,10 | 589 085 076,20 | 3 863,30 | 3 863,30 | 135 215 500,00 | 70 752 476,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939,80 | 5 939,80 | 383 117 100,00 | 5 055,00 | 326 047 500,00 | 0,00 | 0,00 | 884,80 | 57 069 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 939,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 3 832,30 | 245 143 023,60 | 182,40 | 182,40 | 6 384 000,00 | 3 340 473,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,90 | 3 649,90 | 235 418 550,00 | 3 649,90 | 235 418 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 649,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 572,70 | 30 713 637,80 | 281,00 | 281,00 | 9 835 000,00 | 2 063 987,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,70 | 291,70 | 18 814 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 291,70 | 18 814 650,00 | 0,00 | 0,00 | 291,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 15 647,50 | 912 624 763,92 | 8 639,28 | 8 639,28 | 302 374 800,00 | 158 219 773,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008,22 | 7 008,22 | 452 030 190,00 | 5 577,10 | 359 722 950,00 | 0,00 | 0,00 | 1 431,12 | 92 307 240,00 | 0,00 | 0,00 | 7 008,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | 8 287,35 | 527 385 634,60 | 1 856,40 | 1 856,40 | 64 974 000,00 | 33 998 109,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430,95 | 6 430,95 | 428 413 525,00 | 4 471,75 | 302 045 125,00 | 0,00 | 0,00 | 1 959,20 | 126 368 400,00 | 0,00 | 0,00 | 6 430,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 16 579,75 | 930 529 174,44 | 12 602,76 | 12 602,76 | 441 096 600,00 | 232 916 719,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976,99 | 3 976,99 | 256 515 855,00 | 3 710,15 | 239 304 675,00 | 0,00 | 0,00 | 266,84 | 17 211 180,00 | 0,00 | 0,00 | 3 976,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 5 623,10 | 335 549 250,20 | 2 804,30 | 2 804,30 | 98 150 500,00 | 51 357 950,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818,80 | 2 818,80 | 186 040 800,00 | 2 504,40 | 165 290 400,00 | 0,00 | 0,00 | 314,40 | 20 750 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2 818,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | 1 863,40 | 99 345 307,60 | 1 863,40 | 1 863,40 | 65 219 000,00 | 34 126 307,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.14 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | 6 247,85 | 366 632 092,20 | 3 122,60 | 3 122,60 | 109 291 000,00 | 55 762 467,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125,25 | 3 125,25 | 201 578 625,00 | 3 125,25 | 201 578 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 125,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.15 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 29 932,50 | 1 782 286 347,60 | 15 259,20 | 15 259,20 | 534 131 500,00 | 279 717 047,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 673,30 | 14 673,30 | 968 437 800,00 | 0,00 | 0,00 | 14 673,30 | 968 437 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 673,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.16 | Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области | 7 292,60 | 453 999 245,00 | 1 636,80 | 1 636,80 | 57 288 000,00 | 31 912 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 655,80 | 5 655,80 | 364 799 100,00 | 3 963,80 | 255 665 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 692,00 | 109 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 655,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.17 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 1 471,65 | 89 881 572,70 | 450,55 | 450,55 | 15 769 250,00 | 8 251 372,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,10 | 1 021,10 | 65 860 950,00 | 949,40 | 61 236 300,00 | 0,00 | 0,00 | 71,70 | 4 624 650,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.18 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 20 953,80 | 1 237 796 600,60 | 10 164,30 | 10 164,30 | 355 750 500,00 | 186 123 350,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 789,50 | 10 789,50 | 695 922 750,00 |  | 0,00 | 10 789,50 | 695 922 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 789,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.19 | Итого по Холмогорскому муниципальный район Архангельской области | 6 374,20 | 397 155 670,40 | 1 967,20 | 1 967,20 | 68 852 000,00 | 39 624 170,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407,00 | 4 407,00 | 288 679 500,00 | 4 327,70 | 283 564 650,00 | 0,00 | 0,00 | 79,30 | 5 114 850,00 | 0,00 | 0,00 | 4 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 4

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

ПЛАН

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6A6E94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B1DD65DCD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 24.02.2022 N 94-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Число жителей, планируемых к переселению | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Источники финансирования программы | | | | Справочно: Расчетная сумма экономии бюджетных средств | | | Справочно: Возмещение части стоимости жилых помещений | | |
| Всего | в том числе | | Всего | в том числе | | Всего: | в том числе: | | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | |
| Собственность граждан | Муниципальная собственность | собственность граждан | муниципальная собственность | за счет средств Фонда | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет переселения граждан по договору о развитии застроенной территории | за счет переселения граждан в свободный муниципальный жилищный фонд | за счет средств собственников жилых помещений | за счет средств иных лиц (инвестор а по ДРЗТ) |
| чел. | ед. | ед. | ед. | кв. м | кв. м | кв. м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 26 921 | 10 814 | 4 114 | 6 700 | 469 275,57 | 171 723,59 | 297 551,98 | 24 740 870 008,50 | 22 538 104 158,46 | 2 165 509 381,79 | 37 256 468,25 | 67 226 750,00 | 0,00 | 67 226 750,00 | 171 370 125,00 | 171 370 125,00 | 0,00 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 2 928 | 1 118 | 348 | 770 | 50 580,31 | 18 209,30 | 32 371,01 | 1 823 232 827,01 | 1 752 696 890,46 | 52 758 101,99 | 17 777 834,56 | 43 035 000,00 | 0,00 | 43 035 000,00 | 8 708 000,00 | 8 708 000,00 | 0,00 |
| 1.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 1 144 | 439 | 114 | 325 | 20 008,61 | 8 282,04 | 11 726,57 | 634 954 774,48 | 611 925 096,80 | 22 837 858,45 | 191 819,23 | 36 917 000,00 | 0,00 | 36 917 000,00 | 2 799 000,00 | 2 799 000,00 | 0,00 |
| 1.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 481 | 172 | 68 | 104 | 8 317,45 | 3 118,45 | 5 199,00 | 290 991 078,30 | 277 706 525,13 | 5 627 452,57 | 7 657 100,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 650 | 235 | 63 | 172 | 9 952,25 | 2 056,71 | 7 895,54 | 477 347 040,87 | 459 407 277,15 | 9 305 931,36 | 8 633 832,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 88 | 47 | 47 | 0 | 2 231,20 | 2 231,20 | 0,00 | 29 008 000,00 | 28 427 840,00 | 551 152,00 | 29 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области" | 159 | 78 | 26 | 52 | 3 360,70 | 1 337,50 | 2 023,20 | 111 362 748,62 | 105 690 146,08 | 4 422 609,71 | 1 249 992,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 19 | 8 | 0 | 8 | 286,50 | 0,00 | 286,50 | 5 725 974,59 | 5 473 317,95 | 252 656,64 | 0,00 | 6 118 000,00 | 0,00 | 6 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | 322 | 112 | 3 | 109 | 5 364,60 | 124,40 | 5 240,20 | 257 761 669,23 | 248 306 777,25 | 9 454 891,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 909 000,00 | 5 909 000,00 | 0,00 |
| 1.8 | Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | 65 | 27 | 27 | 0 | 1 059,00 | 1 059,00 | 0,00 | 16 081 540,92 | 15 759 910,10 | 305 549,28 | 16 081,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | 3 364 | 1 263 | 274 | 989 | 51 758,99 | 9 434,37 | 42 324,62 | 2 314 090 597,47 | 2 257 332 460,24 | 42 858 253,83 | 13 899 883,40 | 22 842 750,00 | 0,00 | 22 842 750,00 | 10 948 675,00 | 10 948 675,00 | 0,00 |
| 2.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 828 | 287 | 72 | 215 | 11 539,33 | 1 553,92 | 9 985,41 | 522 387 919,04 | 511 940 160,66 | 10 412 993,82 | 34 764,56 | 19 883 500,00 | 0,00 | 19 883 500,00 | 8 016 925,00 | 8 016 925,00 | 0,00 |
| 2.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 214 | 76 | 4 | 72 | 3 010,29 | 163,30 | 2 846,99 | 117 452 786,52 | 115 103 679,98 | 2 238 348,53 | 110 758,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 509 | 164 | 37 | 127 | 7 849,10 | 1 938,84 | 5 910,26 | 338 639 310,31 | 335 735 823,50 | 2 567 572,43 | 335 914,38 | 1 287 250,00 | 0,00 | 1 287 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 458 | 172 | 47 | 125 | 8 312,40 | 1 780,14 | 6 532,26 | 379 143 442,10 | 361 348 287,26 | 7 015 483,17 | 10 779 671,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 214 | 85 | 45 | 40 | 3 010,90 | 1 667,20 | 1 343,70 | 125 566 920,70 | 123 055 582,29 | 2 493 335,91 | 18 002,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | 114 | 44 | 1 | 43 | 1 829,80 | 46,70 | 1 783,10 | 82 399 041,77 | 79 184 262,30 | 1 616 005,35 | 1 598 774,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 750,00 | 1 050 750,00 | 0,00 |
| 2.7 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 165 | 68 | 14 | 54 | 2 873,20 | 209,80 | 2 663,40 | 148 713 087,35 | 145 738 825,65 | 2 830 596,00 | 143 665,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 942 750,00 | 942 750,00 | 0,00 |
| 2.8 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 18 | 8 | 1 | 7 | 276,30 | 53,00 | 223,30 | 10 918 442,00 | 10 700 073,16 | 208 867,04 | 9 501,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 5 | 2 | 0 | 2 | 141,50 | 0,00 | 141,50 | 6 403 000,00 | 6 270 552,10 | 121 657,00 | 10 790,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 214 | 91 | 21 | 70 | 3 329,60 | 607,80 | 2 721,80 | 134 919 463,66 | 130 418 542,43 | 4 488 988,95 | 11 932,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 938 250,00 | 938 250,00 | 0,00 |
| 2.11 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 1 | 1 | 0 | 1 | 35,20 | 0,00 | 35,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 1 672 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.12 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 297 | 143 | 0 | 143 | 4 287,00 | 0,00 | 4 287,00 | 203 551 750,00 | 199 480 715,00 | 4 071 035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | Итого по городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | 41 | 18 | 9 | 9 | 943,60 | 530,70 | 412,90 | 36 419 030,90 | 35 682 431,07 | 707 922,79 | 28 677,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 24 | 6 | 0 | 6 | 318,70 | 0,00 | 318,70 | 15 770 217,52 | 15 454 813,16 | 315 404,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 122 | 46 | 0 | 46 | 1 740,20 | 0,00 | 1 740,20 | 77 286 632,50 | 75 740 899,85 | 1 545 732,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | Итого по Холмогорскому муниципальный район Архангельской области | 140 | 52 | 23 | 29 | 2 261,87 | 882,97 | 1 378,90 | 114 519 553,10 | 111 477 811,83 | 2 224 310,83 | 817 430,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | 5 268 | 1 977 | 442 | 1 535 | 88 869,90 | 20 446,20 | 68 423,70 | 4 409 290 457,99 | 4 321 109 247,70 | 87 319 910,23 | 861 300,06 | 1 349 000,00 | 0,00 | 1 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 2 820 | 974 | 214 | 760 | 45 981,44 | 10 475,37 | 35 506,07 | 2 244 039 452,95 | 2 199 154 588,63 | 44 757 255,73 | 127 608,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 122 | 48 | 48 | 0 | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 117 290 800,00 | 114 944 984,00 | 2 310 616,00 | 35 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 380 | 148 | 60 | 88 | 6 265,18 | 3 166,08 | 3 099,10 | 337 658 525,24 | 330 909 430,00 | 6 468 005,39 | 281 089,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 28 | 12 | 12 | 0 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | 28 789 560,00 | 28 213 768,80 | 556 891,20 | 18 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 74 | 34 | 32 | 2 | 1 235,10 | 1 150,60 | 84,50 | 56 834 418,40 | 55 697 730,04 | 1 102 555,36 | 34 133,00 | 1 349 000,00 | 0,00 | 1 349 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 165 | 65 | 30 | 35 | 2 498,70 | 1 045,90 | 1 452,80 | 117 316 900,00 | 114 970 562,00 | 2 244 588,00 | 101 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 17 | 4 | 0 | 4 | 230,29 | 0,00 | 230,29 | 10 504 704,93 | 10 299 209,68 | 199 589,40 | 5 905,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | 50 | 17 | 0 | 17 | 1 137,40 | 0,00 | 1 137,40 | 56 870 000,00 | 55 732 600,00 | 1 080 530,00 | 56 870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 80 | 40 | 1 | 39 | 1 400,80 | 31,20 | 1 369,60 | 69 643 573,60 | 68 250 702,13 | 1 392 871,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 396 | 135 | 0 | 135 | 4 907,80 | 0,00 | 4 907,80 | 237 901 065,30 | 233 143 043,99 | 4 758 021,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.11 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | 10 | 4 | 1 | 3 | 193,00 | 36,00 | 157,00 | 9 697 632,98 | 9 503 680,32 | 191 092,66 | 2 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.12 | Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области | 234 | 119 | 37 | 82 | 4 443,60 | 1 348,50 | 3 095,10 | 207 193 086,70 | 203 049 224,97 | 3 953 732,44 | 190 129,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.13 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 90 | 37 | 7 | 30 | 1 673,55 | 452,55 | 1 221,00 | 86 210 647,21 | 84 486 434,27 | 1 717 359,46 | 6 853,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 802 | 340 | 0 | 340 | 16 163,04 | 0,00 | 16 163,04 | 829 340 090,68 | 812 753 288,87 | 16 586 801,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | 3 326 | 1 324 | 224 | 1 100 | 55 349,54 | 9 411,73 | 45 937,81 | 2 973 408 587,43 | 2 756 264 474,60 | 216 634 067,20 | 510 045,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 1 739 | 665 | 60 | 605 | 26 494,28 | 2 981,73 | 23 512,55 | 1 452 335 867,43 | 1 303 441 405,00 | 148 787 462,43 | 107 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 31 | 25 | 25 | 0 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 51 250 000,00 | 50 225 000,00 | 1 010 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 317 | 124 | 14 | 110 | 5 569,50 | 600,00 | 4 969,50 | 292 887 150,00 | 287 029 407,00 | 5 833 743,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области | 158 | 47 | 0 | 47 | 2 118,70 | 0,00 | 2 118,70 | 112 926 710,00 | 110 668 175,80 | 2 258 534,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 108 | 42 | 0 | 42 | 2 270,60 | 0,00 | 2 270,60 | 157 806 700,00 | 116 822 370,00 | 40 984 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.6 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 97 | 44 | 0 | 44 | 1 692,60 | 0,00 | 1 692,60 | 88 861 500,00 | 87 084 270,00 | 1 688 368,50 | 88 861,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | 99 | 45 | 6 | 39 | 1 940,65 | 200,00 | 1 740,65 | 102 046 925,00 | 100 005 986,50 | 1 941 554,37 | 99 384,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.8 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 190 | 79 | 48 | 31 | 3 846,11 | 1 930,00 | 1 916,11 | 193 711 555,00 | 189 837 323,90 | 3 778 431,10 | 95 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.9 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | 99 | 37 | 0 | 37 | 1 671,20 | 0,00 | 1 671,20 | 88 110 230,00 | 86 348 025,40 | 1 762 204,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.10 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | 243 | 108 | 24 | 84 | 4 294,20 | 1 000,00 | 3 294,20 | 201 259 500,00 | 197 234 310,00 | 4 010 190,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.11 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 33 | 12 | 12 | 0 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 31 988 400,00 | 31 348 632,00 | 615 768,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.12 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | 12 | 3 | 0 | 3 | 125,20 | 0,00 | 125,20 | 6 313 900,00 | 6 187 622,00 | 126 278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.13 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 175 | 73 | 15 | 58 | 3 126,50 | 500,00 | 2 626,50 | 161 921 750,00 | 158 683 315,00 | 3 218 435,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.14 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 25 | 20 | 20 | 0 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 31 988 400,00 | 31 348 632,00 | 618 768,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | 12 035 | 5 132 | 2 826 | 2 306 | 222 716,83 | 114 221,99 | 108 494,84 | 13 220 847 538,60 | 11 450 701 085,46 | 1 765 939 048,54 | 4 207 404,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151 713 450,00 | 151 713 450,00 | 0,00 |
| 5.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 2 824 | 1 116 | 844 | 272 | 50 448,06 | 35 581,63 | 14 866,43 | 2 947 640 421,78 | 2 726 349 972,00 | 219 835 517,28 | 1 454 932,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 442 | 132 | 17 | 115 | 6 038,74 | 680,14 | 5 358,60 | 368 494 183,96 | 298 391 739,16 | 70 078 639,90 | 23 804,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | 183 | 49 | 1 | 48 | 2 799,50 | 16,10 | 2 783,40 | 173 429 155,40 | 137 375 604,10 | 36 052 987,80 | 563,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 576 | 251 | 237 | 14 | 10 387,73 | 7 387,73 | 3 000,00 | 599 712 880,00 | 552 597 941,00 | 46 856 368,45 | 258 570,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 996 075,00 | 27 996 075,00 | 0,00 |
| 5.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | 894 | 371 | 93 | 278 | 15 188,60 | 3 718,10 | 11 470,50 | 938 074 033,40 | 756 925 902,40 | 181 017 997,50 | 130 133,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.6 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области | 115 | 86 | 54 | 32 | 3 372,40 | 2 144,80 | 1 227,60 | 195 369 467,20 | 172 278 503,03 | 23 015 896,17 | 75 068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.7. | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | 502 | 204 | 65 | 139 | 9 803,10 | 3 863,30 | 5 939,80 | 589 085 076,20 | 493 214 256,89 | 95 735 603,81 | 135 215,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.8 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 169 | 83 | 5 | 78 | 3 832,30 | 182,40 | 3 649,90 | 245 143 023,60 | 188 568 916,44 | 56 567 723,16 | 6 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.9 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | 28 | 16 | 8 | 8 | 572,70 | 281,00 | 291,70 | 30 713 637,80 | 25 969 799,12 | 4 734 003,68 | 9 835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.10 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | 740 | 358 | 216 | 142 | 15 647,50 | 8 639,28 | 7 008,22 | 912 624 763,92 | 795 157 642,37 | 117 164 746,75 | 302 374,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.11 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | 449 | 225 | 50 | 175 | 8 287,35 | 1 856,40 | 6 430,95 | 527 385 634,60 | 412 450 740,72 | 114 869 919,88 | 64 974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 493 500,00 | 69 493 500,00 | 0,00 |
| 5.11 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | 870 | 419 | 320 | 99 | 16 579,75 | 12 602,76 | 3 976,99 | 930 529 174,44 | 855 616 765,88 | 74 471 311,96 | 441 096,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.12 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | 257 | 99 | 40 | 59 | 5 623,10 | 2 804,30 | 2 818,80 | 335 549 250,20 | 284 789 176,96 | 50 661 922,74 | 98 150,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.13 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | 89 | 47 | 47 | 0 | 1 863,40 | 1 863,40 | 0,00 | 99 345 307,60 | 97 358 401,44 | 1 921 687,16 | 65 219,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.14 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | 389 | 166 | 78 | 88 | 6 247,85 | 3 122,60 | 3 125,25 | 366 632 092,20 | 315 055 618,01 | 51 467 183,19 | 109 291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.15 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | 1 682 | 689 | 382 | 307 | 29 932,50 | 15 259,20 | 14 673,30 | 1 782 286 347,60 | 1 517 342 519,85 | 264 409 696,25 | 534 131,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.16 | Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области | 330 | 173 | 47 | 126 | 7 292,60 | 1 636,80 | 5 655,80 | 453 999 245,00 | 364 850 700,15 | 89 091 256,85 | 57 288,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 223 875,00 | 54 223 875,00 | 0,00 |
| 5.17 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | 61 | 20 | 11 | 9 | 1 471,65 | 450,55 | 1 021,10 | 89 881 572,70 | 73 628 336,99 | 16 237 466,46 | 15 769,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.18 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | 1 129 | 477 | 254 | 223 | 20 953,80 | 10 164,30 | 10 789,50 | 1 237 796 600,60 | 1 060 294 862,94 | 177 145 987,16 | 355 750,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.19 | Итого по Холмогорскому муниципальный район Архангельской области | 306 | 151 | 57 | 94 | 6 374,20 | 1 967,20 | 4 407,00 | 397 155 670,40 | 322 483 686,01 | 74 603 132,39 | 68 852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 5

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

переселения граждан из аварийного жилищного фонда,

признанного таковым до 1 января 2017 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6A6E94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B0D760D3D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 24.02.2022 N 94-пп) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование муниципального образования | Расселяемая площадь | | | | | | | Количество переселяемых жителей | | | | | | |
| 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | Всего |
| кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | кв. м | чел | чел | чел | чел | чел | чел | чел |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Всего подлежит переселению в 2019 - 2025 гг. | 9 503,55 | 46 778,55 | 47 139,29 | 93 065,41 | 111 080,85 | 162 761,82 | 470 329,47 | 538 | 2 672 | 3 158 | 5 441 | 6 589 | 8 605 | 27 003 |
| I | Всего по программе переселения, в рамках которой предусмотрено финансирование за счет средств Фонда. в т.ч.: | 8 755,75 | 46 748,75 | 47 139,29 | 93 065,41 | 111 080,85 | 162 485,52 | 469 275,57 | 484 | 2 671 | 3 158 | 5 441 | 6 589 | 8 578 | 26 921 |
| 1 | Всего по этапу 2019 года | 8 755,75 | 41 824,56 | - | - | - | - | 50 580,31 | 484 | 2 444 | - | - | - | - | 2 928 |
| 1.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | 2 679,19 | 17 329,42 | - | - | - | - | 20 008,61 | 141 | 1 003 | - | - | - | - | 1 144 |
| 1.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | 1 752,88 | 6 564,57 | - | - | - | - | 8 317,45 | 105 | 376 | - | - | - | - | 481 |
| 1.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | 2 842,28 | 7 109,97 | - | - | - | - | 9 952,25 | 174 | 476 | - | - | - | - | 650 |
| 1.4 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | 1 481,40 | 749,80 | - | - | - | - | 2 231,20 | 64 | 24 | - | - | - | - | 88 |
| 1.5 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области" | - | 3 360,70 | - | - | - | - | 3 360,70 | - | 159 | - | - | - | - | 159 |
| 1.6 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | - | 286,50 | - | - | - | - | 286,50 | - | 19 | - | - | - | - | 19 |
| 1.7 | Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | - | 5 364,60 | - | - | - | - | 5 364,60 | - | 322 | - | - | - | - | 322 |
| 1.8 | Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | - | 1 059,00 | - | - | - | - | 1 059,00 | - | 65 | - | - | - | - | 65 |
| 2 | Всего по этапу 2020 года | - | 4 924,19 | 46 834,80 | - | - | - | 51 758,99 | - | 227 | 3 137 | - | - | - | 3 364 |
| 2.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | - | 1 278,22 | 10 261,11 | - | - | - | 11 539,33 | - | 50 | 778 | - | - | - | 828 |
| 2.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | - | 163,30 | 2 846,99 | - | - | - | 3 010,29 | - | 13 | 201 | - | - | - | 214 |
| 2.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | - | 897,57 | 6 951,53 | - | - | - | 7 849,10 | - | 59 | 450 | - | - | - | 509 |
| 2.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | - | 1 100,00 | 7 212,40 | - | - | - | 8 312,40 | - | 33 | 425 | - | - | - | 458 |
| 2.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | - | 220,10 | 2 790,80 | - | - | - | 3 010,90 | - | 10 | 204 | - | - | - | 214 |
| 2.6 | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | 1 829,80 | - | - | - | 1 829,80 | - | - | 114 | - | - | - | 114 |
| 2.7 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | 2 873,20 | - | - | - | 2 873,20 | - | - | 165 | - | - | - | 165 |
| 2.8 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | - | 276,30 | - | - | - | - | 276,30 | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
| 2.9 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | - | 141,50 | - | - | - | - | 141,50 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| 2.10 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | - | - | 3 329,60 | - | - | - | 3 329,60 | - | - | 214 | - | - | - | 214 |
| 2.11 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | - | 35,20 | - | - | - | - | 35,20 | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| 2.12 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | - | - | 4 287,00 | - | - | - | 4 287,00 | - | - | 297 | - | - | - | 297 |
| 2.13 | Итого по городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | - | 812,00 | 131,60 | - | - | - | 943,60 | - | 38 | 3 | - | - | - | 41 |
| 2.14 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | - | - | 318,70 | - | - | - | 318,70 | - | - | 24 | - | - | - | 24 |
| 2.15 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | - | - | 1 740,20 | - | - | - | 1 740,20 | - | - | 122 | - | - | - | 122 |
| 2.16 | Итого по Холмогорскому муниципальный район Архангельской области | - | - | 2 261,87 | - | - | - | 2 261,87 | - | - | 140 | - | - | - | 140 |
| 3 | Всего по этапу 2021 года | - | - | 304,49 | 88 565,41 | - | - | 88 869,90 | - | - | 21 | 5 247 | - | - | 5 268 |
| 3.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | - | - | - | 45 981,44 | - | - | 45 981,44 | - | - | - | 2 820 | - | - | 2 820 |
| 3.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | - | - | - | 2 200,00 | - | - | 2 200,00 | - | - | - | 122 | - | - | 122 |
| 3.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | - | - | - | 6 265,18 | - | - | 6 265,18 | - | - | - | 380 | - | - | 380 |
| 3.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | - | - | - | 540,00 | - | - | 540,00 | - | - | - | 28 | - | - | 28 |
| 3.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 1 235,10 | - | - | 1 235,10 | - | - | - | 74 | - | - | 74 |
| 3.6 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | 2 498,70 | - | - | 2 498,70 | - | - | - | 165 | - | - | 165 |
| 3.7 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | - | - | 230,29 | - | - | - | 230,29 | - | - | 17 | - | - | - | 17 |
| 3.8 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | - | - | - | 1 137,40 | - | - | 1 137,40 | - | - | - | 50 | - | - | 50 |
| 3.9 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 1 400,80 | - | - | 1 400,80 | - | - | - | 80 | - | - | 80 |
| 3.10 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 4 907,80 | - | - | 4 907,80 | - | - | - | 396 | - | - | 396 |
| 3.11 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | - | - | 74,20 | 118,80 | - | - | 193,00 | - | - | 4 | 6 |  | - | 10 |
| 3.12 | Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | 4 443,60 | - | - | 4 443,60 | - | - | - | 234 | - | - | 234 |
| 3.13 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 1 673,55 | - | - | 1 673,55 | - | - | - | 90 | - | - | 90 |
| 3.14 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 16 163,04 | - | - | 16 163,04 | - | - | - | 802 | - | - | 802 |
| 4 | Всего по этапу 2022 года | - | - | - | 4 500,00 | 50 849,54 | - | 55 349,54 | - | - | - | 194 | 3 132 | - | 3 326 |
| 4.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | - | - | - | - | 26 494,28 | - | 26 494,28 | - | - | - | - | 1 739 | - | 1 739 |
| 4.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | - | - | - | 500,00 | 500,00 | - | 1 000,00 | - | - | - | 16 | 15 | - | 31 |
| 4.3 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 600,00 | 4 969,50 | - | 5 569,50 | - | - | - | 30 | 287 | - | 317 |
| 4.4 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | - | 2 118,70 | - | 2 118,70 | - | - | - | - | 158 | - | 158 |
| 4.5 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | - | 2 270,60 | - | 2 270,60 | - | - | - | - | 108 | - | 108 |
| 4.6 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 1 692,60 | - | 1 692,60 | - | - | - | - | 97 | - | 97 |
| 4.7 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | - | - | - | 200,00 | 1 740,65 | - | 1 940,65 | - | - | - | 10 | 89 | - | 99 |
| 4.8 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 500,00 | 3 346,11 | - | 3 846,11 | - | - | - | 20 | 170 | - | 190 |
| 4.9 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 1 671,20 | - | 1 671,20 | - | - | - | - | 99 | - | 99 |
| 4.10 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 1 000,00 | 3 294,20 | - | 4 294,20 | - | - | - | 40 | 203 | - | 243 |
| 4.11 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | - | 33 | - | - | 33 |
| 4.12 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 125,20 | - | 125,20 | - | - | - | - | 12 | - | 12 |
| 4.13 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 500,00 | 2 626,50 | - | 3 126,50 | - | - | - | 20 | 155 | - | 175 |
| 4.14 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | 600,00 | - | - | 600,00 | - | - | - | 25 | - | - | 25 |
| 5 | Всего по этапу 2023 года | - | - | - | - | 60 231,31 | 162 485,52 | 222 716,83 | - | - | - | - | 3 457 | 8 578 | 12 035 |
| 5.1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | - | - | - | - | 8 087,35 | 42 360,71 | 50 448,06 | - | - | - | - | 720 | 2 104 | 2 824 |
| 5.2 | Итого по городскому округу округ Архангельской области "Котлас" | - | - | - | - | 5 358,60 | 680,14 | 6 038,74 | - | - | - | - | 417 | 25 | 442 |
| 5.3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | - | - | - | - | - | 2 799,50 | 2 799,50 | - | - | - | - | - | 183 | 183 |
| 5.4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | - | - | - | - | 707,41 | 9 680,32 | 10 387,73 | - | - | - | - | 44 | 532 | 576 |
| 5.5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 11 470,50 | 3 718,10 | 15 188,60 | - | - | - | - | 764 | 130 | 894 |
| 5.6 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | - | - | 3 372,40 | 3 372,40 | - | - | - | - | - | 115 | 115 |
| 5.7. | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области |  |  |  |  | 3 366,50 | 6 436,60 | 9 803,10 | - | - | - | - | 186 | 316 | 502 |
| 5.8 | Итого по Виноградовскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | - | 3 649,90 | 182,40 | 3 832,30 | - | - | - | - | 150 | 19 | 169 |
| 5.9 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | - | 291,70 | 281,00 | 572,70 | - | - | - | - | 14 | 14 | 28 |
| 5.10 | Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | - | 15 647,50 | 15 647,50 | - | - | - | - | - | 740 | 740 |
| 5.11 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области" | - | - | - | - | 1 959,20 | 6 328,15 | 8 287,35 | - | - | - | - | 100 | 349 | 449 |
| 5.11 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | - | 16 579,75 | 16 579,75 | - | - | - | - | - | 870 | 870 |
| 5.12 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 2 818,80 | 2 804,30 | 5 623,10 | - | - | - | - | 130 | 127 | 257 |
| 5.13 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - |  | - | 1 863,40 | 1 863,40 | - | - | - | - | - | 89 | 89 |
| 5.14 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 3 125,25 | 3 122,60 | 6 247,85 | - | - | - | - | 150 | 239 | 389 |
| 5.15 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | - | 29 932,50 | 29 932,50 | - | - | - | - | - | 1 682 | 1 682 |
| 5.16 | Итого по Плесецкому муниципальному округу Архангельской области | - | - | - | - | 5 655,80 | 1 636,80 | 7 292,60 | - | - | - | - | 225 | 105 | 330 |
| 5.17 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 1 021,10 | 450,55 | 1 471,65 | - | - | - | - | 40 | 21 | 61 |
| 5.18 | Итого по Устьянскиому муниципальному району Архангельской области | - | - | - | - | 10 789,50 | 10 164,30 | 20 953,80 | - | - | - | - | 500 | 629 | 1 129 |
| 5.19 | Итого по Холмогорскому муниципальный район Архангельской области | - | - | - | - | 1 929,70 | 4 444,50 | 6 374,20 | - | - | - | - | 17 | 289 | 306 |
| II | По иным программам субъекта РФ, в рамках которых не предусмотрено финансирование за счет средств Фонда, в том числе: | 747,80 | 29,80 | - | - | - | 276,30 | 1 053,90 | 54 | 1 | - | - | - | 27 | 82 |
| 1 | Итого по муниципальному образованию "Город Архангельск" | 747,80 | 29,80 | - | - | - | 276,30 | 1 053,90 | 54 | 1 | - | - | - | 27 | 82 |

Приложение N 6

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств областного бюджета, в том числе полученных за счет

средств государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

по муниципальным образованиям Архангельской области

на 2019 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D06E6A9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723BDDE64DDD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 09.07.2021 N 342-пп) |  |

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Главный распорядитель бюджетных средств | Средства Фонда | Средства областного бюджета | | | Средства местных бюджетов |
| всего | в том числе: | |
| на софинансирование мероприятий программы | на оплату общей площади приобретаемых жилых помещений, превышающей общую площадь расселяемых жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | | 125 817 422,08 | 4 309 230,70 | 4 052 490,13 | 256 740,57 | 58 529,78 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ "Город Архангельск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 68 458 236,70 | 3 197 164,86 | 2 940 424,29 | 256 740,57 | - |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 57 359 185,38 | 1 112 065,84 | 1 112 065,84 | - | 58 529,78 |
| 2 | Итого | | 30 369 745,30 | 643 403,71 | 643 403,71 | - | 149 301,47 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Архангельской области "Котлас" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 11 465 523,74 | 276 893,29 | 276 893,29 | - | 130 011,45 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 18 904 221,56 | 366 510,42 | 366 510,42 | - | 19 290,02 |
| 3 | Итого | | 173 404 349,01 | 3 516 061,27 | 3 516 061,27 | - | 3 330 795,89 |
| Итого по муниципальному образованию городской округ Архангельской области "Северодвинск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 151 057 409,01 | 3 082 804,27 | 3 082 804,27 | - | 3 307 992,89 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 22 346 940,00 | 433 257,00 | 433 257,00 | - | 22 803,00 |
| 4 | Итого по муниципальному образованию "Вилегодский муниципальный округ Архангельской области" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 5 150 923,56 | 105 120,89 | 105 120,89 | - | 104 000,00 |
| 5 | Итого по муниципальному образованию "Виноградовский муниципальный район Архангельской области" | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 15 938 720,00 | 309 016,00 | 309 016,00 | - | 16 264,00 |
| 6 | Итого по муниципальному образованию "Красноборский муниципальный район Архангельской области" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 9 396 456,10 | 536 770,58 | 536 770,58 | - | - |
| 7 | Итого по муниципальному образованию "Устьянский муниципальный район Архангельской области" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 65 060 858,83 | 2 477 352,41 | 1 327 772,63 | 1 149 579,78 | - |
|  | | Всего, в том числе: | 425 138 474,88 | 11 896 955,56 | 10 490 635,21 | 1 406 320,35 | 3 658 891,14 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 310 589 407,94 | 9 676 106,30 | 8 269 785,95 | 1 406 320,35 | 3 542 004,34 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 114 549 066,94 | 2 220 849,26 | 2 220 849,26 | - | 116 886,80 |

Приложение N 7

к адресной программе Архангельской

области "Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств областного бюджета, в том числе полученных за счет

средств государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

по муниципальным образованиям Архангельской области

на 2020 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D06E6A9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723BDDD6BDCD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 09.07.2021 N 342-пп) |  |

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Главный распорядитель бюджетных средств | Средства Фонда | Средства областного бюджета | | | Средства местных бюджетов |
| всего | в том числе: | |
| на софинансирование мероприятий программы | на оплату общей площади приобретаемых жилых помещений, превышающей общую площадь расселяемых жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | | 848 437 268,42 | 25 320 280,53 | 16 085 324,24 | 9 234 956,29 | 186 724,58 |
| Итого по городскому округу "Город Архангельск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года), в том числе: | 348 239 514,93 | 15 298 887,71 | 6 063 931,42 | 9 234 956,29 | - |
| Строительство 300-квартирного дома по просп. Московскому в г. Архангельске (2 этап) | 161 533 954,14 | 7 441 127,07 | 3 023 068,67 | 4 418 058,40 | - |
| Многоквартирный жилой дом по ул. Карпогорской в г. Архангельске | 186 705 560,79 | 7 857 760,64 | 3 040 862,75 | 4 816 897,89 | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 317 207 651,37 | 6 473 625,52 | 6 473 625,52 | - | - |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2019 года) | 130 623 666,88 | 2 532 499,67 | 2 532 499,67 | - | 133 289,45 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 34 069 268,80 | 660 526,64 | 660 526,64 | - | 34 764,56 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 18 297 166,44 | 354 740,99 | 354 740,99 | - | 18 670,57 |
| 2 | Итого | | 354 315 137,66 | 7 056 332,11 | 7 056 332,11 | - | 7 548 270,13 |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 224 864 759,64 | 4 546 579,89 | 4 546 579,89 | - | 7 416 177,90 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 106 571 627,30 | 2 066 184,61 | 2 066 184,61 | - | 108 746,56 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2019 года) | 20 322 766,66 | 394 012,82 | 394 012,82 | - | 20 737,52 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 1 971 169,06 | 38 216,54 | 38 216,54 | - | 2 011,40 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 584 815,00 | 11 338,25 | 11 338,25 | - | 596,75 |
| 3 | Итого | | 404 440 109,31 | 8 085 261,40 | 8 085 261,40 | - | 5 423 890,73 |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 240 017 054,49 | 4 898 307,23 | 4 898 307,23 | - | 5 256 112,11 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 72 295 627,91 | 1 401 649,92 | 1 401 649,92 | - | 73 771,05 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2019 года) | 45 985 873,65 | 891 562,86 | 891 562,86 | - | 46 924,36 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 29 381 969,13 | 569 650,42 | 569 650,42 | - | 29 981,60 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 16 759 584,13 | 324 090,97 | 324 090,97 | - | 17 101,61 |
| 4 | Итого | | 78 869 995,84 | 1 529 112,13 | 1 529 112,13 | - | 80 479,58 |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 42 969 407,68 | 833 080,33 | 833 080,33 | - | 43 846,32 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 35 900 588,16 | 696 031,80 | 696 031,80 | - | 36 633,26 |
| 5 | Итого |  | 22 291 551,38 | 447 487,62 | 447 487,62 | - | 7 442,00 |
| Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 14 998 391,38 | 306 089,62 | 306 089,62 | - | - |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 7 293 160,00 | 141 398,00 | 141 398,00 | - | 7 442,00 |
| 6 | Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 45 923 754,25 | 937 219,47 | 937 219,47 | - | 927 226,04 |
| 7 | Итого |  | 69 299 086,84 | 1 343 553,72 | 1 343 553,72 | - | 70 713,36 |
| Итого по Виноградовский муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 56 809 966,84 | 1 101 417,72 | 1 101 417,72 | - | 57 969,36 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2019 года) | 12 489 120,00 | 242 136,00 | 242 136,00 |  | 12 744,00 |
| 8 | Итого |  | 25 902 184,00 | 502 185,20 | 502 185,20 | - | 26 430,80 |
| Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 9 311 764,00 | 180 534,20 | 180 534,20 | - | 9 501,80 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 16 590 420,00 | 321 651,00 | 321 651,00 | - | 16 929,00 |
| 9 | Итого | | 16 569 761,78 | 321 246,40 | 321 246,40 | - | 16 696,75 |
| Итого по Коношскому муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 6 270 552,10 | 121 657,00 | 121 657,00 | - | 10 790,90 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 10 299 209,68 | 199 589,40 | 199 589,40 | - | 5 905,85 |
| 10 | Итого |  | 99 360 628,24 | 4 157 111,52 | 4 157 111,52 | - | 34 992,83 |
| Итого по Красноборскому муниципальному район Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 61 876 099,76 | 3 372 727,27 | 3 372 727,27 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 3 191 555,08 | 119 520,48 | 119 520,48 | - | - |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2019 года) | 34 292 973,40 | 664 863,77 | 664 863,77 | - | 34 992,83 |
| 11 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 30 298 763,79 | 618 342,12 | 618 342,12 | - | - |
| 12 | Итого по городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 24 675 187,19 | 484 766,22 | 484 766,22 | - | 25 058,09 |
| 13 | Итого |  | 13 493 755,00 | 410 581,41 | 410 581,41 | - | - |
| Итого по Приморскиому муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 5 249 750,00 | 242 336,41 | 242 336,41 | - | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 8 244 005,00 | 168 245,00 | 168 245,00 | - | - |
| 14 | Итого | | 189 218 349,34 | 7 099 425,91 | 3 861 598,96 | 3 237 826,95 | - |
| Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 183 245 918,42 | 6 977 539,57 | 3 739 712,62 | 3 237 826,95 | - |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 5 972 430,92 | 121 886,34 | 121 886,34 | - | - |
| 15 | Итого | | 74 072 909,12 | 1 472 002,17 | 1 472 002,17 | - | 794 815,98 |
| Итого по Холмогорскиому муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 58 312 999,02 | 1 166 452,89 | 1 166 452,89 | - | 778 734,44 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2019 года) | 15 759 910,10 | 305 549,28 | 305 549,28 | - | 16 081,54 |
|  | | Всего, в том числе: | 2 297 168 442,16 | 59 784 907,93 | 47 312 124,69 | 12 472 783,24 | 15 142 740,87 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 1 063 493 097,24 | 35 336 378,08 | 22 863 594,84 | 12 472 783,24 | 12 672 290,01 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 769 066 732,64 | 15 435 371,02 | 15 435 371,02 | - | 2 001 084,67 |
| Министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 10 299 209,68 | 199 589,40 | 199 589,40 | - | 5 905,85 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2019 года) | 259 474 310,69 | 5 030 624,40 | 5 030 624,40 | - | 264 769,70 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 142 603 106,34 | 2 771 123,82 | 2 771 123,82 | - | 145 392,71 |
| Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 52 231 985,57 | 1 011 821,21 | 1 011 821,21 | - | 53 297,93 |

Приложение N 8

к адресной программе

Архангельской области

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств областного бюджета, в том числе полученных за счет

средств государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

по муниципальным образованиям Архангельской области

на 2021 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D9646891FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B0DE65D6D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 08.12.2021 N 696-пп) |  |

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование Архангельской области | Главный распорядитель бюджетных средств | Средства Фонда | Средства областного бюджета | | | Средства местных бюджетов |
| всего | в том числе: | |
| на софинансирование мероприятий программы | на оплату общей площади приобретаемых жилых помещений, превышающей общую площадь расселяемых жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого | | 1 227 728 385,34 | 22 727 197,48 | 22 727 197,48 | - | 231 662,43 |
| Итого по городскому округу "Город Архангельск" | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 951 133,98 | 19 410,90 | 19 410,90 | - | - |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 151 466 117,85 | 3 091 145,26 | 3 091 145,26 | - | - |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 723 639 375,72 | 12 050 775,10 | 12 050 775,10 | - | - |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2022 года) | 3 736 637,47 | - | - | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 108 612 812,00 | 2 105 758,60 | 2 105 758,60 | - | 110 829,40 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2022 года) | 118 416 361,56 | 2 295 827,41 | 2 295 827,41 | - | 120 833,03 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года) | 120 905 946,76 | 3 164 280,21 | 3 164 280,21 | - | - |
| 2 | Итого | | 45 664 438,53 | 887 117,90 | 887 117,90 | - | 115 286,93 |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2019 года) | 2 149 253,53 | 43 456,15 | 43 456,15 | - | 70 883,68 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 33 715 185,00 | 653 661,75 | 653 661,75 | - | 34 403,25 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2022 года) | 9 800 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | - | 10 000,00 |
| 3 | Итого | | 327 532 618,68 | 5 623 702,23 | 5 623 702,23 | - | 295 984,33 |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 297 104 598,68 | 5 033 771,23 | 5 033 771,23 | - | 264 935,33 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 13 278 020,00 | 257 431,00 | 257 431,00 | - | 13 549,00 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 17 150 000,00 | 332 500,00 | 332 500,00 | - | 17 500,00 |
| 4 | Итого | | 500 207 472,38 | 9 163 829,53 | 9 163 829,53 | - | 471 190,70 |
| Итого по городскому округу Архангельской области "Северодвинск" | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 239 525 194,17 | 3 957 873,41 | 3 957 873,41 | - | 205 188,38 |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 150 996 395,61 | 3 079 393,09 | 3 079 393,09 | - | 154 077,95 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 23 538 002,60 | 456 349,03 | 456 349,03 | - | 24 018,37 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 86 147 880,00 | 1 670 214,00 | 1 670 214,00 | - | 87 906,00 |
| 5 | Итого | | 140 027 058,92 | 2 796 875,81 | 2 796 875,81 | - | 60 819,27 |
| Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 80 424 174,32 | 1 641 309,68 | 1 641 309,68 | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года), в том числе: | 10 349 290,00 | 200 649,50 | 200 649,50 | - | 10 560,50 |
| городскому поселению "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области | 10 349 290,00 | 200 649,50 | 200 649,50 | - | 10 560,50 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года), в том числе: | 33 011 300,00 | 640 015,00 | 640 015,00 | - | 33 685,00 |
| 1) Вельскому муниципальному району Архангельской области, приобретение жилых помещений, в том числе: | 14 195 300,00 | 275 215,00 | 275 215,00 | - | 14 485,00 |
| приобретение жилых помещений | 2 748 900,00 | 53 295,00 | 53 295,00 | - | 2 805,00 |
| выплата денежного возмещения | 11 446 400,00 | 221 920,00 | 221 920,00 | - | 11 680,00 |
| 2) городскому поселению "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области, выплата денежного возмещения | 18 816 000,00 | 364 800,00 | 364 800,00 | - | 19 200,00 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2022 года), в том числе: | 16 242 294,60 | 314 901,63 | 314 901,63 | - | 16 573,77 |
| 1) городскому поселению "Кулойское" Вельского муниципального района Архангельской области, выплата денежного возмещения | 6 442 294,60 | 124 901,63 | 124 901,63 | - | 6 573,77 |
| 2) городскому поселению "Вельское" Вельского муниципального района Архангельской области, выплата денежного возмещения | 9 800 000,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | - | 10 000,00 |
| 6 | Итого | | 105 867 295,30 | 1 473 045,32 | 1 473 045,32 | - | 630 771,45 |
| Итого по Вилегодскому муниципальному округу Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 62 299 435,30 | 628 362,32 | 628 362,32 | - | 586 314,45 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года) | 43 567 860,00 | 844 683,00 | 844 683,00 | - | 44 457,00 |
| 7 | Итого | | 103 480 058,16 | 1 626 246,03 | 1 626 246,03 | - | 85 591,90 |
| Итого по Виноградовскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 88 619 338,16 | 1 338 130,03 | 1 338 130,03 | - | 70 427,90 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 14 860 720,00 | 288 116,00 | 288 116,00 | - | 15 164,00 |
| 8 | Итого | | 47 872 202,30 | 923 786,24 | 923 786,24 | - | 48 620,33 |
| Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 30 310 239,70 | 583 299,21 | 583 299,21 | - | 30 699,96 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 12 564 580,00 | 243 599,00 | 243 599,00 | - | 12 821,00 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года) | 4 997 382,60 | 96 888,03 | 96 888,03 | - | 5 099,37 |
| 9 | Итого | | 64 552 600,00 | 1 251 530,00 | 1 251 530,00 | - | 65 870,00 |
| Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года), в том числе: | 55 732 600,00 | 1 080 530,00 | 1 080 530,00 | - | 56 870,00 |
| 1) Котласскому муниципальному району Архангельской области на приобретение жилых помещений | 31 967 600,00 | 619 780,00 | 619 780,00 | - | 32 620,00 |
| 2) городскому поселению "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области на приобретение жилых помещений | 23 765 000,00 | 460 750,00 | 460 750,00 | - | 24 250,00 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2022 года), в том числе: | 3 920 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 4 000,00 |
| городскому поселению "Сольвычегодское" Котласского муниципального района Архангельской области на выплату денежного возмещения | 3 920 000,00 | 76 000,00 | 76 000,00 | - | 4 000,00 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года), в том числе: | 4 900 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | - | 5 000,00 |
| Котласскому муниципальному району Архангельской области на выплату денежного возмещения | 4 900 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | - | 5 000,00 |
| 10 | Итого | | 167 395 220,24 | 3 360 929,08 | 3 360 929,08 | - | 57 000,00 |
| Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 111 535 220,24 | 2 277 929,08 | 2 277 929,08 | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 11 760 000,00 | 228 000,00 | 228 000,00 | - | 12 000,00 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2022 года), в том числе: | 44 100 000,00 | 855 000,00 | 855 000,00 | - | 45 000,00 |
| на приобретение жилых помещений | 14 700 000,00 | 285 000,00 | 285 000,00 | - | 15 000,00 |
| на выплату денежного возмещения | 29 400 000,00 | 570 000,00 | 570 000,00 | - | 30 000,00 |
| 11 | Итого по Ленскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 30 380 000,00 | 620 000,00 | 620 000,00 | - | - |
| 12 | Итого | | 32 764 407,62 | 661 661,38 | 661 661,38 | - | 8 000,00 |
| Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2022 года) | 25 904 407,62 | 528 661,38 | 528 661,38 | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года) | 6 860 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 |  | 8 000,00 |
| 13 | Итого | | 39 200 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | - | 40 000,00 |
| Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года), в том числе: | 39 200 000,00 | 760 000,00 | 760 000,00 | - | 40 000,00 |
| 1) Няндомскому муниципальному району Архангельской области | 797 537,54 | 15 462,46 | 15 462,46 | - | 813,00 |
| 2) городскому поселению "Няндомское" Няндомского муниципального района Архангельской области | 38 402 462,46 | 744 537,54 | 744 537,54 | - | 39 187,00 |
| 14 | Итого | | 380 724 746,87 | 17 250 053,14 | 17 250 053,14 | - | 34 623,71 |
| Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 168 600 076,21 | 3 440 817,88 | 3 440 817,88 | - | - |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 178 193 434,86 | 13 151 384,77 | 13 151 384,77 | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года), в том числе: | 33 931 235,80 | 657 850,49 | 657 850,49 | - | 34 623,71 |
| 1) Онежскому муниципальному району Архангельской области | 10 770 200,00 | 208 810,00 | 208 810,00 | - | 10 990,00 |
| 2) городскому поселению "Онежское" Онежского муниципального района Архангельской области | 23 161 035,80 | 449 040,49 | 449 040,49 | - | 23 633,71 |
| 15 | Итого | | 2 802 800,00 | 54 340,00 | 54 340,00 | - | 2 860,00 |
| Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) на выплату денежного возмещения | 1 234 800,00 | 23 940,00 | 23 940,00 | - | 1 260,00 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) на приобретение жилых помещений | 1 568 000,00 | 30 400,00 | 30 400,00 | - | 1 600,00 |
| 16 | Итого | | 144 981 610,40 | 3 612 456,45 | 3 612 456,45 | - | 147 940,42 |
| Итого по Плесецкому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 109 456 414,40 | 2 923 702,65 | 2 923 702,65 | - | 111 690,22 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года), в том числе: | 35 525 196,00 | 688 753,80 | 688 753,80 | - | 36 250,20 |
| 1) городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | 34 300 000,00 | 665 000,00 | 665 000,00 | - | 35 000,00 |
| 2) городскому поселению "Обозерское" Плесецкого муниципального района Архангельской области | 1 225 196,00 | 23 753,80 | 23 753,80 | - | 1 250,20 |
| 17 | Итого по городскому поселению "Плесецкое" Плесецкого муниципального района Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года) | 3 430 000,00 | 66 500,00 | 66 500,00 | - | 3 500,00 |
| 18 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2021 года) | 6 716 408,93 | 130 216,09 | 130 216,09 | - | 6 853,48 |
| 19 | Итого | | 285 802 499,77 | 8 206 820,21 | 8 206 820,21 | - | 23 143,00 |
| Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 69 768 468,94 | 1 423 846,30 | 1 423 846,30 | - | - |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2021 года) | 193 353 890,83 | 6 343 256,91 | 6 343 256,91 | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2023 года) | 22 680 140,00 | 439 717,00 | 439 717,00 | - | 23 143,00 |
| 1) Устьянскому муниципальному району Архангельской области | 1 120 140,00 | 21 717,00 | 21 717,00 | - | 1 143,00 |
| 2) городскому поселению "Октябрьское" Устьянского муниципального района Архангельской области | 21 560 000,00 | 418 000,00 | 418 000,00 | - | 22 000,00 |
| 20 | Итого | | 36 298 041,81 | 703 000,00 | 703 000,00 | - | 37 000,00 |
| Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | министерство строительства и архитектуры Архангельской области (этап 2020 года) | 38 041,81 | - | - | - | - |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (этап 2020 года), в том числе: | 36 260 000,00 | 703 000,00 | 703 000,00 | - | 37 000,00 |
| на выплату денежного возмещения | 34 597 920,00 | 670 776,00 | 670 776,00 | - | 35 304,00 |
| на приобретение жилых помещений | 1 662 080,00 | 32 224,00 | 32 224,00 | - | 1 696,00 |
|  | | Всего, в том числе: | 3 693 427 865,25 | 81 899 306,89 | 81 899 306,89 | - | 2 366 717,95 |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 2 718 451 849,40 | 62 176 525,35 | 62 176 525,35 | - | 1 494 217,87 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 974 976 015,85 | 19 722 781,54 | 19 722 781,54 | - | 872 500,08 |

Приложение N 9

к адресной программе

Архангельской области

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств областного бюджета, в том числе полученных за счет

средств государственной корпорации - Фонда содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства,

по муниципальным образованиям Архангельской области

на 2022 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D06E6A9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723BCDD67D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 09.07.2021 N 342-пп) |  |

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Главный распорядитель бюджетных средств | Средства Фонда | Средства областного бюджета | | | Средства местных бюджетов |
| всего | в том числе: | |
| на софинансирование мероприятий программы | на оплату общей площади приобретаемых жилых помещений, превышающей общую площадь расселяемых жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | Министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 955 306 742,79 | 24 152 563,15 | 24 152 563,15 | - | 981 035,05 |
| 2 | Итого по Виноградовскому муниципальному району Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 116 822 370,00 | 2 264 923,50 | 2 264 923,50 | - | 119 087,29 |
| 3 | Итого по Каргопольскому муниципальному округу Архангельской области | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 40 474 040,75 | 784 700,79 | 784 700,79 | - | 41 258,74 |
| 4 | Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" | Министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 4 404 727 046,46 | 85 396 412,56 | 85 396 412,56 | - | - |
|  | | Всего, в том числе: | 5 517 330 200,00 | 112 598 600,00 | 112 598 600,00 | - | 1 141 381,09 |
| министерство строительства и архитектуры Архангельской области | 4 562 023 457,21 | 88 446 036,85 | 88 446 036,85 | - | 160 346,04 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 955 306 742,79 | 24 152 563,15 | 24 152 563,15 | - | 981 035,05 |

Приложение N 10

к адресной программе

Архангельской области

"Переселение граждан

из аварийного жилищного фонда

на 2019 - 2025 годы"

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

средств областного бюджета, в том числе

полученных за счет средств государственной

корпорации - Фонда содействия реформированию

жилищно-коммунального хозяйства, по муниципальным

образованиям Архангельской области на 2023 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DE6F6891FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B2DF63D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 05.03.2021 N 110-пп) |  |

рублей

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Муниципальное образование | Главный распорядитель бюджетных средств | Средства Фонда | Средства областного бюджета | | | Средства местных бюджетов |
| всего | в том числе: | |
| на софинансирование мероприятий программы | на оплату общей площади приобретаемых жилых помещений, превышающей общую площадь расселяемых жилых помещений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Итого по городскому округу "Город Архангельск" | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 1 431 656 952,59 | 33 386 567,64 | 33 386 567,64 | - | 1 454 886,78 |
| 2 | Итого по городскому округу Архангельской области "Котлас" | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 144 736 508,25 | 2 806 115,98 | 2 806 115,98 | - | 147 690,31 |
| 3 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Новодвинск" | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 137 360 871,98 | 2 663 118,95 | 2 663 118,95 | - | 140 164,15 |
| 4 | Итого по городскому округу Архангельской области "Город Северодвинск" | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 648 556 097,34 | 12 574 046,78 | 12 574 046,78 | - | 661 791,94 |
| 5 | Итого по Вельскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 386 305 405,44 | 7 489 594,60 | 7 489 594,60 | - | 394 189,18 |
| 6 | Итого по Верхнетоемскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 38 885 554,95 | 753 903,62 | 753 903,62 | - | 39 679,13 |
| 7 | Итого по Виноградовскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 151 702 874,18 | 2 941 178,17 | 2 941 178,17 | - | 154 798,85 |
| 8 | Итого по Каргопольскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 42 354 608,34 | 821 160,77 | 821 160,77 | - | 43 218,99 |
| 9 | Итого по Котласскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 264 052 455,87 | 5 119 384,35 | 5 119 384,35 | - | 269 441,28 |
| 10 | Итого по Красноборскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 466 822 524,45 | 9 050 640,78 | 9 050 640,78 | - | 476 349,51 |
| 11 | Итого по Мезенскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 84 387 647,12 | 1 636 087,04 | 1 636 087,04 | - | 86 109,84 |
| 12 | Итого по Няндомскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 29 579 526,89 | 573 480,62 | 573 480,62 | - | 30 183,19 |
| 13 | Итого по Онежскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 661 726 806,79 | 12 829 397,27 | 12 829 397,27 | - | 675 231,44 |
| 14 | Итого по Пинежскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 5 564 127,77 | 107 875,95 | 107 875,95 | - | 5 677,68 |
| 15 | Итого по Плесецкому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 290 389 489,73 | 5 630 000,31 | 5 630 000,31 | - | 296 315,81 |
| 16 | Итого по Приморскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 90 229 494,05 | 1 749 347,34 | 1 749 347,34 | - | 92 070,91 |
| 17 | Итого по Устьянскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 453 751 209,22 | 8 797 217,32 | 8 797 217,32 | - | 463 011,44 |
| 18 | Итого по Холмогорскому муниципальному району Архангельской области | министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 189 268 045,04 | 3 669 482,51 | 3 669 482,51 | - | 193 130,65 |
|  | | Всего, в том числе: | 5 517 330 200,00 | 112 598 600,00 | 112 598 600,00 | - | 5 623 941,08 |
| министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области | 5 517 330 200,00 | 112 598 600,00 | 112 598 600,00 | - | 5 623 941,08 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | [Постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B2D964D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 15.11.2021 N 633-пп в Порядок внесены изменения, которые [распространяются](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF62D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) на правоотношения, возникшие с 01.01.2021. |  |

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 26.03.2019 N 153-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОКРУГОВ, ГОРОДСКИХ ОКРУГОВ И ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ

ДЛЯ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DC6B6D94FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5D760D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 22.12.2020 N 943-пп;  в ред. постановлений Правительства Архангельской области  от 19.01.2021 [N 24-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DD6F6F90FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5D86AD1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 30.03.2021 [N 155-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DE656295FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 15.11.2021 [N 633-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B2D964D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 139](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998FA1A854D33A37C2F810D231761955EBF79A8D53037D75E49B37D8DA59503CE6C3344CC3V1R1O) Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком перечисления средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в бюджет субъекта Российской Федерации, местные бюджеты на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, утвержденным решением правления государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд) от 13 ноября 2020 года, протокол N 1023, адресной [программой](#P49) Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года N 153-пп (далее - программа), определяет порядок и условия предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области (далее соответственно - местные бюджеты, муниципальные образования) на осуществление следующих мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидии):

1) строительство многоквартирных домов, в том числе строительство многоквартирных домов методом "под ключ";

2) приобретение у застройщиков жилых помещений в многоквартирных домах, а также в жилых домах, указанных в [пункте 2 части 49](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAAB5DD33A37C2F810D231761955EBF79C85540A2270F18A6FD4D24E4E39FDDF364EVCR3O) Градостроительного кодекса Российской Федерации (в том числе в многоквартирных домах, строительство которых не завершено);

3) приобретение жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками домов, в которых расположены эти помещения;

4) предоставление возмещения лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA854D33A37C2F810D231761955EBF7998C50037226BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Жилищного кодекса Российской Федерации.

Источником финансового обеспечения предоставления субсидий являются средства областного бюджета и средства Фонда.

2. Главными распорядителями средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии, являются министерство строительства и архитектуры Архангельской области в части реализации мероприятий, указанных в [подпунктах 1](#P29583) и [2 пункта 1](#P29584) настоящего Порядка, и министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области в части реализации мероприятий, указанных в [подпунктах 3](#P29585) и [4 пункта 1](#P29586) настоящего Порядка (далее - министерство).

II. Условия предоставления субсидий местным бюджетам

3. Условиями предоставления субсидий местным бюджетам являются:

1) наличие в местном бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, но не менее одной десятой процента от объема долевого финансирования мероприятий, предусмотренных [подпунктами 1](#P29583) - [4 пункта 1](#P29586) настоящего Порядка;

(пп. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B2D964D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 15.11.2021 N 633-пп)

2) наличие обязательства органа местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) обеспечить непредоставление и неиспользование земельных участков, на которых располагались многоквартирные дома, общая площадь аварийного жилищного фонда в которых учитывалась при расчете увеличения установленного для субъекта Российской Федерации лимита предоставления финансовой поддержки на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, в целях, отличных от целей размещения объектов коммунального обслуживания, социального обслуживания, здравоохранения, образования и просвещения, общественного управления, обустройства мест для занятий спортом, физической культурой, пеших прогулок, размещения парков, садов и скверов, размещения жилых помещений, строительство которых осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. Данное условие не распространяется на земельные участки, на которых располагались указанные многоквартирные дома, если переселение граждан из таких многоквартирных домов осуществлялось в рамках реализации договора о развитии застроенной территории и (или) договора о комплексном развитии территории;

3) заключение соглашения между министерством и уполномоченными органами местного самоуправления о предоставлении субсидии в соответствии с типовой формой соглашения, утверждаемой постановлением министерства финансов Архангельской области (далее - соглашение), содержащего условие об осуществлении строительного контроля на безвозмездной основе между заказчиком по муниципальному контракту и государственным казенным учреждением Архангельской области "Главное управление капитального строительства";

(пп. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DD6F6F90FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5D86AD1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 19.01.2021 N 24-пп)

4) возврат муниципальным образованием субсидии в областной бюджет в соответствии с [пунктами 17](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DC6C6F9FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DB61D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) и [20](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DC6C6F9FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DB64DCD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правил, устанавливающих общие требования к формированию, предоставлению и распределению субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов и городских округов, городских и сельских поселений Архангельской области, утвержденных постановлением Правительства Архангельской области от 26 декабря 2017 года N 637-пп (далее - общие правила).

III. Порядок предоставления и расчета размера субсидий

4. Для получения субсидии органы местного самоуправления представляют в министерство заявку на предоставление субсидии в свободной форме с приложением выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета, подтверждающих наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходных обязательств муниципального образования, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия, в объеме, необходимом для их исполнения, но не менее одной десятой процента от объема долевого финансирования мероприятий, предусмотренных [подпунктами 1](#P29583) - [4 пункта 1](#P29586) настоящего Порядка, или гарантийного письма главы муниципального образования о представлении указанных выписки из решения представительного органа муниципального образования о местном бюджете или выписки из сводной бюджетной росписи местного бюджета.

Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность и правильность представляемых документов.

(п. 4 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B2D964D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 15.11.2021 N 633-пп)

5. Министерство осуществляет прием и рассмотрение представляемых в соответствии с [пунктом 4](#P29602) настоящего Порядка документов и принимает одно из следующих решений:

1) о заключении соглашения;

2) об отказе в заключении соглашения.

6. Министерство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 2 пункта 5](#P29607) настоящего Порядка, в следующих случаях:

1) непредставление органами местного самоуправления документов, предусмотренных [пунктом 4](#P29602) настоящего Порядка;

2) представление органами местного самоуправления документов, содержащих недостоверные сведения.

7. В случае отсутствия оснований, предусмотренных [пунктом 6](#P29608) настоящего Порядка, министерство принимает решение, предусмотренное [подпунктом 1 пункта 5](#P29606) настоящего Порядка.

8. Расчет объема субсидии осуществляется исходя из произведения утвержденной для соответствующего этапа Программы предельной расчетной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения и площади расселяемого аварийного жилищного фонда, а также уровня софинансирования из местного бюджета.

Распределение средств субсидии на текущий финансовый год и на плановый период утверждается приложениями к [Программе](#P49).

Средства субсидии, в том числе полученные за счет средств Фонда, предоставляются в соответствии с очередностью включения муниципальных образований в очередной этап Программы.

9. На основании распределения средств субсидии, предусмотренного [абзацем вторым пункта 8](#P29613) настоящего Порядка, министерство заключает с уполномоченным органом местного самоуправления соглашение.

IV. Порядок перечисления субсидий в местные бюджеты

10. Министерство финансов Архангельской области на основании представленных министерством заявок на финансирование доводит расходными расписаниями до министерства предельные объемы финансирования в соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств и показателей кассового плана областного бюджета.

11. Средства субсидии перечисляются муниципальным образованиям в установленном порядке на единые счета местных бюджетов, открытые финансовым органам муниципальных образований в Управлении Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу, в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств местных бюджетов, в доле, соответствующей уровню софинансирования оплаты расходного обязательства муниципального образования, установленному соглашением о предоставлении субсидий.

Муниципальные образования при заключении муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных [подпунктами 1](#P29583) и [2 пункта 1](#P29584) настоящего Порядка, вправе предусматривать авансовые платежи в размере до 30 процентов суммы соответствующего муниципального контракта, но не более доведенных лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год при наличии в муниципальных контрактах, а также в контрактах (договорах), заключаемых в рамках их исполнения, условия об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и Ненецкому автономному округу казначейского сопровождения указанных авансовых платежей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DE656295FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 30.03.2021 N 155-пп)

Оплата муниципальных контрактов на выполнение мероприятий, предусмотренных [подпунктами 1](#P29583) и [2 пункта 1](#P29584) настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с фактически выполненными объемами работ, которые ранее не были оплачены, с учетом предоставленных авансовых платежей.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54DE656295FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 30.03.2021 N 155-пп)

Перечисление средств субсидии на осуществление мероприятий для переселения граждан из аварийного жилищного фонда на основе представленных в министерство заявок муниципальных образований на финансирование с предоставлением копий следующих документов:

1) в случае строительства многоквартирных домов - документов, подтверждающих объем выполненных работ, а именно отчеты о выполненных объемах строительно-монтажных работ по [форме N КС-2](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B59E88A8AE5E8E303F9BF412D53E290E52A2FB988C51077E2AE18E2680D6514722E3D8284EC111V6R4O) "Акт о приемке выполненных работ" и [N КС-3](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B59E88A8AE5E8E303F9BF412D53E290E52A2FB988C5204722AE18E2680D6514722E3D8284EC111V6R4O) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", утвержденных постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11 ноября 1999 года N 100;

2) в случае приобретения жилых помещений:

а) муниципальный контракт на приобретение жилого помещения в многоквартирных домах;

б) акт приема-передачи жилого помещения, приобретенного в рамках исполнения муниципального контракта на приобретение жилого помещения в многоквартирных домах;

3) в случае выплаты лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA854D33A37C2F810D231761955EBF7998C50037226BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Жилищного кодекса Российской Федерации:

а) соглашение, заключенное с лицом, в чьей собственности находится жилое помещение, входящее в аварийный жилищный фонд, или решение суда, которым удовлетворены исковые требования о выплате такому лицу возмещения;

б) документ, подтверждающий дату возникновения права собственности на изымаемое жилое помещение;

в) иные документы.

Органы местного самоуправления несут ответственность за достоверность и правильность оформления документов, предусмотренных настоящим пунктом.

12. Органы местного самоуправления ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в министерство отчеты об использовании средств субсидии.

Министерство строительства и архитектуры Архангельской области не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области отчеты об использовании средств Фонда по мероприятиям, в отношении которых является главным распорядителем средств областного бюджета, предусмотренных на предоставление субсидии.

13. Органы местного самоуправления представляют в министерство отчетность в порядке и сроки, которые предусмотрены соглашениями.

14. Результатом использования субсидии является переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, включенных в [перечень](#P670) многоквартирных домов, признанных аварийными до 1 января 2017 года, согласно приложению N 2 к Программе.

Показателем результата использования субсидий является площадь расселенных жилых помещений в аварийных многоквартирных домах и количество переселенных из аварийного жилого фонда граждан.

Оценка эффективности использования субсидий производится путем сравнения фактически достигнутых значений показателей результата использования субсидий за соответствующий год со значениями показателей результата использования субсидий, предусмотренными соглашениями.

15. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется министерством и органами государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

16. При выявлении факта нецелевого использования средств субсидии орган местного самоуправления обязан в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления министерством и (или) органами государственного финансового контроля Архангельской области возвратить средства субсидии, которые использовались не по целевому назначению.

В случае нецелевого использования субсидии органом местного самоуправления и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субсидий, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством.

17. Финансовая ответственность муниципального образования за недостижение значений показателя результата использования субсидии определяется в соответствии с общими правилами.

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 26.03.2019 N 153-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАННЫХ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ

РЕКОНСТРУКЦИИ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D06A6290FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63DDD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 22.07.2021 N 372-пп;  в ред. постановлений Правительства Архангельской области  от 17.08.2021 [N 424-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF62D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 28.09.2021 [N 527-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 15.11.2021 [N 633-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B2D965D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O),  от 17.02.2022 [N 83-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6D6C97FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF62D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 16.03.2022 [N 135-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6B6B91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF62D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O), от 28.04.2022 [N 269-пп](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DC6A6295FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF62D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O)) |  |

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA854D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998AADAB53D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) от 21 июля 2007 года N 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства", [главой XXVI](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB646294FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B4DC65D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) областного закона от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" (далее - областной закон N 84-5-ОЗ), определяет правила и условия предоставления дополнительных мер поддержки по обеспечению собственников жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 2012 года до 1 января 2017 года, заключивших с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области (далее соответственно - органы местного самоуправления, муниципальные образования) соглашения об изъятии жилого помещения в рамках реализации адресной [программы](#P49) Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года N 153-пп (далее - адресная программа), начиная с этапа реализации программы с 1 января 2020 года (далее соответственно - собственник аварийного помещения, аварийное помещение), жилыми помещениями в форме субсидии, предоставляемой за счет средств областного бюджета в пределах средств финансовой поддержки, предоставляемой Архангельской области государственной корпорацией - Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд ЖКХ) на переселение граждан из аварийного жилищного фонда (далее - субсидия).

(п. 1 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D4D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.08.2021 N 424-пп)

2. Получателями субсидий являются собственники аварийных помещений, расселение которых осуществляется в рамках реализации мероприятий адресной программы начиная с этапа реализации программы 2020 года.

(п. 2 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D6D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.08.2021 N 424-пп)

3. Субсидии предоставляются органами местного самоуправления, являющимися участниками адресной программы, принявшими решение об изъятии аварийного помещения в соответствии со [статьей 32](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA854D33A37C2F810D231761955EBF7998C50037226BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Жилищного кодекса Российской Федерации, в рамках реализации мероприятий адресной программы начиная с этапа реализации программы 2020 года.

(п. 3 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.08.2021 N 424-пп)

4. Субсидия предоставляется однократно при соблюдении следующих условий:

1) на дату признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции у собственника аварийного помещения отсутствуют иные жилые помещения, пригодные для постоянного проживания, находящиеся в его собственности либо занимаемые на условиях социального найма или по договору найма жилого помещения жилищного фонда социального использования;

2) на текущий финансовый год Архангельская область обеспечена средствами финансовой поддержки от Фонда ЖКХ на переселение граждан из аварийного жилищного фонда;

3) в рамках реализации мероприятий адресной программы начиная с этапа реализации программы 2020 года.

(пп. 3 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.08.2021 N 424-пп)

5. Субсидия предоставляется на следующие цели, связанные с обеспечением собственников аварийных помещений жилыми помещениями:

1) приобретение по договору купли-продажи жилого помещения (индивидуального жилого дома, части индивидуального жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты) на первичном или вторичном рынках жилья;

2) приобретение квартиры или ее части при участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома путем размещения средств субвенции на счетах эскроу в порядке, предусмотренном [статьей 15.4](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998AADAB56D33A37C2F810D231761955EBF7998C50077723BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации";

3) уплата первоначального взноса, погашение основной суммы долга и (или) уплата процентов по кредитам (займам), в том числе ипотечным, на приобретение жилого помещения (индивидуального жилого дома, части индивидуального жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты) в кредитной организации, за исключением штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным кредитам (займам);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D4D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

4) создание объекта индивидуального жилищного строительства, в том числе при условии заключения договора кредитования строительства с кредитной организацией, при соблюдении условий, определенных постановлением Правительства Архангельской области;

5) приобретение объекта незавершенного строительства, включая расходы на завершение строительства данного объекта, в том числе при условии заключения договора кредитования строительства с кредитной организацией, при соблюдении условий, определенных постановлением Правительства Архангельской области;

6) уплата паевого взноса в жилищных накопительных или жилищно-строительных (жилищных) кооперативах.

Субсидия предоставляется собственнику аварийного помещения на приобретение жилых помещений в общую долевую, совместную или индивидуальную собственность.

6. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем разницы между стоимостью жилого помещения, равнозначного по площади изымаемому, рассчитанной исходя из стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Архангельской области, установленной согласно [приложению N 4](#P30140) к настоящему Порядку, и полученным возмещением за изымаемое недвижимое имущество.

(п. 6 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6B6B91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 16.03.2022 N 135-пп)

7. Субсидия не предоставляется собственникам аварийного помещения, которые приобрели право собственности на аварийное помещение в многоквартирном доме после признания его в установленном порядке аварийным, за исключением граждан, право собственности у которых в отношении таких жилых помещений возникло в порядке наследования и (или) иной безвозмездной сделки.

8. В случае наличия у собственника аварийного помещения в собственности нескольких аварийных помещений предоставление ему в связи с переселением из таких помещений субсидий осуществляется в отношении только одного аварийного помещения.

9. Если у собственника аварийного помещения в собственности находится несколько аварийных помещений, то он самостоятельно определяет жилое помещение, в отношении которого предоставляется субсидия.

II. Порядок предоставления и расходования субсидии

10. В целях получения субсидии собственник аварийного помещения представляет в орган местного самоуправления следующие документы и сведения:

1) [заявление](#P29865) о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения по форме согласно приложению N 1 к настоящему Порядку (далее - заявление);

2) копии документов, удостоверяющих личность, собственника(ов) аварийного помещения;

3) копии правоустанавливающих документов на аварийное помещение в случае, если права на него не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости;

4) в случае, предусмотренном [абзацем третьим пункта 19](#P29752) настоящего Порядка, подписанный собственником аварийного помещения проект соглашения об изъятии жилого помещения.

(пп. 4 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

В случае если собственником аварийного помещения является ребенок, не достигший 14-летнего возраста, - свидетельство о рождении ребенка.

От имени собственника аварийного помещения вправе выступать его представитель при представлении доверенности, оформленной в соответствии с гражданским законодательством.

10.1. Документы, указанные в [пункте 10](#P29699) настоящего Порядка, представляются в органы местного самоуправления:

в 2022 и 2023 годах - с 1 марта до 15 октября;

в 2024 году - с 1 марта до 1 апреля.

В случае если документы, указанные в [пункте 10](#P29699) настоящего Порядка, представлены в органы местного самоуправления в период с 1 января до 1 марта, указанные документы рассматриваются в соответствии с настоящим Порядком начиная с 1 марта года, в котором они поступили.

По этапу 2020 года документы принимаются не позднее 30 апреля 2022 года.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6B6B91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 16.03.2022 N 135-пп)

(п. 10.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6D6C97FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.02.2022 N 83-пп)

11. Для получения субсидии собственник аварийного помещения вправе по собственной инициативе дополнительно к документам, указанным в [пункте 10](#P29699) настоящего Порядка, представить в органы местного самоуправления следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении изымаемого жилого помещения, копии свидетельства о праве на наследство (в случае необходимости);

2) копии документов, подтверждающих отсутствие у собственника аварийного жилого помещения иных жилых помещений на праве собственности и (или) на условиях социального найма и (или) на условиях найма жилого помещения жилищного фонда социального использования на территории Архангельской области.

В случае если собственник аварийного помещения не представил по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте, органы местного самоуправления самостоятельно запрашивают их путем направления межведомственных информационных запросов в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте или факсимильной связи.

12. Документы, предусмотренные [пунктами 10](#P29699) и [11](#P29714) настоящего Порядка, представляются в органы местного самоуправления:

1) лично или через представителя. В данном случае документы представляются в виде подлинников, копии документов - с предъявлением подлинников соответствующих документов. Копии документов заверяются печатью органа местного самоуправления;

2) заказным почтовым отправлением. В данном случае документы направляются в виде подлинников, копии документов - в виде копий, верность которых удостоверена в порядке, установленном гражданским законодательством;

3) через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемые им организации. В данном случае документы представляются в виде подлинников, копии документов - с предъявлением подлинников соответствующих документов. Копии документов заверяются штампом (печатью) многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) привлекаемой им организации;

4) в электронной форме через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг (функций) или Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). В данном случае представляются сканированные документы и копии документов.

13. Орган местного самоуправления в день поступления от собственника аварийного помещения документов в соответствии с [пунктом 10](#P29699) настоящего Порядка осуществляет их регистрацию в журнале регистрации [заявлений](#P30041), который ведется органом местного самоуправления по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку.

14. На каждого собственника аварийного помещения заводится учетное дело, содержащее документы, указанные в [пунктах 10](#P29699) и [11](#P29714) настоящего Порядка (далее - учетное дело). Учетному делу присваивается номер, соответствующий номеру регистрации заявления в журнале регистрации заявлений о предоставлении субсидии в рамках реализации Программы. В случае если собственники аварийного помещения являются членами одной семьи, то допускается формирование одного учетного дела.

15. В течение 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в [пункте 10](#P29699) настоящего Порядка, орган местного самоуправления осуществляет их рассмотрение, проводит проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся в документах, и принимает одно из следующих решений:

1) о предоставлении субсидии;

2) об отказе в предоставлении субсидии.

Указанное решение принимается в отношении каждого собственника аварийного помещения.

В решении, указанном в [подпункте 1](#P29726) настоящего пункта, орган местного самоуправления указывает:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии) собственника аварийного помещения;

б) максимальный размер субсидии, предоставляемой собственнику аварийного помещения, который рассчитан по формуле, указанной в [пункте 29](#P29833) настоящего Порядка;

(пп. "б" в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

в) предельный срок обращения собственника аварийного помещения в орган местного самоуправления за перечислением субсидии.

16. Основаниями для принятия решения, указанного в [подпункте 2 пункта 15](#P29727) настоящего Порядка, являются:

1) несоответствие собственника аварийного помещения требованиям, указанным в [пункте 2](#P29673), [подпункте 1 пункта 4](#P29678) и [пункте 7](#P29693) настоящего Порядка;

2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных [пункте 10](#P29699) настоящего Порядка;

3) недостоверность сведений, содержащихся в документах, указанных в [пункте 10](#P29699) настоящего Порядка;

4) принятие ранее решения, указанного в [подпункте 1 пункта 15](#P29726) настоящего Порядка;

5) заключение соглашения об изъятии жилого помещения в рамках реализации мероприятий адресной программы в период этапа 2019 года (с 1 апреля 2019 года по 31 декабря 2020 года);

(пп. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.08.2021 N 424-пп)

5) представление документов, указанных в [пункте 10](#P29699) настоящего Порядка, с нарушением сроков, указанных в [пункте 10.1](#P29707) настоящего Порядка;

(пп. 5 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6D6C97FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.02.2022 N 83-пп)

В случае отсутствия оснований, указанных в [подпунктах 1](#P29735) - [4](#P29738) настоящего пункта, органом местного самоуправления принимается решение, указанное в [подпункте 1 пункта 15](#P29726) настоящего Порядка.

В случае принятия решения, указанного в [подпункте 1 пункта 15](#P29726) настоящего Порядка, и одновременном отсутствии в текущем финансовом году в областном бюджете средств финансовой поддержки Фонда ЖКХ на выплату субсидии предоставление и перечисление субсидии собственнику аварийного помещения осуществляется в следующем финансовом году при условии обеспечения областного бюджета средствами финансовой поддержки Фонда ЖКХ на выплату указанной субсидии без повторного представления документов, предусмотренных [пунктами 10](#P29699) и [11](#P29714) настоящего Порядка.

17. Орган местного самоуправления в течение двух рабочих дней со дня принятия решения, указанного в [пункте 15](#P29725) настоящего Порядка, направляет его собственнику аварийного помещения способом, указанным в заявлении.

В течение пяти рабочих дней со принятия решения, указанного в [пункте 15](#P29725) настоящего Порядка, орган местного самоуправления вносит информацию в [реестр](#P30098) собственников жилых помещений, заключивших с органом местного самоуправления соглашение об изъятии жилого помещения, по форме согласно приложению N 3 к настоящему Порядку.

(абзац введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63DCD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.08.2021 N 424-пп)

18. Собственник аварийного помещения вправе повторно подать заявление в орган местного самоуправления после устранения причин отказа в предоставлении субсидии. Рассмотрение повторных заявлений осуществляется в порядке, предусмотренном [пунктом 15](#P29725) настоящего Порядка, за исключением случая, предусмотренного [абзацем седьмым пункта 16](#P29744) настоящего Порядка.

19. Собственник аварийного помещения в случае получения решения, предусмотренного [подпунктом 1 пункта 15](#P29726) настоящего Порядка, самостоятельно определяет способ использования средств субсидии, предусмотренный [пунктом 5](#P29682) настоящего Порядка.

Собственники аварийного помещения, заключившие в текущем финансовом году с органом местного самоуправления соглашение об изъятии жилого помещения в рамках реализации мероприятий адресной программы начиная с этапа реализации программы 2020 года, вправе обратиться за предоставлением субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения не позднее срока, установленного [пунктом 21](#P29767) настоящего Порядка.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D4D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 17.08.2021 N 424-пп)

Соглашение об изъятии жилого помещения может быть заключено собственником аварийного помещения одновременно с обращением в орган местного самоуправления с заявлением о предоставлении субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D3D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

20. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать одновременно следующим условиям:

1) находиться на территории Архангельской области;

2) в случае покупки на вторичном рынке жилья дом, в котором приобретается такое жилое помещение, не должен быть признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, не должен находиться на рассмотрении межведомственной комиссии, созданной в соответствии с положениями [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998FA8A852D33A37C2F810D231761955EBF7998C50007E29BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Правительства Российской Федерации от 28 января 2006 года N 47 "Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом" (далее - постановление от 28 января 2006 года N 47);

3) в случае покупки индивидуального жилого дома, части индивидуального жилого дома приобретаемое жилое помещение не должно быть признано непригодным для проживания и не должно находиться на рассмотрении межведомственной комиссии, созданной в соответствии с положениями [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998FA8A852D33A37C2F810D231761955EBF7998C50007E29BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) от 28 января 2006 года N 47;

4) быть благоустроенным применительно к условиям населенного пункта, на территории которого приобретается жилое помещение.

Соответствие жилого помещения требованиям, предусмотренным настоящим пунктом, устанавливается посредством включения соответствующей информации в договор, заключаемый собственником в соответствии с [пунктом 5](#P29682) настоящего Порядка.

20.1. Документы представляются в органы местного самоуправления Архангельской области в следующие сроки:

по этапу реализации программы 2020 года - до 1 июня 2022 года;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6B6B91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D1D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 16.03.2022 N 135-пп)

по этапу реализации программы 2021 года - до 15 ноября 2022 года;

по этапу реализации программы 2022 года - до 15 ноября 2023 года;

по этапу программы 2023 года - до 1 мая 2024 года.

(п. 20.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B2D965D4D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 15.11.2021 N 633-пп)

21. Для перечисления субсидии собственник аварийного помещения представляет в органы местного самоуправления в сроки, указанные в [пункте 20.1](#P29760) настоящего Порядка, следующие документы:

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57D96D6B9EFE478D61704C15ABF1CCCF140C7723B2D965D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 15.11.2021 N 633-пп)

1) в случае, предусмотренном [подпунктом 1 пункта 5](#P29683) настоящего Порядка, - договор купли-продажи жилого помещения, стороной которого является собственник аварийного помещения, содержащий условие об оплате жилого помещения за счет средств субсидии.

Для перечисления субсидии собственник аварийного помещения вправе по собственной инициативе дополнительно к документам, указанным в [абзаце первом](#P29769) настоящего подпункта, представить в органы местного самоуправления копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости в отношении приобретенного жилого помещения. В случае если собственник аварийного помещения не представил по собственной инициативе документ, предусмотренный настоящим абзацем, органы местного самоуправления самостоятельно запрашивают его путем направления межведомственных информационных запросов в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия. В случае невозможности направления межведомственного запроса в электронной форме через единую систему межведомственного электронного взаимодействия или Архангельскую региональную систему межведомственного электронного взаимодействия указанный запрос направляется по почте, электронной почте или факсимильной связи;

2) в случае, предусмотренном [подпунктом 2 пункта 5](#P29684) настоящего Порядка, - копию договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома или копию договора об уступке прав требований по договору об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, зарегистрированных в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA550D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", стороной которых является собственник аварийного помещения, содержащих сведения о счете эскроу.

Для перечисления субсидии собственник аварийного помещения вправе по собственной инициативе дополнительно к документам, указанным в [абзаце первом](#P29771) настоящего подпункта, представить в органы местного самоуправления копию проектной декларации застройщика. В случае если собственник аварийного помещения не представил по собственной инициативе документ, предусмотренный настоящим абзацем, органы местного самоуправления самостоятельно получают доступ к нему на официальном сайте застройщика в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";

3) в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 5](#P29685) настоящего Порядка:

а) копию договора купли-продажи жилого помещения (индивидуального жилого дома, части индивидуального жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты), стороной которого является собственник аварийного помещения, в случае заключения такого договора;

б) копию договора об участии в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, зарегистрированного в порядке, установленном Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA550D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости", стороной которого является собственник аварийного помещения, в случае заключения такого договора;

в) копию кредитного договора (договора займа), стороной которого является собственник аварийного помещения;

г) справку, выданную кредитной организацией, содержащую сведения об остатке основной суммы долга и процентов без учета штрафов, комиссий, пеней за просрочку исполнения обязательств;

4) в случае, предусмотренном [подпунктом 4 пункта 5](#P29687) настоящего Порядка:

а) копию документа, удостоверяющего право собственности на земельный участок, или копию договора аренды земельного участка под строительство жилья, или копию решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

б) копию документа об объекте незавершенного строительства, выданного организацией технической инвентаризации;

в) копию кредитного договора, стороной которого является собственник аварийного помещения (в случае заключения договора кредитования строительства);

г) копию договора подряда на строительство жилого дома, стороной которого является собственник аварийного помещения, копии отчетов о выполненных объемах строительно-монтажных работ по [формам N КС-2](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B59E88A8AE5E8E303F9BF412D53E290E52A2FB988C5102732AE18E2680D6514722E3D8284EC111V6R4O) "Акт о приемке выполненных работ" и [КС-3](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B59E88A8AE5E8E303F9BF412D53E290E52A2FB988C5203752AE18E2680D6514722E3D8284EC111V6R4O) "Справка о стоимости выполненных работ и затрат", утвержденным постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года N 100 (в случае строительства объекта индивидуального жилищного строительства подрядным способом);

д) копию договора купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома либо иные документы, подтверждающие приобретение материалов и оборудования (в случае осуществления строительства жилого дома собственными силами либо подрядным способом);

5) в случае, предусмотренном [подпунктом 5 пункта 5](#P29688) настоящего Порядка:

а) копию договора купли-продажи объекта незавершенного строительства жилого дома, стороной которого является собственник жилого помещения;

б) копию документа, удостоверяющего право собственности на земельный участок, или копию договора аренды земельного участка под строительство жилья, или копию решения органа местного самоуправления о предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства;

в) копию кредитного договора, стороной которого является собственник аварийного помещения (в случае заключения договора кредитования строительства);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63DCD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

г) копию договора подряда на завершение строительства жилого дома (в случае несения расходов по завершении строительства объекта незавершенного строительства подрядным способом);

д) копию договора купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома либо иные документы, подтверждающие приобретение материалов и оборудования (в случае несения расходов по завершении строительства объекта незавершенного строительства собственными силами либо подрядным способом);

6) в случае, предусмотренном [подпунктом 6 пункта 5](#P29689) настоящего Порядка:

а) справку жилищного накопительного или жилищно-строительного (жилищного) кооператива о членстве собственника аварийного помещения в жилищном накопительном или жилищно-строительном (жилищном) кооперативе;

б) справку жилищного накопительного или жилищно-строительного (жилищного) кооператива о размере паевого взноса, подлежащего внесению собственником аварийного помещения.

Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в органы местного самоуправления способом, указанным в [пункте 12](#P29718) настоящего Порядка.

21.1. Если денежное обязательство собственника аварийного помещения на цели, указанные в [пункте 5](#P29682) настоящего Порядка, на день обращения в органы местного самоуправления с документами, предусмотренными [пунктом 21](#P29767) настоящего Порядка, составляет менее суммы, указанной в [абзаце седьмом пункта 15](#P29731) настоящего Порядка, субсидия предоставляется в размере денежного обязательства путем безналичного перечисления на счета в соответствии с [пунктом 27.1](#P29821) настоящего Порядка. В случае заключения собственником аварийного помещения договора, предусмотренного [подпунктом 3 пункта 5](#P29685) настоящего Порядка, сторонами которого одновременно выступают несколько заемщиков, размер денежного обязательства каждого из заемщиков, предусмотренного настоящим пунктом, определяется в результате деления объема возникшего денежного обязательства на количество заемщиков по указанному договору.

(п. 21.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D4D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

22. Документы, указанные в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка, подлежат регистрации в журнале, предусмотренном [пунктом 13](#P29723) настоящего Порядка, и хранятся в учетном деле.

При представлении документов, указанных в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка, по истечении срока, указанного в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка, субсидия в текущем году не предоставляется.

23. В случае если изымаемое аварийное помещение находится в собственности нескольких собственников, одним из которых является несовершеннолетний, то приобретенное жилое помещение должно быть оформлено в общую собственность всех собственников аварийного помещения, включая несовершеннолетнего.

(п. 23 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D6D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

24. В случае приобретения в собственность собственником аварийного помещения нескольких жилых помещений документы, указанные в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка, представляются в отношении каждого приобретаемого жилого помещения.

25. Орган местного самоуправления в течение 10 рабочих дней со дня представления собственником аварийного помещения документов, указанных в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка, осуществляет их проверку и соответствие требованиям настоящего Порядка и принимает одно из следующих решений:

1) о перечислении субсидии;

2) об отказе в перечислении субсидии.

В решении, указанном в [подпункте 1](#P29803) настоящего пункта, орган местного самоуправления указывает:

а) фамилию, имя, отчество (при наличии) собственника аварийного помещения;

б) размер субсидии, подлежащей перечислению собственнику аварийного помещения и рассчитанный в соответствии с [пунктом 21.1](#P29795) настоящего Порядка;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

в) предельный срок перечисления субсидии на приобретение (строительство) жилого помещения;

г) фамилию, имя, отчество (при наличии) (наименование юридического лица) являющегося получателем субсидии по договору, указанному в [пункте 5](#P29682) настоящего Порядка.

26. Основаниями для принятия решения, предусмотренного [подпунктом 2 пункта 25](#P29804) настоящего Порядка, являются:

1) несоответствие договора требованиям, указанным в [пунктах 5](#P29682), [20](#P29754), [32](#P29846) настоящего Порядка;

2) представление не в полном объеме документов, указанных в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка;

3) собственником аварийного помещения нарушено требование, предусмотренное [пунктом 23](#P29799) настоящего Порядка;

4) собственником аварийного помещения нарушен срок, указанный в [пункте 28](#P29829) настоящего Порядка (при повторном представлении документов);

5) приобретаемое жилое помещение не соответствует требованиям, установленным [пунктом 20](#P29754) настоящего Порядка;

6) нарушение срока, указанного в [абзаце первом пункта 21](#P29767) настоящего Порядка.

Решение об отказе в перечислении субсидии и представленные получателем субсидии документы подлежат возврату посредством почтовой связи с уведомлением о получении или лично в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причины возврата.

27. При отсутствии оснований, указанных в [пункте 26](#P29811) настоящего Порядка, орган местного самоуправления принимает решение, указанное в [подпункте 1 пункта 25](#P29803) настоящего Порядка, и направляет его в адрес сторон договора, указанного в [пункте 5](#P29682) настоящего Порядка.

Перечисление средств субсидии осуществляется в течение 20 календарных дней со дня принятия решения, предусмотренного [подпунктом 1 пункта 25](#P29803) настоящего Порядка, по реквизитам, указанным в договоре, предусмотренном [пунктом 21](#P29767) настоящего Порядка.

27.1. Субсидия предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств:

1) в случае, предусмотренном [подпунктом 1 пункта 5](#P29683) настоящего Порядка, - продавцу, указанному в договоре купли-продажи жилого помещения (индивидуального жилого дома, части индивидуального жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты);

2) в случае, предусмотренном [подпунктом 2 пункта 5](#P29684) настоящего Порядка, - кредитной организации, в которой открыт счет эскроу;

3) в случае, предусмотренном [подпунктом 3 пункта 5](#P29685) настоящего Порядка, - кредитной организации, предоставившей кредит (заем), в том числе ипотечный, на приобретение жилого помещения (индивидуального жилого дома, части индивидуального жилого дома, квартиры, части квартиры, комнаты);

4) в случае, предусмотренном [подпунктом 4 пункта 5](#P29687) настоящего Порядка, - исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, либо кредитной организации, предоставившей кредит (заем), на строительство объекта индивидуального жилищного строительства, либо продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома собственными силами;

5) в случае, предусмотренном [подпунктом 5 пункта 5](#P29688) настоящего Порядка, - продавцу объекта незавершенного строительства, исполнителю (подрядчику), указанному в договоре подряда на завершение строительства объекта индивидуального жилищного строительства, либо кредитной организации, предоставившей кредит (заем), на завершение строительства объекта индивидуального жилищного строительства, либо продавцу, указанному в договоре купли-продажи материалов и оборудования для строительства жилого дома собственными силами;

6) в случае, предусмотренном [подпунктом 6 пункта 5](#P29689) настоящего Порядка, - жилищному накопительному или жилищно-строительному (жилищному) кооперативу.

(п. 27.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

28. Получатель субсидии вправе повторно представить документы, указанные в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка, в орган местного самоуправления после устранения причин возврата не позднее 15 ноября текущего года при условии наличия заключенного соглашения об изъятии жилого помещения. В случае если соглашение об изъятии жилого помещения не заключено, собственник аварийного помещения вправе повторно представить документы, указанные в [пункте 21](#P29767) настоящего Порядка, в орган местного самоуправления в следующем финансовом году.

III. Определение размера субсидии

29. Объем субсидии определяется по формуле:

С = (Д x S x Ц) - В, где:

С - объем субсидии;

Д - доля в праве собственности на жилое помещение в многоквартирном доме, расположенном на территории Архангельской области и признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (в случае нахождения такого жилого помещения в совместной собственности доля в праве общей собственности на указанное жилое помещение определяется в соответствии с гражданским законодательством;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF61D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

S - общая площадь жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории Архангельской области и признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

Ц - стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения по муниципальному образованию Архангельской области, в котором расположено расселяемое аварийное помещение, согласно [приложению N 4](#P30140) к настоящему Порядку;

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6B6B91FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D0D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 16.03.2022 N 135-пп)

В - размер возмещения, предоставляемого собственнику жилого помещения в многоквартирном доме, расположенном на территории Архангельской области и признанном в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, и рассчитанного органом местного самоуправления на основании Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B49082AFAF5CD33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) от 29 июля 1998 года N 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской Федерации" в порядке, установленном [частью 7 статьи 32](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA854D33A37C2F810D231761955EBF7918C560A2270F18A6FD4D24E4E39FDDF364EVCR3O) Жилищного кодекса Российской Федерации.

30. Если собственнику аварийного помещения требуются дополнительные средства для оплаты приобретаемого жилого помещения помимо предоставленной субсидии, то он использует на эти цели собственные и (или) заемные средства.

31. Размер субсидии подлежит уменьшению до стоимости приобретаемого жилого помещения в случае приобретения собственником аварийного помещения жилого помещения меньшей стоимости по сравнению с установленным размером субсидии.

32. Субсидия не может быть использована на приобретение жилого помещения у близких родственников (супруга (супруги), дедушки (бабушки), внуков, родителей, детей, полнородных и неполнородных братьев и сестер).

(п. 32 в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF61D2D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

33. Ответственность за достоверность документов и информации, представляемых в органы местного самоуправления, а также за целевое использование средств субсидии, предоставляемой в соответствии с настоящим Порядком, несут собственники аварийных помещений.

Приложение N 1

к Порядку предоставления лицам, являющимся

собственниками жилых помещений в многоквартирных

домах, расположенных на территории Архангельской

области и признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,

дополнительных мер поддержки по обеспечению

жилыми помещениями в форме субсидии

(форма)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о предоставлении субсидии

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника

(собственников) жилого помещения)

зарегистрированный по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(населенный пункт, улица, N дома, N жилого помещения)

действующий за себя и от имени своих несовершеннолетних детей:

1. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

2. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

3. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

прошу предоставить субсидию (далее - субсидия) в рамках реализации адресной

[программы](#P49) Архангельской области "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением

Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года N 153-пп.

Настоящим подтверждаю(ем) отсутствие на дату признания многоквартирного

дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции иных жилых помещений,

пригодных для постоянного проживания, находящихся на праве собственности

либо занимаемых на условиях социального найма или по договору найма жилого

помещения жилищного фонда социального использования.

С Порядком предоставления лицам, являющимся собственниками жилых

помещений в многоквартирных домах, признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер

поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии ознакомлен(ы),

с условиями предоставления субсидии согласен(ны).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) (подпись) (дата)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) (дата)

совершеннолетнего члена семьи/

совместно проживающего лица)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) (подпись) (дата)

совершеннолетнего члена семьи/

совместно проживающего лица)

О принятом решении прошу проинформировать меня:

посредством почтовой связи по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

на адрес электронной почты: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_;

лично.

Заявление принято \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии)

должностного лица, принявшего заявление)

К заявлению о предоставлении субсидии прилагаются согласия на обработку

персональных данных по формам согласно [приложению](#P29926) к настоящему заявлению.

Приложение

к заявлению на получение субсидии

(форма)

СОГЛАСИЕ

гражданина (заявителя) на обработку

и предоставление его персональных данных

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина)

документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина)

серия \_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается о согласии/несогласии)

на осуществление администрацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее - Администрация) в соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B49082A9A456D33A37C2F810D231761955EBF7998C50037129BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Федерального закона

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими

изменениями) автоматизированной, а также без использования средств

автоматизации обработки указанных в заявлении на получение субсидии

документах, приложенных к указанному заявлению, а также в документах,

полученных Администрацией в рамках межведомственного взаимодействия, моих

персональных данных, а именно на совершение с ними любых действий

(операций) или совокупности действий (операций), включая сбор, запись,

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),

извлечение, использование, передачу (распространение, представление,

доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, в целях

предоставления субсидии в рамках реализации адресной [программы](#P49)

Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на

2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением Правительства Архангельской

области от 26 марта 2019 года N 153-пп.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Администрацию

заявление в простой письменной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) (подпись) (дата)

(форма)

СОГЛАСИЕ

родителя (законного представителя несовершеннолетнего

гражданина) на обработку и предоставление персональных

данных несовершеннолетнего члена семьи

Я, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя

несовершеннолетнего гражданина)

документ, удостоверяющий личность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа, удостоверяющего личность гражданина)

серия \_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

действующий(ая) от имени и в интересах несовершеннолетнего(ей)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(фамилия, имя, отчество (при наличии) несовершеннолетнего

члена семьи гражданина)

документ, удостоверяющий личность, или свидетельство о рождении:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование документа)

серия \_\_\_\_\_\_ номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_, выдан \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа, выдавшего документ, дата выдачи)

(далее - Субъект персональных данных), настоящим \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(указывается о согласии/несогласии)

на осуществление администрацией, юридический адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(далее - Администрация) в соответствии со [статьей 9](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B49082A9A456D33A37C2F810D231761955EBF7998C50037129BE8B33918E5D4F35FDDD3352C31364V6RBO) Федерального закона

от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных данных" (с последующими

изменениями) автоматизированной, а также без использования средств

автоматизации обработки указанных в заявлении на получение субсидии

документах, приложенных к указанному заявлению, а также в документах,

полученных Администрацией в рамках межведомственного взаимодействия,

персональных данных Субъекта персональных данных, а именно на совершение с

ними любых действий (операций) или совокупности действий (операций),

включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу

(распространение, представление, доступ), обезличивание, блокирование,

удаление, уничтожение, в целях предоставления субсидии в рамках реализации

адресной [программы](#P49) Архангельской области "Переселение граждан из аварийного

жилищного фонда на 2019 - 2025 годы", утвержденной постановлением

Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года N 153-пп.

Настоящее согласие дается на период до истечения сроков хранения

соответствующей информации или документов, содержащих указанную информацию,

определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Я могу отозвать вышеуказанное согласие, предоставив в Администрацию

заявление в простой письменной форме.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина) (подпись) (дата)

Приложение N 2

к Порядку предоставления лицам, являющимся

собственниками жилых помещений в многоквартирных

домах, расположенных на территории Архангельской

области и признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,

дополнительных мер поддержки по обеспечению

жилыми помещениями в форме субсидии

(форма)

ЖУРНАЛ

регистрации заявлений о предоставлении субсидии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления, принявшего документы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Регистрационный номер | Дата подачи документов | Данные о собственниках жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года | | | Подпись принявшего документы |
| Фамилия, имя, отчество  (при наличии) гражданина | Число, месяц, год рождения | Адрес аварийного жилого помещения |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

Приложение N 3

к Порядку предоставления лицам, являющимся

собственниками жилых помещений в многоквартирных

домах, расположенных на территории Архангельской

области и признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,

дополнительных мер поддержки по обеспечению

жилыми помещениями в форме субсидии

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D16D689FFE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF60D6D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 17.08.2021 N 424-пп) |  |

(форма)

РЕЕСТР

собственников жилых помещений, заключивших соглашение

об изъятии жилого помещения

с \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления муниципального

образования Архангельской области)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап реализации мероприятий адресной программы | Номер учетного дела | Первая буква фамилии | Имя | Отчество (при наличии) | Предельный срок обращения собственника аварийного помещения в орган местного самоуправления за перечислением субсидии |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Приложение N 4

к Порядку предоставления лицам, являющимся

собственниками жилых помещений в многоквартирных

домах, расположенных на территории Архангельской

области и признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу или реконструкции,

дополнительных мер поддержки по обеспечению

жилыми помещениями в форме субсидии

ПОКАЗАТЕЛИ

средней стоимости одного квадратного метра общей площади

жилого помещения по муниципальным образованиям

Архангельской области

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DC6A6295FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF63D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 28.04.2022 N 269-пп) |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования Архангельской области | Средняя стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения, рублей |
| 1 | 2 |
| Вельский муниципальный район Архангельской области | 45 000,0 |
| Верхнетоемский муниципальный округ Архангельской области | 45 000,0 |
| Вилегодский муниципальный округ Архангельской области | 43 000,0 |
| Виноградовский муниципальный округ Архангельской области | 43 000,0 |
| Каргопольский муниципальный округ Архангельской области | 44 000,0 |
| Коношский муниципальный район Архангельской области | 42 000,0 |
| Котласский муниципальный район Архангельской области | 43 000,0 |
| Красноборский муниципальный район Архангельской области | 53 314,0 |
| Ленский муниципальный район Архангельской области | 42 000,0 |
| Мезенский муниципальный район Архангельской области | 53 314,0 |
| Няндомский муниципальный район Архангельской области | 49 000,0 |
| Онежский муниципальный район Архангельской области | 51 000,0 |
| Пинежский муниципальный район Архангельской области | 46 000,0 |
| Плесецкий муниципальный округ Архангельской области | 50 000,0 |
| Приморский муниципальный район Архангельской области | 81 055,0 |
| Устьянский муниципальный район Архангельской области | 53 314,0 |
| Холмогорский муниципальный район Архангельской области | 44 000,0 |
| Городской округ "Город Архангельск" | 81 055,0 |
| Городской округ Архангельской области "Северодвинск" | 81 055,0 |
| Городской округ Архангельской области "Котлас" | 49 000,0 |
| Городской округ Архангельской области "Город Новодвинск" | 47 000,0 |

Утвержден

постановлением Правительства

Архангельской области

от 26.03.2019 N 153-пп

ПОРЯДОК

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СУБВЕНЦИЙ ИЗ ОБЛАСТНОГО

БЮДЖЕТА БЮДЖЕТАМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АРХАНГЕЛЬСКОЙ

ОБЛАСТИ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ

ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЛИЦАМ, ЯВЛЯЮЩИМСЯ СОБСТВЕННИКАМИ ЖИЛЫХ

ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ

НА ТЕРРИТОРИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРИЗНАННЫХ

В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ АВАРИЙНЫМИ И ПОДЛЕЖАЩИМИ СНОСУ ИЛИ

РЕКОНСТРУКЦИИ В ПЕРИОД С 1 ЯНВАРЯ 2012 ГОДА ДО 1 ЯНВАРЯ

2017 ГОДА, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ

ЖИЛЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ В ФОРМЕ СУБСИДИИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D06A6290FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DE65DDD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 22.07.2021 N 372-пп;  в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF61DCD0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области  от 28.09.2021 N 527-пп) |  |

1. Настоящий Порядок, разработанный в соответствии со [статьей 140](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998FA1A854D33A37C2F810D231761955EBF79A8D54007D75E49B37D8DA59503CE6C3344CC3V1R1O) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [пунктом 4 статьи 161](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB646294FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B4DC6BD3D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) областного закона от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями", [пунктом 5 статьи 1](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB6E6F95FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DD62D7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) областного закона от 10 ноября 2004 года N 262-33-ОЗ "О мерах социальной поддержки ветеранов, граждан, пострадавших от политических репрессий, и иных категорий граждан", определяет правила предоставления и расходования субвенции из областного бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов и городских поселений Архангельской области (далее - местный бюджет, муниципальные образования) на осуществление государственных полномочий по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в период с 1 января 2012 года до 1 января 2017 года (далее - собственники), дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии (далее - государственные полномочия, субвенция).

2. Финансовое обеспечение расходов на осуществление государственных полномочий производится за счет субвенций в объеме средств, предусмотренных на указанные цели в областном законе об областном бюджете на соответствующий год и на плановый период.

3. Министерство финансов Архангельской области доводит расходными расписаниями до министерства топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области (далее - министерство) предельные объемы финансирования в соответствии с показателями сводной бюджетной росписи областного бюджета и кассового плана областного бюджета.

4. Субвенции предоставляются министерством местным бюджетам в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели министерству.

4.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований (далее - органы местного самоуправления) в целях предоставления субвенции и доведения предельных объемов финансирования представляют в министерство заявку на предоставление собственникам дополнительных мер поддержки в форме субсидии с приложением документов, указанных в [пункте 21](#P29767) Порядка предоставления лицам, являющимся собственниками жилых помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Архангельской области и признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, дополнительных мер поддержки по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 26 марта 2019 года N 153-пп.

(п. 4.1 введен [постановлением](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF66D5D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

5. При передаче Управлению Федерального казначейства полномочий получателя средств областного бюджета по перечислению межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета в местный бюджет, указанные операции осуществляются в порядке, установленном Федеральным казначейством.

6. Органы местного самоуправления, наделенные государственными полномочиями, осуществляют расходование средств субвенции в соответствии с Бюджетным [кодексом](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998FA1A854D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) Российской Федерации, Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F4C53BA5B97B3998DAAA854D33A37C2F810D231761947EBAF958D591F7624ABDD62D7VDR9O) Российской Федерации, [статьей 159](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC57DB646294FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B4DC65D6D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) областного закона от 20 сентября 2005 года N 84-5-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области отдельными государственными полномочиями" и настоящим Порядком.

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=07BD4448C23AC73422F98F5A50D6059BB493D5A5AC54D1656897FE478D61704C15ABF1CCCF140C7721B5DF66D7D0041F78B6D03745DF136377EE8DD6V7R2O) Правительства Архангельской области от 28.09.2021 N 527-пп)

7. Получатели средств местных бюджетов представляют в органы, осуществляющие санкционирование оплаты денежных обязательств, документы, подтверждающие возникновение денежных обязательств, в том числе муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления, принятые в отношении указанных субвенций.

8. Органы местного самоуправления ежемесячно, не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, представляют в министерство [отчет](#P30259) о расходовании субвенций по форме согласно приложению к настоящему Порядку.

9. При необходимости изменений объема субвенций, выделенных местным бюджетам на текущий финансовый год, органы местного самоуправления не позднее 15 июля текущего финансового года обращаются в министерство с предложением о выделении дополнительных бюджетных ассигнований (при этом представляются документы и расчеты, обосновывающие размер дополнительных бюджетных ассигнований) либо об уменьшении объема субвенции.

10. Ответственность за нецелевое использование средств субвенции и недостоверность представляемых отчетных сведений возлагается на органы местного самоуправления.

При выявлении факта нецелевого использования средств субвенций орган местного самоуправления обязан в течение 30 рабочих дней со дня его уведомления министерством возвратить средства субвенций, которые использовались не по целевому назначению. В случае нецелевого использования субвенций органом местного самоуправления и (или) совершения иных бюджетных правонарушений бюджетные меры принуждения к получателям субвенций, совершившим бюджетные нарушения, применяются в порядке и по основаниям, установленным бюджетным законодательством Российской Федерации.

11. Контроль за целевым использованием средств субвенций осуществляют министерство и органы государственного финансового контроля Архангельской области в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

Приложение

к Порядку предоставления и расходования

субвенций из областного бюджета бюджетам

муниципальных образований Архангельской

области на осуществление государственных

полномочий по предоставлению лицам,

являющимся собственниками жилых помещений

в многоквартирных домах, расположенных

на территории Архангельской области

и признанных в установленном порядке

аварийными и подлежащими сносу или

реконструкции в период с 1 января 2012 года

до 1 января 2017 года дополнительных мер

поддержки по обеспечению жилыми

помещениями в форме субсидии

(форма)

ОТЧЕТ

о расходовании средств субвенций из областного

бюджета на осуществление государственных полномочий

по предоставлению лицам, являющимся собственниками жилых

помещений в многоквартирных домах, расположенных

на территории Архангельской области и признанных

в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу

или реконструкции в период с 1 января 2012 года

до 1 января 2017 года, дополнительных мер поддержки

по обеспечению жилыми помещениями в форме субсидии

по состоянию на "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

(рублей)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование органа местного самоуправления муниципального

образования Архангельской области)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление расходования средств субвенции бюджету муниципального района, муниципального округа, городского округа, городского поселения Архангельской области на осуществление государственных полномочий | Средства субвенции на текущий год | Остаток средств субвенции на начало года (далее - остаток) | Поступило | Кассовые расходы | Остаток на конец отчетного периода | Пояснения причины наличия остатка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель (заместитель руководителя)

финансового органа муниципального образования

Архангельской области \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

Исполнитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (расшифровка подписи) (номер телефона)