АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЗЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 20 апреля 2023 года	№ 166

г.Мезень Архангельской области

О проведении работ по благоустройству территорий населенных пунктов Мезенского муниципального округа Архангельской области в 2023 году

В связи с окончанием зимнего периода и необходимостью проведения сезонных мероприятий по наведению порядка и чистоты на территориях населенных пунктов Мезенского муниципального округа Архангельской области, с целью улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической обстановки на территории Мезенского округа:

- Провести с 28 апреля по 09 июня 2023 года работы по благоустройству территорий населенных пунктов Мезенского муниципального округа.

- Утвердить состав межведомственной комиссии по благоустройству территорий в территориальных отделах администрации Мезенского муниципального округа в 2023 году (приложение №1).

- Утвердить форму отчёта о выполнении мероприятий по благоустройству территорий в территориальных отделах администрации Мезенского муниципального округа в 2023 год (приложение №2).

4. Начальникам территориальных отделов:

1) организовать уборку территорий населенных пунктов и ликвидацию несанкционированных свалок и захламлений территорий;

2) обеспечить организацию и выполнение мероприятий по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, озеленению и благоустройству территорий;

3) провести мероприятия по обустройству и содержанию объектов размещения отходов;

4) обеспечить проведение очистки территорий систем хозяйственно-питьевого водоснабжения;

5) обеспечить до 8 мая 2023 года выполнение ремонтных работ по приведению в порядок мемориалов, памятников, обелисков, воинских захоронений, а также работ по приведению в надлежащее состояние прилегающих к ним территорий;

6) организовать муниципальный контроль по соблюдению правил благоустройства населенных пунктов;

7) провести информационную работу с руководителями организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, у которых в собственности, владении и пользовании находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты:

- по санитарной уборке закрепленных за ними территорий;

- по внешнему благоустройству жилых, культурно-бытовых и общественных зданий и сооружений, малых архитектурных форм;

8) провести информационную работу с руководителями организаций всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами, у которых в собственности, владении и пользовании находятся земельные участки, здания, сооружения и другие объекты о соблюдении противопожарной безопасности;

9) организовать совместно с организациями, осуществляющими содержание и ремонт жилищного фонда, а также управляющими организациями, привлечение жильцов домов к уборке придомовых и внутриквартальных территорий, ремонту малых архитектурных форм, озеленению территорий;

10) представить отчёты о благоустройстве населенных пунктов по форме, согласно приложению №1 к распоряжению, подтверждающие благоустройство территорий, в отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Мезенского муниципального округа– до 15 июня 2023 года.

5. Учреждениям социальной сферы округа (культура, образование, здравоохранение, социальная работа) представлять отчёты о выполнении мероприятий по благоустройству населенных пунктов.

6. В целях осуществления контроля по проведению работ по благоустройству населенных пунктов на территории Мезенского  муниципального округа:

- основному составу межведомственной комиссии провести выездные проверки в территориальные отделы, в соответствии с планом работы межведомственной комиссии (приложение №3);

- дополнительному составу межведомственной комиссии (начальникам территориальных отделов) обеспечить личное присутствие (или присутствие компетентных представителей) для участия в выездных проверках.

7. Отделу по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ разместить распоряжение на официальном сайте администрации Мезенского муниципального округа и опубликовать в газете «Север».

8. Контроль за исполнением распоряжения возложить на В.А. Сопочкина, заместителя главы администрации по строительству и городскому хозяйству.

И.о.главы Мезенского

муниципального  округа                                                            А.Ф. Коршаков

Направлено: дело, отдел ПТИИ, членам комиссии, начальникам территориальных отделов, отдел по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ.

Приложение № 1

Утвержден

распоряжением администрации

Мезенского муниципального округа

от 20.04.2023 № 166

СОСТАВ

межведомственной комиссии по благоустройству населенных пунктов

в территориальных отделах администрации Мезенского

муниципального округа в 2023 году

| Основной состав межведомственной комиссии: |
| --- |
| Сопочкин Виталий Александрович | – | заместитель главы администрации по строительству и городскому хозяйству. |
| Авдеева Галина Александровна | – | главный специалист отдела промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Мезенского муниципального округа, секретарь комиссии. |
| Члены комиссии: |  |  |
| Катаев Рудольф Анатольевич | – | начальник отдела промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры администрации Мезенского муниципального округа |
| Мартынов Эдуард Иванович | – | председатель комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Мезенского муниципального округа, |
| Лихачев Александр Михайлович | – | начальник МКУ «Хозяйственная служба» администрации Мезенского муниципального округа» |
| Дополнительный состав межведомственной комиссии на территориях поселений: |
| Начальники территориальных отделов |

_______________

Приложение № 2

Утверждена

распоряжением администрации

Мезенского муниципального округа

от 20.04.2023 № 166

Форма отчёта

о выполнении мероприятий по благоустройству

на ______________ 2023 год

| № | Наименование мероприятий | Ед. | Всего (нарастающим итогом) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Всего принимало участие в работах по благоустройству, в том числе: | чел. |  |
| 1.1. | предприятия и организации | чел. |  |
| 1.2. | учебные заведения | чел. |  |
| 1.3. | безработные по договорам с отделами департамента фед. гос. службы занятости населения | чел. |  |
| 1.4. | привлеченные к благоустройству несовершеннолетние граждане | чел. |  |
| 1.5. | граждане привлеченные к исправительным работам (штрафники) | чел. |  |
| 1.6. | жители населенных пунктов | чел. |  |
| 2. | Общее количество вывезенного мусора на объект размещения отходов в том числе: | куб.м. |  |
| 2.2. | - с территории парков и мест отдыха граждан | куб.м. |  |
| 2.3. | - с территории прибрежных зон | куб.м. |  |
| 3. | Всего площадь убранной территории, в том числе: | кв.м. |  |
| 3.1.1. | -площадь благоустроенных мест отдыха граждан, парков | кв.м. |  |
| 3.1.2. | -площадь убранных прибрежных зон | кв.м. |  |
| 4. | Всего площадь убранной территории вне территории населенных пунктов | кв.м. |  |
| 5. | Установка уличного коммунально-бытового оборудования всего, в в том числе: | ед. |  |
| 5.1. | количество установленных урн | ед. |  |
| 5.2. | количество установленных контейнеров | ед. |  |
| 5.3. | количество установленных вазонов | ед. |  |
| 5.4. | др. оборудование (указать какое оборудование) | ед. |  |
| 6. | Финансирование работ по благоустройству всего, в в том числе: | руб. |  |
| 6.1. | финансирование из бюджета | руб. |  |
| 6.2. | финансирование частными инвесторами | руб. |  |
| 7. | Общее количество проведенных субботников | ед. |  |
| 8. | Озеленение всего, в том числе: | шт. |  |
| 8.1. | засажено клумб | шт. |  |
| 8.2. | посажено саженцев кустарников | шт. |  |
| 8.3. | посажено саженцев деревьев | шт. |  |
| 9. | Информационное освещение проведения мероприятий и экологическая агитация, в т. ч. и в СМИ всего, в том числе: | шт. |  |
| 9.1. | статьи в газеты | шт. |  |
| 9.2. | распространение агитационных листовок | шт. |  |
| 9.3. | размещение агитационных плакатов | шт. |  |
| 9.4. | размещение информации на сайте МО | шт. |  |
| 10. | Количество выписанных предписаний (по устранению нарушений правил по благоустройству и т.д.) | ед. |  |
| 11. | Количество составленных и направленных в соответствующие инстанции (в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях) на рассмотрение протоколов за нарушение правил благоустройства | ед. |  |
| 12. | Количество оштрафованных за нарушение правил по благоустройству | ед. |  |

| «__________________» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | (Подпись) |  | (Расшифровка подписи) |

Приложение № 3

к  распоряжению администрации

Мезенского муниципального округа

от 20.04.2023 № 166

ПЛАН

работы межведомственной комиссии по благоустройству

населенных пунктов в 2023 году

| № п/п | Наименование МО | Дата и время комиссионного обследования территории (по согласованию) | Дата и время заседания межведомственных комиссий (по согласованию) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Мезень, сельские населенные пункты | 13 июня | 16 июня 2023 года 12-00 |
| 2 | Дорогорский ТО | 14июня |  |
| 3 | Зареченский ТО |  |  |
| 4 | Быченский ТО |  |  |
| 5 | Совпольский ТО | 15 июня |  |
| 6 | Каменский ТО | 16 июня |  |
| 7 | Соянский ТО | фотоматериалы |  |
| 8 | Долгощельский ТО |  |  |
| 9 | Койденский ТО |  |  |
| 10 | Ручьевской ТО |  |  |
| Отчёты о благоустройстве населенных пунктов по форме утвержденной данным постановлением (предоставляют все муниципальные образования) |  |
| Муниципальные образования (поселения) предоставляют фотоматериалы по благоустройству территории |  |

Примечание:

Подведение итогов выездных комиссионных обследований территорий и выполнение предписаний выданных комиссией по каждому муниципальному образованию поселения будут проводиться на плановых заседаниях межведомственной комиссии.

.

План работы межведомственной комиссии может быть изменен по причине отсутствия автотранспорта для выездных проверок, из-за влияния погодных условий и по др. причинам. Об изменениях в плане работы члены комиссии должны быть извещены устно по контактным телефонам.

_____________________