АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«МЕЗЕНСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 01 июня 2016 года	 № 309

г.Мезень Архангельской области

О внесении изменений и дополнений в муниципальную Программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации муниципального образования «Мезенский район» от 26 сентября 2013 года №631 «Об утверждении Порядка разработки и реализации муниципальных программ муниципального образования «Мезенский муниципальный район», статьями 15, 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ (в редакции от 18.06.2007) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Указом Президента РФ от 04.06.2008 №889 «О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности Российской экономики» и Уставом МО «Мезенский район» администрация муниципального образования «Мезенский район»  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу Мезенского муниципального района «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования «Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы», утвержденную постановлением администрации МО «Мезенский район» от 02 августа 2010 года №490, (в ред. постановлений от 17.12.2010 №754, от 28.02.2013 №87, от 07.06.2013 №300, 
от 19.07.2013 №419, от 26.09.2013 №628, от 31.03.2014 №142, от 25.04.2014 №187, 
от 17.06.2014 № 296, от 23.03.2015 № 163, от 02.12.2015 № 529, от 10.02.2016 № 31).

2. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации 	Н.Н. Ботева

Направлено: дело-2, отдел ПТИИ, финансовый отдел, отдел экономики, АПК и торговли.

Утверждены

постановлением администрации

МО «Мезенский район»

от 01.06.2016 №309

Изменения, которые вносятся в муниципальную программу Мезенского муниципального района

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования

«Мезенский муниципальный район» на 2010-2020 годы»

1. Паспорт долгосрочной целевой программы

Объемы и источники финансирования читать в следующей редакции:

«Объем финансирования – 91 643,6  тыс. руб., в том числе:

Средства областного бюджета – 65 571,9  тыс. руб.

Средства местных бюджетов – 12 540,2  тыс. руб.

Внебюджетные источники – 13 531,5  тыс. руб.

(тыс.руб.)

| Источники финансирования | 2010г | 2011г | 2012г | 2013г | 2014г | 2015г | 2016г | 2017г | 2018г | 2019г | 2020г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | -- | 12568,4 | 11460,5 | 23255,4 | 13024,9 | 0 | 5262,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Муниципальный бюджет | -- | 2453,1 | 2222,2 | 4517,2 | 1240,8 | 173,9 | 1933,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | -- | 3058,5 | 2803,3 | 5688,4 | 1977,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | -- | 18 080 | 16 490 | 33 461 | 16 243 | 173,9 | 7 195,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2. Пункт 4.1. раздела 4 изложить в следующей редакции:

|  | Наименование объекта | Ед. изм. | всего | Ориентировочная стоимость строительства объектов, тыс. руб. | Ориентировочная стоимость ПИР (≈ 10% от СМР), тыс. руб. | Объём финансирования, тыс. руб. | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1 | Проведение энергетических обследований (энергоаудита) | шт. | 69 | 2 760 | 0 | 0 | 60 | 390 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 |

| 2 | Внедрение приборов регулирующих поступление энергии в жил. помещения | шт. |  | 1 650 | 0 | 1 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 650 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии на источниках | шт. | 28 | 3 450 | 0 | 1 725 | 1 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 450 |
| 4 | Установка узлов учета расхода воды на собственные нужды котельных | шт. | 10 | 440 | 0 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 5 | Реконструкция, модернизация и капитальный ремонт тепловых сетей | м.п. | 3750 | 35 582 | 0 | 2 125 | 2 125 | 15 512 | 2 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 887 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | Замена котельного оборудования | шт. | 29 | 24 275 | 0 | 2 000 | 2 000 | 6 275 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 275 |

| 7 | Объединение систем теплоснабжения от котельных Октябрьская, Дом Культуры, Берёзка, Средняя школа, Библиотека, Офис, БПК в единую систему теплоснабжения на базе новой котельной. (п.Каменка) | - | 1 | 31 082 | 0 | 10 360 | 10 360 | 10 362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 082 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | Объединение систем теплоснабжения от котельных Больница, Детский сад «Кораблик» в единую систему теплоснабжения на базе котельной Больницы. (п.Каменка) | - | 1 | 13 755 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | Разработка проекта (ПСД) на реконструкцию (модернизацию) систем теплоснабжения, наружных инженерных сетей и водопровода от котельных ЦРБ, МСЗ, ДК, РОВД: зданий столовой, кулинарии, администрации РайПО, новой СОШ, суда, почты, магазинов ИП Минькина, рыбного магазина, жилого фонда, объектов теплоснабжения Квартальной котельной в единую систему теплоснабжения на базе котельной МСЗ (г.Мезень) мощностью 10 мВт | - | 1 | 4 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Реконструкция (модернизация) и объединение систем теплоснабжения, наружных инженерных сетей и водопровода от котельных ЦРБ, МСЗ, ДК, РОВД: зданий столовой, кулинарии, администрации РайПО, новой СОШ, суда, почты, магазинов ИП Минькина, рыбного магазина, жилого фонда, объектов теплоснабжения Квартальной котельной в единую систему теплоснабжения на базе котельной МСЗ (г.Мезень) мощностью 10 мВт | - | 1 | 150 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 11. | Разработка проекта и прохождение экспертизы (ПСД) на строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 660 м (г.Мезень, пр.Советский) в целях объединения нескольких малых источников теплоснабжения на одной котельной. | м.п. | 660 | 606 | 0 | 0 | 0 | 522 | 0 | 47,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 569,9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | Разработка проекта (ПСД) на реконструкцию (модернизацию) наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 750 м (г.Мезень, пр.Канинский) | м.п. | 750 | 400 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 13 | Строительство теплосети наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 660 м (г.Мезень, пр.Советский) в целях объединения нескольких малых источников теплоснабжения на одной котельной | м.п. | 660 | 2 970 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Реконструкция (модернизация) наружных инженерных сетей теплоснабжения протяженностью – 750 м (г.Мезень, пр.Канинский). | м.п. | 750 | 30 510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Строительство завода по производству биотоплива – торфяных брикетов |  |  | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 16 | Организация торфоразработок для производства биотоплива (торфяных брикетов) |  |  | 2 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной «Школа» до детского сада Дорогорской школы с.Дорогорское | м.п. | 370 | 3 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 508 |
| 18 | Капитальный ремонт теплотрассы от котельной «Школа» до дома культуры с.Совполье | м.п. | 305 | 3 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 256 |
| 19 | Капитальный ремонт (замена) 2-х котлов и котельного оборудования (замена дымососов, вентиляторов, установка золоуловителей) в котельной «Квартальная» г.Мезень | шт. | 2 | 4 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Ремонт участка теплотрассы от распределительного колодца котельной «Аэропорт» до здания жилого дома по ул.Ломоносова, 59 г.Мезень | м.п. | 200 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 |
| 21 | Капитальный ремонт котельной-прачечной «ЦРБ» (установка общего золоуловителя-циклона на 4-е котла) | шт. | 1 | 1 934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Ремонт участка теплотрассы от кот. квартальная до здания гостиницы г.Мезень | м.п. | 200 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 896 |

| 23 | Ремонт участка теплотрассы от кот. Центральная к жилому дому Мезенская 38А г. Каменка - 130 метр. | м.п. | 130 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 232 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | Строительство участка теплотрассы по пр. Первомайский от существующей теплотрассы до здания МБОУ ДОД «Дом детского творчества» | м.п. | 20 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Ремонт участка водопровода от скважины №4 (центр) до водораздаточной колонки по ул.Торцева п.Каменка | м.п. | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Модернизация водопровода от скважины №169 (пр.Советский, 10) до здания ГБУ СОН АО «Мезенский КЦСО» пр.Первомайский, 40А, г.Мезень | м.п. | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | Капитальный ремонт котельной «Октябрьская» п. Каменка, (замена 2-х котлов и котельного оборудования) | шт. | 2 | 3 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Капитальный ремонт водопроводной сети п. Каменка, ул. Лесная | м.п. | 630 | 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638,2 |
| 29 | Поставка и установка в МБОУ «Мезенская общеобразовательная средняя школа» дополнительного оборудования системы вентилирования, основанного на энергосберегающих технологиях (электрические теплоаккумуляторы). | шт. | 3 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 30 | Капитальный ремонт модульной котельной «Школа» с. Койда, (замена котла и котельного оборудования) | шт. | 1 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | Капитальный ремонт тепловой сети (замена ветхих сетей и увеличение диаметра трубопроводов) котельной «Октябрьская» п. Каменка, ул. Октябрьская 6А | м.п. | 285 | 5 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5440,2 |
| 32 | Капитальный ремонт гаража-котельной «Аэропорт» г.Мезень, (замена дымовой трубы) | шт. | 1 | 793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Устройство 2-х контурной системы в котельной «Квартальная» г.Мезень для установки оборудования «Комплексон-7» для защиты системы отопления от накипи и коррозии | шт. | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Устройство насосной станции для установки на артезианской скважине для увеличения подачи давления в сеть | шт. | 1 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Проведение экспертизы проверки достоверности сметной стоимости объектов ТЭК и ЖКХ по модернизации и капитальному ремонту | шт. | 9 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Проектирование сети теплоснабжения в п. Каменка МО «Мезенский муниципальный район» Архангельской области для подключения жилых домов по ул.Лесокатная и Свободы | м.п. | 1000 | 498,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248,7 |
|  | итого |  |  | 387 648,7 | 0 | 18 080 | 16 490 | 33 461 | 16 243 | 173,9 | 6545,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90993,6 |

3. В пункт 4.2. раздела 4 добавить подпункт 10.

| №№ п/п | Мероприятия по объектам | Кол-во | Источник финансирования | Сроки исполнения | Показатели экономии (Гкал), куб.м, кВт | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Федеральный тыс. руб. | Областной тыс. руб. | Местный тыс. руб. | Собственный тыс. руб. |  |  |  |
| 10 | Реализация мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства в 2016 году в МО «Мезенский район» | 1 мероприятие по объекту ТЭК (теплоснабжение) 1 мероприятие по объекту ЖКХ (водоснабжение) | - | 4862,7 | 1215,7 | Смета расходов | 2016 год | Перечень мероприятий по модернизации и капитальному ремонту объектов ТЭК и ЖКХ | Подрядные организации, победители аукционов |

_____________________________

# Text boxes

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11