Отчет

об исполнении мероприятий муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенское» на 2018-2024 годы»

за  2022 год

| Пункт мероприятия | Наименование мероприятия | Исполнитель | Наименование показателя реализации мероприятия (единица измерения) | Плановое значение показателя реализации мероприятия | Фактическое значение показателя реализации мероприятия | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Количество реализованных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования (шт.) | 3 | 3 |  |
| 2 | Реализация проекта "Мезень. Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | Реализация проекта "Мезень. Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень (шт.) | 1 | 1 |  |

Объемы финансирования и освоения средств муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенское» на 2018-2024 годы»

за  2022 год

| Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Объем финансирования муниципальной программы (за отчетный период), тыс. руб. | Причины отклонения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по источникам | освоено |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет | районный бюджет | иные источники | внебюджетные источники |  |  |
|  |  | план на год | кассовые расходы | % | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы | план на год | кассовые расходы |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1.Благоустройство муниципальных территорий общего пользования | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 2595,120 | 2553,933 | 98 | 1249,832 | 1249,832 | 1037,467 | 1032,407 | 312,880 | 271,693 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2553,933 | Отсутствие необходимости в дополнительных средствах |
| 2. Реализация проекта "Мезень. Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень | Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры | 2249,021 | 1447,899 | 64 | 500,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 1749,021 | 947,899 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1447,899 | Отсутствие необходимости в дополнительных средствах |
| Всего по муниципальной программе |  | 4844,141 | 4001,832 | 83 | 1749,832 | 1749,832 | 1037,467 | 1032,407 | 2061,901 | 1219,592 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4001,832 | X |

Сведения

о достижении целевых показателей муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенское» на 2018-2024 годы»

по итогам 2022 года

Ответственный исполнитель Отдел промышленности, транспорта и инженерной инфраструктуры

| Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значения целевых показателей | Достижение планового значения целевого показателя, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя за отчетный период* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | отчет |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа (указать наименование) |
| 1. Количество реализованных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | шт. | 3 | 3 | 100 |  |
| 2. Реализация проекта "Мезень. Возрождение. Развитие общественных связей города Мезень и окрестных сел и деревень | шт. | 1 | 1 | 100 |  |

ОЦЕНКА

эффективности реализации муниципальной программы

«Формирование современной комфортной городской среды в муниципальном образовании «Мезенское» на 2018-2024 годы»

за 2022 год

| Показатели | Порядок расчета показателей | Диапазон оценки | Значение показателя (Zj) | Вес показателя (uj) | Итоговая оценка (Zj x uj) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Выполнение мероприятий муниципальной программы в отчетном периоде | отношение выполненных мероприятий к общему числу запланированных в отчетном периоде мероприятий | от 0 до 1 | 1 | 30 | 30 |  |
| 2. Степень достижения плановых значений целевых показателей муниципальной программы | соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей | от 0 до 1 | 1 | 50 | 50 |  |
| 3. Уровень эффективности расходования средств муниципальной программы в отчетном финансовом периоде | отношение фактического объема финансирования к объему финансирования, запланированному муниципальной программой | от 0 до 1 | 0,83 | 20 | 17 |  |
| Значение интегрального (итогового) показателя оценки эффективности реализации муниципальной программы (F)» 97 |