Отчет

о реализации муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности на территории муниципального образования «Мезенский район»

на 2019-2022 годы» в 2021 году

Программа утверждена Постановлением главы администрации МО «Мезенский район» от 12.11.2018 г. № 526, изменения внесены Постановлением главы МО «Мезенский район» от 22.01.2019  г.  № 29, от 11.11.2019 № 645, от 12.12.2019 № 743, от 10.11.2020 № 725, от 21.09.2021 № 605.

Цель программы:

- Снижение загрязнения окружающей среды;

- Повышение качества жилищно-коммунальных услуг, качественное и бесперебойное водоснабжение населения.

Задачи программы:

- Создание мест (площадок) для накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Мезенский район»;

- Разработка ПСД строительства блочно-модульных станций очистки воды в населенных пунктах г. Мезень и п. Каменка;

- Поэтапное проведение реконструкции систем водоснабжения (объединение существующих водопроводных сетей) в населенных пунктах г. Мезень и п. Каменка;

- Повышение надежности и качества обеспечения населения услугами водоснабжения в населенных пунктах г. Мезень и п. Каменка;

Объемы и источники финансирования программы:

Всего:  26 650,5 тыс. руб., в том числе:

- федеральный бюджет - 0,0 тыс. руб.

- областной бюджет – 9 815,5 тыс. руб.

- местный бюджет  – 12 765,7 тыс. руб.

- внебюджетные источники – 4069,3 тыс. руб.

В 2021 году реализованы следующие мероприятия:

| Наименование мероприятия | Заказчики / исполнители | Объем финансирования (тыс. руб.)/ процент исполнения (из бюджетов всех уровней) |
| --- | --- | --- |
| Получены результаты о наличии имеющихся объемов воды в скважинах планируемых использовать для обеспечения водоснабжением населения 2-х населенных пунктов | Администрация МО «Мезенский район» | 7000,00/100 |
| Выполнены предпроектные обследования, сбор исходных данных, инженерные изыскания, основные технические решения (генеральная схема водовода) | Администрация МО «Мезенский район» | 3123,2/100 |
| Выполнена рекультивация земельного участка под площадкой временного хранения ТКО в г. Мезень в целях экологической и противопожарной безопасности | Администрация МО «Мезенский район» | 247,38/99,9 |

Целевыми индикаторами и показателями муниципальной программы являются:

| Наименование целевых показателей | Единица измерения | 2021 год |
| --- | --- | --- |
| Оценка запасов питьевых подземных вод на 2-х скважинах, где планируется установка БМС (г. Мезень; п. Каменка) | шт. | 2 |
| Выполнены предпроектные обследования, сбор исходных данных, инженерные изыскания, основные технические решения (генеральная схема водовода) | шт. | 2 |

Вывод: достижение целевых показателей позволяет сделать вывод о положительной эффективности реализации муниципальной программы в 2021 году.